**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ХИЛОКСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 20 » апреля 2022 года №243

г. Хилок

**«О создании противопаводковой комиссии и проведению комплексного обследования территорий населенных пунктов муниципального района «Хилокский район», подверженных подтоплению»**

## В соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 13.04.2022 года №116-р, в целях организации подготовки к пропуску паводковых вод на реках Хилокского района и уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного материального ущерба, обеспечения безопасности населения в период весеннего паводка администрация муниципального района «Хилокский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Провести в период с 21.04. по 06.05.2022 г. комплексное обследование территорий населенных пунктов муниципального района «Хилокский район», подверженных подтоплению, провести оценку готовности к безопасному пропуску паводковых вод и определение возможного материального ущерба.

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии по проведению комплексного обследования территорий населенных пунктов муниципального района «Хилокский район», подверженных подтоплению (приложение №1).

3. Утвердить План противопаводковых мероприятий в период весеннего паводка 2022 г. (приложение №2).

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Хилокский района» от 6 апреля 2021 г. №179 «О создании противопаводковой комиссии и проведению комплексного обследования территорий населенных пунктов муниципального района «Хилокский район», подверженных подтоплению наледными водами.

5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муниципального района «Хилокский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО главы муниципального района

«Хилокский район» К. В. Серов

Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального района

«Хилокский район»

от « 20 » апреля 2022 года № 243

|  |  |
| --- | --- |
| **СОСТАВ**  **противопаводковой комиссии по проведению комплексного обследования территорий населенных пунктов муниципального района «Хилокский район», подверженных подтоплению**  **Председатель комиссии:** | |
| Серов Константин Викторович | ВрИО главы муниципального района «Хилокский район» |
| **Члены комиссии:** | |
| Алеев Александр Владимирович | Консультант по ГО и ЧС администрация муниципального района «Хилокский район»; |
| Непомнящий Дмитрий Валерьевич | Начальник пожарно-спасательной части №37 – 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю |
| Яворская Екатерина Сергеевна | Главный специалист отдела территориального развития |
| Якимова Наталья Ивановна | Консультант отдела экономики и сельского хозяйства |
| Горюнова Анна Владимировна | Консультант по жилищному контролю |
| Главы поселений (по согласованию) |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

муниципального района

«Хилокский район»

от « 20 » апреля 2022 года № 243

**ПЛАН**

**противопаводковых мероприятий в период весеннего паводка 2022 г.**

**в населенных пунктах муниципального района «Хилокский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проверить исправность и готовность к работе в период возможного наступления паводка, систем оповещения населения | Противопаводковая Комиссия | до 30.04.2022 |
| 2 | Уточнение маршрутов и порядка эвакуации населения с подтопляемых территорий | Противопаводковая Комиссия, глава поселения | до 30.04.2022 |
| 3 | Проверить места временного размещения населения и порядка обеспечения питьевой водой и продуктами питания | Противопаводковая Комиссия, глава поселения | до 30.04.2022 |
| 4 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | Противопаводковая комиссия, глава поселения, руководители предприятий и организаций | до 30.04.2022 |
| 5 | Определить порядок работы комиссий по оценке возможного материального ущерба, возникшего в результате чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением паводка | Противопаводковая комиссия | В период возможных паводков |
| 6 | Провести обследование территорий населенных пунктов подверженных подтоплению, определить рекомендации по минимизации материального ущерба при возникновении чрезвычайной ситуации, связанных с паводком | Противопаводковая комиссия | В период паводка |
| 7 | Подготовка списков населения попадающих в зону подтопления | Глава поселения | до 30.04.2022 |
| 8 | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления. (при необходимости). Организация дополнительного дежурства для охраны общественного порядка в период паводка | Начальник ОМВД, Противопаводковая комиссия | В период паводка |
| 9 | Проведение разъяснительной работы с населением, учащимися школ. Организация распространения памяток по правилам поведения при угрозе и во время весеннего паводка | Руководители учреждений образования, глава поселения | до 30.04.2022 |