Администрация сельского поселения «Харагунское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В редакции постановления 56 от 31.05.20231.

30.03.2018г. №62а

с. Харагун

Об утверждении муниципальной прщ раммы «Формирование
современной городской среды на территории сельского поселения
«Харагунскос» на 20(8-2025 годы»

п В соответствии с постановлением Российской Федерации о г 10.02.20171. К" 169 «Об утверждении Прсираммы благоустройства сельского поселения «Харагунское» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 2018-2025 1 г.»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1А тверди и. муниципальную программу «Формирование современной юродской среды на территории сельского поселения «Харагунское» на 2018- 2025 годы.

1. Отменить Постановление 229 от 27.09.2017г. «Об утверждении Программы благоустройства сельскою поселения «Харагунское» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 2018-2022г»
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального района «Хилокский район» в разделе сельское поселение «Харагунекое».

4-Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

>. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой

I лава сельского поселения «Харагунское»

Сизых Л.Е.

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации сельского поселения «Харагунское» 30.03.2018 г’№ 62а В редакции постановления 56 о< 31.05.2023г

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на
территории сельского поселения «Харагунское»

на 2018 -2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории сельского поселении «Харагунскос» па
2(118-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Харагунскос» (2018-2025 годы)» (далее - Программа)  |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №1.31- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды " |
| Заказчик Программы | Администрации сельского поселения«Харагунскос» муниципального района«Хилокский район»  |
| Разработчик Программы | Администрации сельского поселения «Харагунскос» муниципального района I «Хилокский район» . |
| Исполнители Программы | Администрации сельского поселения «Харагунскос» муниципального района «Хилокский район  |
| Основные пели программы | 1 1ОВЫ111СНИС уровня-благоустройства дворовых терри торий,-благоустройства центральной площади села.-благоустройства территории возле сельскогоДома культуры-благоустройства территории возле библиотеки |
| Основные задачипрограммы | Повышение уровня-благоустройства дворовых территорий, -благоустройства цен тральной площади села -благоустройства территории возле Дома культуры |

|  |  |
| --- | --- |
| *-* | -благоустройства территории возле библиотеки -благоустройс тва сельскою поселения «Харагунское» нулем формирования благоприя тного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельное!и, повышения уровня жизни населения, сокращения мшрационного оттока, вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта, участия (раждаи в принятии решения проектов по благоустройству |
| 1 (елевые индика юры и показатели программы  | повышение доли реконструированных илиотремонтированных дворовых и общественных территорий  |
| Этапы и сроки реализации программы  | 2018-2025годыРеализация программы проходит поэтапно |
|  | Общий объем финансирования программы 8931258,6 руб..в том числе по годам:1. год 1 835965 руб.;
2. год - 993086 руб;
3. год - 0 руб;
 |
| 11рогнозируемые Объемы и источники финансирования программы | 1. юд 0 руб;
2. год - 1 447315,20 руб;
3. год - 4 654892.40 руб;

из них:федеральный бюджет 8454357.08 руб:2020год 1648497.20 руб;1. год-929433.96 руб:
2. год -0 руб:
3. год 0 руб;
4. год -1 393764.54 руб:
5. юд- 4 482661,38 руб:

краской бюджет 174654,99 руб.:1. год - 33642.80 руб:
2. год 18968,04 руб;
3. год 0 руб;
4. год - 0 руб;
5. юд 28946.30 руб:
6. год - 93097,85 руб;

местный бюджет 302246,53 руб.:1. год 153825 руб.
2. год - 44684 руб;
3. год 0 тыс, руб:
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2023 0 тыс. руб;1. год - 24604.36 руб;
2. год - 79133.1“ руб:
 |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | управление реализацией 1 Трограммы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами сельского поселения «Хара1унекое»»  |
| Адресный перечень мши оквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству | ул. Энергетиков 1ул. Энергетиков, 2 |
| Адресп ы й переченьоб 11 кествен н ы х территор и й, которые подлежат благоустройству | ул. Вокзальная, 336 (Центральная площадь села)ул.Вокзальная, 20 (МБУК СК11 «Энергия жизни»ул. Шоссейная, 27 (МБУК Харагунская сельская библиотека)ул. Вокзальная, 336 (Центральная площадь села) |
| Ожидаемые результатыреализациипро1раммы  | - количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов:2020г- Благоустройство центральной площади села2021г. благоустройство территории возле общеешейного здания сельского Дома культуры2022г. -2023 г. -2024.-благоустройство территории сельской библиотеки2025г. 1. Благоустройство центральнойплощади села2. Благоус «ройство и освещение дворовой территории возле многоквартирных домов но ул. Энергетиков |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния
благоустройс1ва сельского поселения «Харагунскос». Содержание
проблемы и обоснование необходимости ее решения программными
методами

Жизнедеятельность населения обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры и благоустройством - совокупности организации и учреждений, деятельность которых направлена на удовлетворение потребное гей человека по организацию досуга, занятия физической культурой и спортом. Повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения - приоритетная задача муниципальной программы.

Ьлагоустройство общественных территорий полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Асфальтовое покрытие проездов и фотуаров полностью отсутствует. Недостаточно проводились работы в селе ио уходу за зелеными насаждениями, удалению старых и больных деревьев. Па общественных территориях отсутствует освещение, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных детских и спортивных площадок.

Надлежащее состояние общее ! венных территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической среды. Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия, озеленения, освещения сегодня весьма актуальны и не решены до сих пор в связи с недостаточностью денежных средств.

Общая площадь земель в пределах границ населенного пункта сост авляет 260 га

Одним из основных направлений в решении данной задачи является

повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения;

повышение уровня благоус тройства муниципальных территорий оощего пользования (парки, пешеходные зоны, благоустройство кладбища;)

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждаг. организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального -с-- экономическое

заинтересованных гражда! ,

образования, которая

развитие сельского

обеспечивает социально- | юселен ия «Хара! у некое»

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

муниципального района «Хилокский район».

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Пршрамма комплексною развития .социальной инфраструктуры и благоустройства сельского поселения «Харагунское»» муниципального района «Хилокский район» (далее Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того. Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости благоустройства сельского поселения «Харагунское» - доступные для потенциала территории, адекватные географическому. демографическому, экономическому; социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа направлена на осуществление комплекса мер. способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, вовлечение заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

Программа разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства. Программа призвана создать условия для развития о.1аюус1ройства сельского поселения «Харагунское» муниципального района «Хилокский район» путем строительства, проведения капитального ремонта и реконструкции объектов.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы.

\_ Основной целью Программы является обеспечение развития о.тагоустройства сельского поселения, повышение уровня и качества жизни населения на территории сельского поселения «Харагунское» муниципального района «Хилокский район».

Задачами данной про«раммы является повышение уровня -благоустройства дворовых территорий, -благоустройства центральной площади села -благоустройства территории возле Дома культуры - благоустройства территории возле библиотеки

повышение уровня вовлеченности

-заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Харагунское»

-благоустройства сельского поселения «Харагунское» путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока, вовлечение граждан, организаций е процесс обсуждения проекта, участия граждан в принятии решения проектов по благоустройству.

Раздел 3. ( роки и этапы реализации программы

Срок реализации 11рограммы рассчитан на 2018-2025 годы.

Раздел 4. Перечень основных мероприятий программы с указанием
сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

ремон I дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий (при условии включения освещения придомовой герритории в состав общего имущества в многоквартирном доме, с последующим его содержанием за счет средетв собственников помещений);

установка урн;

установка скамеек.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД включает:

устройство детских и (или) спортивных площадок;

озеленение территори 11;

иные виды работ.

Дворовые территории включаются в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2025 годы по результатам Инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общест венных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и

земельных участков, предоставленных для их, а также на основании предложений заинтересованных лип в соответствии с утвержденным нормативно-правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2018-2025 годы.

Предложения «раждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

11роведение работ но благоустройству дворовых терри торий и муниципальных терри юрий общею пользования сельского поселения производится в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Минимальный гарантийный срок на результаты выполненных работ но благоустройст ву дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета Забайкальскою края - 3 года.

11редельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, раоот и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, нс позднее 1 мая года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действии (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осущест влении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Перечень основных мероприятий Программы изложен в приложении № 2».

дворовых территорий в сельском поселении «Хартунекое» подлежащих благоус тройству в 2018-2025 годах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п• | 1 Адресдворово йтерритории | П.ющаДЬдворов ойтеррит ории кв.м. | Перечень выполняемых работ из минимальногоперечня работ—\_  | Перечень выполняемых работ издополнительно! о перечняработ | Ориенг ировоч пая сметна ястоимо СП. выполи енияработ, тыс.ру б. | 11гр иод ВИП олн 01 И я раб от |
| 1 | Ул.Энергет­иков 1;2 | 1188 | Асфальтирование дворовых проездов 600 кв.м.обеспечение освещения 10 шт;установка урн 6 шт;установка скамеек 4 шт. | Устройство детской площадки - I шт; | 3000,0 | 202 |

Общественные территории включаются в муниципальную прсирамму формирования современной городской среды на 2018-2024 годы по результатам проведенной инвентаризации, а также на основании предложений граждан и организаций, в соответствии с утвержденным нормативно-правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу на 2018-2025 годы общественной территории.

Общественных территорий сельского поселении «Харагу некое»,
подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № л/и | Адрес мупицинал ьных территорий общего пользования | Площадь муниципальных герри торий общего пользования кв.м. | Ориептировоч пая сметная стоимость выполнения работ, тыс.руб. | 11ериод выполнения работ |
| 1 | ул. Вокзальная, 336 (Центральная площадь села) | 2090 | 1835,965 | 2020 |
| о— | ул.Вокзальная, 20(МБУК СКЦ «Энергия жизни» | 588 | 993,086 | 2021 |
| 3 | ул. Шоссейная, 27 (МБ У К Хара! у н с кая с е. 1 ьская б иб л пот с ка) | 588 | 1447,315 | 2024 |
|  | ул. Вокзальная, 336 (Центральная площадь села) | 2090 | 1654,892 | 2025 |

Дизайн-проекты благоус тройства каждой дворовой территории, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории до начала выполнения благо устрой тельных работ утверждаются с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Одним из условий реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является активное вовлечение фаждан. организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в м у II и ц и н ал ь ну к» п ро I рам му.

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству э рамках реализации программы, могут бы и. исключены территории:

1) расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий Межведомственной комиссией Забайкальского края по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», образованной постановлением Губернатора Забайкальского края от 1 марта 2017 года № 13 (далее Межведомственная комиссия) в порядке, установленном такой комиссией;

2) собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройся ва дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустроне гну в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации сельского поселения «Харагунское» муниципальной общест венной комиссии по организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц. осуществления контроля за реализацией муниципальной программы в порядке, установленном такой комиссией

Раздел 5. Форма участия в реализации прог раммы

Доля трудовою участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ определяется в размере нс менее 1 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Виды трудовою участия определяются в соответствии с Приказом Министерства строигсльства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.02.2017 г.

Финансовое или трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации настоящей программы нс предусматривается.

В связи с тем. что финансовое или трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации настоящей программы нс предусматривается, порядок аккумулирования расходования средств заинтересованных лиц отсутствует.

*Форма и доля трудового участия.*

Доля трудового участия:

Определяется как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ;

Форма трудового участия:

выполнение заинтересованными лицами. организациями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные раооты, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта;

предоставление строительных материалов, техники и пр.;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и сё работников.

Форма и минимальная доля финансово! о и трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительною перечня работ по благоустройству дворовых терри торий.

Доля финансовою участия определяется как доля софинансирования (в процентах от стоимости выполнения работ):

Денежные средства заинтересованных лиц привлекаются при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в строгом соответствии с жилищным законодательством Российской Федера!щи.

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации 11рограммы определяется администрацией сельскою поселения «Харагунское» и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы: Администрация сельского поселения «Харагунское»

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и зффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий: подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной < >инансовый год:

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий 11рограммы.

Исполнители Прог рам мы:

несут ответственность за реализацию мероприят ий Программы;

обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

7. Оценка социально-экономической •ффсктивносги реализации
Проз раммы

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2025году позволит удовлетворить большую часть обращений граждан с. Харагун о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией сельского поселения «Харагунское» и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения.

Администрация сельского поселения осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы и предоставляет отчет о выполненных мероприятиях

В рамках реализации муниципальной программы планируется: провести ремонт 1 ед. дворовых территорий многоквартирных домов, повышение социальной и экономической привлекательности сельского поселения «Харагунское».

В результате выполнения запланированных мероприятий программы ожидается достичь следующих показателей.

количество благоустроенных дворовых территорий составит I единицу;

количество благоустроенных общественных территорий составит 4 единицы;

Раздел 8. Бюджетное обеспечение муниципальной программы

Реализацию Программы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидий из краевого и федерального бюджетов бюджетам муниципальных образований.

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет 8931,258 тыс. руб. из них:

* местный бюджет 302,246 тыс. руб.

В рамках реализации Программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме средств фаждан и заинтересованных организаций.

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется:

* после разработки проектно-сметной документации на каждый объект;

после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной Программы.

Решение о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ и дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании жильцов многоквартирного дома.

Раздел 9. Описание рисков реализации прей раммы и способов их
мини.ми «ации

К основным рискам реализации программы, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, относятся: законодательные риски, обусловленные изменением условий реализации профаммы;

финансовые риски, обусловленные недостаточным объемом бюджетных ассигнований и (или) снижением финансирования профаммы.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятий профаммы, что в конечном счете, отразится на достижении показателей реализации программы.

Способами ограничения рисков будут являться:

подготовка и анализ отчетов о ходе реализации выполнения программы;

11риложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской сред 1.1 на территории сельского поселения «Харагунское» на 2018-2025 годы»

С В ЕДЕН И Я

о показателях (индикаторах) Муниципальной про!раммы
«Формирование современной городской среды на терригорни сельского
поселения «Харагунское» па 201Х-2025 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | 1!аименование показателя (индикатора)Количество благоустроенных дворовых терри горий | Единица измерения | Значения показателей |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 1 2025 |
| Ед. |  |  |  |  |  | 1 |
| 2И | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорийОхват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, и доживающего в | | 1(роценты11роцени,1— |  |  |  |  |  | ~~ '100 ' |
|  |  |  |  | —1 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Росси некой Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 5 | 1 !лощадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0,11 | 0,05 |  |  | 0.05 | 0.11 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты 1 |  |  |  |  |  |  - |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 | 0 |  |  | 0 | 0— |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Доля трудовогоучастия ввыполнении минимального перечня работ по благ «устройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Пропеты | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 9. | Доля финансового участия ввыполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 10. | Доля трудовогоучастия ввыполнении дополнительного перечня работ по благоустройс1ву дворовых территорий за и н тересо ва н н ы х лиц | 11роценты | □ |  |   | — |  |  |

г . .. I1риложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Харагунское» на 201 <Ч-2025годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных .мероприятий .Муниципальной программы

Формирование современной городской среды на герритории сельского поселения «Харагунское» на 2018-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| омер и наименованиеШОВНОГО мероприятия | Ответственныйисполни гель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями 11рограммы (подпрограммы 1 ) |
| началареал и запни | окончанияреализациИ |
| Ч?'!? 1 • Ремонт дворовых проездов на дворовых территориях МКД |
| 1. Мероприятия: врабогка проектно- «етной документации на пюлнение ремонта юровых территорий кд | Администрация сельского поселения «Харагунское» | 2025 | 2025 | Разработка локально - сметных расчетов в количестве 1шт. | 11овышение уровня ежегодно! о достижения целевых показателей Программы | 1кжазатель 1 (Наименование )Показатель 2 (Наименование )••• |

.2. Ремонт дворовых роездов МКД

Администрация сельского поселения «Харагунское»

2025

2025

1 Троведение асфальтобетонного покрытия. I Ъющадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых I ерриторий МКД. составит 600 кв. м

11овь|щсние уровня ежегодного достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия: «работка проектно­летной документации на лполиение освещения юровых территорий кд | Администрация сельского поселения «Харагунское»—— | 2025 | 2025  | 1 Разработка локально - сметных расчетов в количестве 1 шт. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| 2. Обеспечение вощения дворовых рри горни | Администрация сельского поселения «Харагунское» | 2025 | 2025 | 11роложен кабель в траншеях.установлены опоры освещения.подключеныэнергосберегающие светильники. | 11овышениеуровня ежегодного дос гижения целевыхпоказателей 11рограм.мы |  |
| дача 3. > стройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД |  |

Программы |

л дача 2. Обеспечение освещения дворовых территорий МКД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия: змещение малых хитектуцных форм на оровых территориях КД | Администрация сельского поселения «Хара«у некое» | 2025 | 2025 | Установка малых архитектурных форм (урн. скамеек) | 11овышенис уровня ежегодного достижения целевых показателейПр\* > 1 ра ммы |

|  |  |
| --- | --- |
| ДД\*4\* 4- 1 учение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МИД | ■ |
| . 1 .Мероприятия: нформирование аселения о проводимых еронриятиях по лагоустройству воровых территории 1КД | Администрация сельского поселения «Харагунское» | 2025 | 2025 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по бла гоустрой ст ву дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей 1(рограммы |

проводимых в рамках 1Триграммы, составит

 I 100%. \_1

(дача 5. Проведение ремонта и комплексного обустройства муниципальных территорий общего пользования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 .Мероприятия: сработка проектно— 1СТИОЙ документации на тол пение ремонта рриторий общего пп.зования | Администрация сельского поселения «Харагунское» | 2020 | 2025 | Разработка проектов и локально - сметных расчетов в количестве 4 шт. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Про! рам мы |
| 2. Мероприятия: «ведение ремонта и мплекспого устройства мест юсового отдыха | Администрация сельского поселения «Харагунское» | 2020 | 2025 | У стройст во 1 ротуаров, частичное асфальтирование, установка малых архитектурных форм, выполнено освещение, установлены отдельные элементы спортивной инфраструктуры, озеленение. | 11овьп пение уровня ежегодного достижения целевых показа гелей Программы |
| 6.11ривлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| '• 1 .Мероприятия: сформирование аселения о проводимых мероприятиях по лагоустройству зрритории общего олыования  | Администрация сельскою поселения «Харагунское» | 2020 |
| .2.Мероприятия: овьннение уровня увлеченности минтересованных «ждан, организаций в ;ализацию мероприятий ) благоустройству рриторий общего >льзования | Администрация сельскою поселения «Харагунское» | 2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 100% уровень информирования о мероприятиях по б.кп ©устройству территории общего пользования | 1 !овышенйе уровня ' ежегодного достижения целевых показателей Программы |
| 2025 | Доля учасшя населения в мероприятиях, проводимых в рамках 11рограммы, составит | 11онышепие уровня ежегодного достижения целевых |
|  | 100% | показателейПрограммы |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной юродской среды на территории Сельского поселения «Харагунское» на 2018-2025 годы»

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы
«Формирование современной юродской среды на территории сельского поселения «Харагунскос»
на 2018-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| гименованис | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государе» ценный гака гм и к-координатор. участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | 1’3Пр | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | йгод | 2023год | 2024год | —2025год |
| униципальная о грам м а Нормирование временной родской среды территории льского селения Харагунское» 2018 -2024.» | всею в том числе: |  |  |  |  |  | 1835,965 | 993,086 | 0 | 0 | 1447,315 | 4654.892 |
| Министерство территориального ратин гия Забайкальского края | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 1648,497 | 929.434 | 0 | '■ | 1393,764 | 4482,661 |
| Министерство территориального развития Забайкальского края | Краевой бюджет | 1 |  |  |  | 33,643 | 18.968 | 0 | 0 | 28.9 | 93,1 |

Администрация сельского поселения

«Хара< унскос»

Бюджет сельского поселения «Харагунское»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 153,825 | 44,684 |  | 0 | я24.6’ | 79,133 |

Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Харагунское»» па 2018-2025 годы»

План реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на терригорни сельского поселения «Харагунское» на 2018-2025
годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| именование к\*чпрпп1нс<о иаЗь >п ни пип л.1Ы?.н1: |р|:< р.-л.м1. | Сшпс | Он\*!—пепи1.||1 исшиишсх» | Срм>: на1\*:'11л:'11111 ии<!рал1.|пча о.>:’н.т.1я ;.'|;<р| • |
| 2О18-202' кюи |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | «В1 | 2022 | 202.1 | 2О2« | 202$ |
| >1 |ро н.кк- ссои па; № ):у0.1 икиаанне для оЯшсстаенпого■ ллемиа преетииципад|.|юй пролнммы«чиргяппия шпреманюй киской грели из 2018 >202$ голы |  | Ал»нни1\*|р1ш1> сельского1ЮЯ.1СИИН нХараоискос» | X |  | Ь- |  | — |  |  |  |  |
| пропиле гопьпме № 2.’.недсипс цБшсс1 кппего<;рл-»:и мрн-липапнии'нрзими <|>ирмпр<ал|и|я реж, игоЙ горожксС! сряди ип К -202$ голи |  | лдмияистрпиия «.«ьского пасенная яХараггискоС" | \*— |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1\> писе еетпие Ас 1кем ляп\* никтертжнтш1 ... ш. • пчеиии г\*<го\*. 1 ,-и1ст дедошмрш | .'II •>;икА\*1Кмн»1Хршпрми |  | .А\_1М.1Ш1ЕТры||1я се:1кх>м>11ЮССЛС1ПП •Харп|у1к»го» | X |  | ■ |  |  |  |  |  |  |

Приложение X\* 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской Среды на территории сельского

. поселения «Харагунекое»» на 2018-

2025 годы»

Порядок разработки, обсуждения. с<ппасования и утверждения дизайн -
проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома,
расположенного на территории сельского поселения «Харагунское», а гак же
дизайн- проекта благоустройства территории общею пользования

1. Общие положения

Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными липами дизайн- проекта благоустройства дворовой герригории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения «Харазунское», а также дизайн- проекта благоустройства герригории общего пользования, их утверждение в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» (далее Порядок).

Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой зерритории или территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн-проект).

Содержание дизайн- проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройст ву работ. Это может быть как проектная, сметная документация, гак и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой герригории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

1. Разрабоз ка ди зайп-проекга

Разработка дизайз 1-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории селз.ского поселения «Харагунское» и территорий общего пользования поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории сельского поселения «Харагунское». требованиями Градостроительною кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Харагунское» осуществляется заинтересованными лицами, а территории общего пользования поселения осуществляется администрацией сельского поселения «Харагунское» (далее - администрация).

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осушсс гвляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией сельского поселения «Харагунскос» и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в оз ношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

1. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн- проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех сооственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее уполномоченное лицо), о готовности дизайн- проекта в течение 1 рабочею дня со дня изготовления дизайн- проект а.

Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн- проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с собственниками инженерных сетей, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирною дома осуществляется администрацией в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта.

Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченною лица.

Дизайн-проект на благоустройство территории общею пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации.

11риложение № 6 к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории сельского

поселения «Харагунское»» на 2018- 2025 юлы»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополни 1елыюго перечня работ
по блатоустройст ву дворовых территорий,
и механизма контроля «а их расходованием

1. Общие положения
	1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирован ня средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоус тройству дворовых территорий сельского поселения <• Харагунское», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и форму участия (финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ.
	2. Под заинтересованными лицами понимаются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, уполномоченное собственниками лицо (при непосредственном способе управления многоквартирным домом), многоквартирные дома которых подлежат благоустройству.

Нод формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая лея тельносп, заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не гребующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий сельского поселения «Харагунское».

1.4. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном Правительством Забайкальского края.

1. Порядок финансового и (или) трудового участия заин тересованных лиц.
	1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом государственной власти Забайкальского края.
	2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ ио благоустройству дворовых территорий определяется органом государственной власти Забайкальского края.

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения органом государе!венной власIи Забайкальского края, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация Iрудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве сооч ветствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации 1аких работ.

1. Условия аккумулирования и расходования средств
	1. В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый муниципальному унитарному предприятию или бюджетному учреждению, или организации, уполномоченной органом местного самоуправления (далее - уполномоченное предприятие) в российской кредитной организации, величина собственных средств (каптала) которого составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.
	2. Уполномоченное предприятие заключает соглашение с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоус тройству дворовой территории.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоус тройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

* 1. Уполномоченное предприятие (организания/учреждение) обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
	2. Уполномоченное предприятие обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайге сельского поселения «Харагунское» в информационно­телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лип денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые терриюрии которых подлежа! благоустройству.

Уполномоченное предприятие ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной Общественной комиссии.

* 1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Уполномоченным предприятием (организация/учреждение) на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лип осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

* 1. Уполномоченное предприятие (организация/учреждение) осуществляв! перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной организацией акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представителем уполномоченного предприятия совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления Акты приемки работ (услуг).

1. Контроль за соблюдением условий порядка
	1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Уполномоченным предприятием (организация/учреждение). администрацией сельского поселения «Харагунское» в соответствии с бюджетным законодательством.
	2. Уполномоченное предприятие (организация/учреждение) обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:
* экономии денежных средст в, но итогам проведения конкурсных процедур:
* неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
* не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории:
* возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
* возникновения I случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 7 к проекту муниципальной программе «Формирование современной городской среды сельского поселения «Харагунское» на 2018-2025 годы»

1(орматиниая стоимость (единичный расчет) работ по благоустройству дворовых горриторий входящих в минимальный перечень работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 11аимснование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения (руб.) |
| 1 | Стоимость ремой га асфальтобетонного покрыт ия дворовых проездов | 100 м2 | 80 000 |
| 2 | Обеспечение освещение общественной территорий  | 1 штука | 13 000 |
| 3 \_ | СтО1 ь установки скамьи |  [штука  | 5 500 |
| 4 | Стоимость установки урны для мусора  | 1 штука | 2 400 |

Нормативная стоимость (единичный расчет) работ по благоустройству дворовых территорий входящих в дополнительный перечень работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | 11аимепованис норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | I (ормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения (руб.)  |
| 1 | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных< каталок | 1 кв.м. | 200,0 |
| 2 | Озеленение придомовойтерритории  | 1 штука | 13 000 |

11риложспис X к проекту муниципальной программе «Формирование современной городской среды сельского поселения «Харагунское» на 2018-2025 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на
дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий сельского
поселения «Харагунекое»

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование изделия |
| 1 | Стоимосл ь ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов |
| 2 | Обеспечение освещение территорий |
| 3 | Стоимость установки скамьи |
| 41 I | Стоимость установки урны для мусора —  |

Визуализация

**СССЭкОЯ ЧЗ(ПЬ**

ин\*гш.ноготоЕ1.йц



11риложение № V

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения ■•Харагунское» на 2018-2025 годы»

Адресным перечень дворовых и общестенных территорий. включенных в муннинпалыг.10
программу ■■Формирование современной юродской среды на территории сельского поселения
«Харагунское» на 2018-2025 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Г№ | Наименование населенного пункта, входящею п состав сельского поселения ■■Харагунское» | Адрес дворовой - общественной территории. включенной по итогам проведенной инвентаризации, и муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселении «Харагунское» на 2018- 2025 год» | Планируемый период проведения благоустройства территории \_ |
| Адресный перечень дайревых территорий, подлежащих благоустройств |
| | | с. лпрагун | ул. Энергетиков, 1.2 | 2025 |
| Адресный переченьобщественных территорий, подлежащих олагоустройс | гну |
| 1 | с ларагун | ул. Вокзальная.^лб (Центральная площадь) | 2020 |
|  | с. Харагун | ул Вокзальная, 20 (М1.УК СКЦ «Энергия жизни») | 2021 |
| 3 | с. Харагун | у Шоссейная. 2(МВУ К Харагунская сельская библиотека) | 2024 |
| ч с. ларжуи | ул. Вокзальная.>36 (Центральная площадь) | 2025 | |