**Отчет КСО муниципального района «Хилокский район»**

**за 3 квартал 2023 года по контрольной деятельности**

В 3 квартале 2023 года Контрольно-счетным органом проведено 5 контрольных мероприятия, на основании распоряжении и плана работы Контрольно-счетного органа муниципального района «Хилокский район»» на 2023 год:

- проверка законности, эффективности, целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры муниципального района «Хилокский район» на 2021-2023 года», субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) в МБУ ДО «Детская музыкальная школа» муниципального района «Хилокский район» за 2022 год. Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг;

- проверка законности, эффективности, целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры муниципального района «Хилокский район» на 2021-2023 года». Проверка целевого использования субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в Администрации сельского поселения "Жипхегенское;

- проверка законности, эффективности, целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры муниципального района «Хилокский район» на 2021-2023 года». Проверка целевого использования субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в Администрации сельского поселения "Хилогосонское";

- проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств выделенных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования. Проверка целевого использования субсидии, выделенной муниципальному бюджетному образовательному учреждению основная общеобразовательная школа № 16 с.Гыршелун в 2022 году на капитальный ремонт и оснащение здания. Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг.

- проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств, выделенных бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. Проверка целевого использования субсидии, выделенной муниципальному бюджетному образовательному учреждению основная общеобразовательная школа № 24 с.Закульта в 2022 году. Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг.

**Проверка законности, эффективности, целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры муниципального района «Хилокский район» на 2021-2023 года», субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) в МБУ ДО «Детская музыкальная школа» муниципального района «Хилокский район» за 2022 год. Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг.**

Проверяемый период –2022 год.

В ходе проверки установлено:

- В МБУ ДО «Детская музыкальная школа» Хилокского района не назначен контрактный управляющий в нарушение 44-ФЗ.

-в результате фактического осмотра установлено: все выполненные работы соответствуют актам выполненных работ, локально-сметному расчету, но по истечению года в ходе эксплуатации объекта выявлена не качественная отделка стен школы, в кабинете бухгалтерии, учебных классах стены пошли трещинами, линолеум в коридоре «волнами и т.п.. Рекомендовано составить дефектный акт и направить подрядчику для устранения в соответствии с пунктами 9,5-9,6 заключенного контракта.

- фактов нецелевого расходования выделенной субсидии не установлено.

**Проверка законности, эффективности, целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры муниципального района «Хилокский район» на 2021-2023 года». Проверка целевого использования субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в Администрации сельского поселения "Жипхегенское».**

Проверяемый период –2022 год.

В ходе контрольного мероприятия законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры муниципального района «Хилокский район» на 2021-2023 года», субсидии на государственную поддержку отрасли культуры фактов нецелевого расходования выделенной субсидии за 2022 год в Администрации сельского поселения «Жипхегенское», в МУК Центр Досуга «Гранит» сельского поселения «Жипхегенское» не установлено.

- в нарушение пунктов 38-55 инструкции № 157н от 01.12.2010 г на данные приобретенные объекты в учреждении не заведены инвентарные карточки формы ОС-6.

**Проверка законности, эффективности, целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры муниципального района «Хилокский район» на 2021-2023 года». Проверка целевого использования субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в Администрации сельского поселения "Хилогосонское".**

Проверяемый период –2022 год.

В ходе контрольного мероприятия фактов нецелевого расходования выделенной субсидии за 2022 год в Администрации сельского поселения «Хилогосонское», в МБУК Национальный центр культуры бурят и информации «Баяр Хила» сельского поселения «Хилогосонское» не установлено.

В ходе проверки установлено, что в связи с тем, что первоначально заключен контракт на сумму 4000000,00 рублей, который расторгнут и заключены два договора на выполнение работ, факты свидетельствуют о том, что при заключение контракта, в проектно-сметные документы включены работы, которые оказались не целесообразными, соответственно данный факт показывает, что подготовительная работа по планированию текущего ремонта здания МБУК «Национальный центр культуры бурят и информации «Баяр Хила» сельского поселения «Хилогосонское» перед объявлением торгов и подготовки конкурсной документации проводилась не на должном, качественном уровне. Не проведен полный анализ конкретных видов работ. Контрольно-счетным органом муниципального района «Хилокский район» отмечается низкое качество составления проектно-сметной документации, справок стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Перед заключением контракта сметы не пересчитываются по новой рыночной стоимости. В данных документах прописано растяжимое понятие «текущий ремонт здания МБУК «Национальный центр культуры бурят и информации «Баяр Хила» сельского поселения «Хилогосонское». В справках к муниципальному контракту, договорам на выполнение работ № 2,3 не указаны конкретные виды работ, за которые произведена оплата.

**Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств выделенных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования. Проверка целевого использования субсидии, выделенной муниципальному бюджетному образовательному учреждению основная общеобразовательная школа № 16 с.Гыршелун в 2022 году на капитальный ремонт и оснащение здания. Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг.**

Проверяемый период –2022 год.

В ходе проверки установлено:

- в нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, информация об исполнении данного муниципального контракта не размещена в ЕИС: платежное поручение № 752369 от 16.05.2022 год на сумму – 9944715,01рублей, платежное поручение № 605296 от 28.11.2022 года на сумму 15719065,66 рублей.

- в нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, информация о частичном исполнении муниципального контракта с ООО «Байкал плюс» размещена в реестр контрактов с нарушением установленных сроков на 4 рабочих дня (03.11.2022г).

- в нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, информация о частичном исполнении муниципального контракта № 5833/2022 от 01.09.2022г размещена в ЕИС с нарушением установленных сроков на 26 рабочих дня (27.01.2023г).

- в нарушении п.2 ст.38 Закона ФЗ-44 в МБОУ ООШ №16 с.Гыршелун не назначен контрактный управляющий.

- в нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, информация о муниципальных контрактах за 2022 год (монополистах) не размещена в реестр контрактов ( нет информации о частичном исполнении):

- муниципальный контракт с ООО «Авангард» № ТС-06/2022 от 13.01.2022г на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде на сумму 1928544,43руб,

- муниципальный контракт с ООО «Авангард» № ТС-06/1/2022 от 01.12.2022г на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде на сумму 478922,81руб

- муниципальный контракт с АО «Читаэнергосбыт» №022517 от 01.01.2022г на осуществление продажи электрической энергии на сумму 112206,54рублей.

**Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств выделенных бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. Проверка целевого использования субсидии, выделенной муниципальному бюджетному образовательному учреждению основная общеобразовательная школа № 24 с.Закульта в 2022 году. Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг.**

Проверяемый период –2022 год.

В ходе проверки установлено:

- в нарушении п.2 ст.38 Закона ФЗ-44 в МБОУ ООШ №24 с.Закульта не назначен контрактный управляющий.

- в нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, не размещена информация о муниципальных контрактах за 2022 год (монополистов) о частичном исполнении, об исполнении:

- муниципальный контракт с ООО «Авангард» № ТС-16/2022 от 13.01.2022г на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде на сумму 2258093,03руб,

- муниципальный контракт с АО «Читаэнергосбыт» № 020439 от 31.01.2022г на осуществление продажи электрической энергии на сумму 120178,99рублей.

- муниципальный контракт с ПАО «Ростелеком» № 6030000 от 31.01.2022г на оказание услуги связи на сумму 6800,0рублей.

-в нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ, информация о муниципальных контрактах за 2023 год (монополистов) не размещена в реестр контрактов, также нет информации о частичном исполнении:

- муниципальный контракт с ООО «Авангард» № ТС-16/2023 от 13.01.2022г на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде на сумму 2345275,16руб,

- муниципальный контракт с АО «Читаэнергосбыт» № 020439 от 10.01.2023г на осуществление продажи электрической энергии на сумму 323471,57рублей.

- муниципальный контракт с ПАО «Ростелеком» № 603000019945 от 07.12.2022г на оказание услуги связи на сумму 7826,28рублей.

Фактов нецелевого использования, выделенных средств субсидии выделенной муниципальному бюджетному образовательному учреждению основная общеобразовательная школа № 24 с.Закульта в 2022 году на капитальный ремонт спортивного зала не установлено.