
****

Приложение 1.

к Постановлению администрации

сельского поселения «Хушенгинское»

от 04.09.2023 года №18

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды сельского поселения «Хушенгинское» на 2018-2024 годы»**

1. В паспорте муниципальной программы раздел 11. Следующего содержания: «Объёмы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы бюджетных ассигнований программы | Программа предполагает финансирование за счёт бюджетов двух уровней, а также за счет привлечения внебюджетных средств в общей сумме 5 114,7 тыс. руб.\* | | | | | | | |
| годы: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | 2 500,0 | 5 170,37 |
| бюджет поселения | - | - | - | - | - | 71,0 | 94,8 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | | | | | |  |  |

2. В пункте 2 муниципальной программы таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Адрес**  **общественной территории** | **Вид работ**  **по благоустройству** | **Финансовое обеспечение, тыс.руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Хушенга  ул. Центральная д. 22а (общественная территория площадь с. Хушенга)  I этап | 1) облицовка памятников воинам ВОВ гранитной плиткой;  2) устройство ограждения; | 2 571,0 |
| 2. | с. Хушенга  ул. Центральная д. 22а (общественная территория площадь с. Хушенга)  II этап | 1. 1). Укладка тротуарной плитки и бортовых камней | 5 265,17 |

3. раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов

4.1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы и сроки их реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятия** | **Срок реализации** | **Источники финансирования, тыс. руб.** | | | |
| **краевой бюджет** | **бюджет поселения** | **внебюджетные источники** | **ВСЕГО** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Благоустройство площади с. Хушенга** |  |  |  |  |  |
| I этап:  1) облицовка памятников воинам ВОВ гранитной плиткой;  2) установка ограждения; | 2023 | 2 500,00 | 71,0 | 0 | 2 571,0 |
| II этап  1). укладка тротуарной плитки и бортовых камней | 2024 | 5 170,37 | 94,8 | 0 | 5 265,17 |
| **ВСЕГО по разделу :** |  | **7 670,37** | **165,8** | **0** | **7 836,17** |

4. раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

**«5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Программа предполагает финансирование за счёт бюджетов двух уровней в общей сумме **7 836,17 тыс. руб.**

Финансирование по годам, тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годы** | **Источники финансирования, тыс. руб.** | | | |
| **краевой**  **бюджет** | **бюджет**  **поселения** | **внебюджетные источники** | **ВСЕГО** |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | 2 500,00 | 71,0 | - | 2 571,0 |
| 2024 | 5 170,37 | 94,8 | - | 5 265,17 |
| **ВСЕГО:** | **7 670,37** | **165,8** | **0** | **7 836,17** |

Финансирование по направлениям деятельности, тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направления деятельности** | **Источники финансирования, тыс. руб.** | | | |
| **краевой**  **бюджет** | **бюджет**  **поселения** | **внебюджетные источники** | **ВСЕГО** |
| 1) облицовка памятников воинам ВОВ гранитной плиткой; |  |  |  |  |
| 2) Установка ограждения |  |  |  |  |
| 1. 3) укладка тротуарной плитки и бортовых камней |  |  |  |  |
| **ВСЕГО:** | **7 670,37** | **165,8** | **0** | **7 836,17** |