**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ХИЛОКСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02 июня 2025 год № 338

г. Хилок

**Об утверждении плана подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2025-2026гг. на территории муниципального района «Хилокский район»**

В соответствии со статьёй 17 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», правилами оценки готовности к отопительному периоду, порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке и оценке готовности объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2025-2026гг. на территории муниципального района «Хилокский район».
2. Утвердить прилагаемый план подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2025-2026гг. на территории муниципального района «Хилокский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района

«Хилокский район» К.В. Серов

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

муниципального района «Хилокский район»

от «02» июня 2025 года № 338

**СОСТАВ**

**комиссии по подготовке и оценке готовности объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2025-2026гг. на территории муниципального района «Хилокский район»**

Председатель:

Ермолаев Александр Николаевич – заместитель главы муниципального района «Хилокский район» по территориальному развитию;

Члены комиссии:

Яворская Екатерина Сергеевна – начальник отдела территориального развития администрации муниципального района «Хилокский район», заместитель председателя комиссии;

Фролова Анастасия Николаевна – консультант отдела территориального развития администрации муниципального района «Хилокский район»;

Некрасов Юрий Анатольевич – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района «Хилокский район»;

Руководители предприятий жилищно - коммунальной сферы муниципального района «Хилокский район» (по согласованию);

Главы городских и сельских поселений муниципального района «Хилокский район» (по согласованию);

Государственный инспектор Забайкальского управления Ростехнадзора (по согласованию).

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

муниципального района «Хилокский район»

от «02» июня 2025 года № 338

**ПЛАН**

**подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2025-2026гг. на территории муниципального района «Хилокский район»**

1. Проанализировать недостатки отопительного периода 2024-2025 гг. и разработать необходимые мероприятия по их устранению.
2. Провести ревизию котельного оборудования, систем теплоснабжения, водоснабжения, канализационных сетей.
3. Провести опрессовку трубопроводов холодного и горячего водоснабжения.
4. Разработать графики промывки, опрессовки внутридомовых инженерных сетей.
5. Ресурсоснабжающим организациям предусмотреть в период подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов проведение ремонтных работ котельных, водопроводных, тепловых и канализационных сетей, чистки котлов, подготовить котельное оборудование к эксплуатации. Информацию о ходе работ и выполнении данных мероприятий информировать администрацию муниципального района «Хилокский район».
6. В срок до 01 сентября 2025 года обеспечить аварийный запас материально-технических ресурсов в эксплуатируемых организациях для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в отопительный период 2025-2026 гг.
7. Ресурсоснабжающим организациям заключить договора на поставку твердого топлива на котельные, обеспечить нормативный запас топлива на котельных в срок до 01 сентября 2025 года.
8. Обеспечить готовность жилищного фонда и других потребителей тепловой энергии с выдачей паспортов готовности в срок до 15 сентября 2025 года.
9. Провести пробные топки перед началом отопительного сезона 2025-2026гг.
10. В срок до 10 сентября 2025 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными организациями бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства.
11. Назначить ответственное лицо за предоставление информации от муниципального района «Хилокский район» в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, цифровизации и связи Забайкальского края статистической отчетности по формам: форма 1-ЖКХ (зима), форма 2-ЖКХ (зима), форма 3-ЖКХ (зима).
12. Разработать график проведения проверки подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг., осуществить данные проверки, составить акты проверок.