АДМИНИСТРАЦИЯ   ХИЛОКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» февраля 2026 года                                                                 № 92

г. Хилок

Об утверждении Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Хилокского муниципального округа

В целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Хилокского муниципального округа, в соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, законом Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875 - ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», Уставом Хилокского муниципального округа, администрация Хилокского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Хилокского муниципального округа.

2. Признать утратившими силу:

постановления администрации муниципального района «Хилокский район»:

- от 27.02.2015 № 275 «Об утверждении Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района «Хилокский район»;

-  от 06.12.2019 № 820, от 03.12.2020 № 796, от 14.09.2021 № 587, от 22.06.2022 № 407, от 18.01.2023 № 21, от 28.03.2023 № 160, от 16.11.2023 № 775, от 12.04.2024 № 203, от 24.07.2024 № 433, от 14.08.2024 № 502, от 04.09.2025 № 568, от 12.11.2025 № 703 «О внесении изменений в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района «Хилокский район», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Хилокский район» от 27.02.2015 № 275».

постановления администрации городского поселения «Хилокское»:

- от 29.01.2014 № 11 «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Хилокское»;

-  от 19.06.2014 № 57, от 14.03.2023 № 59, от 21.10.2024 № 408, от 28.10.2024 № 418, «О внесении изменений в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Хилокское».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответствии с Уставом Хилокского муниципального округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования).

Исполняющий обязанности  главы

муниципального района «Хилокский район»                           Л.В.Тищенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Хилокского муниципального округа

от «09» февраля 2026 года № 92

Муниципальная программа

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Хилокского муниципального округа

на  2014-2043гг.

ПАСПОРТ

Муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Хилокского муниципального округа

| 1 | Наименование программы | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Хилокского муниципального округа на 2014-2043гг. (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки программы | Пункт статья 168 Жилищного кодекса Российской Федерации; статьи 13 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края» |
| 3 | Дата утверждения программы | Постановление администрации Хилокского муниципального округа от «09» февраля 2026 года № 92 «Об утверждении Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Хилокского муниципального округа» |
| 4 | Заказчик программы | Администрация Хилокского муниципального округа |
| 5 | Основной разработчик программы | Отдел территориального развития Администрации Хилокского муниципального округа |
| 6 | Ответственный исполнитель программы | Отдел территориального развития Администрации Хилокского муниципального округа |
| 7 | Цель и задача программы | Цель: улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Хилокского муниципального округа, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Задача: эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Хилокского муниципального округа, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. |
| 8 | Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (комплексный либо отдельных видов работ). |
| 9 | Срок реализации программы | 2014-2043 годы |
| 10 | Ожидаемые результаты реализации программы | В результате выполнения мероприятий программы ожидается: проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Хилокского муниципального округа, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории Хилокского муниципального округа |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере реализации Программы

В настоящее время  техническое состояние  большого количества многоквартирных домов на территории Хилокского муниципального округа  не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда - многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

Раздел 2. Цель и задача Программы

Целью Программы является улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Хилокского муниципального округа, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Для достижения указанной цели планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующей задачи: эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Хилокского муниципального округа, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В результате реализации мероприятий Программы будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Хилокского муниципального округа.

Раздел 3. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Хилокского муниципального округа

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счёт средств фонда капитального ремонта Забайкальского края, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, включает в себя:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,  водоснабжения, водоотведения;

- ремонт крыши;

- ремонт подвальных помещений (при наличии), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- ремонт фасада.

Дополнительно за счёт средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, финансируются:

разработка проектной документации, в случае если законодательством Российской Федерации требуется её разработка;

проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры, в случае если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз;

осуществление строительного контроля;

услуги и (или) работы по утеплению фасада;

услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю.

Раздел 4. Перечень программных мероприятий

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Хилокского муниципального округа, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 5. Порядок актуализации Программы

Основаниями для актуализации Программы могут являться:

выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы (в Программу);

изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже одного раза в год. При актуализации Программы утверждается перечень домов, включенных (исключенных) в Программу (из Программы), а также перечень домов, по которым изменена очередность проведения капитальных ремонтов.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в конкретном многоквартирном доме.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

Раздел 6. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Хилокского муниципального округа,  реализуется в 2014-2043 годах.

Раздел 7. Объёмы финансирования Программы.

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы будет использоваться целевой индикатор «Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества  (комплексный либо отдельных видов работ)». Конкретные объёмы финансирования Программы и значения целевого индикатора будут определяться Муниципальным краткосрочным планом реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Хилокского муниципального округа.

Раздел 8. Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов

реализации Программы

Разработка краткосрочных планов реализации Программы направлена на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с определением необходимого объема финансирования.

Краткосрочные планы реализации Программы разрабатываются сроком на три года.

Подготовка и утверждение краткосрочных планов реализации программы включают в себя следующие этапы:

Администрация Хилокского муниципального округа не позднее двух календарных месяцев со дня официального опубликования Программы (актуализации) разрабатывает и утверждает муниципальный краткосрочный план реализации Программы и направляет его в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи  Забайкальского края в срок не позднее двух недель со дня официального опубликования муниципального краткосрочного плана реализации Программы. Администрация Хилокского муниципального округа устанавливает условия включения многоквартирных домов в муниципальный краткосрочный план реализации Программы.

Краткосрочный план реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Хилокского муниципального округа конкретизирует сроки проведения капитального ремонта, уточняет планируемые виды работ/услуг по капитальному ремонту. Форма муниципального краткосрочного плана реализации Программы приведена в таблицах 1, 2, 3 приложения N 2 к настоящей Программе.

Краткосрочные планы разрабатываются на основе фактических смет, разработанных для каждого дома, включенного в краткосрочный план. Краткосрочный план содержит следующие данные:

многоквартирный дом, его адрес;

вид работ (услуг) по капитальному ремонту с указанием технических/конструктивных элементов объекта общего имущества, подлежащих такому ремонту, исходя из сметы, составленной на такие работы;

объем финансирования на проведение капитального ремонта.

Порядок и условия предоставления мер  муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта устанавливаются  муниципальными правовыми актами.

Муниципальный краткосрочный планы реализации Программы подлежит опубликованию.

Раздел 9. Организация контроля за ходом исполнения Программы

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы администрации Хилокского муниципального округа  по территориальному развитию в соответствии с действующим законодательством.