АДМИНИСТРАЦИЯ ХИЛОКСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2026 года                                                                                        № 440

г. Хилок

О подготовке проекта правил землепользования и застройки Хилокского муниципального округа Забайкальского края

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Хилокского муниципального округа Забайкальского края, администрация Хилокского муниципального округа постановляет:

1. Принять решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки Хилокского муниципального округа  Забайкальского края (далее – Проект).

1. Приступить к  подготовке Проекта.

2. Утвердить установленные этапы градостроительного зонирования по подготовки Проекта (приложение 1).

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта (приложение 2).

4. Утвердить состав Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки на территории Хилокского муниципального округа Забайкальского края  (приложение 3).

5. Утвердить порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта (приложение 4).

6. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании Хилокского муниципального округа (https:// хилокский.рф), а также разместить на официальном сайте Хилокского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://hiloksky.75.ru).

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального района

«Хилокский район»       	Л.В.Тищенко

Приложение 1

к постановлению администрации

Хилокского муниципального округа

Забайкальского края

от 15.05. 2026 г. № 440

Этапы градостроительного зонирования

1 этап:

Разработка Проекта.

2 этап:

Проверка Проекта на соответствии требованиям действующего законодательства.

3 этап:

Подготовка  материалов публичных слушаний Комиссией и принятие решения Главой Хилокского муниципального округа  о проведении публичных слушаний по Проекту. Доработка Проекта в соответствии с замечаниями, учтённых в ходе публичных слушаний.

4 этап:

Предоставление Проекта Главе Хилокского муниципального округа с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.

5 этап:

Принятие решения Главой Хилокского муниципального округа о направлении Проекта на Совет Хилокского муниципального округа Забайкальского края или об отклонения Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

6 этап:

Утверждение проекта Советом Хилокского муниципального округа Забайкальского края или о направлении Проекта Главе Хилокского муниципального округа на доработку.

Приложение 1

к постановлению администрации

Хилокского муниципального округа

Забайкальского края

от 15.05. 2026 г. № 440

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке Проекта

| № п.п. | Порядок проведения работ | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка Проекта | Срок по договору на подготовку проекта | Проектная организация |
| 2 | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учёта, направление указанных предложений в администрацию Хилокского муниципального округа | Не позднее 10 дней со дня предоставления предложений заинтересованных лиц в Комиссию | Комиссия |
| 3. | Рассмотрение разработанного Проекта, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта в администрацию Хилокского муниципального округа | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта | Комиссия |
| 4. | Проверка Проекта, представленного Комиссией, принятие решения о направлении проектов на публичные слушания или на доработку | В течение 10 дней со дня получения проекта | Администрация Хилокского муниципального округа |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Не позднее 10 дней со дня получения проекта | Глава Хилокского муниципального округа |
| 6. | Проведение публичных слушаний | Общий срок проведения публичных слушаний не менее 1 и не более 3месяцев со дня опубликования проекта | Комиссия |
| 7. | Доработка Проекта с учётом результата публичных слушаний, направление Проекта Главе Хилокского муниципального округа | Не позднее 10 дней со дня получения проекта | Комиссия |
| 8. | Принятие решения о направлении Проекта в Совет Хилокского муниципального округа или об отклонении и направлении их на доработку | В течение 10 дней после предоставления проекта | Глава Хилокского муниципального округа |
| 9. | Опубликование Правил после утверждения в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Хилокского муниципального округа | В течение 10 дней со дня утверждения | Комиссия |
| 10. | Размещение утвержденных документов на сайте ФГИС ТП | В течение 10 дней со дня утверждения | Комиссия |

Приложение 3

к постановлению администрации

Хилокского муниципального округа

Забайкальского края

от 15.05.2026 г. № 440

Состав

Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки на территории Хилокского муниципального округа Забайкальского края

Председатель Комиссии:

Ю.А. Некрасов – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Хилокского муниципального округа;

Заместитель председателя:

Е.С. Макарчук  – консультант по архитектуре и градостроительству администрации Хилокского муниципального округа;

Секретарь Комиссии:

Е.В. Кривошеева – главный специалист по архитектуре и градостроительству

администрации Хилокского муниципального округа;

Члены Комиссии:

М.С. Игнатьева – кадастровый инженер;

Ч-Д. Д. Бастуев – кадастровый инженер;

Мельник Ю.Ю. – представитель населения;

Приложение 4

к постановлению администрации

Хилокского муниципального округа

от 15.05.2026 г. № 440

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ

в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта

1. С момента опубликования сообщения о подготовке Проекта, в течение установленного срока заинтересованные лица вправе направить в Комиссию свои предложения.

2. Предложения с пометкой «Предложение по подготовке Проекта правил землепользования и застройки поселения» направляются по почте в адрес комиссии: г. Хилок, ул. Ленина, д. 9, каб. 9.

3. Предложения в Проект должны быть за подписью юридического (указывается должность руководителя, наименование организации и фамилия, имя, отчество руководителя) или физического (указывается фамилия, имя, отчество) лица, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения и замечания, касающиеся проекта правил землепользования и застройки, включаются в протокол публичных слушаний, в котором указываются ответы на них.

6. Регистрация обращений осуществляется в специальном журнале.

7. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта, Комиссией не рассматриваются.