АДМИНИСТРАЦИЯ

ХИЛОКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» мая 2026 года	                                                     № 430

г. Хилок

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. на территории Хилокского муниципального округа

В соответствии со статьёй 17 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234:

- Утвердить прилагаемый план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. на территории Хилокского муниципального округа.

- Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии с Уставом Хилокского муниципального округа.

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы муниципального района                                              А.Н. Ермолаев

«Хилокский район»

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Хилокского муниципального округа

от « 13» мая 2026 года № 430

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. на территории Хилокского муниципального округа

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;

- приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511;

- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

| №п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Начало отопительного периода /Завершение отопительного периода |  |
|  | 2023-2024 гг. | 15.09.2023 г./17.05.2024 г. |
|  | 2024-2025 гг. | 15.09.2024 г./23.05.2025 г |
|  | 2025-2026 гг. | 15.09.2025 г./22.05.2026 г. |
| 1.2 | Продолжительность отопительного периода |  |
|  | 2023-2024 гг. | 245 |
|  | 2024-2025 гг. | 250 |
|  | 2025-2026 гг. | 249 |
| 1.3 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |
|  | 2023-2024 гг. | Отсутствуют |
|  | 2024-2025 гг. | Отсутствуют |
|  | 2025-2026 гг. | Отсутствуют |
| 1.4 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 1.5 | Режимные условия |  |
|  | 2023-2024 гг. | Зависимые от погодных условий и нормативных параметров микроклимата в помещениях, температура теплоносителя |
|  | 2024-2025 гг. |  |
|  | 2025-2026 гг. |  |
| 1.6 | Аварийные ситуации |  |
|  | 2023-2024 гг. | 8 |
|  | 2024-2025 гг. | 6 |
|  | 2025-2026 гг. | 2 |
| 1.7 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |
|  | 2023-2024 гг. | В штатном режиме |
|  | 2024-2025 гг. | В штатном режиме |
|  | 2025-2026 гг. | В штатном режиме |

2. План подготовки объектов теплоснабжения Хилокского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 гг.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального округа | До 15 февраля 2026 года | Администрация Хилокского МО |
| 2 | Разработка плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих организаций | До 15 апреля 2026 года | Ресурсоснабжающие организации |
| 3 | Актуализация схем теплоснабжения в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 | До 01 июля 2026 года | Администрация Хилокского МО |
| 4. | Обеспечение запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | До 01 сентября 2026 года | Ресурсоснабжающие организации |
| 5 | Проведение противоаварийных тренировок с целью отработки внештатных ситуаций на объектах теплоснабжения | В течении 2026 г, в соответствии с графиком | Ресурсоснабжающие организации |
| 6 | Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, собственников помещений в МКД, в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | май-август | Администрация Хилокского МО |
| 7 | Подготовка и предоставление комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду | май-август | Администрация Хилокского МО |
| 8 | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг. при отсутствии замечаний по результатам проверки | Не позднее 20 ноября 2026 | Администрация Хилокского МО |
| 9 | Обеспечить наличие нормативных запасов топлива | до 15 сентября 2026 года | Ресурсоснабжающие организации |
| 10 | Предоставить утвержденные температурные графики котельных, сетевых установок на отопительный период 2025-2026 годов | до 30 августа 2026 года | Ресурсоснабжающие организации |
| 11 | Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией | до 28 августа 2026 года | Ресурсоснабжающие организации |