АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2023 года								         № 115

с. Чара

О внесении изменений в Постановление администрации Каларского муниципального округа Забайкальского края от 08 ноября 2021 года №641 «Об утверждении Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, со статьей 14 закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», постановлением Правительства Забайкальского края от 01 марта  года № 92 «О внесении изменений в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края и приведения нормативно-правовой базы Каларского муниципального округа Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 32 устава Каларского муниципального округа Забайкальского края, администрация Каларского муниципального округа постановляет:

1. Внести изменения в Постановление администрации Каларского муниципального округа Забайкальского края от 08 ноября 2021 года № 641 «Об утверждении Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края»

1.1. Приложение №1  Постановления изложить в прилагаемой  редакции.

1.2. Приложение №2  Постановления изложить в прилагаемой  редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) на официальном сайте Каларского муниципального округа Забайкальского края https://kalarskiy.75.ru/

Временно исполняющий обязанности

главы Каларского муниципального

округа Забайкальского края							Н.М.Корбут

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К постановлению администрации Каларского

муниципального округа Забайкальского края

от 13 марта   2023  года № 115

| Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых, на период реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 2 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | Услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | 2017-2019 |
| 3 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 4 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 5 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 6 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 7 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 8 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 9 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 10 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 11 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16а | Услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | 2020-2022 |
| 12 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 13 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 14 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 15 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 16 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16а | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 17 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 18 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16а | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 19 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16а | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 20 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 21 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 18 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 22 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 23 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 24 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 25 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 26 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 18 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 27 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 18 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 28 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 18 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 29 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 30 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20 | Услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | 2020-2022 |
| 31 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 32 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 33 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 34 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 35 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 36 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 37 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 38 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 39 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 40 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 41 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 42 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2038-2040 |
| 43 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038-2040 |
| 44 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 45 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 46 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20а | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 47 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 48 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 49 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 24 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 50 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 51 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 52 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 53 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 54 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 24 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 55 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 24 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 56 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 24 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 57 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 58 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 26 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 59 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 60 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 61 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 62 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 63 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 26 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 64 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 26 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 65 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 26 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 66 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 67 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | Услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | 2020-2022 |
| 68 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 69 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 70 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 71 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 72 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 73 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 74 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 75 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 76 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 77 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28а | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 78 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 79 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 80 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 81 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 82 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28а | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 83 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 84 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28а | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 85 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 86 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | 2020-2022 |
| 87 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 88 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 89 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 90 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 91 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 92 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 93 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 94 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 95 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 96 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 29 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 97 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 98 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 99 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 100 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 101 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 29 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 102 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 29 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 103 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 29 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 104 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 105 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 106 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 107 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 108 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 109 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 110 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 111 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 112 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 113 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 114 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 32 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 115 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 116 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 117 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 118 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 119 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 32 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 120 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 32 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 121 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 32 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 122 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 123 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 34 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 124 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 125 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 126 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 127 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 128 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 34 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 129 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 34 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 130 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 34 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 131 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 132 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 35 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 133 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 134 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 135 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 136 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 137 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 35 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 138 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 35 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 139 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 35 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 140 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 141 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 142 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 143 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 144 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 145 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 146 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 1 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 147 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 148 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 149 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 150 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | Услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | 2020-2022 |
| 151 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 152 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 153 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 154 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 155 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 156 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 157 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 158 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 159 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 160 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 161 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 162 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 163 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 164 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 165 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 166 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 167 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 168 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 169 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 170 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 171 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 172 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 173 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 174 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 175 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 176 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 177 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 178 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 179 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 180 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 181 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 182 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 183 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 184 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 185 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 186 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 187 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 188 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 189 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 190 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 191 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 192 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 193 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 194 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 195 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 196 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 197 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 198 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 199 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 200 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 201 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 202 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 203 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 204 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 205 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 206 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 207 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 208 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 209 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 4 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 210 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 211 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 212 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 213 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 214 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 215 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 216 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 217 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 218 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 5 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 219 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 220 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 221 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 222 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 223 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 224 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 225 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 226 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 227 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 228 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 229 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 230 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 231 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 232 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 233 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 234 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 235 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 236 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 237 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 238 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 239 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 240 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 241 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 242 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 243 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 244 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 245 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 246 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 247 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 248 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 249 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 250 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 251 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 252 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 253 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 254 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 255 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 256 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 257 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 258 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 259 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 260 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 261 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 262 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 263 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 264 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 265 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 266 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 267 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 268 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 269 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 270 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 271 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 272 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 273 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 274 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 275 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 276 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 277 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 278 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 279 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 280 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 281 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 282 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 283 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 284 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 285 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 286 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 287 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 288 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 289 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 290 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 291 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 292 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 293 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 294 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 295 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 296 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 297 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 298 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 299 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 300 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 6 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 301 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 302 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 303 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 304 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 305 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 306 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 307 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 308 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 309 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 310 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 311 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 312 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 313 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 7 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 314 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 315 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 316 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 317 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 8 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 318 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 319 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 8 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 320 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 321 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 322 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 323 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 324 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 325 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 9 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 326 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 9 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 327 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 328 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 329 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 9 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 330 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 331 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Привокзальная, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 332 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Привокзальная, д. 2 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 333 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Привокзальная, д. 2 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 334 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Привокзальная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 335 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Привокзальная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 336 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Привокзальная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 337 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Привокзальная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 338 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Привокзальная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 339 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 340 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 341 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 342 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 343 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 344 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 345 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 346 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 347 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 348 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 11а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 349 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 11а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 350 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 351 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 11а | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 352 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 353 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 354 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 355 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 356 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 357 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 358 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 359 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 360 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 361 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 362 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 363 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12а | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 364 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12а | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 365 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12а | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 366 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 367 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 9а | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 368 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 369 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 370 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 371 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 372 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 9а | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 373 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 9а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 374 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 9а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 375 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Центральная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 376 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Центральная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 377 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Центральная, д. 1 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 378 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Центральная, д. 1 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 379 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Центральная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 380 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Центральная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 381 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Центральная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 382 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Центральная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 383 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 384 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 385 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 386 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 387 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 388 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 389 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 390 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 391 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 392 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 393 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 394 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 395 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 396 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 397 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 398 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 399 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 400 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 401 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 13 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 402 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 13 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 403 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 13 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 404 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 405 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 406 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 407 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 408 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 409 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 410 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 411 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 412 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 413 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 2 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 414 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 415 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 416 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 417 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 418 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 3 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 419 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 3 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 420 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 421 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 422 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 423 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 6 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 424 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 425 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 426 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 427 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 428 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 429 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2032-2034 |
| 430 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 431 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 9 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 432 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 433 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 434 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 9 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 435 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 436 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 9 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 437 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 9 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К постановлению администрации Каларского

муниципального округа Забайкальского края

от 13 марта  2023  года № 115

Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в Каларском муниципальном округе Забайкальского края

Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающим устновленный минимальный размер взноса |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Каларскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 970,90 | 816,10 | 766,10 | 35 | 1 929 249,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 249,19 | 1 929 249,19 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Брусовые, деревянные | 2 | 2 | 487,50 | 405,40 | 355,40 | 19 | 438 034,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 034,70 | 438 034,70 | 0,00 | 1 080,50 | 1 080,50 | 12.2023 |
| 2 | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12 а | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Брусовые, деревянные | 2 | 2 | 483,40 | 410,70 | 410,70 | 16 | 1 491 214,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 214,49 | 1 491 214,49 | 0,00 | 3 630,91 | 3 630,91 | 12.2023 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Каларскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 11 934,40 | 9 137,80 | 9 078,60 | 310 | 73 345 192,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 345 192,36 | 73 345 192,36 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Панельные | 5 | 3 | 3 689,00 | 3 331,50 | 3 308,00 | 105 | 16 924 790,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 924 790,20 | 16 924 790,20 | 0,00 | 5 080,23 | 2 184,97 | 12.2024 |
| 2 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 б | общий счет регионального оператора | 1989 | 2021 | Панельные | 5 | 1 | 2 217,00 | 1 160,90 | 1 160,90 | 31 | 19 327 453,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 327 453,64 | 19 327 453,64 | 0,00 | 16 648,68 | 2 184,97 | 12.2024 |
| 3 | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Панельные | 5 | 4 | 4 644,00 | 3 426,00 | 3 426,00 | 120 | 14 227 463,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 227 463,56 | 14 227 463,56 | 0,00 | 4 152,79 | 2 184,97 | 12.2024 |
| 4 | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Брусовые, деревянные | 2 | 2 | 414,40 | 404,20 | 404,20 | 19 | 6 810 328,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 810 328,20 | 6 810 328,20 | 0,00 | 16 848,91 | 1 080,50 | 12.2024 |
| 5 | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10 а | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Брусовые, деревянные | 2 | 2 | 486,60 | 404,50 | 368,80 | 19 | 12 782 119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 782 119,20 | 12 782 119,20 | 0,00 | 31 599,80 | 12 090,99 | 12.2024 |
| 6 | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12 а | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Брусовые, деревянные | 2 | 2 | 483,40 | 410,70 | 410,70 | 16 | 3 273 037,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 273 037,56 | 3 273 037,56 | 0,00 | 7 969,41 | 12 090,99 | 12.2024 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Каларскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6 099,00 | 4 558,70 | 4 367,90 | 120 | 4 155 910,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 155 910,98 | 4 155 910,98 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1989 | 2018 | Панельные | 5 | 4 | 6 099,00 | 4 558,70 | 4 367,90 | 120 | 4 155 910,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 155 910,98 | 4 155 910,98 | 0,00 | 911,64 | 2 129,92 | 12.2025 |