# АДМИНИСТРАЦИЯ

# КАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 08 ноября 2021 года 								№ 641

# с. Чара

# Об утверждении Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края

# (в редакции постановлений от 08.07.2022 № 454, от 07.11.2022 № 688, от 23.01.2023 № 34, от 13.03.2023 № 115, от 07.05.2025 № 533)

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, со статьей 14 закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», Постановлением Правительства Забайкальского края «О внесении изменений в приложение № 1 к Региональной программе капитального ремонта имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края» № 443 от 27 октября 2020 года, в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края и приведения нормативно-правовой базы Каларского муниципального округа Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 32 устава Каларского муниципального округа Забайкальского края, администрация Каларского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) на официальном сайте администрации Каларского муниципального округа Забайкальского края.

Глава Каларского муниципального

округа Забайкальского края 							С.А. Климович

Утверждена: постановлением администрации Каларского муниципального округа от 08 ноября 2021 года № 641

# Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края

# (в редакции постановлений от 08.07.2022 № 454, от 07.11.2022 № 688, от 23.01.2023 № 34, от 13.03.2023 № 115, от 07.05.2025 № 533)

| 1 | Наименование программы | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края (далее-Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки программы | Пункт 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации; Части 3, 5 статьи 3 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края» |
| 3 | Дата утверждения программы | Постановление администрации Каларского муниципального округа Забайкальского края от 08 ноября 2021 года № 641 «Об утверждении Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края» |
| 4 | Заказчик программы | Администрация Каларского муниципального округа Забайкальского края |
| 5 | Основной разработчик программы | Администрация Каларского муниципального округа Забайкальского края |
| 6 | Цель и задача программы | Цели: 1. улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края (в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику) (далее - многоквартирные дома), за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; 2. планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 3. контроль своевременности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений в таких домах, региональным оператором, осуществляющим деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края (далее - региональный оператор). Задачи: 1. эффективное планирование, организация и обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; 2. обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан; 3. улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов; 4. проведение информационно-разъяснительной работы с населением |
| 7 | Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (комплексный либо отдельных видов работ) |
| 8 | Срок реализации программы | 2014-2043 годы |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации программы | В результате выполнения мероприятий программы ожидается: 1. проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; 2. создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края |

## Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере реализации Программы

В настоящее время техническое состояние многоквартирных домов в населенных пунктах Каларского муниципального округа Забайкальского края не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда - многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

## Раздел 2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Каларского муниципального округа, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- планирование предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджета Забайкальского края, бюджета Каларского муниципального округа Забайкальского края;

- контроль своевременности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений в таких домах, региональным оператором.

Для достижения указанной цели планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующих задач:

- эффективное планирование, организация и обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края, за исключением домов, признаны в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов;

- проведение информационно-разъяснительной работы с населением.

В результате реализации мероприятий Программы будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Каларского муниципального округа.

## Раздел 3. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каларского муниципального округа

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, включает в себя:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;

- ремонт крыши;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- ремонт фасада;

- ремонт фундамента многоквартирного дома;

Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, финансируются:

- услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;

- услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;

- услуги по осуществлению строительного контроля;

- услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю;

- Работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений предусматриваются Программой в приоритетном порядке.

## Раздел 4. Перечень программных мероприятий

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

## Раздел 5. Порядок актуализации Программы

Основаниями для актуализации Программы могут являться:

- выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы (в Программу);

- изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу, с учетом особенностей, установленных частью 12 статьи 12 Закона Забайкальского края о капитальном ремонте;

- изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу, с учетом особенностей, установленных частью 2 статьи 12 Закона Забайкальского края о капитальном ремонте;

- иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже одного раза в год. При актуализации Программы утверждается перечень домов, включенных (исключенных) в Программу (из Программы), а также перечень домов, по которым изменена очередность проведения капитальных ремонтов.

Внесение в Программу при ее актуализации изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением случая, если:

- сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обусловлено отсутствием конструктивных элементов, в отношении которых должен быть проведен капитальный ремонт;

- запланированный вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме был проведен ранее и при этом в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме определено, что повторные оказание таких услуг и (или) выполнение таких работ в срок, установленный Программой, не требуются;

- изменение способа формирования фонда капитального ремонта произошло по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. Срок проведения капитального ремонта в этом случае определяется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

- в порядке, установленном нормативным правовым актом Забайкальского края, определена невозможность оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений в многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выразившимся в недопуске подрядной организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома;

- внесение изменений обусловлено изменением сроков проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, в соответствии с требованиями части 31 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Решения о внесении изменений в Программу принимаются в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Изменения в Программу по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, должны предусматривать плановый период оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) после устранения соответствующих обстоятельств. Сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, не допускается.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

## Раздел 6. Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов

реализации Программы

1. Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Программы (далее - Порядок) устанавливает процедуру формирования, разработки и утверждения органом местного самоуправления Каларского муниципального округа (далее - Администрация)краткосрочных планов реализации Программы (далее - краткосрочные планы), а также внесения изменений в краткосрочные планы;

2. Формирование и утверждение краткосрочных планов направлено на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определение видов и объемов государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджета Каларского муниципального округа (в случае, если средства на осуществление мер финансовой поддержки предусмотрены в бюджете Каларского муниципального округа). Порядок и условия предоставления мер государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта устанавливаются отдельными нормативными правовыми актами органов государственной власти Забайкальского края, муниципальными правовыми актами соответственно.

3. Краткосрочные планы реализации Программы утверждаются сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока;

4. Формирование и утверждение краткосрочных планов включают:

- формирование проектов муниципальных краткосрочных планов и их утверждение органом местного самоуправления;

- формирование проекта регионального краткосрочного плана и его утверждение Правительством Забайкальского края.

5. Разработка муниципального краткосрочного плана осуществляется органом местного самоуправления на основании сведений и документов представляемых:

- лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом) - по многоквартирных домам, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальных счетах (далее - фонд капитального ремонта на специальном счете);

- региональным оператором - по многоквартирным домам, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквартирных домах в отношении регионального оператора (далее - фонд капитального ремонта на счете регионального оператора).

6. Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, представляет в орган местного самоуправления и в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края (далее - Министерство) непосредственно, по почте либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 15 марта год, предшествующего началу трехлетнего периода, решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, которым определены или утверждены:

- перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

- предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

- сроки проведения капитального ремонта;

- источники финансирования капитального ремонта.

лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оформляются протоколом в соответствии с частью 1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации.

7. Региональный оператор представляет органу местного самоуправления и в Министерство непосредственно лично, либо направляет посредством почтового отправления или в форме электронных документов, в том числе подписанных усиленной квалифицированной подписью, в срок до 15 марта года, предшествующего началу трехлетнего периода, следующего сведения:

- объем финансовых средств, который региональный оператор вправе израсходовать на ежегодное финансирование Программы с распределением в разрезе муниципальных районов или городских округов;

- ранжированный адресный перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, по полноте поступлений взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в таких многоквартирных домах (далее - ранжированный адресный перечень);

- стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в ранжированном адресном перечне, не превышающую предельную стоимость услуг (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

8. Многоквартирные дома, указанные в ранжированном адресном перечне и имеющие наибольшую полноту поступлений взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в таких многоквартирных домах, последовательно включаются органом местного самоуправления в муниципальный краткосрочный план на очередной год трехлетнего периода на сумму не превышающую рассчитанный объем финансовых средств, указанный в подпункте 1 пункте 7 настоящего Порядка.

9. В случае отсутствия необходимого объема финансовых средств на финансирование краткосрочного плана в городском округе выполнение капитального ремонта в многоквартирных домах, не вошедших в краткосрочный план на текущий трехлетний период, переносится на следующий трехлетний период. Включение таких домов в краткосрочный план на следующий период осуществляется в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

10. Орган местного самоуправления, с учетом представленных в соответствии с пунктами 6, 7 настоящего Порядка сведений и документов, разрабатывает и утверждает муниципальный краткосрочный план на очередной трехлетний период до 1 апреля года, предшествующего началу трехлетнего периода, и в течение 5 рабочих дней со дня утверждения направляет утвержденный муниципальный краткосрочный план в Министерство. Форма муниципального краткосрочного плана приведена в таблицах 1, 2, 3 приложения № 2 к настоящей Программе.

11. Внесение изменений в муниципальный краткосрочный план осуществляется по следующим основаниям:

выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы (в Программу);

изменение перечня многоквартирных домов, услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональный и муниципальный краткосрочные планы, с учетом особенностей, установленных частью 2 статьи 12 Закона Забайкальского края о капитальном ремонте;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональный и муниципальный краткосрочные планы, с учетом особенностей, установленных частью 2 статьи 12 Закона Забайкальского края о капитальном ремонте;

изменение стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

наличие решения комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в региональный и муниципальный краткосрочные планы

12. Предложения о внесении изменений в региональный и муниципальный краткосрочные планы представляются органу местного самоуправления и в Министерство лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, и региональным оператором в течение одного месяца с момента возникновения оснований, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.

13. Муниципальный краткосрочный план подлежит опубликованию.

## Раздел 7. Организация контроля за ходом исполнения Программы

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Каларского муниципального округа Забайкальского края в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1

к постановлению администрации Каларского муниципального округа Забайкальского края от 08 июля 2022 года № 454

# Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых, на период реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планируется проведение капитального ремонта общего имущества

# (в редакции постановлений от 08.07.2022 № 454, от 07.11.2022 № 688, от 23.01.2023 № 34, от 13.03.2023 № 115, от 07.05.2025 № 533)

| Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых, на период реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 2 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | Услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | 2017-2019 |
| 3 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 4 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 5 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 6 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 7 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 8 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 9 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 10 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества | 2023-2025 |
| 11 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 12 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16а | Услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | 2020-2022 |
| 13 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 14 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 15 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 16 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 17 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16а | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 18 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 19 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16а | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 20 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16а | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 21 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 22 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 18 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 23 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 24 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 25 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 26 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 27 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 18 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 28 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 18 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 29 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 18 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 30 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 31 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20 | Услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | 2020-2022 |
| 32 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 33 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 34 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 35 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 36 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 37 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 38 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 39 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 40 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 41 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 42 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 43 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2038-2040 |
| 44 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038-2040 |
| 45 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 46 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 47 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20а | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 48 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 20а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 49 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 50 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 24 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 51 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 52 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 53 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 54 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 55 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 24 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 56 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 24 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 57 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 24 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 58 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 59 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 26 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 60 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 61 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 62 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 63 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 64 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 26 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 65 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 26 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 66 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 26 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 67 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 68 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | Услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | 2020-2022 |
| 69 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 70 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 71 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 72 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 73 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 74 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 75 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 76 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 77 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 78 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28а | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 79 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 80 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 81 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 82 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 83 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28а | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 84 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 85 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28а | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 86 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 87 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | 2020-2022 |
| 88 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 89 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2026-2028 |
| 90 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 91 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 92 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 93 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 94 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 95 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 96 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28б | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 97 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 98 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 29 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 99 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 100 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 101 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 102 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 103 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 29 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 104 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 29 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 105 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 29 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 106 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 107 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 108 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 109 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 110 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 111 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 112 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 113 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 114 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 115 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 116 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 117 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 32 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 118 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 119 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 120 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 121 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 122 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 32 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 123 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 32 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 124 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 32 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 125 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 126 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 34 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 127 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 128 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 129 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 130 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 131 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 34 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 132 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 34 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 133 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 34 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 134 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 135 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 35 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 136 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 137 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 138 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 139 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 140 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 35 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 141 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 35 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 142 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 35 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 143 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 144 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 145 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 146 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 147 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 148 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 149 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 1 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 150 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 151 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 152 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 153 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | Услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | 2020-2022 |
| 154 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 155 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 156 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 157 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 158 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 159 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 160 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 161 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 162 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 163 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 164 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 165 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 166 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 167 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 168 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 169 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 170 | Каларский муниципальный округ | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 171 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 172 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 173 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 174 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 175 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 176 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 177 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 178 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 179 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 180 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 181 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 182 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 183 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 184 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 185 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 186 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 187 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 189 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 190 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 191 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 192 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 193 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 194 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 195 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 196 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 197 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 198 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 199 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 200 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 201 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 202 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 203 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 204 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 205 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 206 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 207 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 208 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 209 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 210 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 211 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 212 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 213 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 4 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 214 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 215 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 216 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 217 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 218 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 219 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 220 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 221 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 223 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 5 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 224 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 225 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 226 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 227 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 228 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 229 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 230 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 231 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 232 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 233 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 234 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 235 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 236 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 237 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 238 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 239 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 240 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 241 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 242 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 243 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 244 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 245 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 246 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 247 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 248 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 249 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 250 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 251 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 252 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 253 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 254 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 255 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 256 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 257 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 258 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 259 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 260 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 261 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 262 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Икабья, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 263 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 264 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 265 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 266 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 267 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 268 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 269 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 270 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 271 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 272 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 273 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 274 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 275 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 276 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 277 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 278 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 279 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 280 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 281 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 282 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 283 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 284 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 285 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 286 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 287 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 288 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 289 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 290 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 291 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 292 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 293 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 294 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 295 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 296 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 297 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 298 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 299 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 300 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 301 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 302 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 303 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 304 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 6 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 305 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 306 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 307 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 308 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 309 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 310 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 311 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 312 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 313 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 314 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 315 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 316 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 317 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 7 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 318 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 319 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 320 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 321 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 8 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 322 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 323 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 8 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 324 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 325 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 326 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 327 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 328 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 329 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 9 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 330 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 9 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 331 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 332 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 333 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 9 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 334 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 335 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Привокзальная, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 336 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Привокзальная, д. 2 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 337 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Привокзальная, д. 2 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 338 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Привокзальная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 339 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Привокзальная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 340 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Привокзальная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 341 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Привокзальная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 342 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Привокзальная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 343 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| 344 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 345 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 346 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 347 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 348 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10а | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 349 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10а | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 350 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 351 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 352 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10а | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 353 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 11а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 354 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 11а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 355 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 356 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 11а | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 357 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 358 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 359 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 360 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 361 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 362 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 363 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 364 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 365 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 |
| 366 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 367 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 368 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12а | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 369 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12а | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 370 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 371 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 9а | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 372 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 373 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 374 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 375 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 376 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 9а | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 377 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 9а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 378 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 9а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 379 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Центральная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 380 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Центральная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 381 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Центральная, д. 1 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 382 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Центральная, д. 1 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 383 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Центральная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 384 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Центральная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 385 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Центральная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 386 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Центральная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 387 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 388 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 389 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 390 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 391 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 392 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 393 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 394 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 395 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 396 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 397 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 397 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 398 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 399 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 400 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 401 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 402 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 403 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 404 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 13 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 405 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 13 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 406 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 13 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 407 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 408 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 409 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 410 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 411 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 412 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 413 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 414 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 415 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 416 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 2 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 417 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 418 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 419 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 420 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 421 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 3 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 422 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 3 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 423 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 424 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 425 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 426 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 6 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 427 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 428 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 429 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 430 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 431 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 432 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2032-2034 |
| 433 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 434 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 9 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 435 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 436 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 437 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 9 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 438 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 439 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 9 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 440 | Каларский муниципальный округ | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 9 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |

Приложение № 2

к Муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края,  утвержденной постановлением администрации Каларского муниципального округа Забайкальского края от 08 ноября 2021 года № 641

# Муниципальный краткосрочный план Реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Каларского муниципального округа забайкальского края на период 2020-2022 годов

# (в редакции постановлений от 08.07.2022 № 454, от 07.11.2022 № 688, от 23.01.2023 № 34, от 13.03.2023 № 115, )

Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающим устновленный минимальный размер взноса |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Каларскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 970, 90 | 816, 10 | 766, 10 | 35 | 1 929 249, 19 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 1 929 249, 19 | 1 929 249, 19 | 0, 00 | Х | Х | Х |
| 1 | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Брусовые, деревянные | 2 | 2 | 487, 50 | 405, 40 | 355, 40 | 19 | 438 034, 70 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 438 034, 70 | 438 034, 70 | 0, 00 | 1 080, 50 | 1 080, 50 | 12.2023 |
| 2 | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12 а | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Брусовые, деревянные | 2 | 2 | 483, 40 | 410, 70 | 410, 70 | 16 | 1 491 214, 49 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 1 491 214, 49 | 1 491 214, 49 | 0, 00 | 3 630, 91 | 3 630, 91 | 12.2023 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Каларскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 11 934, 40 | 9 137, 80 | 9 078, 60 | 310 | 73 345 192, 36 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 73 345 192, 36 | 73 345 192, 36 | 0, 00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Панельные | 5 | 3 | 3 689, 00 | 3 331, 50 | 3 308, 00 | 105 | 16 924 790, 20 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 16 924 790, 20 | 16 924 790, 20 | 0, 00 | 5 080, 23 | 2 184, 97 | 12.2024 |
| 2 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 б | общий счет регионального оператора | 1989 | 2021 | Панельные | 5 | 1 | 2 217, 00 | 1 160, 90 | 1 160, 90 | 31 | 19 327 453, 64 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 19 327 453, 64 | 19 327 453, 64 | 0, 00 | 16 648, 68 | 2 184, 97 | 12.2024 |
| 3 | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Панельные | 5 | 4 | 4 644, 00 | 3 426, 00 | 3 426, 00 | 120 | 14 227 463, 56 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 14 227 463, 56 | 14 227 463, 56 | 0, 00 | 4 152, 79 | 2 184, 97 | 12.2024 |
| 4 | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Брусовые, деревянные | 2 | 2 | 414, 40 | 404, 20 | 404, 20 | 19 | 6 810 328, 20 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6 810 328, 20 | 6 810 328, 20 | 0, 00 | 16 848, 91 | 1 080, 50 | 12.2024 |
| 5 | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10 а | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Брусовые, деревянные | 2 | 2 | 486, 60 | 404, 50 | 368, 80 | 19 | 12 782 119, 20 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 12 782 119, 20 | 12 782 119, 20 | 0, 00 | 31 599, 80 | 12 090, 99 | 12.2024 |
| 6 | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12 а | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Брусовые, деревянные | 2 | 2 | 483, 40 | 410, 70 | 410, 70 | 16 | 3 273 037, 56 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 3 273 037, 56 | 3 273 037, 56 | 0, 00 | 7 969, 41 | 12 090, 99 | 12.2024 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Каларскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6 099, 00 | 4 558, 70 | 4 367, 90 | 120 | 4 155 910, 98 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 4 155 910, 98 | 4 155 910, 98 | 0, 00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1989 | 2018 | Панельные | 5 | 4 | 6 099, 00 | 4 558, 70 | 4 367, 90 | 120 | 4 155 910, 98 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 4 155 910, 98 | 4 155 910, 98 | 0, 00 | 911, 64 | 2 129, 92 | 12.2025 |