Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2019 г. N 124

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2019 - 2025 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 30.12.2019 N 524, от 26.03.2020 N 67, от 16.12.2020 N 558, от 26.02.2021 N 42, от 15.11.2021 N 440, от 05.03.2022 N 72, от 29.09.2022 N 440, от 30.12.2022 N 697, от 24.05.2023 N 252, от 05.07.2023 N 343, от 24.11.2023 N 637, от 31.07.2024 N 377, от 18.02.2025 N 68, от 25.12.2025 N 792, с изм., внесенными Решением Забайкальского краевого суда от 23.08.2022 N 3а-126/2022) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях финансового и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных многоквартирных домов Правительство Забайкальского края постановляет:

1. Утвердить Региональную адресную программу Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы (прилагается).

2. Определить получателем средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 30.12.2019 N 524)

3. Утратил силу. - Постановление Правительства Забайкальского края от 30.12.2019 N 524.

Исполняющий обязанности

Губернатора Забайкальского края

Е.А.ОРАЧЕВСКИЙ

# Утверждена

постановлением Правительства

Забайкальского края

от 11 апреля 2019 г. N 124

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2019 - 2025 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 30.12.2019 N 524, от 26.03.2020 N 67, от 16.12.2020 N 558, от 26.02.2021 N 42, от 15.11.2021 N 440, от 05.03.2022 N 72, от 29.09.2022 N 440, от 30.12.2022 N 697, от 24.05.2023 N 252, от 05.07.2023 N 343, от 24.11.2023 N 637, от 31.07.2024 N 377, от 18.02.2025 N 68, от 25.12.2025 N 792) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА 2019 - 2025 ГОДЫ

| Наименование программы | Региональная адресная программа Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы (далее - программа). |  |
| --- | --- | --- |
| Дата утверждения программы | Постановление Правительства Забайкальского края от 11 апреля 2019 года N 124 "Об утверждении Региональной адресной программы Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы". |  |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон). |  |
| Государственный заказчик программы | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края (далее - Министерство). |  |
| (в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 30.12.2019 N 524) |  |  |
| Основной разработчик программы | Министерство. |  |
| Цели программы | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, признанного в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; обеспечение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан. |  |
| Задачи программы | Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Забайкальского края; предоставление гражданам взамен аварийного жилья безопасных и комфортных жилых помещений. |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Наименование индикатора | Итого по программе |
|  | Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м | 111 141,68 |
|  | Количество переселяемых жителей, чел. | 6 537 |
| (в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 18.02.2025 N 68) |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы - с 1 января 2019 года по 1 сентября 2025 года. Реализация программы проводится в пять этапов: I этап программы - с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года; II этап программы - с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года; III этап программы - с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года; IV этап программы - с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года; V этап программы - с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года. |  |
| (в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 05.07.2023 N 343) |  |  |
| Участники программы | Участниками основных мероприятий программы являются: 1) Министерство; 2) Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края (далее - Департамент); 3) муниципальные образования Забайкальского края - участники программы (далее - муниципальные образования): Балейский муниципальный округ; Борзинский муниципальный округ; городской округ "Город Чита"; Каларский муниципальный округ; Карымский муниципальный округ; городское поселение "Кокуйское" муниципального района "Сретенский район"; Краснокаменский муниципальный округ; Могочинский муниципальный округ; Ононский муниципальный округ; Петровск-Забайкальский муниципальный округ; городское поселение "Сретенское" муниципального района "Сретенский район"; Тунгокоченский муниципальный округ; Хилокский муниципальный округ; Чернышевский муниципальный округ; Читинский муниципальный округ; городское поселение "Шилкинское" муниципального района "Шилкинский район"; 4) подведомственные государственные учреждения Министерства (далее - подведомственные учреждения); 5) организации, с которыми заключены соответствующие договоры в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. |  |
| (в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 25.12.2025 N 792) |  |  |
| Объем и источники финансирования программы | Потребность в финансировании мероприятий программы за счет всех источников в 2019 - 2025 годах составляет 10 233 088 214,06 руб., в том числе по источникам финансирования: (средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 3 275 644 882,33 руб.; средства краевого бюджета - 6 949 268 915,49 руб.; средства бюджетов муниципальных образований Забайкальского края - 8 174 416,24 руб.; I этап (2019 - 2020 годы) - 301 125 127,01 руб., в том числе по источникам финансирования: средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 216 066 500,00 руб.; средства краевого бюджета - 76 884 210,77 руб.; средства бюджетов муниципальных образований Забайкальского края - 8 174 416,24 руб.; II этап (2020 - 2021 годы) - 413 582 315,80 руб., в том числе по источникам финансирования: средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 319 051 873,28 руб.; средства краевого бюджета - 94 530 442,52 руб.; III этап (2021 - 2022 годы) - 758 873 936,05 руб., в том числе по источникам финансирования: средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 695 076 751,92 руб.; средства краевого бюджета - 63 797 184,13 руб.; IV этап (2022 - 2023 годы) - 1 497 799 148,56 руб., в том числе по источникам финансирования: средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1 434 069 143,71 руб.; средства краевого бюджета - 63 730 004,85 руб.; V этап (2023 - 2024 годы) - 7 261 707 686,64 руб. (прогнозный показатель), в том числе по источникам финансирования: средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 611 380 613,42 руб.; средства краевого бюджета - 6 650 327 073,22 руб. (прогнозный показатель) |  |
| (в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 18.02.2025 N 68) |  |  |
| Планируемые показатели выполнения программы | Переселение в 2019 - 2025 годах из аварийного жилищного фонда площадью 111 141,68 кв. м; создание благоприятных условий для наращивания объемов жилищного строительства на территории Забайкальского края; повышение комфортности проживания жителей Забайкальского края. |  |
| (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 30.12.2019 N 524, от 26.03.2020 N 67, от 16.12.2020 N 558, от 15.11.2021 N 440, от 05.03.2022 N 72, от 29.09.2022 N 440, от 30.12.2022 N 697, от 24.05.2023 N 252, от 05.07.2023 N 343, от 24.11.2023 N 637, от 31.07.2024 N 377, от 18.02.2025 N 68) |  |  |
| Организация контроля за исполнением программы | Министерство направляет отчеты о ходе реализации программы установленного образца в Фонд. |  |

## Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

На территории Забайкальского края имеются многоквартирные жилые дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2017 года в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, представлен в приложении N 1 к настоящей программе.

Проживающие в таких аварийных домах граждане не могут самостоятельно приобрести жилье удовлетворительного качества. В большинстве случаев аварийные жилые помещения занимают граждане, проживающие по договорам социального найма, а жилые помещения являются муниципальной собственностью.

При высокой дотационности местных бюджетов муниципальные образования не в состоянии самостоятельно решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Финансовые средства для решения проблем, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного фонда, необходимо формировать за счет средств бюджетов всех уровней, в том числе с привлечением средств государственной поддержки.

Для осуществления функций по предоставлению финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на федеральном уровне создан Фонд.

Одним из основных условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилья является наличие региональной адресной программы.

Данная программа сформирована с учетом требований Фонда и призвана обеспечить согласованность действий Фонда, органов государственной власти, органов местного самоуправления в решении проблемы переселения жителей Забайкальского края из аварийного жилищного фонда.

Программа не предусматривает расселения частных индивидуальных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии; многоквартирных домов, признанных аварийными по причинам, не связанным с физическим износом в процессе их эксплуатации (пожары и проч.), многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 1 января 2017 года, а также жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

## Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

Основными целями программы являются:

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, признанного в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

обеспечение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.

В рамках реализации программы необходимо решить следующие задачи:

ликвидировать аварийный жилищный фонд на территории Забайкальского края;

предоставить гражданам взамен аварийного жилья безопасные и комфортные жилые помещения.

Программа реализуется в пять этапов: I этап программы - с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года; II этап программы - с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года; III этап программы - с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года; IV этап программы - с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года; V этап программы - с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года.

(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 05.07.2023 N 343)

### Программой определены целевые индикаторы и показатели:

(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края

от 18.02.2025 N 68)

| N п/п | Этап | Показатели/индикаторы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | расселяемая площадь жилых помещений, кв. м | количество переселяемых жителей, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Всего по программе | 111 141,68 | 6 537 |
| 2 | за счет средств Фонда | 98 183,31 | 5 645 |
| 3 | I (2019 - 2020 годы) | 5 763,3 | 404 |
| 4 | II (2020 - 2021 годы) | 6 183,20 | 373 |
| 5 | III (2021 - 2022 годы) | 9 215,40 | 589 |
| 6 | IV (2022 - 2023 годы) | 17 009,85 | 940 |
| 7 | V (2023 - 2024 годы) | 60 011,56 | 3 339 |
| 8 | по иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда | 12 958,37 | 892 |

Общая площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого предусмотрено этапом текущего года программы, должна быть не менее частного от деления суммы средств Фонда, направляемых в текущем году на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки Забайкальскому краю на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, средств краевого бюджета и местных бюджетов, рассчитанных с учетом доли софинансирования расходного обязательства Забайкальского края из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 года N 2468-р, на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, установленную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой России) на I квартал текущего года для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 16.12.2020 N 558)

## Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Средства, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы Забайкальским краем, органами местного самоуправления, Министерством на иные цели. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней.

В соответствии с законодательством Российской Федерации привлечение финансовых средств на реализацию программных мероприятий возможно в рамках исполнения Федерального закона.

Объем финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программы за счет средств Фонда определяется в соответствии со статьей 17 Федерального закона.

Объем потребности в финансировании программы определен как произведение площадей расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих переселению в рамках соответствующего этапа программы и расположенных на территории муниципальных образований Забайкальского края, и средней цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на рынке первичного жилья в Забайкальском крае по данным Федеральной службы государственной статистики с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по отрасли "строительство".

Под этапом программы по переселению граждан понимается часть программы, мероприятия которой финансируются с использованием финансовой поддержки за счет средств Фонда, а также мероприятия программы, реализуемые без участия средств Фонда. Решение Фонда о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда принимается на основании поданной Забайкальским краем заявки в одном календарном году, которая должна быть реализована не позднее срока, установленного частью 11 статьи 16 Федерального закона.

Средства бюджета Забайкальского края, полученные за счет средств Фонда и предусмотренные в бюджете Забайкальского края на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, направляются Министерством на строительство многоквартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании государственного контракта, заключенного подведомственным учреждением в соответствии с программой. Земельные участки для строительства многоквартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с программой за счет средств Фонда, бюджета Забайкальского края и (или) местного бюджета предоставляются подведомственному учреждению на праве безвозмездного пользования без проведения торгов из земельных участков или земель, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с земельным законодательством. Приобретенные в собственность Забайкальского края жилые помещения в многоквартирных домах или домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежат передаче в муниципальную собственность для предоставления в соответствии с жилищным законодательством гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы, установлены приложением N 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, утвержденным приказом Минстроя России от 11 ноября 2021 года N 817/пр.

(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 05.03.2022 N 72)

Стоимость 1 квадратного метра общей площади жилых помещений многоквартирных домов, строящихся (приобретаемых) в рамках реализации программы и предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным законом, определяется на основании применения:

1) проектно-сметного метода определения стоимости строительства;

2) метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка);

(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 30.12.2019 N 524)

3) приказа Минстроя России об утверждении показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Забайкальскому краю на соответствующий период.

Окончательная корректировка потребности в финансировании программы определяется по результатам проведения открытых аукционов на строительство (приобретение) жилых помещений.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения приведен в приложении N 2 к настоящей программе.

Нанимателям жилых помещений по договорам социального найма в соответствии со статьями 86, частью 3 статьи 88 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный дом, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или в границах другого населенного пункта Забайкальского края с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае переселения нанимателей из коммунальной квартиры аварийного многоквартирного дома при расчете общей площади изымаемого жилого помещения учитывается доля в площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, пропорционально площади непосредственного проживания.

Планируемые к строительству (строящиеся) жилые дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения у застройщиков должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и установленных нормативов. В случае приобретения жилых помещений на вторичном рынке минимальная предоставляемая площадь составляет 28 кв. м.

(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 16.12.2020 N 558)

В рамках программы могут быть предоставлены субсидии местным бюджетам из бюджета Забайкальского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - субсидии). Субсидии муниципальным образованиям Забайкальского края предоставляются при следующих условиях:

выполнение муниципальным образованием условий статьи 14 Федерального закона;

заключение соглашения между Министерством и муниципальным образованием;

обеспечение софинансирования мероприятий программы, выполняемых за счет субсидий, из бюджетов муниципальных образований (в размерах, определенных соглашением и случаях, установленных программой).

Распределение субсидий утверждается на текущий финансовый год постановлением Правительства Забайкальского края.

В рамках программы могут быть предоставлены субсидии на приобретение жилых помещений гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, включенный в программу, в соответствии с действующим законодательством.

(абзац введен Постановлением Правительства Забайкальского края от 16.12.2020 N 558)

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведен в приложении N 3 к настоящей программе.

## Раздел 4. КРИТЕРИИ ОЧЕРЕДНОСТИ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. Также учитывается степень готовности земельных участков для строительства жилья, возможность формирования территорий под развитие. В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа программы.

## Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы осуществляется Министерством, Департаментом, органами местного самоуправления, подведомственными учреждениями.

(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 25.12.2025 N 792)

Министерство обеспечивает:

оформление заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда;

совместно с муниципальными образованиями, являющимися участниками программы, принятие мер по достижению установленных программой целевых показателей;

контроль за целевым использованием средств, направляемых в бюджеты муниципальных образований, принимающих участие в программе;

прозрачность при предоставлении, получении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда при реализации программы;

представление общественности в понятной и доступной форме информации о принимаемых решениях и отчетности, связанных с финансовой поддержкой за счет средств Фонда;

достоверность и полноту представляемой в Фонд отчетности, установленной Федеральным законом и договором с Фондом о долевом финансировании программы;

организацию строительства (приобретения) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

предоставление субсидии подведомственным учреждениям с целью выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, возмещения за изымаемые жилые помещения.

(абзац введен Постановлением Правительства Забайкальского края от 25.12.2025 N 792)

Муниципальные образования:

формируют в автоматизированной информационной системе "Реформа ЖКХ" и представляют в Министерство утвержденные сведения об общей площади жилых помещений в многоквартирных жилых домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, обеспечивают достоверность представляемых сведений;

проводят разъяснительную работу с гражданами, проживающими в аварийных многоквартирных домах, включенных в текущий этап реализации программы, об условиях, сроках, порядке переселения, порядке изъятия жилых помещений с целью выявления пожеланий собственников помещений в указанных домах о способе и иных условиях их переселения;

информируют о подготовке и реализации программы граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

официальные сайты органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

официальные печатные издания органов местного самоуправления, печатные издания, имеющие широкое распространение на территории муниципальных образований;

сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и печатные издания ассоциаций товариществ собственников жилья и ассоциаций и (или) саморегулируемых организаций управляющих компаний;

телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации;

осуществляют формирование, подготовку и предоставление земельных участков для строительства многоквартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

участвуют в приемке законченных строительством домов, а также приобретаемых жилых помещений во вновь построенных домах в рамках программы;

распределяют, оформляют жилые помещения гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

заключают соглашения с собственниками о возмещении за изымаемое жилое помещение;

(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 16.12.2020 N 558)

осуществляют снос аварийных многоквартирных жилых домов за счет местного бюджета;

формируют земельные участки, освободившиеся после сноса аварийного жилищного фонда, в соответствии с утвержденными генеральными планами и правилами землепользования и застройки городских округов и поселений в Забайкальском крае;

в случае расселения граждан за счет средств местного бюджета:

разрабатывают и представляют Министерству соответствующие муниципальные программы, которые предусматривают процедуры переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством;

представляют Министерству реестры заключенных государственных контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо строительство указанных домов (помещений), отчеты о ходе переселения граждан, отчеты о расходовании средств Фонда, бюджета Забайкальского края и местных бюджетов в разрезе заключенных государственных контрактов по формам и в сроки, определенные Фондом и Министерством;

осуществляют закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в рамках программы для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В случае необходимости муниципальные образования (органы местного самоуправления городских (сельских) поселений) вправе заключать соглашение о передаче полномочий по реализации мероприятий программы муниципальным районам края с соответствующим финансовым обеспечением в форме иных межбюджетных трансфертов.

Подведомственные учреждения:

(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 25.12.2025 N 792)

осуществляет функции государственного заказчика по приобретению жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и по строительству указанных домов для граждан, переселяемых в рамках программы, в сроки, согласованные с Министерством (за исключением случаев, когда предусмотрены муниципальные контракты на строительство жилых домов или приобретение жилых помещений);

(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 30.12.2019 N 524)

осуществляет выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, возмещения за изымаемые жилые помещения на основании заключенного соглашения с Министерством;

(абзац введен Постановлением Правительства Забайкальского края от 25.12.2025 N 792)

осуществляет приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо строительство указанных домов для граждан, переселяемых в рамках программы, в сроки, согласованные с Министерством (за исключением случаев, когда предусмотрены муниципальные контракты на строительство жилых домов или приобретение жилых помещений);

(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 30.12.2019 N 524)

представляет Министерству реестры заключенных государственных контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо на строительство указанных домов, отчеты о расходовании средств Фонда и бюджета Забайкальского края в разрезе заключенных государственных контрактов по формам и в сроки, определенные Фондом и Министерством;

(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 30.12.2019 N 524)

обеспечивает передачу Департаменту документации в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" по объектам приобретения (жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц, или в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации) либо по объектам строительства (в отношении указанных домов).

(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 30.12.2019 N 524)

Департамент:

в случае доведения лимитов осуществляет приобретение жилых помещений в многоквартирных домах или в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки и по стоимости, согласованные с Министерством;

представляет Министерству реестры заключенных государственных контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах или в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отчеты о расходовании средств Фонда и бюджета Забайкальского края в разрезе заключенных государственных контрактов по формам и в сроки, определенные Фондом и Министерством;

после оформления документов о праве собственности на жилые помещения обеспечивает их передачу муниципальным образованиям.

Программа может предусматривать изъятие у собственника жилого помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Размер возмещения за изымаемые жилые помещения определяется по результатам оценки рыночной стоимости таких жилых помещений в порядке, установленном федеральным законодательством, независимым оценщиком, действующим в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", и заключенного с собственником недвижимого имущества соглашения. Заключение соглашения с собственником жилого помещения осуществляется в порядке и в сроки, установленные федеральным законодательством, в том числе статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением между Министерством, муниципальным образованием и собственником жилого помещения с учетом рыночной стоимости, определенной в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. При этом сумма возмещения не может превышать произведения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Забайкальскому краю на соответствующий период, установленной приказом Минстроя России, и расселяемой площади жилого помещения.

(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 16.12.2020 N 558)

Программа может предусматривать взимание с граждан разницы между стоимостью предоставляемого и изымаемого жилого помещения в случае, если граждане-собственники выбрали способом переселения предоставление им другого жилого помещения, а также в случае наличия иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности, или доли в праве общей собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, или занимаемого на условиях социального найма, на дату признания многоквартирного дома аварийным в порядке, установленном в соглашении между Министерством, муниципальным образованием и собственником жилого помещения.

(абзац введен Постановлением Правительства Забайкальского края от 16.12.2020 N 558)

## Раздел 6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

Министерство в сроки и по формам, утвержденным правлением Фонда, оформляет и представляет в Фонд:

1) отчет о ходе реализации программы и выполнении условий долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местных бюджетов;

2) отчет Забайкальского края о расходовании средств Фонда за прошедший отчетный период.

## Раздел 7. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В соответствии с целью программы в качестве оценки ее эффективности рассматривается количество граждан, переселенных из жилищного фонда, признанного аварийным.

По окончании реализации программы не позднее 1 сентября 2025 года должно быть реализовано переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В результате реализации программы будет снесено 111 141,68 кв. м аварийного жилищного фонда.

(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 30.12.2019 N 524, от 26.03.2020 N 67, от 16.12.2020 N 558, от 15.11.2021 N 440, от 05.03.2022 N 72, от 29.09.2022 N 440, от 30.12.2022 N 697, от 24.05.2023 N 252, от 05.07.2023 N 343, от 24.11.2023 N 637, от 31.07.2024 N 377, от 18.02.2025 N 68)

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведены в приложении N 4 к настоящей программе.

Успешная реализация программы обеспечит:

создание благоприятных условий для наращивания объемов жилищного строительства на территории Забайкальского края;

сокращение аварийного жилищного фонда на территории Забайкальского края;

повышение комфортности проживания жителей Забайкальского края.

## Приложение N 1

к Региональной адресной программе

Забайкальского края по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда

на 2019 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 18.02.2025 N 68) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата | кв. м | кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 гг. |  |  | x | x | 111 141,68 | 6 537 | x | 0,00 | 469 884,06 | x | x |
| По программе переселения 2019 - 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | x | x | 98 183,31 | 5 645 | x | 0,00 | 420 970,76 | x | x |
| Итого по Балейскому муниципальному району |  |  | x | x | 4 278,57 | 154 | x | 0,00 | 9 486,29 | x | x |
| 1 | Балей | г. Балей, ул. 3-й переулок Сеченова, д. 10 | 1955 | 03.12.2016 | 438,55 | 14 | 01.09.2025 |  | 395,00 | 75:03:290161:594 | Сформирован под одним домом |
| 2 | Балей | г. Балей, ул. Гагарина, д. 28 | 1981 | 03.12.2016 | 526,16 | 13 | 01.12.2022 |  | 1 238,00 | 75:03:290235:116 | Сформирован под одним домом |
| 3 | Балей | г. Балей, ул. Ленина, д. 8 | 1953 | 30.12.2016 | 61,68 | 4 | 01.09.2025 |  | 1 433,00 | 75:03:290151:211 | Сформирован под одним домом |
| 4 | Балей | г. Балей, ул. Матросова, д. 1 | 1953 | 30.12.2016 | 72,60 | 2 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 5 | Балей | г. Балей, ул. Металлургов, д. 6 | 1953 | 30.12.2016 | 287,68 | 13 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 6 | Балей | г. Балей, ул. Металлургов, д. 7 | 1953 | 30.12.2016 | 358,70 | 15 | 01.09.2025 |  | 1 339,00 | 75:03:290232:62 | Сформирован под одним домом |
| 7 | Балей | г. Балей, ул. Металлургов, д. 9 | 1956 | 30.12.2016 | 542,56 | 21 | 01.09.2025 |  | 1 508,00 | 75:03:290232:63 | Сформирован под одним домом |
| 8 | Балей | г. Балей, ул. Металлургов, д. 10 | 1953 | 30.12.2016 | 329,22 | 13 | 01.09.2025 |  | 1 464,00 | 75:03:290234:262 | Сформирован под одним домом |
| 9 | Балей | г. Балей, ул. Металлургов, д. 12 | 1962 | 30.12.2016 | 218,18 | 8 | 01.09.2025 |  | 427,29 | 75:03:290234:10 | Сформирован под одним домом |
| 10 | Балей | г. Балей, ул. Металлургов, д. 16 | 1953 | 30.12.2016 | 443,15 | 16 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 11 | Балей | г. Балей, ул. Металлургов, д. 20 | 1956 | 30.12.2016 | 240,49 | 9 | 01.09.2025 |  | 1 272,00 | 75:03:290233:263 | Сформирован под одним домом |
| 12 | Балей | г. Балей, ул. Мильчакова, д. 110 | 1980 | 30.12.2016 | 472,30 | 18 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 13 | Балей | г. Балей, ул. Ярославского, д. 9 | 1953 | 30.12.2016 | 287,30 | 8 | 01.09.2025 |  | 410,00 | 75:03:290234:266 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Борзинскому муниципальному району |  |  | x | x | 6 513,10 | 339 | x | 0,00 | 3 821,72 | x | x |
| 14 | Борзя | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 82 | 2012 | 31.12.2016 | 6 513,10 | 339 | 01.12.2025 |  | 3 821,72 | 75:04:160319:90 |  |
| Итого по городу Петровск-Забайкальский |  |  | x | x | 3 923,96 | 203 | x | 0,00 | 2 663,00 | x | x |
| 15 | Петровск-Забайкальский | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ангарская, д. 8 | 1955 | 07.07.2015 | 260,00 | 21 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 16 | Петровск-Забайкальский | г. Петровск-Забайкальский, кв-л Водострой, д. 35 | 1933 | 07.07.2015 | 50,83 | 4 | 01.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 17 | Петровск-Забайкальский | г. Петровск-Забайкальский, ул. Дамская, д. 2 | 1917 | 07.07.2015 | 113,01 | 7 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 18 | Петровск-Забайкальский | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 2 | 1931 | 07.07.2015 | 186,00 | 8 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 19 | Петровск-Забайкальский | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 28 | 1927 | 07.07.2015 | 104,83 | 9 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 20 | Петровск-Забайкальский | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 64 | 1957 | 07.07.2015 | 248,38 | 13 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 21 | Петровск-Забайкальский | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 72 | 1926 | 07.07.2015 | 30,75 | 1 | 01.12.2024 |  | 209,00 | 75:16:310108:508 | Сформирован под одним домом |
| 22 | Петровск-Забайкальский | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 74 | 1926 | 07.07.2015 | 319,61 | 16 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 23 | Петровск-Забайкальский | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 82 | 1955 | 07.07.2015 | 335,90 | 20 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 24 | Петровск-Забайкальский | г. Петровск-Забайкальский, ул. Металлургов, д. 23 | 1933 | 07.07.2015 | 46,10 | 5 | 01.12.2021 |  | 430,00 | 75:16:310375:256 | Сформирован под одним домом |
| 25 | Петровск-Забайкальский | г. Петровск-Забайкальский, ул. Металлургов, д. 216 | 1935 | 07.07.2015 | 76,84 | 5 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 26 | Петровск-Забайкальский | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 10 | 1941 | 07.07.2015 | 515,90 | 16 | 01.12.2024 |  | 449,00 | 75:16:310412:24 | Сформирован под одним домом |
| 27 | Петровск-Забайкальский | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 11 | 1941 | 07.07.2015 | 525,60 | 20 | 01.12.2024 |  | 427,00 | 75:16:310410:39 | Сформирован под одним домом |
| 28 | Петровск-Забайкальский | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 12 | 1941 | 07.07.2015 | 535,60 | 21 | 11.01.2022 |  | 1 148,00 | 75:16:310410:187 | Сформирован под одним домом |
| 29 | Петровск-Забайкальский | г. Петровск-Забайкальский, ул. Новая, д. 17 | 1893 | 07.07.2015 | 189,40 | 15 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 30 | Петровск-Забайкальский | г. Петровск-Забайкальский, ул. Новая, д. 19 | 1897 | 07.07.2015 | 103,90 | 5 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 31 | Петровск-Забайкальский | г. Петровск-Забайкальский, ул. Пушкина, д. 24 | 1952 | 07.07.2015 | 108,51 | 6 | 01.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 32 | Петровск-Забайкальский | г. Петровск-Забайкальский, ул. Советская, д. 17 | 1917 | 07.07.2015 | 172,80 | 11 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| Итого по городу Чита |  |  | x | x | 50 771,78 | 3 158 | x | 0,00 | 358 216,00 | x | x |
| 33 | Чита | г. Чита, пер. 1-й Некрасовский, д. 7 | 1958 | 24.04.2014 | 439,40 | 14 | 01.12.2022 |  | 737,00 | 75:32:010629:139 | Сформирован под одним домом |
| 34 | Чита | г. Чита, ул. 1-я Линейная, д. 5 | 1901 | 24.04.2014 | 239,50 | 20 | 31.12.2024 |  | 1 850,00 | 75:32:010606:213 | Сформирован под одним домом |
| 35 | Чита | г. Чита, ул. 1-я Линейная, д. 7 | 1905 | 24.04.2014 | 163,40 | 8 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 36 | Чита | г. Чита, ул. 1-я Линейная, д. 57 | 1925 | 24.04.2014 | 125,90 | 5 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 37 | Чита | г. Чита, ул. 1-я Линейная, д. 105 | 1903 | 24.04.2014 | 159,60 | 12 | 01.12.2023 |  | 662,00 | 75:32:010602:204 | Сформирован под одним домом |
| 38 | Чита | г. Чита, ул. 1-я Московская, д. 50 | 1936 | 15.04.2016 | 695,00 | 13 | 01.09.2025 |  | 1 450,00 | 75:32:010642:192 | Сформирован под одним домом |
| 39 | Чита | г. Чита, ул. 1-я Первомайская, д. 8 | 1937 | 24.04.2014 | 482,50 | 25 | 01.12.2022 |  | 4 887,00 | 75:32:010657:210 | Сформирован под одним домом |
| 40 | Чита | г. Чита, ул. 1-я Первомайская, д. 12 | 1935 | 24.04.2014 | 476,90 | 28 | 31.12.2019 |  | 491,00 | 75:32:010658:78 | Сформирован под одним домом |
| 41 | Чита | г. Чита, ул. 1-я Первомайская, д. 14 | 1935 | 24.04.2014 | 414,10 | 25 | 21.12.2021 |  | 481,00 | 75:32:010658:80 | Сформирован под одним домом |
| 42 | Чита | г. Чита, ул. 1-я Шубзаводская, д. 15б | 1929 | 24.04.2014 | 437,20 | 36 | 01.12.2025 |  | 822,00 | 75:32:021112:824 | Сформирован под одним домом |
| 43 | Чита | г. Чита, ул. 2-я Московская, д. 13 | 1937 | 24.04.2014 | 479,20 | 20 | 01.12.2024 |  | 468,00 | 75:32:010657:211 | Сформирован под одним домом |
| 44 | Чита | г. Чита, ул. 2-я Московская, д. 15 | 1939 | 24.04.2014 | 416,50 | 25 | 01.12.2024 |  | 525,00 | 75:32:010658:79 | Сформирован под одним домом |
| 45 | Чита | г. Чита, ул. 2-я Московская, д. 30 | 1947 | 27.11.2014 | 452,00 | 14 | 01.12.2023 |  | 478,00 | 75:32:010657:219 | Сформирован под одним домом |
| 46 | Чита | г. Чита, ул. 9 Января, д. 1 | 1911 | 24.04.2014 | 187,90 | 8 | 01.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 47 | Чита | г. Чита, ул. Анохина, д. 2 | 1938 | 24.04.2014 | 215,90 | 5 | 01.12.2022 |  | 1 229,00 | 75:32:020151:212 | Сформирован под одним домом |
| 48 | Чита | г. Чита, п. Антипиха, ул. 1-я Задорожная, д. 18 | 1980 | 24.04.2014 | 564,30 | 25 | 01.12.2023 |  |  |  |  |
| 49 | Чита | г. Чита, п. Антипиха, д. ДОС, 264 | 1952 | 24.04.2014 | 434,50 | 17 | 01.12.2022 |  | 1 032,00 | 75:32:020319:241 | Сформирован под одним домом |
| 50 | Чита | г. Чита, п. Антипиха, ул. Каларская, д. 21 | 1952 | 29.09.2016 | 321,90 | 20 | 01.12.2024 |  | 362,00 | 75:32:020321:136 | Сформирован под одним домом |
| 51 | Чита | г. Чита, п. Антипиха, ул. Каларская, д. 22 | 1940 | 09.12.2016 | 467,40 | 30 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 52 | Чита | г. Чита, п. Антипиха, ул. Ундугунская, д. 14 | 1952 | 24.04.2014 | 357,00 | 23 | 01.12.2021 |  | 1 175,00 | 75:32:020319:240 | Сформирован под одним домом |
| 53 | Чита | г. Чита, п. Аэропорт, ул. Жилой городок поселка Аэропорт, д. 7 | 1947 | 24.04.2014 | 395,00 | 30 | 15.06.2025 |  | 899,00 | 75:32:040603:61 | Сформирован под одним домом |
| 54 | Чита | г. Чита, ул. Баранского, д. 73 | 1936 | 24.04.2014 | 331,40 | 6 | 01.12.2024 |  | 465,00 | 75:32:010657:206 | Сформирован под одним домом |
| 55 | Чита | г. Чита, ул. Бекетова, д. 45 | 1958 | 24.04.2014 | 151,60 | 9 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 56 | Чита | г. Чита, ул. Бекетова, д. 47 | 1896 | 29.09.2015 | 133,10 | 6 | 01.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 57 | Чита | г. Чита, ул. Бекетова, д. 90 | 1900 | 24.04.2014 | 136,00 | 9 | 23.05.2024 |  | 612,00 | 75:32:021103:552 | Сформирован под одним домом |
| 58 | Чита | г. Чита, ул. Бульварная, д. 24а | 1925 | 20.09.2012 | 118,00 | 17 | 31.12.2020 |  | 812,00 | 75:32:021124:122 | Сформирован под одним домом |
| 59 | Чита | г. Чита, ул. Верхнеудинская, д. 26 | 1920 | 08.07.2016 | 230,90 | 23 | 31.12.2022 |  | 1 119,00 | 75:32:021125:113 | Сформирован под одним домом |
| 60 | Чита | г. Чита, ул. Верхнечитинская, д. 9 | 1959 | 24.04.2014 | 91,10 | 5 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 61 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Восточная, д. 86 | 1956 | 24.04.2014 | 126,80 | 7 | 12.07.2024 |  | 1 276,00 | 75:32:040938:16 | Сформирован под одним домом |
| 62 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Жерейская, д. 4 | 1957 | 24.04.2014 | 139,60 | 9 | 01.12.2022 |  | 2 044,00 | 75:32:040936:12 | Сформирован под одним домом |
| 63 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Жерейская, д. 12 | 1959 | 28.04.2016 | 185,20 | 8 | 01.09.2025 |  | 1 844,00 | 75:32:040937:3 | Сформирован под одним домом |
| 64 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Майская, д. 11 | 1958 | 24.04.2014 | 220,70 | 18 | 18.07.2024 |  | 1 363,00 | 75:32:040917:14 | Сформирован под одним домом |
| 65 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Майская, д. 13 | 1956 | 24.04.2014 | 167,30 | 6 | 01.12.2022 |  | 1 070,00 | 75:32:040917:15 | Сформирован под одним домом |
| 66 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Мира, д. 4 | 1958 | 24.06.2015 | 340,60 | 26 | 01.12.2024 |  | 660,00 | 75:32:040919:7 | Сформирован под одним домом |
| 67 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Мира, д. 6 | 1958 | 24.04.2014 | 91,10 | 4 | 01.12.2023 |  | 1 042,00 | 75:32:040919:8 | Сформирован под одним домом |
| 68 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Мира, д. 12 | 1934 | 24.04.2014 | 82,00 | 7 | 01.12.2023 |  | 1 136,00 | 75:32:040918:2 | Сформирован под одним домом |
| 69 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Мира, д. 23 | 1948 | 24.04.2014 | 192,10 | 11 | 01.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 70 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Новопутейская, д. 3 | 1957 | 24.04.2014 | 449,10 | 38 | 01.12.2022 |  | 589,00 | 75:32:040931:4 | Сформирован под одним домом |
| 71 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Победы, д. 23 | 1954 | 24.04.2014 | 60,00 | 3 | 16.08.2024 |  | 1 224,00 | 75:32:040922:26 | Сформирован под одним домом |
| 72 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Победы, д. 39 | 1958 | 29.09.2016 | 189,80 | 8 | 01.12.2023 |  | 2 173,00 | 75:32:040936:19 | Сформирован под одним домом |
| 73 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Победы, д. 43 | 1958 | 28.04.2016 | 91,00 | 3 | 01.09.2025 |  | 1 042,00 | 75:32:040936:21 | Сформирован под одним домом |
| 74 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Угольщиков, д. 18 | 1956 | 24.04.2014 | 165,90 | 5 | 20.09.2024 |  | 1 227,00 | 75:32:040917:12 | Сформирован под одним домом |
| 75 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Угольщиков, д. 29 | 1951 | 24.04.2014 | 289,10 | 15 | 31.12.2021 |  | 2 564,00 | 75:32:040917:7 | Сформирован под одним домом |
| 76 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Урульгинская, д. 2а | 1958 | 24.04.2014 | 190,80 | 10 | 01.12.2023 |  | 1 652,00 | 75:32:040920:10 | Сформирован под одним домом |
| 77 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Урульгинская, д. 46 | 1956 | 09.11.2016 | 170,80 | 6 | 01.09.2025 |  | 1 771,00 | 75:32:040936:4 | Сформирован под одним домом |
| 78 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Урульгинская, д. 48 | 1958 | 28.04.2016 | 178,70 | 16 | 01.09.2025 |  | 1 947,00 | 75:32:040936:6 | Сформирован под одним домом |
| 79 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Урульгинская, д. 91 | 1957 | 24.04.2014 | 180,50 | 12 | 23.05.2024 |  | 2 868,00 | 75:32:040938:8 | Сформирован под одним домом |
| 80 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Урульгинская, д. 93 | 1957 | 24.04.2014 | 182,40 | 11 | 01.12.2023 |  | 1 041,00 | 75:32:040938:33 | Сформирован под одним домом |
| 81 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Урульгинская, д. 95 | 1956 | 24.04.2014 | 138,30 | 4 | 01.12.2023 |  | 2 587,00 | 75:32:040938:29 | Сформирован под одним домом |
| 82 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Урульгинская, д. 97 | 1957 | 24.04.2014 | 195,80 | 10 | 01.12.2022 |  | 1 039,00 | 75:32:040938:31 | Сформирован под одним домом |
| 83 | Чита | г. Чита, п. Восточный, ул. Урульгинская, д. 99 | 1956 | 15.04.2016 | 138,20 | 5 | 01.12.2023 |  | 2 440,00 | 75:32:040938:26 | Сформирован под одним домом |
| 84 | Чита | г. Чита, ул. Горбунова, д. 7 | 1910 | 24.04.2014 | 43,10 | 1 | 01.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 85 | Чита | г. Чита, ул. Дальневосточная, д. 26 | 1914 | 24.04.2014 | 184,50 | 7 | 01.12.2023 |  | 778,00 | 75:32:010425:98 | Сформирован под одним домом |
| 86 | Чита | г. Чита, ул. Засопочная, д. 113 | 1903 | 24.04.2014 | 86,70 | 7 | 01.12.2023 |  | 526,00 | 75:32:010604:216 | Сформирован под одним домом |
| 87 | Чита | г. Чита, ул. Ингодинская, д. 45 | 1902 | 28.04.2014 | 174,60 | 6 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 88 | Чита | г. Чита, ул. Ингодинская, д. 47 | 1901 | 24.04.2014 | 120,00 | 8 | 31.12.2020 |  | 479,00 | 75:32:030838:277 | Сформирован под одним домом |
| 89 | Чита | г. Чита, ул. Июньская, д. 19 | 1988 | 24.04.2014 | 225,90 | 15 | 01.12.2021 |  | 1 071,00 | 75:32:030640:612 | Сформирован под одним домом |
| 90 | Чита | г. Чита, ст. Кадала, ул. Аэродромная, д. 40 | 1940 | 24.04.2014 | 468,40 | 34 | 01.12.2021 |  | 660,00 | 75:32:040734:1221 | Сформирован под одним домом |
| 91 | Чита | г. Чита, ст. Кадала, ул. Аэродромная, д. 42 | 1940 | 24.04.2014 | 500,80 | 13 | 01.12.2023 |  | 674,00 | 75:32:040734:1224 | Сформирован под одним домом |
| 92 | Чита | г. Чита, п. Кадала, ул. Геологическая, д. 1 | 1960 | 24.04.2014 | 400,00 | 25 | 01.12.2023 |  | 677,00 | 75:32:040956:72 | Сформирован под одним домом |
| 93 | Чита | г. Чита, п. Кадала, ул. Геологическая, д. 3 | 1961 | 24.04.2014 | 545,00 | 45 | 01.12.2023 |  | 691,00 | 75:32:040956:73 | Сформирован под одним домом |
| 94 | Чита | г. Чита, ст. Кадала, ул. Карпатская, д. 1 | 1904 | 24.04.2014 | 95,20 | 4 | 26.07.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 95 | Чита | г. Чита, ст. Кадала, ул. Карпатская, д. 2 | 1935 | 24.04.2014 | 178,80 | 6 | 01.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 96 | Чита | г. Чита, ст. Кадала, ул. Карпатская, д. 3 | 1936 | 24.04.2014 | 110,20 | 2 | 01.06.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 97 | Чита | г. Чита, ст. Кадала, ул. Карпатская, д. 4 | 1905 | 24.04.2014 | 156,10 | 11 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 98 | Чита | г. Чита, ст. Кадала, ул. Карпатская, д. 7 | 1959 | 24.04.2014 | 126,30 | 6 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 99 | Чита | г. Чита, ул. Калангуйская, д. 18 | 1928 | 24.04.2014 | 239,20 | 8 | 01.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 100 | Чита | г. Чита, ул. Кирпичная, д. 32а | 1961 | 24.04.2014 | 415,80 | 21 | 01.12.2024 |  | 1 998,00 | 75:32:010626:56 | Сформирован под одним домом |
| 101 | Чита | г. Чита, ул. Кислородная, д. 9 | 1958 | 08.07.2016 | 455,20 | 38 | 01.12.2021 |  | 2 320,00 | 75:32:030625:136 | Сформирован под одним домом |
| 102 | Чита | г. Чита, ул. Кислородная, д. 15 | 1961 | 08.07.2016 | 344,30 | 42 | 25.12.2023 |  | 1 355,00 | 75:32:030625:137 | Сформирован под одним домом |
| 103 | Чита | г. Чита, ул. Кислородная, д. 17 | 1961 | 08.07.2016 | 341,20 | 21 | 01.12.2021 |  | 1 226,00 | 75:32:030625:138 | Сформирован под одним домом |
| 104 | Чита | г. Чита, ул. Комсомольская, д. 13 | 1890 | 24.04.2014 | 82,80 | 3 | 01.12.2022 |  | 392,00 | 75:32:010417:15 | Сформирован под одним домом |
| 105 | Чита | г. Чита, ул. Краснодонская, д. 1 | 1937 | 01.01.2012 | 69,80 | 3 |  |  |  | 75:32:010657:209 |  |
| 106 | Чита | г. Чита, ул. Краснодонская, д. 3 | 1937 | 29.09.2016 | 527,50 | 28 | 01.09.2025 |  | 464,00 | 75:32:010657:208 | Сформирован под одним домом |
| 107 | Чита | г. Чита, ул. Краснодонская, д. 4 | 1937 | 24.04.2014 | 419,45 | 13 | 01.12.2021 |  | 469,00 | 75:32:010657:204 | Сформирован под одним домом |
| 108 | Чита | г. Чита, ул. Краснодонская, д. 6 | 1937 | 24.04.2014 | 330,10 | 6 | 01.12.2022 |  | 495,00 | 75:32:010657:221 | Сформирован под одним домом |
| 109 | Чита | г. Чита, ул. Краснодонская, д. 12 | 1934 | 24.04.2014 | 459,20 | 23 | 01.12.2022 |  | 451,00 | 75:32:010642:194 | Сформирован под одним домом |
| 110 | Чита | г. Чита, ул. Куйбышева, д. 30 | 1958 | 24.04.2014 | 113,60 | 11 | 01.12.2024 |  | 1 696,00 | 75:32:010660:21 | Сформирован под одним домом |
| 111 | Чита | г. Чита, ул. Лазо, д. 27 | 1938 | 24.04.2014 | 402,30 | 32 | 01.12.2021 |  | 564,00 | 75:32:021108:249 | Сформирован под одним домом |
| 112 | Чита | г. Чита, ул. Ленина, д. 106 | 1910 | 29.08.2016 | 255,30 | 16 |  |  |  | 75:32:030856:129 |  |
| 113 | Чита | г. Чита, пер. Лесотехнический, д. 3 | 1960 | 24.04.2014 | 502,20 | 14 | 01.12.2021 |  | 1 644,00 | 75:32:030711:303 | Сформирован под одним домом |
| 114 | Чита | г. Чита, ул. Малая Кенонская, д. 4 | 1960 | 24.04.2014 | 218,60 | 6 | 01.12.2023 |  | 736,00 | 75:32:010624:243 | Сформирован под одним домом |
| 115 | Чита | г. Чита, ул. Малая Кенонская, д. 7 | 1961 | 24.04.2014 | 236,80 | 17 | 01.12.2022 |  | 324,00 | 75:32:010625:178 | Сформирован под одним домом |
| 116 | Чита | г. Чита, ул. Малая Кенонская, д. 8 | 1960 | 24.04.2014 | 238,40 | 7 | 01.12.2024 |  | 808,00 | 75:32:010624:125 | Сформирован под одним домом |
| 117 | Чита | г. Чита, ул. Молодежная, д. 25 | 1923 | 09.12.2016 | 475,10 | 33 | 31.12.2021 |  | 3 959,00 | 75:32:010619:3 | Сформирован под одним домом |
| 118 | Чита | г. Чита, ул. Молодежная, д. 34 | 1960 | 24.04.2014 | 238,30 | 12 | 01.12.2023 |  | 377,00 | 75:32:010618:262 | Сформирован под одним домом |
| 119 | Чита | г. Чита, ул. Молодежная, д. 36 | 1962 | 24.04.2014 | 526,30 | 31 | 01.12.2023 |  | 849,00 | 75:32:010618:260 | Сформирован под одним домом |
| 120 | Чита | г. Чита, ул. Молодежная, д. 38 | 1960 | 24.04.2014 | 257,30 | 23 | 01.12.2024 |  | 320,00 | 75:32:010618:258 | Сформирован под одним домом |
| 121 | Чита | г. Чита, ул. Мысовская, д. 8 | 1906 | 27.07.2015 | 116,50 | 14 | 01.12.2023 |  | 1 001,00 | 75:32:010408:1 | Сформирован под одним домом |
| 122 | Чита | г. Чита, ул. Набережная, д. 48 | 1961 | 24.04.2014 | 562,60 | 34 | 01.12.2022 |  | 2 171,00 | 75:32:010428:19 | Сформирован под одним домом |
| 123 | Чита | г. Чита, п. Наклонный, ул. Минусинская, д. 6 | 1934 | 24.04.2014 | 261,50 | 16 | 01.12.2021 |  | 6 949,00 | 75:32:000000:1246 | Сформирован под одним домом |
| 124 | Чита | г. Чита, п. Наклонный, ул. Минусинская, д. 10 | 1955 | 24.04.2014 | 106,80 | 3 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 125 | Чита | г. Чита, п. Наклонный, ул. Некрасова, д. 6 | 1953 | 24.04.2014 | 154,40 | 17 | 01.12.2023 |  | 1 710,00 | 75:32:040824:4 | Сформирован под одним домом |
| 126 | Чита | г. Чита, п. Наклонный, ул. Некрасова, д. 8 | 1953 | 24.04.2014 | 114,40 | 14 | 01.12.2023 |  | 2 288,00 | 75:32:040824:3 | Сформирован под одним домом |
| 127 | Чита | г. Чита, п. Наклонный, ул. Некрасова, д. 10 | 1953 | 24.04.2014 | 112,80 | 11 | 01.12.2023 |  | 2 173,00 | 75:32:040824:5 | Сформирован под одним домом |
| 128 | Чита | г. Чита, п. Наклонный, ул. Омская, д. 9 | 1937 | 24.04.2014 | 42,10 | 2 | 31.12.2020 |  | 753,00 | 75:32:040833:13 | Сформирован под одним домом |
| 129 | Чита | г. Чита, п. Наклонный, ул. Хлебозаводская, д. 6 | 1938 | 24.04.2014 | 216,00 | 15 | 01.12.2022 |  | 3 092,00 | 75:32:040827:3 | Сформирован под одним домом |
| 130 | Чита | г. Чита, п. Наклонный, ул. Хлебозаводская, д. 10 | 1960 | 24.04.2014 | 182,30 | 11 | 01.12.2022 |  | 1 554,00 | 75:32:040827:2 | Сформирован под одним домом |
| 131 | Чита | г. Чита, п. Наклонный, ул. Хлебозаводская, д. 11 | 1949 | 24.04.2014 | 170,80 | 8 | 01.12.2022 |  | 2 787,00 | 75:32:040833:126 | Сформирован под одним домом |
| 132 | Чита | г. Чита, п. Наклонный, ул. Хлебозаводская, д. 15 | 1937 | 24.04.2014 | 132,00 | 7 | 01.12.2022 |  | 2 036,00 | 75:32:040833:127 | Сформирован под одним домом |
| 133 | Чита | г. Чита, п. Наклонный, ул. Хлебозаводская, д. 17 | 1938 | 24.04.2014 | 179,10 | 15 | 31.12.2020 |  | 2 076,00 | 75:32:040833:128 | Сформирован под одним домом |
| 134 | Чита | г. Чита, п. Наклонный, ул. Якутская, д. 18 | 1937 | 24.04.2014 | 87,90 | 2 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 135 | Чита | г. Чита, п. Наклонный, ул. Якутская, д. 22 | 1950 | 24.04.2014 | 65,00 | 2 | 01.12.2023 |  | 1 419,00 | 75:32:040844:7 | Сформирован под одним домом |
| 136 | Чита | г. Чита, ул. Недорезова, д. 11а | 1959 | 19.07.2016 | 428,80 | 37 | 01.09.2025 |  | 487,00 | 75:32:010429:62 | Сформирован под одним домом |
| 137 | Чита | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 52 | 1934 | 19.07.2016 | 449,70 | 47 | 01.12.2021 |  | 2 175,00 | 75:32:030709:412 | Сформирован под одним домом |
| 138 | Чита | г. Чита, пер. Октябрьский, д. 10 | 1935 | 24.04.2014 | 131,90 | 7 | 31.12.2020 |  | 2 468,00 | 75:32:010617:151 | Сформирован под одним домом |
| 139 | Чита | г. Чита, ул. Олекминская, д. 10 | 1936 | 24.04.2014 | 139,60 | 5 | 01.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 140 | Чита | г. Чита, ул. Перронная, д. 13 | 1927 | 24.04.2014 | 190,00 | 15 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 141 | Чита | г. Чита, п. Песчанка, пер. Броневой, д. 9 | 1976 | 28.08.2014 | 710,50 | 40 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 142 | Чита | г. Чита, п. Песчанка, д. ДОС, 46 | 1906 | 24.04.2014 | 279,80 | 15 | 01.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 143 | Чита | г. Чита, п. Песчанка, ул. Юности, д. 05 | 1957 | 03.06.2015 | 358,40 | 29 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 144 | Чита | г. Чита, п. Песчанка, ул. Юности, д. 017 | 1968 | 28.04.2016 | 148,90 | 9 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 145 | Чита | г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 39 | 1905 | 24.04.2014 | 474,20 | 36 | 31.12.2022 |  | 876,00 | 75:32:030815:207 | Сформирован под одним домом |
| 146 | Чита | г. Чита, д. Привокзальная, 8 | 1907 | 24.04.2014 | 91,00 | 5 | 01.12.2021 |  | 2 948,00 | 75:32:020701:24 | Сформирован под одним домом |
| 147 | Чита | г. Чита, ул. Проектная, д. 5 | 1961 | 24.04.2014 | 509,80 | 40 | 01.12.2024 |  | 1 478,00 | 75:32:010345:164 | Сформирован под одним домом |
| 148 | Чита | г. Чита, ул. Промышленная, д. 13 | 1934 | 24.04.2014 | 348,70 | 22 | 01.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 149 | Чита | г. Чита, ул. Промышленная, д. 13а | 1934 | 24.04.2014 | 291,00 | 22 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 150 | Чита | г. Чита, ул. Промышленная, д. 19 | 1932 | 24.04.2014 | 391,90 | 13 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 151 | Чита | г. Чита, ул. Промышленная, д. 19а | 1934 | 24.04.2014 | 221,90 | 23 | 31.12.2024 |  | 2 353,00 | 75:32:021143:406 | Сформирован под одним домом |
| 152 | Чита | г. Чита, ул. Промышленная, д. 52 | 1952 | 24.04.2014 | 395,20 | 36 | 31.12.2024 |  | 563,00 | 75:32:021150:279 | Сформирован под одним домом |
| 153 | Чита | г. Чита, пер. Путейский, д. 2 | 1935 | 24.04.2014 | 337,40 | 26 | 01.12.2023 |  | 541,00 | 75:32:010629:141 | Сформирован под одним домом |
| 154 | Чита | г. Чита, п. Рудник Кадала, ул. Букачачинская, д. 8 | 1948 | 24.04.2014 | 237,50 | 18 | 01.12.2023 |  | 5 200,00 | 75:32:040723:17 | Сформирован под одним домом |
| 155 | Чита | г. Чита, п. Рудник Кадала, ул. Забайкальская, д. 1а | 1946 | 09.11.2016 | 311,30 | 23 | 01.09.2025 |  | 2 131,00 | 75:32:040723:20 | Сформирован под одним домом |
| 156 | Чита | г. Чита, п. Рудник Кадала, ул. Забайкальская, д. 7 | 1962 | 24.04.2014 | 340,50 | 21 | 01.12.2023 |  | 990,00 | 75:32:040722:20 | Сформирован под одним домом |
| 157 | Чита | г. Чита, п. Рудник Кадала, ул. Новая, д. 25 | 1954 | 24.04.2014 | 102,90 | 4 | 31.12.2020 |  |  | 75:32:040720:211 | Не сформирован |
| 158 | Чита | г. Чита, п. Рудник Кадала, ул. Новая, д. 34 | 1953 | 24.04.2014 | 157,10 | 13 | 01.06.2024 |  | 2 600,00 | 75:32:040721:10 | Сформирован под одним домом |
| 159 | Чита | г. Чита, п. Рудник Кадала, ул. Новая, д. 36 | 1954 | 24.04.2014 | 74,70 | 5 | 01.08.2024 |  | 1 330,00 | 75:32:040717:17 | Сформирован под одним домом |
| 160 | Чита | г. Чита, п. Рудник Кадала, ул. Пионерская, д. 8 | 1940 | 29.09.2016 | 136,90 | 3 | 01.12.2023 |  | 1 334,00 | 75:32:040710:14 | Сформирован под одним домом |
| 161 | Чита | г. Чита, п. Рудник Кадала, ул. Пионерская, д. 12 | 1940 | 24.04.2014 | 357,50 | 20 | 01.12.2023 |  | 2 315,00 | 75:32:040710:12 | Сформирован под одним домом |
| 162 | Чита | г. Чита, п. Рудник Кадала, ул. Стахановская, д. 1 | 1937 | 24.04.2014 | 297,50 | 15 | 01.12.2023 |  | 3 305,00 | 75:32:040723:16 | Сформирован под одним домом |
| 163 | Чита | г. Чита, п. Рудник Кадала, ул. Стахановская, д. 5 | 1937 | 24.04.2014 | 380,30 | 6 | 01.12.2023 |  | 1 933,00 | 75:32:040723:12 | Сформирован под одним домом |
| 164 | Чита | г. Чита, п. Рудник Кадала, ул. Тигнинская, д. 11 | 1952 | 24.04.2014 | 67,90 | 2 | 26.07.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 165 | Чита | г. Чита, п. Рудник Кадала, ул. Удоканская, д. 3 | 1940 | 24.04.2014 | 197,00 | 12 | 01.12.2022 |  | 2 971,00 | 75:32:040724:3 | Сформирован под одним домом |
| 166 | Чита | г. Чита, п. Рудник Кадала, ул. Удоканская, д. 8 | 1940 | 08.07.2016 | 282,40 | 9 | 01.09.2025 |  | 1 852,00 | 75:32:040710:11 | Сформирован под одним домом |
| 167 | Чита | г. Чита, п. Рудник Кадала, ул. Удоканская, д. 10 | 1940 | 24.04.2014 | 169,80 | 13 | 01.12.2021 |  | 1 888,00 | 75:32:040710:20 | Сформирован под одним домом |
| 168 | Чита | г. Чита, п. Рудник Кадала, ул. Конечная, д. 8 | 1940 | 24.04.2014 | 389,80 | 30 | 31.12.2021 |  | 1 505,00 | 75:32:040710:15 | Сформирован под одним домом |
| 169 | Чита | г. Чита, п. Рудник Кадала, ул. Шахтерская, д. 2 | 1940 | 28.04.2014 | 253,80 | 23 | 01.12.2025 |  | 2 933,00 | 75:32:040723:15 | Сформирован под одним домом |
| 170 | Чита | г. Чита, п. Рудник Кадала, ул. Шахтерская, д. 5 | 1938 | 24.04.2014 | 392,00 | 29 | 01.12.2024 |  | 3 690,00 | 75:32:040723:19 | Сформирован под одним домом |
| 171 | Чита | г. Чита, п. Рудник Кадала, ул. Шахтерская, д. 6 | 1951 | 24.04.2014 | 274,80 | 12 | 01.12.2023 |  |  |  |  |
| 172 | Чита | г. Чита, п. Рудник Кадала, ул. Школьная, д. 53 | 1953 | 24.04.2014 | 91,10 | 5 | 01.12.2023 |  | 2 807,00 | 75:32:040721:6 | Сформирован под одним домом |
| 173 | Чита | г. Чита, мкр. Северный, д. 39 | 1989 | 31.12.2016 | 3 867,50 | 172 | 31.12.2023 |  | 0,00 | 75:32:030607:444 | Сформирован под одним домом |
| 174 | Чита | г. Чита, ул. Сибирская, д. 10 | 1958 | 24.04.2014 | 21,00 | 1 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 175 | Чита | г. Чита, п. Сибирский, ул. Белогорская, д. 6 | 1934 | 24.04.2014 | 292,90 | 29 | 01.12.2022 |  | 1 559,00 | 75:32:040860:80 | Сформирован под одним домом |
| 176 | Чита | г. Чита, п. Сибирский, ул. Белогорская, д. 8 | 1928 | 24.04.2014 | 149,80 | 7 | 01.12.2022 |  | 785,00 | 75:32:040860:74 | Сформирован под одним домом |
| 177 | Чита | г. Чита, п. Сибирский, ул. Белогорская, д. 10 | 1928 | 28.04.2016 | 185,90 | 11 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 178 | Чита | г. Чита, п. Сибирский, ул. Белогорская, д. 13 | 1952 | 24.04.2014 | 175,20 | 10 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 179 | Чита | г. Чита, п. Сибирский, ул. Индустриальная, д. 9 | 1928 | 24.04.2014 | 173,50 | 12 | 01.12.2024 |  | 1 289,00 | 75:32:040857:12 | Сформирован под одним домом |
| 180 | Чита | г. Чита, п. Сибирский, ул. Индустриальная, д. 13 | 1934 | 24.04.2014 | 152,40 | 10 | 01.12.2025 |  | 1 857,00 | 75:32:040857:14 | Сформирован под одним домом |
| 181 | Чита | г. Чита, п. Сибирский, ул. Индустриальная, д. 17 | 1925 | 24.04.2014 | 107,40 | 17 | 01.12.2023 |  | 1 484,00 | 75:32:040857:16 | Сформирован под одним домом |
| 182 | Чита | г. Чита, п. Сибирский, ул. Индустриальная, д. 32 | 1975 | 24.04.2014 | 82,00 | 4 | 01.12.2022 |  | 2 000,00 | 75:32:040857:18 | Сформирован под одним домом |
| 183 | Чита | г. Чита, п. Сибирский, ул. Краснокаменская, д. 1 | 1929 | 24.04.2014 | 39,70 | 4 | 01.12.2023 |  | 855,00 | 75:32:040854:43 | Сформирован под одним домом |
| 184 | Чита | г. Чита, п. Сибирский, ул. Старошахтерская, д. 26 | 1958 | 24.04.2014 | 183,30 | 31 | 01.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 185 | Чита | г. Чита, п. Сибирский, ул. Старошахтерская, д. 31 | 1936 | 24.04.2014 | 241,00 | 11 | 01.12.2022 |  | 1 948,00 | 75:32:040856:141 | Сформирован под одним домом |
| 186 | Чита | г. Чита, п. Сибирский, ул. Старошахтерская, д. 73 | 1939 | 24.04.2014 | 161,80 | 11 | 01.12.2023 |  | 1 215,00 | 75:32:040860:81 | Сформирован под одним домом |
| 187 | Чита | г. Чита, п. Сибирский, ул. Старошахтерская, д. 87 | 1938 | 09.11.2016 | 212,60 | 23 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 188 | Чита | г. Чита, ул. Смоленская, д. 95 | 1901 | 31.12.2016 | 99,10 | 4 | 01.12.2021 |  | 902,00 | 75:32:030747:17 | Сформирован под одним домом |
| 189 | Чита | г. Чита, ул. Советская, д. 68 | 1935 | 26.12.2013 | 655,30 | 23 | 01.12.2023 |  | 1 226,00 | 75:32:010659:61 | Сформирован под одним домом |
| 190 | Чита | г. Чита, ул. Сосновая, д. 41 | 1951 | 24.04.2014 | 256,70 | 37 | 01.12.2021 |  | 2 650,00 | 75:32:030703:8 | Сформирован под одним домом |
| 191 | Чита | г. Чита, п. Текстильщиков, проезд Автомобильный, д. 21 | 1938 | 24.04.2014 | 140,00 | 4 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 192 | Чита | г. Чита, п. Текстильщиков, ул. Труда, д. 9 | 1963 | 09.12.2016 | 1 542,83 | 208 | 31.12.2021 |  | 4 688,00 | 75:32:040506:18 | Сформирован под одним домом |
| 193 | Чита | г. Чита, ул. Трактовая, д. 42 | 1948 | 28.03.2013 | 1 983,40 | 134 | 31.12.2024 |  | 2 739,00 | 75:32:010327:308 | Сформирован под одним домом |
| 194 | Чита | г. Чита, пер. Уральский, д. 2а | 1958 | 29.08.2016 | 198,40 | 10 | 01.09.2025 |  | 419,00 | 75:32:010429:65 | Сформирован под одним домом |
| 195 | Чита | г. Чита, ул. Фрунзе, д. 19 | 1936 | 24.04.2014 | 311,00 | 34 | 01.12.2021 |  | 1 605,00 | 75:32:030709:528 | Сформирован под одним домом |
| 196 | Чита | г. Чита, ст. Черновская, ул. Курская, д. 29 | 1960 | 24.04.2014 | 87,00 | 7 | 05.11.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 197 | Чита | г. Чита, ст. Черновская, ул. Курская, д. 45 | 1916 | 24.04.2014 | 170,70 | 10 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 198 | Чита | г. Чита, ст. Черновская, ул. Курская, д. 65 | 1959 | 24.04.2014 | 92,60 | 3 | 31.12.2020 |  | 1 688,00 | 75:32:040840:6 | Сформирован под одним домом |
| 199 | Чита | г. Чита, ул. Чкалова, д. 128 | 1949 | 24.04.2014 | 73,30 | 2 | 01.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 200 | Чита | г. Чита, ул. Чкалова, д. 161 | 1949 | 25.04.2013 | 61,80 | 3 | 01.12.2021 |  | 154 846,00 | 75:32:030661:2 | Сформирован под одним домом |
| 201 | Чита | г. Чита, п. ЧЭС, д. 22 | 1939 | 24.04.2014 | 202,90 | 9 | 31.12.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 202 | Чита | г. Чита, п. ЧЭС, ул. Нижняя, д. 6 | 1961 | 24.04.2014 | 175,90 | 7 | 01.12.2023 |  | 1 272,00 | 75:32:040808:4 | Сформирован под одним домом |
| 203 | Чита | г. Чита, п. ЧЭС, ул. Нижняя, д. 8 | 1959 | 24.04.2014 | 132,40 | 10 | 01.12.2022 |  | 1 347,00 | 75:32:040808:3 | Сформирован под одним домом |
| 204 | Чита | г. Чита, п. ЧЭС, ул. Нижняя, д. 10 | 1960 | 24.04.2014 | 156,20 | 13 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 205 | Чита | г. Чита, п. ЧЭС, ул. Почтовая, д. 1 | 1960 | 24.04.2014 | 132,00 | 5 | 01.12.2022 |  | 1 544,00 | 75:32:040805:16 | Сформирован под одним домом |
| 206 | Чита | г. Чита, п. ЧЭС, ул. Почтовая, д. 3 | 1938 | 24.04.2014 | 85,60 | 5 | 31.12.2020 |  | 1 104,00 | 75:32:040805:20 | Сформирован под одним домом |
| 207 | Чита | г. Чита, ул. Шилова, д. 39 | 1920 | 24.04.2014 | 135,10 | 15 | 01.12.2021 |  | 1 442,00 | 75:32:030651:13 | Сформирован под одним домом |
| 208 | Чита | г. Чита, ул. Энгельса, д. 55 | 1936 | 09.12.2016 | 844,60 | 42 | 01.09.2025 |  | 1 543,00 | 75:32:010642:191 | Сформирован под одним домом |
| 209 | Чита | г. Чита, п. Энергетиков, ул. 1-я Станкозаводская, д. 6 | 1958 | 26.09.2016 | 423,90 | 41 | 01.12.2024 |  | 2 369,00 | 75:32:040513:220 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Каларскому муниципальному округу |  |  | x | x | 6 552,10 | 320 | x | 0,00 | 5 519,00 | x | x |
| 210 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Бамовская, д. 6 | 1981 | 19.01.2015 | 173,90 | 7 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 211 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Белорусская, д. 4 | 1981 | 02.02.2015 | 262,30 | 17 | 01.12.2024 |  | 4 398,00 | 75:25:100111:196 | Сформирован под одним домом |
| 212 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Белорусская, д. 6 | 1981 | 02.02.2015 | 273,50 | 15 | 01.12.2024 |  |  |  |  |
| 213 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Декабристов, д. 8 | 1981 | 19.01.2015 | 80,60 | 4 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 214 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Декабристов, д. 10 | 1981 | 26.05.2015 | 189,90 | 13 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 215 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Декабристов, д. 15 | 1981 | 12.12.2016 | 114,40 | 5 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 216 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Декабристов, д. 15а | 1981 | 16.04.2015 | 73,00 | 4 | 01.12.2024 |  | 1 121,00 | 75:25:100109:7 | Сформирован под одним домом |
| 217 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Десантная, д. 7 | 1981 | 26.05.2015 | 192,20 | 6 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 218 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Дружбы, д. 2 | 1981 | 10.04.2015 | 171,90 | 5 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 219 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Дружбы, д. 5 | 1981 | 27.05.2015 | 337,80 | 18 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 220 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Дружбы, д. 10 | 1981 | 27.05.2015 | 105,10 | 4 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 221 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Дружбы, д. 22 | 1981 | 22.05.2015 | 59,80 | 4 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 222 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Дружбы, д. 27 | 1981 | 22.05.2015 | 68,80 | 2 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 223 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Кодарская, д. 1 | 1981 | 18.11.2015 | 52,20 | 4 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 224 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Кодарская, д. 4 | 1981 | 19.01.2015 | 381,10 | 20 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 225 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Кодарская, д. 8 | 1981 | 12.03.2015 | 228,70 | 11 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 226 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Кодарская, д. 10 | 1981 | 27.05.2015 | 189,00 | 15 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 227 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Кодарская, д. 12 | 1981 | 27.05.2015 | 290,20 | 11 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 228 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Лазо, д. 1 | 1981 | 16.04.2015 | 82,70 | 2 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 229 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Лазо, д. 4 | 1981 | 26.05.2015 | 47,90 | 1 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 230 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Лазо, д. 6 | 1981 | 02.03.2016 | 46,40 | 3 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 231 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Лазо, д. 16 | 1981 | 22.05.2015 | 81,30 | 4 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 232 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Лесная, д. 23а | 1981 | 22.05.2015 | 142,50 | 7 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 233 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Лесная, д. 26 | 1981 | 22.05.2015 | 123,90 | 10 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 234 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Лесная, д. 27 | 1981 | 16.12.2015 | 79,20 | 1 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 235 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 7 | 1981 | 26.05.2015 | 149,30 | 8 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 236 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 9 | 1981 | 10.04.2015 | 194,10 | 8 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 237 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 13 | 1981 | 16.04.2015 | 196,90 | 10 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 238 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 25 | 1981 | 18.11.2015 | 188,80 | 16 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 239 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Молодежная, д. 3 | 1981 | 16.04.2015 | 216,20 | 7 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 240 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Молодежная, д. 12 | 1981 | 10.04.2015 | 155,90 | 7 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 241 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Олимпийская, д. 11 | 1981 | 18.11.2015 | 111,80 | 4 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 242 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Подгорная, д. 17б | 1981 | 10.04.2015 | 87,60 | 1 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 243 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Подгорная, д. 22 | 1981 | 18.11.2015 | 137,70 | 7 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 244 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Советская, д. 24 | 1981 | 19.01.2015 | 312,90 | 17 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 245 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Строителей, д. 8 | 1981 | 22.05.2015 | 193,10 | 5 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 246 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Строителей, д. 13 | 1981 | 12.12.2016 | 60,00 | 2 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 247 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Юбилейная, д. 2 | 1981 | 10.04.2015 | 345,00 | 12 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 248 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Юбилейная, д. 5, к. а | 1981 | 30.06.2016 | 279,70 | 14 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 249 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Юбилейная, д. 10 | 1981 | 30.06.2016 | 74,80 | 9 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| Итого по Карымскому муниципальному району |  |  | x | x | 3 656,70 | 186 | x | 0,00 | 15 775,00 | x | x |
| 250 | Карымское | пгт. Карымское, ул. Ангарская, д. 7 | 1932 | 02.06.2016 | 482,48 | 21 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 251 | Карымское | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 54 | 1964 | 15.09.2015 | 1 298,28 | 58 | 01.12.2024 |  | 2 807,00 | 75:08:100170:406 | Сформирован под одним домом |
| 252 | Карымское | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 83, к. А | 1936 | 03.06.2016 | 493,73 | 34 | 01.09.2025 |  | 10 649,00 | 75:08:100175:3 | Не сформирован |
| 253 | Карымское | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 95 | 1936 | 02.06.2016 | 291,50 | 19 | 01.09.2025 |  | 1 198,00 | 75:08:100174:208 | Сформирован под одним домом |
| 254 | Карымское | пгт. Карымское, ул. Никифорова, д. 1 | 1936 | 16.03.2012 | 484,80 | 26 | 01.12.2023 |  | 1 121,00 | 75:08:100305:1 | Сформирован под одним домом |
| 255 | Карымское | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 9 | 1937 | 02.06.2016 | 218,54 | 15 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 256 | Карымское | пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 10 | 1937 | 03.06.2016 | 387,37 | 13 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| Итого по Могочинскому муниципальному району |  |  | x | x | 1 401,30 | 66 | x | 0,00 | 3 669,75 | x | x |
| 257 | Могоча | г. Могоча, ул. Кирова, д. 19 | 1970 | 11.09.2013 | 545,10 | 28 | 01.12.2023 |  | 1 569,75 | 75:28:070301:139 | Сформирован под одним домом |
| 258 | Могоча | г. Могоча, ул. Плясова, д. 13 | 1989 | 15.04.2013 | 856,20 | 38 | 01.12.2023 |  | 2 100,00 | 75:28:070306:121 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Ононскому муниципальному району |  |  | x | x | 4 953,60 | 198 | x | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 259 | с. Красная Ималка | с. Красная Ималка, ул. Ленина, д. 47 | 1968 | 13.06.2016 | 350,70 | 17 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 260 | с. Красная Ималка | с. Красная Ималка, ул. Школьная, д. 19 | 1968 | 13.06.2016 | 93,00 | 2 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 261 | с. Усть-Борзя | с. Усть-Борзя, ул. Степная, д. 63 | 1992 | 28.12.2015 | 987,50 | 37 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 262 | с. Усть-Борзя | с. Усть-Борзя, ул. Степная, д. 103 | 1983 | 28.12.2015 | 916,90 | 37 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 263 | с. Усть-Борзя | с. Усть-Борзя, ул. Степная, д. 104 | 1986 | 28.12.2015 | 816,10 | 33 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 264 | с. Усть-Борзя | с. Усть-Борзя, ул. Школьная, д. 106 | 1985 | 28.12.2015 | 477,20 | 19 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 265 | с. Усть-Борзя | с. Усть-Борзя, ул. Школьная, д. 107 | 1987 | 28.12.2015 | 1 312,20 | 53 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному району |  |  | x | x | 2 358,27 | 151 | x | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 266 | Баляга | пгт. Баляга, ул. Комсомольская, д. 2а | 1948 | 15.10.2013 | 114,72 | 6 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 267 | Баляга | пгт. Баляга, ул. Московская, д. 32 | 1952 | 15.10.2013 | 60,20 | 5 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 268 | Баляга | пгт. Баляга, ул. Московская, д. 50 | 1950 | 15.10.2013 | 87,70 | 8 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 269 | Баляга | пгт. Баляга, ул. Нагаева, д. 20 | 1950 | 15.10.2013 | 106,80 | 7 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 270 | Баляга | пгт. Баляга, ул. Почтовая, д. 2 | 1950 | 15.10.2013 | 123,20 | 6 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 271 | Баляга | пгт. Баляга, ул. Строительная, д. 17 | 1950 | 15.10.2013 | 90,60 | 7 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 272 | Новопавловка | пгт. Новопавловка, ул. Геологическая, д. 1 | 1950 | 18.03.2014 | 70,60 | 5 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 273 | Новопавловка | пгт. Новопавловка, ул. Кооперативная, д. 4 | 1950 | 18.03.2014 | 141,90 | 8 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 274 | Новопавловка | пгт. Новопавловка, ул. Красноармейская, д. 1 | 1950 | 18.03.2014 | 164,10 | 3 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 275 | Новопавловка | пгт. Новопавловка, ул. Лазо, д. 3 | 1937 | 18.03.2014 | 219,63 | 11 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 276 | Новопавловка | пгт. Новопавловка, ул. Пионерская, д. 4 | 1940 | 18.03.2014 | 302,00 | 15 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 277 | Новопавловка | пгт. Новопавловка, ул. Юбилейная, д. 2 | 1970 | 18.03.2014 | 73,57 | 7 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 278 | Новопавловка | пгт. Новопавловка, ул. Юбилейная, д. 3 | 1971 | 18.03.2014 | 74,79 | 5 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 279 | Новопавловка | пгт. Новопавловка, ул. Юбилейная, д. 6 | 1970 | 18.03.2014 | 72,80 | 5 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 280 | Новопавловка | пгт. Новопавловка, ул. Юбилейная, д. 7 | 1971 | 18.03.2014 | 69,38 | 8 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 281 | Новопавловка | пгт. Новопавловка, ул. Юбилейная, д. 9 | 1971 | 18.03.2014 | 69,59 | 4 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 282 | Новопавловка | пгт. Новопавловка, ул. Юбилейная, д. 11 | 1971 | 18.03.2014 | 69,09 | 5 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 283 | Новопавловка | пгт. Новопавловка, ул. Юбилейная, д. 13 | 1971 | 18.03.2014 | 68,64 | 3 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 284 | Новопавловка | пгт. Новопавловка, ул. Юбилейная, д. 17 | 1971 | 18.03.2014 | 67,80 | 9 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 285 | Новопавловка | пгт. Новопавловка, ул. Юбилейная, д. 23 | 1971 | 18.03.2014 | 64,80 | 5 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 286 | Новопавловка | пгт. Новопавловка, ул. Юбилейная, д. 25 | 1971 | 18.03.2014 | 64,80 | 6 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 287 | Тарбагатай | пгт. Тарбагатай, ул. Горьковская, д. 7 | 1960 | 10.11.2014 | 26,70 | 1 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 288 | Тарбагатай | пгт. Тарбагатай, ул. Лесная, д. 9 | 1949 | 10.11.2014 | 73,90 | 2 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 289 | Тарбагатай | пгт. Тарбагатай, ул. Трактовая, д. 74 | 1961 | 10.11.2014 | 80,96 | 10 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| Итого по Сретенскому муниципальному району |  |  | x | x | 1 694,90 | 106 | x | 0,00 | 1 883,00 | x | x |
| 290 | Кокуй | пгт. Кокуй, ул. Комсомольская, д. 3 | 1937 | 22.12.2014 | 812,60 | 61 | 01.12.2024 |  | 1 508,00 | 75:18:170122:665 | Сформирован под одним домом |
| 291 | Сретенск | г. Сретенск, ул. Гагарина, д. 18 | 1970 | 18.10.2013 | 415,10 | 26 | 01.09.2025 |  | 375,00 | 75:18:180909:193 | Не сформирован |
| 292 | Сретенск | г. Сретенск, ул. Луначарского, д. 205 | 1963 | 18.10.2013 | 467,20 | 19 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| Итого по Тунгокоченскому муниципальному району |  |  | x | x | 552,60 | 18 | x | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 293 | Вершино-Дарасунский | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Ленина, д. 100 | 1932 | 19.08.2013 | 86,70 | 4 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 294 | Вершино-Дарасунский | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Пролетарская, д. 79 | 1954 | 08.09.2016 | 465,90 | 14 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| Итого по Хилокскому муниципальному району |  |  | x | x | 1 209,60 | 97 | x | 0,00 | 4 505,00 | x | x |
| 295 | с. Харагун | с. Харагун, ул. Строительная, д. 11 | 1954 | 22.06.2015 | 360,30 | 25 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 296 | Хилок | г. Хилок, ул. Ленина, д. 33 | 1929 | 13.12.2013 | 352,80 | 35 | 01.12.2023 |  | 2 146,00 | 75:20:120220:7 | Не сформирован |
| 297 | Хилок | г. Хилок, ул. Орджоникидзе, д. 10 | 1940 | 13.12.2013 | 496,50 | 37 | 01.12.2022 |  | 2 359,00 | 75:20:121304:441 | Не сформирован |
| Итого по Чернышевскому муниципальному району |  |  | x | x | 681,70 | 66 | x | 0,00 | 1 065,00 | x | x |
| 298 | Чернышевск | пгт. Чернышевск, ул. Железнодорожная, д. 40 | 1910 | 27.07.2015 | 218,30 | 16 | 01.12.2024 |  | 327,00 | 75:21:230474:154 | Сформирован под одним домом |
| 299 | Чернышевск | пгт. Чернышевск, ул. Железнодорожная, д. 93а | 1957 | 27.07.2015 | 157,30 | 19 | 01.12.2024 |  | 197,00 | 75:21:230484:314 | Сформирован под одним домом |
| 300 | Чернышевск | пгт. Чернышевск, ул. Железнодорожная, д. 179 | 1935 | 27.07.2015 | 227,60 | 26 | 01.12.2024 |  | 319,00 | 75:21:230484:313 | Сформирован под одним домом |
| 301 | Чернышевск | пгт. Чернышевск, ул. Карла Маркса, д. 4 | 1954 | 27.07.2015 | 78,50 | 5 | 01.12.2024 |  | 222,00 | 75:21:230563:339 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Читинскому муниципальному району |  |  | x | x | 3 217,20 | 210 | x | 0,00 | 7 477,00 | x | x |
| 302 | Атамановка | пгт. Атамановка, ул. Связи, д. 2 | 1954 | 18.05.2016 | 275,10 | 23 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 303 | Атамановка | пгт. Атамановка, ул. Связи, д. 32 | 1938 | 16.12.2016 | 470,20 | 21 | 01.09.2025 |  | 1 875,00 | 75:22:272801:471 | Сформирован под одним домом |
| 304 | Атамановка | пгт. Атамановка, ул. Связи, д. 34 | 1938 | 14.10.2016 | 517,70 | 31 | 01.09.2025 |  | 1 329,00 | 75:22:272801:472 | Сформирован под одним домом |
| 305 | Новокручининский | пгт. Новокручининский, ул. Декабристов, д. 5 | 1975 | 23.11.2015 | 83,60 | 10 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 306 | Новокручининский | пгт. Новокручининский, ул. Ключевая, д. 2 | 1959 | 20.09.2016 | 98,00 | 5 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 307 | Новокручининский | пгт. Новокручининский, ул. Ленинградская, д. 4 | 1968 | 20.09.2016 | 64,00 | 3 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 308 | с. Верх-Чита | с. Верх-Чита, ул. Радиостанция, д. 6 | 1989 | 19.12.2016 | 108,90 | 3 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 309 | с. Домна | с. Домна, ул. 2-я Линейная, д. 46 | 1981 | 23.11.2016 | 111,70 | 7 | 01.09.2025 |  | 1 400,00 | 75:22:350118:45 | Сформирован под одним домом |
| 310 | с. Домна | с. Домна, ул. Геологическая, д. 17, к. а | 1971 | 22.11.2016 | 174,70 | 10 | 20.06.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 311 | с. Домна | с. Домна, ул. Мебельная, д. 47 | 1935 | 22.11.2016 | 417,30 | 36 | 01.09.2025 |  | 402,00 | 75:22:350114:11 | Сформирован под одним домом |
| 312 | с. Домна | с. Домна, ул. Путейная, д. 1 | 1938 | 23.11.2016 | 157,20 | 10 | 20.06.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 313 | с. Карповка | с. Карповка, ул. Военный городок N 55, д. 5 | 1952 | 04.05.2016 | 115,20 | 6 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 314 | с. Маккавеево | с. Маккавеево, ул. 2-я Школьная, д. 20 | 1898 | 29.12.2016 | 65,00 | 8 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 315 | с. Маккавеево | с. Маккавеево, ул. 2-я Школьная, д. 22 | 1964 | 29.12.2016 | 170,00 | 13 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 316 | Яблоново | пгт. Яблоново, ул. Главная, д. 13 | 1935 | 06.05.2015 | 388,60 | 24 | 01.12.2024 |  | 2 471,00 | 75:22:340109:23 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Шилкинскому муниципальному району |  |  | x | x | 6 417,93 | 373 | x | 0,00 | 6 890,00 | x | x |
| 317 | Шилка | г. Шилка, ул. Бородина, д. 5 | 1930 | 18.11.2015 | 210,70 | 19 | 01.12.2024 |  | 1 955,00 | 75:24:240130:44 | Сформирован под одним домом |
| 318 | Шилка | г. Шилка, ул. Бородина, д. 6 | 1918 | 18.11.2015 | 160,20 | 14 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 319 | Шилка | г. Шилка, ул. Бородина, д. 7 | 1930 | 18.11.2015 | 236,50 | 10 | 01.12.2021 |  | 1 109,00 | 75:24:240130:8 | Сформирован под одним домом |
| 320 | Шилка | г. Шилка, ул. Бородина, д. 9 | 1937 | 21.11.2016 | 242,00 | 16 | 31.12.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 321 | Шилка | г. Шилка, ул. Вокзальная, д. 4 | 1935 | 21.11.2016 | 148,63 | 23 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 322 | Шилка | г. Шилка, ул. Вокзальная, д. 6 | 1935 | 21.11.2016 | 72,60 | 8 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 323 | Шилка | г. Шилка, ул. Воровского, д. 15 | 1937 | 28.04.2016 | 214,70 | 14 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 324 | Шилка | г. Шилка, ул. Комсомольская, д. 5 | 1936 | 28.04.2016 | 110,20 | 8 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 325 | Шилка | г. Шилка, ул. Комсомольская, д. 23 | 1924 | 30.12.2016 | 36,50 | 3 | 01.09.2025 |  |  |  |  |
| 326 | Шилка | г. Шилка, ул. Котовского, д. 14 | 1935 | 28.04.2016 | 427,50 | 15 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 327 | Шилка | г. Шилка, ул. Котовского, д. 16 | 1935 | 21.04.2016 | 215,47 | 9 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 328 | Шилка | г. Шилка, ул. Лазо, д. 9 | 1939 | 21.11.2016 | 384,80 | 18 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 329 | Шилка | г. Шилка, ул. Лазо, д. 15 | 1937 | 18.11.2015 | 496,40 | 23 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 330 | Шилка | г. Шилка, ул. Лазо, д. 17 | 1937 | 18.11.2015 | 480,90 | 23 | 01.12.2024 |  | 3 826,00 | 75:927/5/А/28 | Сформирован под одним домом |
| 331 | Шилка | г. Шилка, ул. Лазо, д. 27, лит. А | 1979 | 06.06.2016 | 234,90 | 15 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 332 | Шилка | г. Шилка, ул. Ленина, д. 15 | 1927 | 27.05.2016 | 254,10 | 10 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 333 | Шилка | г. Шилка, ул. Ленина, д. 17 | 1927 | 27.05.2016 | 170,00 | 14 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 334 | Шилка | г. Шилка, ул. Ленина, д. 31 | 1929 | 14.12.2015 | 375,00 | 22 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 335 | Шилка | г. Шилка, ул. Станционная, д. 11 | 1929 | 21.11.2016 | 460,73 | 33 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 336 | Шилка | г. Шилка, ул. Станционная, д. 14 | 1910 | 28.04.2016 | 229,10 | 12 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 337 | Шилка | г. Шилка, ул. Станционная, д. 17 | 1897 | 31.12.2015 | 200,90 | 10 | 31.12.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 338 | Шилка | г. Шилка, ул. Станционная, д. 19 | 1914 | 18.11.2015 | 124,30 | 11 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 339 | Шилка | г. Шилка, ул. Чкалова, д. 2 | 1939 | 18.11.2015 | 436,90 | 22 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 340 | Шилка | г. Шилка, ул. Чкалова, д. 3 | 1939 | 27.05.2016 | 494,90 | 21 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | x | x | 12 958,37 | 892 | x | 0,00 | 48 913,30 | x | x |
| Итого по Борзинскому муниципальному району |  |  | x | x | 3 386,99 | 301 | x | 0,00 | 34 120,30 | x | x |
| 1 | Борзя | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 11 | 1968 | 30.10.2015 | 294,30 | 20 | 01.09.2024 |  | 390,20 | 75:04:160115:224 |  |
| 2 | Борзя | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1947 | 30.10.2015 | 238,33 | 28 | 01.09.2024 |  | 1 138,00 | 75:04:160205:15 |  |
| 3 | Борзя | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1950 | 03.11.2015 | 222,38 | 22 | 01.09.2024 |  | 1 641,00 | 75:04:160205:14 |  |
| 4 | Борзя | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1950 | 03.11.2015 | 192,80 | 19 | 01.09.2024 |  | 2 384,00 | 75:04:160205:14 |  |
| 5 | Борзя | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 8 | 1947 | 30.10.2015 | 176,60 | 13 | 01.09.2024 |  | 1 824,00 | 75:04:160205:11 |  |
| 6 | Борзя | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1950 | 30.10.2015 | 211,80 | 32 | 01.09.2024 |  | 1 939,10 | 75:04:160205:12 |  |
| 7 | Борзя | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 12 | 1927 | 30.10.2015 | 183,00 | 25 | 01.09.2024 |  | 1 625,00 | 75:04:160205:10 |  |
| 8 | Борзя | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 167А | 1976 | 29.07.2016 | 99,10 | 19 | 01.09.2024 |  | 12 535,00 | 75:04:160332:45 |  |
| 9 | Борзя | г. Борзя, ул. Красноармейская, д. 3 | 1950 | 30.10.2015 | 262,80 | 20 | 01.09.2024 |  | 617,00 | 75:04:160135:378 |  |
| 10 | Борзя | г. Борзя, ул. Лазо, д. 45 | 1947 | 29.07.2016 | 288,70 | 17 | 01.09.2024 |  | 2 374,00 | 75:04:160203:9 |  |
| 11 | Борзя | г. Борзя, ул. Лазо, д. 74 | 1956 | 29.07.2016 | 110,50 | 11 | 01.09.2024 |  | 1 031,00 | 75:04:160316:624 |  |
| 12 | Борзя | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 8 | 1956 | 03.11.2015 | 327,08 | 11 | 01.09.2024 |  | 865,00 | 75:04:160135:383 |  |
| 13 | Борзя | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 2 | 1952 | 30.10.2015 | 363,40 | 25 | 01.09.2024 |  | 2 032,00 | 75:04:160119:17 |  |
| 14 | Борзя | г. Борзя, пер. Путевой, д. 9 | 1960 | 03.11.2015 | 122,00 | 9 | 01.09.2024 |  | 1 110,00 | 75:04:160138:328 |  |
| 15 | Борзя | г. Борзя, пер. Путевой, д. 11 | 1958 | 30.10.2015 | 170,10 | 18 | 01.09.2024 |  | 1 597,00 | 75:04:160138:329 |  |
| 16 | Борзя | г. Борзя, ул. Советская, д. 41 | 1938 | 29.07.2016 | 124,10 | 12 | 01.09.2024 |  | 1 018,00 | 75:04:160315:487 |  |
| Итого по городу Чита |  |  | x | x | 6 380,12 | 430 | x | 0,00 | 4 484,00 | x | x |
| 17 | Чита | г. Чита, ул. 2-я Московская, д. 15 | 1939 | 24.04.2014 | 68,60 | 5 | 01.12.2024 |  | 525,00 | 75:32:010658:79 | Сформирован под одним домом |
| 18 | Чита | г. Чита, ул. 3-я Краснодонская, д. 5 | 1958 | 31.12.2016 | 606,50 | 30 |  |  |  | 75:32:010659:63 |  |
| 19 | Чита | г. Чита, ул. Анохина, д. 34 | 1903 | 31.12.2016 | 173,70 | 9 |  |  |  | 75:32:030829:0014 |  |
| 20 | Чита | г. Чита, ул. Анохина, д. 36 | 1905 | 31.12.2016 | 133,20 | 12 |  |  |  |  |  |
| 21 | Чита | г. Чита, ул. Анохина, д. 38 | 1908 | 31.12.2016 | 148,30 | 10 |  |  |  |  |  |
| 22 | Чита | г. Чита, ул. Анохина, д. 40 | 1909 | 31.12.2016 | 245,40 | 32 |  |  |  | 75:32:030829:145 |  |
| 23 | Чита | г. Чита, ул. Анохина, д. 42 | 1909 | 31.12.2016 | 203,80 | 12 |  |  |  | 75:32:030829:0025 |  |
| 24 | Чита | г. Чита, п. Антипиха, ул. Каларская, д. 24 | 1940 | 30.12.2016 | 506,60 | 27 | 01.09.2025 |  |  |  |  |
| 25 | Чита | г. Чита, ул. Белорусская, д. 30 | 1959 | 31.12.2016 | 338,30 | 31 | 01.08.2025 |  |  | 75:32:020133:681 |  |
| 26 | Чита | г. Чита, ул. Краснодонская, д. 1 | 1937 | 01.01.2012 | 229,20 | 19 |  |  |  | 75:32:010657:209 |  |
| 27 | Чита | г. Чита, ул. Лазо, д. 18, к. А | 1955 | 29.05.2014 | 402,00 | 18 | 01.09.2025 |  |  |  |  |
| 28 | Чита | г. Чита, ул. Молодежная, д. 25 | 1923 | 09.12.2016 | 51,90 | 1 | 31.12.2021 |  | 3 959,00 | 75:32:010619:3 | Сформирован под одним домом |
| 29 | Чита | г. Чита, ул. Набережная, д. 66б | 1960 | 31.12.2016 | 451,40 | 12 |  |  |  |  |  |
| 30 | Чита | г. Чита, ул. Нечаева, д. 6 |  | 25.10.2016 | 485,50 | 62 | 01.12.2024 |  |  |  |  |
| 31 | Чита | г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 37 | 1900 | 31.12.2016 | 188,10 | 15 | 15.06.2025 |  |  | 75:32:030815:189 |  |
| 32 | Чита | г. Чита, п. Рудник Кадала, ул. Шахтерская, д. 7 | 1957 | 31.12.2016 | 803,40 | 18 |  |  |  | 75:32:040723:18 |  |
| 33 | Чита | г. Чита, ул. Столярова, д. 35 | 1894 | 31.12.2016 | 424,22 | 62 | 01.09.2025 |  |  | 75:32:030830:0012 |  |
| 34 | Чита | г. Чита, ул. Таежная, д. 12 | 1942 | 31.12.2016 | 466,40 | 27 | 01.06.2025 |  |  |  |  |
| 35 | Чита | г. Чита, ул. Шилова, д. 53 | 1948 | 31.12.2015 | 453,60 | 28 |  |  |  |  |  |
| Итого по Дульдургинскому муниципальному району |  |  | x | x | 707,85 | 31 | x | 0,00 | 3 533,00 | x | x |
| 36 | с. Дульдурга | с. Дульдурга, ул. Комсомольская, д. 25 | 1961 | 30.12.2016 | 327,70 | 12 | 01.09.2025 |  | 1 804,00 | 80:03:010110:168 |  |
| 37 | с. Дульдурга | с. Дульдурга, ул. Советская, д. 43 | 1966 | 31.12.2016 | 380,15 | 19 | 01.12.2024 |  | 1 729,00 | 80:03:010111:173 |  |
| Итого по Каларскому муниципальному округу |  |  | x | x | 680,30 | 27 | x | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 38 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Бамовская, д. 6 | 1981 | 19.01.2015 | 41,90 | 1 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 39 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Декабристов, д. 10 | 1981 | 26.05.2015 | 90,90 | 5 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 40 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Кодарская, д. 1 | 1981 | 18.11.2015 | 89,80 | 2 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 41 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Кодарская, д. 8 | 1981 | 12.03.2015 | 42,50 | 2 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 42 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Лазо, д. 6 | 1981 | 02.03.2016 | 64,20 | 2 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 43 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Лазо, д. 14 | 1981 | 18.11.2015 | 49,70 | 2 | 01.12.2019 |  |  |  |  |
| 44 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 9 | 1981 | 10.04.2015 | 41,10 | 2 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 45 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 13 | 1981 | 16.04.2015 | 64,60 | 3 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 46 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 25 | 1981 | 18.11.2015 | 43,30 | 3 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 47 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Молодежная, д. 12 | 1981 | 10.04.2015 | 64,20 | 3 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 48 | Новая Чара | пгт. Новая Чара, ул. Подгорная, д. 17б | 1981 | 10.04.2015 | 88,10 | 2 | 01.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| Итого по Карымскому муниципальному району |  |  | x | x | 67,60 | 5 | x | 0,00 | 3 359,00 | x | x |
| 49 | Дарасун | пгт. Дарасун, ул. Транспортная, д. 2 | 1948 | 01.02.2012 | 67,60 | 5 | 16.01.2025 |  | 3 359,00 | 75:08:070155:20 |  |
| Итого по Муниципальному району Город Краснокаменск и Краснокаменский район |  |  | x | x | 303,10 | 24 | x | 0,00 | 1 384,00 | x | x |
| 50 | с. Маргуцек | с. Маргуцек, ул. Привокзальная, д. 16 | 1953 | 18.12.2015 | 303,10 | 24 | 01.09.2025 |  | 1 384,00 |  |  |
| Итого по поселку Агинское |  |  | x | x | 692,51 | 33 | x | 0,00 | 678,00 | x | x |
| 51 | Агинское | пгт. Агинское, ул. Клименко, д. 13 | 1972 | 01.11.2016 | 692,51 | 33 | 01.09.2025 |  | 678,00 | 80:01:180114:28 |  |
| Итого по Хилокскому муниципальному району |  |  | x | x | 145,40 | 5 | x | 0,00 | 1 133,00 | x | x |
| 52 | Могзон | пгт. Могзон, ул. Энергетиков, д. 2 | 1976 | 12.01.2012 | 145,40 | 5 | 28.12.2024 |  | 1 133,00 | 75:20:260203:214 |  |
| Итого по Чернышевскому муниципальному району |  |  | x | x | 260,30 | 14 | x | 0,00 | 222,00 | x | x |
| 53 | Чернышевск | пгт. Чернышевск, ул. Карла Маркса, д. 4 | 1954 | 27.07.2015 | 260,30 | 14 | 01.12.2024 |  | 222,00 | 75:21:230563:339 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Шилкинскому муниципальному району |  |  | x | x | 334,20 | 22 | x | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 54 | Шилка | г. Шилка, ул. Бородина, д. 32 | 1923 | 21.04.2016 | 171,50 | 9 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 55 | Шилка | г. Шилка, ул. Станционная, д. 16 | 1912 | 30.12.2016 | 162,70 | 13 | 01.09.2025 |  |  |  |  |

## Приложение N 2

к Региональной адресной программе

Забайкальского края по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда

на 2019 - 2025 годы

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА,

ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 18.02.2025 N 68) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории |  | переселение в свободный жилищный фонд | приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | приведение приобретенных жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 98 132,91 | 10 911 547 785,43 | 37 044,29 | 34 972,35 | 3 598 214 762,76 | 1 104 095 080,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071,94 | 0,00 | 61 088,62 | 63 107,27 | 6 209 237 942,53 | 38 684,57 | 4 135 657 734,98 | 0,00 | 0,00 | 447,20 | 26 600 025,00 | 23 975,50 | 2 046 980 182,55 | 0,00 | 36 500,26 | 0,00 | 0,00 | 25 954,67 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 5 763,30 | 301 125 127,01 | 390,90 | 390,90 | 3 458 109,00 | 14 463 785,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 372,40 | 5 372,40 | 283 203 232,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,20 | 26 600 025,00 | 4 925,20 | 256 603 207,73 | 0,00 | 5 053,40 | 0,00 | 0,00 | 319,00 |
| 1 | Итого по город Чита | 4 965,00 | 265 946 287,02 | 46,40 | 46,40 | 1 344 109,00 | 1 254 708,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 918,60 | 4 918,60 | 263 347 469,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,20 | 26 600 025,00 | 4 471,40 | 236 747 444,42 | 0,00 | 4 599,60 | 0,00 | 0,00 | 319,00 |
| 2 | Итого по Шилкинское (Шилкинский муниципальный район) | 798,30 | 35 178 839,99 | 344,50 | 344,50 | 2 114 000,00 | 13 209 076,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,80 | 453,80 | 19 855 763,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,80 | 19 855 763,31 | 0,00 | 453,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 6 183,20 | 413 582 315,80 | 2 714,05 | 2 559,90 | 66 394 735,63 | 104 725 846,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,15 | 0,00 | 3 469,15 | 4 103,30 | 242 461 733,44 | 1 541,50 | 97 592 134,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561,80 | 144 869 599,35 | 0,00 | 3 415,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Петровск-Забайкальский (город Петровск-Забайкальский) | 1 735,45 | 126 521 739,10 | 566,15 | 526,50 | 4 939 000,00 | 38 215 572,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,65 | 0,00 | 1 169,30 | 1 403,60 | 83 367 166,60 | 1 403,60 | 83 367 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Чита (город Чита) | 4 201,45 | 271 714 110,70 | 2 147,90 | 2 033,40 | 61 455 735,63 | 66 510 274,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,50 | 0,00 | 2 053,55 | 2 351,00 | 143 748 100,84 | 137,90 | 14 224 967,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213,10 | 129 523 133,35 | 0,00 | 2 000,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Хилокское (Хилокский муниципальный район) | 246,30 | 15 346 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,30 | 348,70 | 15 346 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,70 | 15 346 466,00 | 0,00 | 246,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 9 117,50 | 758 873 936,05 | 3 505,40 | 3 238,40 | 94 531 775,46 | 122 745 810,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 5 612,10 | 6 267,10 | 541 596 350,35 | 3 065,00 | 280 621 947,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202,10 | 260 974 402,96 | 0,00 | 4 056,70 | 0,00 | 0,00 | 1 494,30 |
| 1 | Итого по Город Балей (Балейский муниципальный район) | 1 084,80 | 58 732 543,59 | 1 084,80 | 1 084,80 | 34 407 915,00 | 24 324 628,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Петровск-Забайкальский (город Петровск-Забайкальский) | 467,20 | 32 163 492,32 | 467,20 | 467,20 | 7 533 328,00 | 24 630 164,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Чита (город Чита) | 7 040,10 | 626 124 204,64 | 1 428,00 | 1 161,00 | 45 271 532,46 | 39 256 321,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 5 612,10 | 6 267,10 | 541 596 350,35 | 3 065,00 | 280 621 947,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202,10 | 260 974 402,96 | 0,00 | 4 056,70 | 0,00 | 0,00 | 1 494,30 |
| 4 | Итого по Хилокское (Хилокский муниципальный район) | 75,30 | 6 171 964,50 | 75,30 | 75,30 | 3 247 000,00 | 2 924 964,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Шилкинское (Шилкинский муниципальный район) | 450,10 | 35 681 731,00 | 450,10 | 450,10 | 4 072 000,00 | 31 609 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 17 009,85 | 1 497 799 148,56 | 8 033,35 | 6 382,56 | 443 227 835,55 | 183 700 316,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,79 | 0,00 | 8 976,50 | 9 876,00 | 870 870 996,66 | 7 343,50 | 688 625 761,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 532,50 | 182 245 235,14 | 0,00 | 4 585,99 | 0,00 | 0,00 | 6 041,30 |
| 1 | Итого по город Петровск-Забайкальский | 559,36 | 35 606 913,90 | 525,96 | 525,96 | 12 030 792,26 | 21 572 121,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,40 | 64,30 | 2 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,30 | 2 004 000,00 | 0,00 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Чита (город Чита) | 13 634,49 | 1 243 792 801,47 | 6 671,59 | 5 020,80 | 401 897 774,29 | 121 793 180,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,79 | 0,00 | 6 962,90 | 7 725,70 | 720 101 846,77 | 7 343,50 | 688 625 761,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,20 | 31 476 085,25 | 0,00 | 3 267,19 | 0,00 | 0,00 | 5 346,50 |
| 3 | Итого по Могочинское (Могочинский муниципальный район) | 733,70 | 55 893 071,10 | 205,20 | 205,20 | 11 339 250,00 | 11 749 721,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,50 | 587,60 | 32 804 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,60 | 32 804 100,00 | 0,00 | 198,50 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 4 | Итого по Кокуйское (Сретенский муниципальный район) | 687,60 | 29 397 237,00 | 94,60 | 94,60 | 3 188 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,00 | 679,10 | 26 209 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,10 | 26 209 125,00 | 0,00 | 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Сретенское (Сретенский муниципальный район) | 309,80 | 18 728 475,10 | 309,80 | 309,80 | 8 398 794,00 | 10 329 681,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Хилокское (Хилокский муниципальный район) | 121,90 | 11 951 678,30 | 121,90 | 121,90 | 5 017 113,00 | 6 934 565,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Домнинское (Читинский муниципальный район) | 49,60 | 4 477 850,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,60 | 50,80 | 4 477 850,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,80 | 4 477 850,72 | 0,00 | 49,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Шилкинское (Шилкинский муниципальный район) | 913,40 | 97 951 120,97 | 104,30 | 104,30 | 1 356 000,00 | 11 321 046,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,10 | 768,50 | 85 274 074,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,50 | 85 274 074,17 | 0,00 | 444,30 | 0,00 | 0,00 | 364,80 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 60 059,06 | 7 940 167 258,01 | 22 400,59 | 22 400,59 | 2 990 602 307,12 | 678 459 321,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 658,47 | 37 488,47 | 4 271 105 629,35 | 26 734,57 | 3 068 817 891,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 753,90 | 1 202 287 737,37 | 0,00 | 19 388,40 | 0,00 | 0,00 | 18 100,07 |
| 1 | Итого по Город Балей (Балейский муниципальный район) | 3 193,77 | 365 204 854,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 193,77 | 3 193,77 | 365 204 854,03 | 3 193,77 | 365 204 854,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272,30 | 0,00 | 0,00 | 1 921,47 |
| 2 | Итого по Борзинское (Борзинский муниципальный район) | 6 513,10 | 731 430 357,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 513,10 | 6 513,10 | 731 430 357,30 | 6 513,10 | 731 430 357,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 603,30 | 0,00 | 0,00 | 2 909,80 |
| 3 | Итого по Петровск-Забайкальский (город Петровск-Забайкальский) | 1 161,95 | 164 023 185,55 | 1 161,95 | 1 161,95 | 164 023 185,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Чита (город Чита) | 20 880,34 | 3 454 481 208,70 | 20 832,84 | 20 832,84 | 2 776 021 887,16 | 678 459 321,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Новочарское (Каларский муниципальный округ) | 6 552,10 | 730 419 644,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 552,10 | 6 552,10 | 730 419 644,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 552,10 | 730 419 644,55 | 0,00 | 3 235,90 | 0,00 | 0,00 | 3 316,20 |
| 6 | Итого по Карымское (Карымский муниципальный район) | 3 656,70 | 410 652 590,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 656,70 | 3 656,70 | 410 652 590,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 656,70 | 410 652 590,56 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910,70 |
| 7 | Итого по Могочинское (Могочинский муниципальный район) | 667,60 | 61 215 502,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,60 | 545,10 | 61 215 502,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,10 | 61 215 502,26 | 0,00 | 125,10 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 8 | Итого по Ималкинское (Ононский муниципальный район) | 443,70 | 49 828 138,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,70 | 443,70 | 49 828 138,60 | 443,70 | 49 828 138,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 350,70 |
| 9 | Итого по Холуй-Базинское (Ононский муниципальный район) | 4 509,90 | 506 468 159,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 509,90 | 4 509,90 | 506 468 159,31 | 4 509,90 | 506 468 159,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 784,10 | 0,00 | 0,00 | 725,80 |
| 10 | Итого по Балягинское (Петровск-Забайкальский муниципальный район) | 583,22 | 65 496 432,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,22 | 583,22 | 65 496 432,27 | 583,22 | 65 496 432,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Новопавловское (Петровск-Забайкальский муниципальный район) | 1 593,49 | 178 951 184,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593,49 | 1 593,49 | 178 951 184,54 | 1 593,49 | 178 951 184,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,63 | 0,00 | 0,00 | 719,86 |
| 12 | Итого по Тарбагатайское (Петровск-Забайкальский муниципальный район) | 181,56 | 30 125 978,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,56 | 181,56 | 30 125 978,05 | 181,56 | 30 125 978,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,59 | 0,00 | 0,00 | 26,97 |
| 13 | Итого по Кокуйское (Сретенский муниципальный район) | 125,00 | 10 257 817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 10 257 817,50 | 125,00 | 10 257 817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого по Сретенское (Сретенский муниципальный район) | 572,50 | 42 209 404,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,50 | 572,50 | 42 209 404,40 | 572,50 | 42 209 404,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 377,50 |
| 15 | Итого по Вершино-Дарасунское (Тунгокоченский муниципальный район) | 552,60 | 62 057 762,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,60 | 552,60 | 62 057 762,88 | 552,60 | 62 057 762,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,30 | 0,00 | 0,00 | 115,30 |
| 16 | Итого по Харагунское (Хилокский муниципальный район) | 360,30 | 40 462 200,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,30 | 360,30 | 40 462 200,45 | 360,30 | 40 462 200,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,90 | 0,00 | 0,00 | 282,40 |
| 17 | Итого по Хилокское (Хилокский муниципальный район) | 405,80 | 50 557 234,41 | 405,80 | 405,80 | 50 557 234,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Итого по Чернышевское (Чернышевский муниципальный район) | 681,70 | 76 555 875,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,70 | 681,70 | 76 555 875,78 | 681,70 | 76 555 875,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,30 | 0,00 | 0,00 | 268,40 |
| 19 | Итого по Атамановское (Читинский муниципальный район) | 1 263,00 | 141 836 689,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263,00 | 1 263,00 | 141 836 689,33 | 1 263,00 | 141 836 689,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,80 | 0,00 | 0,00 | 863,20 |
| 20 | Итого по Верх-Читинское (Читинский муниципальный район) | 108,90 | 12 229 624,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,90 | 108,90 | 12 229 624,28 | 108,90 | 12 229 624,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 52,50 |
| 21 | Итого по Домнинское (Читинский муниципальный район) | 811,30 | 91 110 139,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,30 | 811,30 | 91 110 139,39 | 811,30 | 91 110 139,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Итого по Маккавеевское (Читинский муниципальный район) | 235,00 | 26 390 832,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 26 390 832,93 | 235,00 | 26 390 832,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Итого по Новокручининское (Читинский муниципальный район) | 245,60 | 27 581 227,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,60 | 245,60 | 27 581 227,95 | 245,60 | 27 581 227,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 83,60 |
| 24 | Итого по Смоленское (Читинский муниципальный район) | 115,20 | 12 937 123,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,20 | 115,20 | 12 937 123,21 | 115,20 | 12 937 123,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Итого по Яблоновское (Читинский муниципальный район) | 388,60 | 43 640 330,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,60 | 388,60 | 43 640 330,54 | 388,60 | 43 640 330,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,60 |
| 26 | Итого по Шилкинское (Шилкинский муниципальный район) | 4 256,13 | 554 043 759,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 256,13 | 4 256,13 | 554 043 759,24 | 4 256,13 | 554 043 759,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889,06 | 0,00 | 0,00 | 2 367,07 |

## Приложение N 3

к Региональной адресной программе

Забайкальского края по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда

на 2019 - 2025 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 18.02.2025 N 68) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 5 644 | 2 303 | 1 022 | 1 281 | 98 132,91 | 45 582,14 | 52 550,77 | 10 233 088 214,06 | 3 275 644 882,33 | 6 949 268 915,49 | 8 174 416,24 | 25 038 836,21 | 0,00 | 25 038 836,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 404 | 121 | 17 | 104 | 5 763,30 | 709,90 | 5 053,40 | 301 125 127,01 | 216 066 500,00 | 76 884 210,77 | 8 174 416,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по город Чита | 354 | 102 | 8 | 94 | 4 965,00 | 365,40 | 4 599,60 | 265 946 287,02 | 187 232 475,33 | 70 539 395,45 | 8 174 416,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Шилкинское (Шилкинский муниципальный район) | 50 | 19 | 9 | 10 | 798,30 | 344,50 | 453,80 | 35 178 839,99 | 28 834 024,67 | 6 344 815,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 373 | 137 | 60 | 77 | 6 183,20 | 2 628,70 | 3 554,50 | 413 582 315,80 | 319 051 873,28 | 94 530 442,52 | 0,00 | 7 519 076,50 | 0,00 | 7 519 076,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Петровск-Забайкальский (город Петровск-Забайкальский) | 88 | 37 | 9 | 28 | 1 735,45 | 526,50 | 1 208,95 | 126 521 739,10 | 124 320 327,25 | 2 201 411,85 | 0,00 | 1 562 280,00 | 0,00 | 1 562 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Чита (город Чита) | 275 | 95 | 51 | 44 | 4 201,45 | 2 102,20 | 2 099,25 | 271 714 110,70 | 179 385 080,03 | 92 329 030,67 | 0,00 | 5 956 796,50 | 0,00 | 5 956 796,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Хилокское (Хилокский муниципальный район) | 10 | 5 | 0 | 5 | 246,30 | 0,00 | 246,30 | 15 346 466,00 | 15 346 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 585 | 201 | 81 | 120 | 9 117,50 | 3 744,50 | 5 373,00 | 758 873 936,05 | 695 076 751,92 | 63 797 184,13 | 0,00 | 8 606 022,30 | 0,00 | 8 606 022,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Город Балей (Балейский муниципальный район) | 35 | 24 | 24 | 0 | 1 084,80 | 1 084,80 | 0,00 | 58 732 543,59 | 53 121 844,37 | 5 610 699,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Петровск-Забайкальский (город Петровск-Забайкальский) | 19 | 9 | 9 | 0 | 467,20 | 467,20 | 0,00 | 32 163 492,32 | 29 053 312,32 | 3 110 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Чита (город Чита) | 504 | 157 | 37 | 120 | 7 040,10 | 1 667,10 | 5 373,00 | 626 124 204,64 | 581 530 126,73 | 44 594 077,91 | 0,00 | 8 606 022,30 | 0,00 | 8 606 022,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Хилокское (Хилокский муниципальный район) | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,30 | 75,30 | 0,00 | 6 171 964,50 | 6 171 964,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Шилкинское (Шилкинский муниципальный район) | 23 | 9 | 9 | 0 | 450,10 | 450,10 | 0,00 | 35 681 731,00 | 25 199 504,00 | 10 482 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 940 | 367 | 205 | 162 | 17 009,85 | 10 080,56 | 6 929,29 | 1 497 799 148,56 | 1 434 069 143,71 | 63 730 004,85 | 0,00 | 8 913 737,41 | 0,00 | 8 913 737,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по город Петровск-Забайкальский | 28 | 13 | 12 | 1 | 559,36 | 525,96 | 33,40 | 35 606 913,90 | 30 984 816,50 | 4 622 097,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Чита (город Чита) | 740 | 287 | 157 | 130 | 13 634,49 | 8 164,50 | 5 469,99 | 1 243 792 801,47 | 1 204 481 751,74 | 39 311 049,73 | 0,00 | 8 913 737,41 | 0,00 | 8 913 737,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Могочинское (Могочинский муниципальный район) | 32 | 15 | 9 | 6 | 733,70 | 394,70 | 339,00 | 55 893 071,10 | 41 137 071,10 | 14 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Кокуйское (Сретенский муниципальный район) | 56 | 17 | 2 | 15 | 687,60 | 94,60 | 593,00 | 29 397 237,00 | 29 397 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Сретенское (Сретенский муниципальный район) | 19 | 8 | 8 | 0 | 309,80 | 309,80 | 0,00 | 18 728 475,10 | 18 728 475,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Хилокское (Хилокский муниципальный район) | 12 | 4 | 4 | 0 | 121,90 | 121,90 | 0,00 | 11 951 678,30 | 11 388 671,30 | 563 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Домнинское (Читинский муниципальный район) | 5 | 1 | 0 | 1 | 49,60 | 0,00 | 49,60 | 4 477 850,72 | 0,00 | 4 477 850,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Шилкинское (Шилкинский муниципальный район) | 48 | 22 | 13 | 9 | 913,40 | 469,10 | 444,30 | 97 951 120,97 | 97 951 120,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 3 342 | 1 477 | 659 | 818 | 60 059,06 | 28 418,48 | 31 640,58 | 7 261 707 686,64 | 611 380 613,42 | 6 650 327 073,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Город Балей (Балейский муниципальный район) | 119 | 86 | 52 | 34 | 3 193,77 | 1 921,47 | 1 272,30 | 365 204 854,03 | 3 581 939,00 | 361 622 915,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Борзинское (Борзинский муниципальный район) | 339 | 158 | 59 | 99 | 6 513,10 | 2 909,80 | 3 603,30 | 731 430 357,30 | 0,00 | 731 430 357,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Петровск-Забайкальский (город Петровск-Забайкальский) | 68 | 35 | 10 | 25 | 1 161,95 | 391,85 | 770,10 | 164 023 185,55 | 6 767 511,70 | 157 255 673,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Чита (город Чита) | 1 284 | 598 | 254 | 344 | 20 880,34 | 9 736,96 | 11 143,38 | 2 776 021 887,16 | 517 228 238,99 | 2 258 793 648,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Новочарское (Каларский муниципальный округ) | 320 | 121 | 59 | 62 | 6 552,10 | 3 316,20 | 3 235,90 | 730 419 644,55 | 0,00 | 730 419 644,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Карымское (Карымский муниципальный район) | 186 | 78 | 64 | 14 | 3 656,70 | 2 910,70 | 746,00 | 410 652 590,56 | 0,00 | 410 652 590,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Могочинское (Могочинский муниципальный район) | 34 | 16 | 12 | 4 | 667,60 | 481,30 | 186,30 | 61 215 502,26 | 0,00 | 61 215 502,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Ималкинское (Ононский муниципальный район) | 19 | 9 | 7 | 2 | 443,70 | 350,70 | 93,00 | 49 828 138,60 | 0,00 | 49 828 138,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Холуй-Базинское (Ононский муниципальный район) | 179 | 82 | 14 | 68 | 4 509,90 | 725,80 | 3 784,10 | 506 468 159,31 | 0,00 | 506 468 159,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Балягинское (Петровск-Забайкальский муниципальный район) | 39 | 16 | 0 | 16 | 583,22 | 0,00 | 583,22 | 65 496 432,27 | 0,00 | 65 496 432,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Новопавловское (Петровск-Забайкальский муниципальный район) | 99 | 43 | 18 | 25 | 1 593,49 | 719,86 | 873,63 | 178 951 184,54 | 0,00 | 178 951 184,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по Тарбагатайское (Петровск-Забайкальский муниципальный район) | 13 | 6 | 1 | 5 | 181,56 | 26,97 | 154,59 | 30 125 978,05 | 0,00 | 30 125 978,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по Кокуйское (Сретенский муниципальный район) | 5 | 3 | 0 | 3 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 10 257 817,50 | 0,00 | 10 257 817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого по Сретенское (Сретенский муниципальный район) | 26 | 15 | 10 | 5 | 572,50 | 377,50 | 195,00 | 42 209 404,40 | 0,00 | 42 209 404,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Итого по Вершино-Дарасунское (Тунгокоченский муниципальный район) | 18 | 11 | 2 | 9 | 552,60 | 115,30 | 437,30 | 62 057 762,88 | 0,00 | 62 057 762,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Итого по Харагунское (Хилокский муниципальный район) | 25 | 8 | 6 | 2 | 360,30 | 282,40 | 77,90 | 40 462 200,45 | 0,00 | 40 462 200,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Итого по Хилокское (Хилокский муниципальный район) | 46 | 9 | 4 | 5 | 405,80 | 128,30 | 277,50 | 50 557 234,41 | 7 759 164,49 | 42 798 069,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Итого по Чернышевское (Чернышевский муниципальный район) | 66 | 23 | 8 | 15 | 681,70 | 268,40 | 413,30 | 76 555 875,78 | 0,00 | 76 555 875,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Итого по Атамановское (Читинский муниципальный район) | 75 | 21 | 14 | 7 | 1 263,00 | 863,20 | 399,80 | 141 836 689,33 | 0,00 | 141 836 689,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Итого по Верх-Читинское (Читинский муниципальный район) | 3 | 2 | 1 | 1 | 108,90 | 52,50 | 56,40 | 12 229 624,28 | 0,00 | 12 229 624,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Итого по Домнинское (Читинский муниципальный район) | 58 | 20 | 0 | 20 | 811,30 | 0,00 | 811,30 | 91 110 139,39 | 0,00 | 91 110 139,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Итого по Маккавеевское (Читинский муниципальный район) | 21 | 6 | 0 | 6 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 26 390 832,93 | 0,00 | 26 390 832,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Итого по Новокручининское (Читинский муниципальный район) | 18 | 6 | 2 | 4 | 245,60 | 83,60 | 162,00 | 27 581 227,95 | 0,00 | 27 581 227,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Итого по Смоленское (Читинский муниципальный район) | 6 | 2 | 0 | 2 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 12 937 123,21 | 0,00 | 12 937 123,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Итого по Яблоновское (Читинский муниципальный район) | 24 | 11 | 11 | 0 | 388,60 | 388,60 | 0,00 | 43 640 330,54 | 0,00 | 43 640 330,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Итого по Шилкинское (Шилкинский муниципальный район) | 252 | 92 | 51 | 41 | 4 256,13 | 2 367,07 | 1 889,06 | 554 043 509,41 | 76 043 759,24 | 477 999 750,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение N 4

к Региональной адресной программе

Забайкальского края по переселению

граждан из аварийного жилищного

фонда на 2019 - 2025 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 18.02.2025 N 68) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 гг. | 1 239,30 | 4 573,70 | 6 183,20 | 9 167,10 | 16 960,25 | 72 967,73 | 111 091,28 | 90 | 316 | 373 | 590 | 935 | 4 232 | 6 536 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 1 189,60 | 4 573,70 | 6 183,20 | 9 167,10 | 16 960,25 | 60 059,06 | 98 132,91 | 88 | 316 | 373 | 590 | 935 | 3 342 | 5 644 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 1 189,60 | 4 573,70 | x | x | x | x | 5 763,30 | 88 | 316 | x | x | x | x | 404 |
| 1 | Итого по город Чита | 1 189,60 | 3 775,40 | x | x | x | x | 4 965,00 | 88 | 266 | x | x | x | x | 354 |
| 2 | Итого по Шилкинское (Шилкинский муниципальный район) | x | 798,30 | x | x | x | x | 798,30 | x | 50 | x | x | x | x | 50 |
|  | Всего по этапу 2020 года | x | x | 6 183,20 | x | x | x | 6 183,20 | x | 0 | 373 | x | x | x | 373 |
| 1 | Итого по Петровск-Забайкальский (город Петровск-Забайкальский) | x | x | 1 735,45 | x | x | x | 1 735,45 | x | 0 | 88 | x | x | x | 88 |
| 2 | Итого по Чита (город Чита) | x | x | 4 201,45 | x | x | x | 4 201,45 | x | x | 275 | x | x | x | 275 |
| 3 | Итого по Хилокское (Хилокский муниципальный район) | x | x | 246,30 | x | x | x | 246,30 | x | x | 10 | x | x | x | 10 |
|  | Всего по этапу 2021 года | x | x | x | 9 117,50 | x | x | 9 117,50 | x | x | x | 585 | x | x | 585 |
| 1 | Итого по Город Балей (Балейский муниципальный район) | x | x | x | 1 084,80 | x | x | 1 084,80 | x | x | x | 35 | x | x | 35 |
| 2 | Итого по Петровск-Забайкальский (город Петровск-Забайкальский) | x | x | x | 467,20 | x | x | 467,20 | x | x | x | 19 | x | x | 19 |
| 3 | Итого по Чита (город Чита) | x | x | x | 7 040,10 | x | x | 7 040,10 | x | x | x | 504 | x | x | 504 |
| 4 | Итого по Хилокское (Хилокский муниципальный район) | x | x | x | 75,30 | x | x | 75,30 | x | x | x | 4 | x | x | 4 |
| 5 | Итого по Шилкинское (Шилкинский муниципальный район) | x | x | x | 450,10 | x | x | 450,10 | x | x | x | 23 | x | x | 23 |
|  | Всего по этапу 2022 года | x | x | x | 49,60 | 16 960,25 | x | 17 009,85 | x | x | x | 5 | 935 | x | 940 |
| 1 | Итого по город Петровск-Забайкальский | x | x | x | x | 559,36 | x | 559,36 | x | x | x | x | 28 | x | 28 |
| 2 | Итого по Чита (город Чита) | x | x | x | x | 13 634,49 | x | 13 634,49 | x | x | x | x | 740 | x | 740 |
| 3 | Итого по Могочинское (Могочинский муниципальный район) | x | x | x | x | 733,70 | x | 733,70 | x | x | x | x | 32 | x | 32 |
| 4 | Итого по Кокуйское (Сретенский муниципальный район) | x | x | x | x | 687,60 | x | 687,60 | x | x | x | x | 56 | x | 56 |
| 5 | Итого по Сретенское (Сретенский муниципальный район) | x | x | x | x | 309,80 | x | 309,80 | x | x | x | x | 19 | x | 19 |
| 6 | Итого по Хилокское (Хилокский муниципальный район) | x | x | x | x | 121,90 | x | 121,90 | x | x | x | x | 12 | x | 12 |
| 7 | Итого по Домнинское (Читинский муниципальный район) | x | x | x | 49,60 | x | x | 49,60 | x | x | x | 5 | x | x | 5 |
| 8 | Итого по Шилкинское (Шилкинский муниципальный район) | x | x | x | x | 913,40 | x | 913,40 | x | x | x | x | 48 | x | 48 |
|  | Всего по этапу 2023 года | x | x | x | x | 0,00 | 60 059,06 | 60 059,06 | x | x | x | x | 0 | 3 342 | 3 342 |
| 1 | Итого по Город Балей (Балейский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 3 193,77 | 3 193,77 | x | x | x | x | x | 119 | 119 |
| 2 | Итого по Борзинское (Борзинский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 6 513,10 | 6 513,10 | x | x | x | x | x | 339 | 339 |
| 3 | Итого по Петровск-Забайкальский (город Петровск-Забайкальский) | x | x | x | x | x | 1 161,95 | 1 161,95 | x | x | x | x | x | 68 | 68 |
| 4 | Итого по Чита (город Чита) | x | x | x | x | x | 20 880,34 | 20 880,34 | x | x | x | x | x | 1 284 | 1 284 |
| 5 | Итого по Новочарское (Каларский муниципальный округ) | x | x | x | x | x | 6 552,10 | 6 552,10 | x | x | x | x | x | 320 | 320 |
| 6 | Итого по Карымское (Карымский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 3 656,70 | 3 656,70 | x | x | x | x | x | 186 | 186 |
| 7 | Итого по Могочинское (Могочинский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 667,60 | 667,60 | x | x | x | x | x | 34 | 34 |
| 8 | Итого по Ималкинское (Ононский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 443,70 | 443,70 | x | x | x | x | x | 19 | 19 |
| 9 | Итого по Холуй-Базинское (Ононский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 4 509,90 | 4 509,90 | x | x | x | x | x | 179 | 179 |
| 10 | Итого по Балягинское (Петровск-Забайкальский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 583,22 | 583,22 | x | x | x | x | x | 39 | 39 |
| 11 | Итого по Новопавловское (Петровск-Забайкальский муниципальный район) | x | x | x | x | 0,00 | 1 593,49 | 1 593,49 | x | x | x | x | 0 | 99 | 99 |
| 12 | Итого по Тарбагатайское (Петровск-Забайкальский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 181,56 | 181,56 | x | x | x | x | x | 13 | 13 |
| 13 | Итого по Кокуйское (Сретенский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 125,00 | 125,00 | x | x | x | x | x | 5 | 5 |
| 14 | Итого по Сретенское (Сретенский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 572,50 | 572,50 | x | x | x | x | x | 26 | 26 |
| 15 | Итого по Вершино-Дарасунское (Тунгокоченский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 552,60 | 552,60 | x | x | x | x | x | 18 | 18 |
| 16 | Итого по Харагунское (Хилокский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 360,30 | 360,30 | x | x | x | x | x | 25 | 25 |
| 17 | Итого по Хилокское (Хилокский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 405,80 | 405,80 | x | x | x | x | x | 46 | 46 |
| 18 | Итого по Чернышевское (Чернышевский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 681,70 | 681,70 | x | x | x | x | x | 66 | 66 |
| 19 | Итого по Атамановское (Читинский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 1 263,00 | 1 263,00 | x | x | x | x | x | 75 | 75 |
| 20 | Итого по Верх-Читинское (Читинский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 108,90 | 108,90 | x | x | x | x | x | 3 | 3 |
| 21 | Итого по Домнинское (Читинский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 811,30 | 811,30 | x | x | x | x | x | 58 | 58 |
| 22 | Итого по Маккавеевское (Читинский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 235,00 | 235,00 | x | x | x | x | x | 21 | 21 |
| 23 | Итого по Новокручининское (Читинский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 245,60 | 245,60 | x | x | x | x | x | 18 | 18 |
| 24 | Итого по Смоленское (Читинский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 115,20 | 115,20 | x | x | x | x | x | 6 | 6 |
| 25 | Итого по Яблоновское (Читинский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 388,60 | 388,60 | x | x | x | x | x | 24 | 24 |
| 26 | Итого по Шилкинское (Шилкинский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 4 256,13 | 4 256,13 | x | x | x | x | x | 252 | 252 |
|  | По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 908,67 | 12 958,37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 892 |
| 1 | Итого по Борзинское (Борзинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386,99 | 3 386,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 |
| 2 | Итого по Чита (город Чита) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 380,12 | 6 380,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
| 3 | Итого по Дульдурга (Дульдургинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,85 | 707,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 4 | Итого по Новочарское (Каларский муниципальный округ) | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,60 | 680,30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 |
| 5 | Итого по Дарасунское (Карымский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,60 | 67,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 6 | Итого по Маргуцекское (Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,10 | 303,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 7 | Итого по поселок Агинское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,51 | 692,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 8 | Итого по Могзонское (Хилокский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,40 | 145,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Итого по Чернышевское (Чернышевский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,30 | 260,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 10 | Итого по Шилкинское (Шилкинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,20 | 334,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |