АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЛГАНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2022 года                                                                                        № 190

с. Калга

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации  муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  муниципального района «Калганский район» на 2023-2025 годы

В соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Забайкальского края от 29.10.2013 г. № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», Уставом муниципального района «Калганский район», в целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30.12.2013 г. № 590, конкретизации сроков проведения   капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения вида планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, администрация муниципального района «Калганский район» постановляет:

1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2023-2025 год в муниципальном районе «Калганский район» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его официального опубликования (обнародования).

3. Полный текст постановления опубликовать (обнародовать) на информационных стендах муниципального района «Калганский район» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://kalgan.75.ru.

Глава

муниципального района

«Калганский район»                                                                   М.Ю. Жбанчиков

Утвержден

постановлением

администрации

муниципального района

«Калганский район»

от 28 апреля 2022 года № 190

Муниципальный краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2023-2025 год в муниципальном районе «Калганский район»

Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальном районе «Калганский район» Забайкальского края, в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановый год завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет средств иных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 47 | общий счет регионального оператора | 1973 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1189 | 723,4 | 597 | 42 | 505555,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505555,32 | 0,00 | 425,19 | 425,19 | 12.2023 |
| 2 | с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1964 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 402 | 354,3 | 303,2 | 18 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 497,51 | 497,51 | 12.2024 |
| 3 | с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1960 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 417,3 | 417,3 | 373,4 | 22 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 479,27 | 479,27 | 12.2025 |

Таблица 2. Адресный перечень  многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района «Калганский район» Забайкальского края, в отношении которых на период  2023 - 2025  годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 47 | 505555,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505555,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 11 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 |
| 3 | с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 13 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 |
| Всего по муниципальному району «Калганский район» |  | 905555,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505555,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400000,00 |