**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

14 марта 2025 года № 57

с. Калга

**Об утверждении Плана противопаводковых мероприятий**

**Калганского муниципального округа на 2025 год**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях своевременной подготовки на территории Калганского муниципального округа к безаварийному пропуску весенних паводковых вод:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий Калганского муниципального округа на период весеннего половодья и летнего паводка 2025 года (Приложение 1).
2. Рекомендовать руководителям организаций, обеспечить выполнение мероприятий Плана.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на отдел ГО ЧС и мобилизационной работы администрации Калганского муниципального округа.

Глава Калганского

муниципального округа С.А. Егоров

Приложение 1.

Утверждено распоряжением

администрации Калганского

муниципального округа

от 14.03. 2025 г. № 57

**План**

противопаводковых мероприятий Калганского муниципального округа на период весеннего половодья и летнего паводка 2025 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Выявление зон возможного затопления (подтопления), оценка возможной обстановки определение и подготовка мест приема населения из затапливаемых районов. Доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае осуществления эвакуации. | в период паводка | Администрация Калганского муниципального округа |
| 2 | Принятие мер по проведению мероприятий по защите жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и объектов энергетики от подтоплений. | в период паводка | Руководители предприятий, организаций, учреждений. |
| 3 | Защита подвальных и полуподвальных помещений организаций образования, культуры, и объектов социальной защиты населения от подтопления | в период паводка | Руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности |
| 4 | Провести организационную и разъяснительную работу среди населения о поведении в период паводка. | в период паводка | Администрация Калганского муниципального округа |
| 5 | Подготовить ливнеотводящие канавы к пропуску ливневых вод в черте населённых пунктов | в период паводка | Администрация Калганского муниципального округа |
| 6 | Проверить готовность мест для эвакуации сельскохозяйственных животных | Заблаговременно до начала предполагаемого паводка | Руководители с/х объединений всех форм собственности;  Администрация Калганского муниципального округа |
| 7 | Организовать взаимодействие с представителями Забайкальского УГМС по мониторингу паводковой обстановки. При отсутствии постов наблюдения установить на водном объекте простейшие средства контроля и осуществлять периодическое снятие показаний с них; | в период паводка | Администрация Калганского муниципального округа |
| 8 | Принять меры по обеспечению готовности функционирования в паводкоопасный период 2025 года всех водопропускных устройств, деревянных мостов на подведомственной территории | Заблаговременно до начала паводка | ООО «Храм»  Администрация Калганского муниципального округа |
| 9 | Определить места возможного забора песчано-гравийной смеси и скальных пород для проведения аварийно-восстановительных работ. При определении места забора грунта уточнить список организаций, имеющих лицензию на разработку грунта и проекты договоров | заблаговременно до начала паводка | ООО «Храм» |
| 10 | Не допускать формирование земельных участков и строительство жилых домов на территориях, подверженных затоплению; | постоянно | Администрация Калганского муниципального округа |
| 11 | Информировать население через средства массовой информации о складывающейся паводковой обстановке | в период паводка | Отдел ГО ЧС администрации Калганского муниципального округа |
| 12 | Проведение заседаний противопаводковой комиссии | в случае необходимости | Председатель противопаводковой комиссии (Председатель КЧС и ОПБ) |
| 13 | Подготовить к работе в период паводка эпидемиологические значимые объекты —водоснабжения, канализации, мест размещения TKO,скотомогильников, полей ассенизации,идр.; | заблаговременно до начала паводка | Администрация Калганского муниципального округа |
| 14 | Информацию о реализации мероприятий Плана направлять в администрацию Калганского муниципального округа в сроки, установленные перечнем мероприятий | В установленные сроки | Ответственные исполнители |