### АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛГАНСКОГО

### МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2025 года                                                                                        №128

с. Калга

Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калганского муниципального округа Забайкальского края на период 2023 – 2025 годов

В соответствии с частями 3, 5 статьи 13 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года №875 – ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года №590 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», постановлением Правительства Забайкальского края от 08 апреля 2025 года №175 «О внесении изменений в Региональный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023 – 2025 годов», статьей 32 Устава Калганского муниципального округа Забайкальского края, в целях реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калганского муниципального округа Забайкальского края, утвержденной постановлением администрации Калганского муниципального округа Забайкальского края от 15 августа 2024 года №456 «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калганского муниципального округа Забайкальского края», конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения вида планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, администрация Калганского муниципального округа Забайкальского края постановляет:

1. Утвердить Муниципальный краткосрочный план реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калганского муниципального округа Забайкальского края на период 2023 – 2025 годов.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Калганского муниципального округа Забайкальского края от 19 ноября 2024 года №571 «Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации  Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калганского муниципального округа Забайкальского края на период 2023 – 2025 годов».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

4. Настоящее постановление обнародовать в общественно-информационной газете «Родная Земля», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http://kalgan.75.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Калганского муниципального округа по экономическому и территориальному развитию С.М. Антипенко.

Глава Калганского

муниципального округа

Забайкальского края                                                                           С.А. Егоров

Утвержден

постановлением

администрации Калганского

муниципального округа

Забайкальского края

от 18 апреля 2025 года №128

Муниципальный краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калганского муниципального округа Забайкальского края на период 2023 – 2025 годов

Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Калганского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых на период 2023 – 2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановый год завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающим устновленный минимальный размер взноса | за счет средств иных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 47 | общий счет регионального оператора | 1973 | 2018 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1189,00 | 723,40 | 597,00 | 42 | 279106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279106,80 | 279106,80 | 0,00 | 385,83 | 385,83 | 12.2025 |

Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Калганского муниципального округа Забайкальского края, на период 2023 – 2025 годов

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Калганский муниципальный округ Забайкальского края | 1189,00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279106,80 | 279106,80 |

Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Калганского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых на период 2023 – 2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю |  |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 47 | 279106,80 | 279106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172635,60 | 106471,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Калганскому муниципальному округу Забайкальского края |  | 279106,80 | 279106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172635,60 | 106471,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |