**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | апреля | 2022 года |  | № | 326 |

г. Краснокаменск

|  |
| --- |
| **О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории городского поселения «Город Краснокаменск»** |

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории городского поселения «Город Краснокаменск», руководствуясь Уставом городского поселения «Город Краснокаменск», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Провести:

1.1. С 7 апреля по 6 мая 2022 года месячник по санитарной очистке и благоустройству территории городского поселения «Город Краснокаменск» в соответствии с перечнем закреплённых территорий (Приложение № 1).

1.2. 29 апреля 2022 года субботник на территории городского поселения «Город Краснокаменск».

2. Для решения организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением месячника и осуществления контроля за его проведением образовать комиссию в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии:**  И.Г. Мудрак — | Глава городского поселения «Город Краснокаменск»; |
| **Сопредседатель комиссии:**  А.В. Гагарин — | управляющий делами ПАО ППГХО (по согласованию); |
| Члены комиссии:  - А.А. Вершинин — | директор УМП ЖКУ; |
| - А.С. Верниковский — | Конкурсный управляющий ООО «АТТ»; |
| - С.В. Лесников — | директор МКП «ДорСервис»; |
| - Е.А. Хохлова — | Главный государственный санитарный врач по городскому поселению «Город Краснокаменск» (по согласованию); |
| - Э.Н. Михайленко — | начальник территориального отдела ГПН по Забайкальскому и Краснокаменскому району ГУ МЧС России Забайкальского края (по согласованию); |
| - А.М. Кустов — | Начальник отдела промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС; |
| - Т.П. Тумашева — | начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ОС и ЖКХ) Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»; |
| - Г.А. Севостьянов — | начальник отдела архитектуры и градостроительства (ОАиГ) Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»; |
| - А.Ж. Будажапов — | инспектор по садовым обществам и гаражно-строительным кооперативам отдела архитектуры и градостроительства Администрации городского поселения «Город Краснокаменск». |

3. Утвердить план мероприятий по улучшению состояния благоустройства территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2022 год. (Приложение № 2).

4. В соответствии с согласованными схемами закрепления территорий провести санитарную очистку и благоустройство территорий в пределах городского поселения «Город Краснокаменск», занимаемых предприятиями, учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями.

5. Всем предприятиям, учреждениям, индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от форм собственности рассмотреть вопрос о необходимости:

5.1. Организации в период месячника работы по уборке и приведению в надлежащее санитарное состояние территорий микрорайонов, проспектов, улиц города Краснокаменска; предприятий торговли и общественного питания; территорий предприятий, учреждений, организаций и обеспечить в дальнейшем надлежащее содержание и своевременную очистку закреплённых территорий.

5.2. В период с 7 апреля по 6 мая 2022 года выполнить уборку мусора, листьев, очистку бордюров от земляных наносов с последующей погрузкой и вывозом мусора на полигон ТКО, окопать деревья. В день проведения субботника, 29 апреля 2022 года, произвести побелку деревьев, бордюров, окраску ограждений по проспектам, микрорайонам, улицам городского поселения «Город Краснокаменск».

6. Отделу по связям с общественностью и СМИ Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» (Н.А. Нагорская) и администрации УМП «ЖКУ» через средства массовой информации привлечь к участию в месячнике и субботнике население, школьников, учащихся горнопромышленного техникума, промышленно-технологического техникума, медицинского колледжа.

7. Председателям садоводческих и гаражно-строительных кооперативов рассмотреть вопрос о необходимости проведения уборки своих территорий. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» (А.Ж. Будажапов) осуществлять постоянный контроль за санитарным содержанием закреплённых территорий садоводческих и гаражно-строительных кооперативов.

8. Председателю Комитета по управлению образованием администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»  
(Е.А. Протасова), руководителям образовательных учреждений городского поселения «Город Краснокаменск» рассмотреть вопрос о необходимости очистки школьных площадок и прилегающих к их ограждениям территорий, руководителям детских дошкольных учреждений городского поселения «Город Краснокаменск» рассмотреть вопрос о необходимости очистки площадок детских садов и прилегающих к их ограждениям территорий.

9. УМП «ЖКУ» (А.А. Вершинин):

9.1. Осуществлять постоянный контроль за санитарным содержанием территорий, расположенных в микрорайонах города Краснокаменска;

9.2. Выполнить восстановление нарушенного благоустройства (пешеходные дорожки, отмостки зданий, газоны, ремонт малых архитектурных форм) после проведения земляных работ по ремонту наружных инженерных коммуникаций;

9.3. Упорядочить и обновить нумерацию домов, подъездов.

10. Не использовать для побелки деревьев горячую (свежегашеную) известь.

11. ООО «АТТ» (А.С. Верниковский организовать на период с 24 апреля по 7 мая 2022 прием мусора для размещения на безвозмездной основе. Талоны на прием мусора на полигон действительны только на указанный срок.

12. Запретить сжигать траву и мусор на территории города.

13. По окончании месячника Комиссия, образованная для решения организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением месячника по санитарной очистке и благоустройству территории городского поселения «Город Краснокаменск» подводит итоги субботника.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу городского поселения «Город Краснокаменск» (И.Г. Мудрак).

15. Настоящее постановление опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Администрации городского поселения: [www.красно-каменск.рф](http://www.красно-каменск.рф), в открытом доступе.

Глава городского поселения И.Г. Мудрак

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»  от « 06 » апреля 2022 года  № 326 |

ПЕРЕЧЕНЬ

закрепленных территорий.

1. За санитарное состояние территорий образовательных учреждений и детских дошкольных учреждений и снаружи по периметру на расстоянии пяти метров от ограждения ответственность несут руководители школ и детских садов;

2. За санитарное состояние территории больничного комплекса и снаружи по периметру на расстоянии пяти метров от ограждения ответственность несут руководители организаций здравоохранения, находящиеся на данной территории;

3. За санитарное состояние территорий, на которых установлены торговые киоски, павильоны, магазины, а так же расположенные в подвальных помещениях жилых домов и на первых этажах жилых домов 15 метров по периметру, ответственность несут владельцы вышеперечисленных торговых точек;

4. Гаражно-строительные кооперативы (ГСК) убирают территории внутри и снаружи по периметру на расстоянии не менее 15 метров по периметру границ землепользования, ответственность несут председатели ГСК;

5. Садоводческие общества убирают территории внутри и снаружи по периметру на расстоянии 15 метров от границ землепользования, ответственность несут председатели обществ;

6. За санитарное состояние территорий животноводческих и фермерских хозяйств внутри и снаружи по периметру на расстоянии не менее 15 метров по периметру границ земельного участка ответственность несут соответственно председатели обществ и главы хозяйств;

7. За санитарное состояние территории, прилегающей к зданию ОПО-1 с восточной стороны до улицы Молодёжной, ответственность несет начальник отдела пожарной охраны;

8. За санитарное состояние территории железнодорожной станции Краснокаменск ответственность несет начальник станции;

9. За санитарное состояние территорий строящихся объектов, бытовых городков строителей и территорий, прилегающих снаружи на расстоянии 15 метров по периметру ограждения, ответственность несут подрядчики и заказчики;

10. За санитарное состояние территорий, занимаемых предприятиями, организациями, учреждениями и индивидуальными предпринимателями, в том числе предприятия расположенные в подвальных помещениях жилых домов и на первых этажах жилых домов и 15 м по периметру, а в сторону улицы со стороны фасада здания (иного объекта) — до проезжей части, ответственность несут их руководители;

11. За санитарное состояние территорий жилых микрорайонов города ответственность несут УМП ЖКУ вместе с руководителями предприятий, учреждений, организаций и индивидуальными предпринимателями, за которыми закреплена территория.

12. За санитарное состояние территории микрорайона индивидуальной застройки внутри и снаружи по периметру на расстоянии 15 метров от ограждения ответственность несут арендаторы земельных участков.

13. За санитарное состояние территории Центрального рынка и снаружи по периметру на расстоянии 15 метров ответственность несёт директор Центрального рынка.

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»  от « 06 » апреля 2022 года  № 326 |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по улучшению состояния благоустройства территории

городского поселения «Город Краснокаменск» на 2022 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Санитарная очистка и улучшение благоустройства дворов жилых домов (уборка мусора, побелка стволов деревьев, бордюров, ремонт и окраска малых архитектурных форм) | Со 7 апреля по 6 мая 2022 г.  к празднованию Дня Победы в ВОВ. | УМП «ЖКУ», ОС и ЖКХ администрации городского поселения «Город Краснокаменск» |
| 2. | Работы по озеленению города:   * Заготовка и транспортировка саженцев; * Определение места высадки деревьев и кустарников; * Планировка территорий для высадки саженцев, копка ямок, оформление разрешений на земляные работы, посадка саженцев; * Подготовка цветочных клумб под посев семенами и рассадой (подсыпка растительного грунта, вскопка); * Выращивание цветочной рассады для клумб города; * Посев цветочных клумб семенами; * Фигурная, декоративная стрижка живой изгороди, кустарников; * Покос травы на газонах | Апрель – май 2022  Февраль-март 2022 г.  Апрель-май 2022 г.  Май 2022 г.  апрель- май 2022 г.  Май 2022 г.  Июль-август 2022г.  Июль-август 2022 г. | МКП «ДорСервис»  ОСиЖКХ  МКП «ДорСервис»  ОСиЖКХ  МКП «ДорСервис»  Предприятия по согласованию.  Предприятия по схеме закрепления  МКП «ДорСервис»  МКП «ДорСервис»  МКП «ДорСервис»  МКП «ДорСервис»  УМП «ЖКУ»  МКП «ДорСервис» |
| 3. | Выполнение восстановления нарушенного благоустройства (пешеходные дорожки, отмостки, газоны, планировка, ремонт МАФ) после проведения земляных работ по ремонту инженерных коммуникаций. | Май-июль 2022 г. | ОС и ЖКХ |
| 4. | Мойка, ремонт и окраска металлического ограждения по автодорогам города | Апрель-май 2022 г. | МКП «ДорСервис» |
| 5. | Очистка кюветов и бордюрных камней автодорог города от земляных наносов. | Май-июнь 2022 г. | МКП «ДорСервис» |
| 6. | Владельцам магазинов, расположенных в общественных зданиях, помещениях жилых домов:   * Разбивка цветочных клумб, посев газонной травы, выполнение ремонта пешеходных дорожек на прилегающей территории (там, где эти работы ещё не выполнены); * Организация подъездов для временных стоянок для машин в соответствии с проектом, согласованным с отделом архитектуры и градостроительства и ГИБДД; * Очистка прилегающей территории от мусора, листьев, окопка деревьев, побелка бордюров; * Выполнение ремонта, окраски входов в магазины, расположенные в подвальных помещениях жилых домов, мощения (плиткой-брусчаткой) пешеходных дорожек возле магазинов, офисов. | Май-июнь 2022 г.  Май-август 2022 г.  До 9 мая 2022 г.  Май- июнь 2022 г. | Выполняют  индивидуальные предприниматели, предприятия, контроль за ведением работ осуществляют: УМП «ЖКУ», отдел архитектуры и градостроительства, ГИБДД |
| 7. | Ремонт и окраска трибуны на проспекте Строителей. | До 7 мая 2022 г. | Подрядная организация по результатам проведенных торгов |
| 8. | Автобусные остановки по автодорогам города:   * Мойка, очистка от пыли, грязи автопавильонов совмещенных с торговыми павильонами и киосками, ежедневная санитарная очистка прилегающей территорий; * Санитарная очистка территории автобусных остановок и автопавильонов. | Ежедневно  Ежедневно | Индивидуальные предприниматели владельцы и арендаторы сооружений  МКП «ДорСервис» |
| 9. | Санитарная очистка разделительных полос и побелка бордюров по автодорогам пр-т им. Покровского С.С., пр-т Шахтеров, пр-т Ветеранов, пр-т Строителей. | До 9 мая 2022 г. | МКП «ДорСевис» |
| 10. | Владельцам торговых киосков и павильонов расположенных на территории города:   * Мойка, очистка от пыли, грязи сооружений; * Выполнение ремонта, окраски фасадов; * Замена рекламных вывесок; * Очистка земельного участка в радиусе 15 м | Ежедневно  До 1 мая 2022 г.  Ежедневно | Индивидуальные предприниматели владельцы киосков и павильонов |
| 11. | Открытые мини-рынки, расположенные в городе:   * Санитарная очистка территории и прилегающих земельных участков; * Ликвидация стихийных мест торговли по городу. | До 1 мая 2022 г.  До 1 мая 2022 г.  До 23 мая 2022 г. | УМП «ЖКУ», ОАиГ  ОМВД, ОЭиТ |
| 12. | Ремонт и благоустройство памятников:   * Памятник танк Т-34; * Памятник — «Афганский излом»; * Памятник — «Воинам  интернационалистам» | До 1 мая 2022 г. | Подрядная организация по результатам проведенных торгов  ПУ-11  ПУ-11 |
| 13 | Ремонт фасадов общественных зданий и сооружений, входов в магазины, расположенных в цокольных и на первых этажах жилых домов;  Санитарная очистка прилегающей территории в радиусе 5 метров | До 30 июня 2022 г.  Ежедневно | Владельцы помещений, индивидуальные предприниматели, арендующие помещения |
| 14 | Выполнение работ по ремонту и содержанию автодорог города общего пользования и внутридворовых проездов. | Май-сентябрь 2022 года по отдельному графику | МКП «ДорСервис», отдел промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС |
| 15 | Санитарная очистка:   * Мкр. «Центральный», территории, прилегающая к жилым домам 1«Ц»-9«Ц», со двора 15«Ц» и 16«Ц»; * Мкр. «Восточный», территории прилегающие к жилым домам; * 1-й мкр, территории, прилегающие к жилым домам, территория ДК «Даурия»; * 2-й мкр, территории, прилегающие к жилым домам; * 3-й мкр, территории, прилегающие к жилым домам; * 4-й мкр., территории, прилегающие к жилым домам; * 5-й мкр, территории, прилегающие к жилым домам; * 6-й мкр, территории, прилегающие к жилым домам; * 7-й мкр., территории, прилегающие к жилым домам 704, 705; * 7-й мкр., территории, прилегающие к жилым домам 706, 711; * 8-й мкр., территории, прилегающие к жилым домам; * Территория мкр. «Солнечный». | До 8 мая 2018 г. | ПАО «ППГХО»  МСУ-50  ПАО «ППГХО»  ПАО «ППГХО»  ПАО «ППГХО»  УМП «ЖКУ»  ПАО «ППГХО»  ПАО «ППГХО»  ПАО «ППГХО»  Филиал ОАО «ОТЭК»  УМП «ЖКУ»  ТСН «Солнечный» |