**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  30 декабря  |  2021 года |  №1309 |  |

г. Краснокаменск

|  |
| --- |
| **Об утверждении программы «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск»** |

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории городского поселения «Город Краснокаменск», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденным Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» 30 января 2014 года № 66, руководствуясь Уставом городского поселения «Город Краснокаменск»,

постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск».

2 Настоящее Постановление опубликовать (разместить) на официальном сайте Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.красно-каменск.рф.

Глава городского поселения И.Г.Мудрак

**М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я П Р О Г Р А М М А**

***«Благоустройство городского поселения***

***«Город Краснокаменск»***

ПАСПОРТ

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  |  | Отдел строительства и ЖКХ Администрации городского поселения «Город Краснокаменск», отдел промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС Администрации городского поселения «Город Краснокаменск», отдел Архитектуры и градостроительства Администрации городского поселения «Город Краснокаменск». |
| Соисполнители программы |  | Администрация городского поселения «Город Краснокаменск».УМП «ЖКУ».МКП «ДорСервис».Подрядные организации, определенные на конкурсной основе. |
|  |  |  |
| Цель программыЗадачи программы |  | Цель Программы:1. Повышение уровня благоустройства и озеленения.

2. Улучшение среды обитания.3.Улучшение санитарного состояния территории городского поселения «Город Краснокаменск».Задачи Программы:1. Формирование внешнего облика города.
2. Содержание зеленых насаждений на территории городского поселения «Город Краснокаменск».

3. Ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора. |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  | Организация озеленения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов.Организация благоустройства:- строительство и реконструкция тротуаров;- содержание фонтанов, парков, уборка территорий;- ремонт и установка детских игровых площадок;- освещение дворов и улиц.Ликвидация очагов стихийного складирования мусора на территории городского поселения «Город Краснокаменск».Мероприятия по содержанию кладбища городского поселения «Город Краснокаменск».Проведение праздничных мероприятий. |
| Этапы и сроки реализации программы |  | 2021-2024 |
| Объемы бюджетных ассигнований программы |  | Финансирование осуществляется за счет средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» в объеме – 151462,474 тыс. руб., в том числе по годам:2021 – 40 919,976 тыс. руб.2022 – 36 639,128 тыс. руб.2023 – 35 752,166 тыс. руб.2024 – 38 151,204 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  | 1. Улучшение внешнего вида города.
2. Повышение уровня благоустройства и озеленения.

3. Улучшение среды обитания.4.Улучшение санитарного состояния территории городского поселения «Город Краснокаменск». |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы.**

 В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 24.09.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся вопросы:

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- организация освещения улиц.

Исполнение вышеуказанных полномочий требует значительного привлечения денежных средств из бюджета городского поселения.

 А так же необходимо реализовать мероприятия по благоустройству территории города, в том числе строительство и реконструкция тротуаров, детских игровых площадок.

Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2021 – 2024 (далее - Программа) определяет совместные действия Администрации городского поселения «Город Краснокаменск», предприятий, организаций, определенных на конкурсной основе, направленные на улучшение внешнего вида города, среды обитания и санитарного состояния территории города Краснокаменска.

**2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации Программы.**

Основной приоритет Программы – исполнение полномочий Федерального Закона № 131-ФЗ от 24.09.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 Целью Программы является повышение качества жизни населения городского поселения «Город Краснокаменск» посредством сохранения и улучшения среды обитания, улучшение санитарного состояния территории городского поселения «Город Краснокаменск», повышение уровня благоустройства и озеленения города Краснокаменска.

Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач:

1. Формирование внешнего облика города.
2. Содержание зеленых насаждений на территории городского поселения «Город Краснокаменск».
3. Ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора.

Реализация Программы рассчитана на 2021-2024 годы.

**3. Ресурсное обеспечение Программы.**

 Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» в объеме 151462,474 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 – 40 919,976 тыс. руб.

2022 – 36 639,128 тыс. руб.

2023 – 35 752,166 тыс. руб.

2024 – 38 151,204 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021–2024 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения.

1. **Механизм реализации Программы.**

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе договоров о предоставлении субсидий, договоров и муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Контроль исполнения настоящей Программы осуществляют отдел строительства и ЖКХ Администрации городского поселения «Город Краснокаменск», отдел промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» и отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского поселения «Город Краснокаменск».

 Ежегодно, до утверждения бюджета на следующий год, отдел строительства и ЖКХ проводит корректировку мероприятий Программы с учетом планируемых ассигнований, определяет перечень мероприятий, подлежащих исполнению.

 Программа подлежит приведению в соответствие с Решением городского поселения «Город Краснокаменск» о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

5. Меры правового **регулирования.**

В целях реализации мероприятий Программы подготовка нормативно-правовых актов городского поселения «Город Краснокаменск» не предусматривается.

6. Прогноз ожидаемых результатов **от реализации программных** мероприятий.

Результатом выполнения программных мероприятий являются:

1.Улучшение внешнего вида города.

2.Повышение уровня благоустройства и озеленения.

3. Улучшение среды обитания.

Конечным результатом реализации Программы является улучшение санитарного состояния территории городского поселения «Город Краснокаменск».

7. Оценка эффективности реализации **Программы, критерии** оценки эффективности.

В результате реализации Программы возникнут следующие социально-экономические последствия:

- улучшение внешнего вида города;

- повышение уровня благоустройства и озеленения;

- улучшение среды обитания;

- улучшение санитарного состояния территории городского поселения «Город Краснокаменск».

Социальные и экономические последствия, которые возникнут в результате реализации Программы, будут иметь положительное влияние на социально-экономическое развитие городского поселения «Город Краснокаменск».

Оценка результативности, то есть степень достижения запланированного показателя за счет реализации Программы, измеряемая путем сопоставления фактического значения показателя с их плановыми значениями, расходования бюджетных средств будет проводиться на основе использования целевых индикаторов и показателей Программы.

Реализация мероприятий программы не повлечет негативных экологических последствий.

Планируемые результаты реализации Программы см. пункт 8.

**Основные целевые индикаторы и показатели программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, восстановление благоустройства | м2 | 0 | 280 | 280 | 280 |
| Установка малых форм | шт. | 23 | 10 | 10 | 10 |
| Ремонт детских игровых площадок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка опор | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Прокладка кабеля  | м | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
| Ремонт детских спортивных площадок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Посадка цветочной рассады  | м2 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 |
| Посев летников  | м2 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 |
| Посадка деревьев-саженцев  | дерево | 100 | 200 | 100 | 100 |

**8. Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

**«Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск»**

наименование муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет поселения | Другие источники | 2021 год  | 2022 год  | 2023 год  | 2024 год  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.  | Формирование внешнего облика города. | 116960,249 | 0 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, восстановление благоустройства | м2 | 840 | 0 | 280 | 280 | 280 |  |
| Уборка закрепленной территории | м2 | 4901996 | 1225499 | 1225499 | 1225499 | 1225499 |  |
| Уборка незакрепленной территории | м2 | 3529620 | 882405 | 882405 | 882405 | 882405 |  |
| Строительство «Ледового городка» и горки | шт. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Установка малых форм | шт. | 53 | 23 | 10 | 10 | 10 |  |
| Ремонт детских игровых площадок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Установка опор | шт. | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Прокладка кабеля  | м | 4486 | 1093 | 2093 | 650 | 650 |  |
| Содержание уличного освещения  | м | 5848 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |  |
|  |  |  |  | Содержание мест захоронения | га | 356 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |  |
|  |  |  |  | Проведение праздничных мероприятий | шт. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Содержание зеленых насаждений на территории городского поселения «Город Краснокаменск» | 34502,22 |  | Уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя  | м2 | 37120 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 |  |
| Омолаживающая обрезка деревьев на болванку в первый год  | дерево | 449 | 149 | 100 | 100 | 100 |  |
| Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте 3-6 лет | шт. | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| Удаление поросли и формирование штамбов на высоту 2,5м до 30 веток | дерево | 2400 | 517 | 600 | 600 | 600 |  |
| Вырезка сухих ветвей: деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 | дерево | 963 | 213 | 250 | 250 | 250 |  |
| Посадка цветочной рассады и уход за ней | м2 | 5276 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 |  |
| Посев летников и уход за ними | м2 | 6944 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 |  |
| Стрижка живой изгороди | п.м | 51795 | 21795 | 10000 | 10000 | 10000 |  |
| Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м | дерево | 500 | 100 | 200 | 100 | 100 |  |
| Механизированное опрыскивание лесных культур аэрозольным генератором | га | 320 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| Опрыскивание лесных кустарников вручную | шт. | 236000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 |  |
| Опрыскивание лесных культур опрыскивателем | га | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
| Уход за деревьями или кустарниками | шт. | 3372 | 843 | 843 | 843 | 843 |  |
| Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную  | м | 500 | 100 | 200 | 100 | 100 |  |
| Выкашивание и срезка травы | м2 | 1800000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |  |
| Нарезка и транспортировка льда | м3 | 436 | 109 | 109 | 109 | 109 |  |
| Заливка и сезонное обслуживание катков | шт. | 41 | 11 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**9. Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы (подпрограммы)\* | Источник финансирования\*\* | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия\*\*\* | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам\*\*\*\* | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия\*\*\*\*\* |
| Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2021 – 2024 годы | Бюджет городского поселения «Город Краснокаменск» | Расчет необходимых финансовых ресурсов составлен на основании локальных сметных расчетов, расчетов стоимости расходов на уборку закрепленных и незакрепленных территорий согласно объемов работ:Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, восстановление благоустройства – 840 м2; Уборка закрепленной территории - 4901996 м2; Уборка незакрепленной территории - 3529620 м2; Установка малых форм – 53 шт.; Ремонт детских игровых площадок – 0 шт.; Установка опор – 80 шт.; Прокладка кабеля – 4486 м; Содержание уличного освещения -5848 м;Содержание мест захоронения – 89,8 га;Проведение праздничных мероприятий – 8 шт.;Уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя - 37120 м2; Омолаживающая обрезка деревьев на болванку в первый год – 449 шт.; Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте 3-6 лет – 4000 шт.; Удаление поросли и формирование штамбов на высоту 2,5м до 30 веток – 2400 шт.; Вырезка сухих ветвей: деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 – 250 шт.; Посадка цветочной рассады и уход за ней - 125276 м2; Посев летников и уход за ними - 6944 м2; Стрижка живой изгороди – 151795 п.м.; Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м – 500 шт.; Механизированное опрыскивание лесных культур аэрозольным генератором – 320 га; Опрыскивание лесных кустарников вручную – 236000 шт.; Опрыскивание лесных культур опрыскивателем – 72 га; Уход за деревьями или кустарниками – 3372 шт.; Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную – 500 м; Выкашивание и срезка травы - 1800000 м2; Строительство «Ледового городка» и горки – 4 раза.; Нарезка и транспортировка льда – 436 м3; Заливка и сезонное обслуживание катков – 41 шт.;Прочие мероприятия. | 151462,474 тыс. руб., в том числе по годам:2021 – 40919,976 тыс. руб.2022 – 36 639,128тыс. руб.2023 – 35 752,166тыс. руб.2024 –38 151,204 тыс. руб. |  |
| ...  |  |  |  |  |

**10. Перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

**«Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск»**

наименование муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения \* | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Следующий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.  | Формирование внешнего облика города. |  | Итого  | 2021-2024 | 116960,254 | 32331,521 | 28050,673 | 27163,711 | 29414,35 |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения | 116960,254 | 32331,521 | 28050,673 | 27163,711 | 29414,35 |  | Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство (содержание парков, уборка территорий) | Предоставление субсидии в соответствии с НПА городского поселения «Город Краснокаменск» | Итого  | 2021-2024 | 56097,163 | 14139,10 | 13616,223 | 13616,223 | 14725,617 |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения | 56097,161 | 14139,10 | 13616,223 | 13616,223 | 14725,617 |  | Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выполнение работ по замене, демонтажу, очистке поросли городскойводоотводной канавы от стадиона «Аргунь» до «Промбазы» | Муниципальные контракты с подрядными организациями, определенными на конкурсной основе. | Итого  | 2021-2024 | 2620,00 | 2620,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения | 2620,00 | 2620,00 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Устройство детских и спортивных площадок, поставка объектов новогоднего оформления, монтаж и демонтаж светодиодных украшений и подсветки ледовых городков | Муниципальные контракты с подрядными организациями, определенными на конкурсной основе. | Итого  | 2021-2024 | 3088,334 | 2188,334 | 300,00 | 300,00 | 300,000 |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения | 3088,334 | 2188,334 | 300,00 | 300,00 | 300,000 |  | Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Уличное освещение |  | Итого  | 2021-2024 | 36852,857 | 8739,957 | 9 246,620 | 9 246,62 | 9 619,66 |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения | 36852,857 | 8739,957 | 9 246,620 | 9 246,62 | 9 619,66 |  | Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Работы по содержание уличного освещения | Муниципальные контракты с подрядными организациями, определенными на конкурсной основе | Итого  | 2021-2024 | 18659,32 | 4571,57 | 4571,570 | 4571,570 | 4944,610 |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения | 18659,32 | 4571,57 | 4571,570 | 4571,570 | 4944,610 |  | Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Содержание уличного освещения (затраты на электроэнергию) | Муниципальные контракты с подрядными организациями, определенными на конкурсной основе | Итого  | 2021-2024 | 18193,537 | 4168,387 | 4675,050 | 4675,050 | 4675,050 |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения | 18193,537 | 4168,387 | 4675,050 | 4675,050 | 4675,050 |  | Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Содержание мест захоронения, подготовка мест захоронения, строительство ограждения кладбища | Муниципальные контракты с подрядными организациями, определенными на конкурсной основе. | Итого  | 2021-2024 | 8196,557 | 1450,943 | 2526,707 | 2039,00 | 2179,907 |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения | 8196,557 | 1450,943 | 2526,707 | 2039,00 | 2179,907 |  | Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Устройство ледового городка | Муниципальные контракты с подрядными организациями, определенными на конкурсной основе | Итого  | 2021-2024 | 3760,00 | 1040,00 | 1040,00 | 640,00 | 1040,00 |  | Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» |  |
| Средства бюджета городского поселения | 3760,00 | 1040,00 | 1040,00 | 640,00 | 1040,00 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Проведение праздничных мероприятий, изготовление памятника | Муниципальные контракты с подрядными организациями, определенными на конкурсной основе | Итого  | 2021-2024 | 358,163 | 142,863 | 50,0 | 65,30 | 100,00 |  | Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» |  |
| Средства бюджета городского поселения | 358,163 | 142,863 | 50,0 | 65,30 | 100,00 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Содержание фонтанов в скверах: между жилыми домами 619, 620, 621 и площадь 6- го мкр. (фонтан), Покровского по пр. Покровского С.С., «Шахтеров» | Муниципальные контракты с подрядными организациями, определенными на конкурсной основе | Итого | 2021-2024 | 2397,267 | 408,474 | 600,00 | 600,00 | 788,793 |  | Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» |  |
| Средства бюджета городского поселения | 2397,267 | 408,474 | 600,00 | 600,00 | 788,793 |  |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, восстановление благоустройства | Муниципальные контракты с подрядными организациями, определенными на конкурсной основе | Итого | 2021-2024 | 2851,85 | 991,85 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения | 2851,85 | 991,85 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |  |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Прочие затраты | Муниципальные контракты с подрядными организациями, определенными на конкурсной основе. | Итого | 2021-2024 | 143,062 | 15,00 | 51,123 | 36,568 | 40,371 |  | Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» |  |
| Средства бюджета городского поселения | 143,062 | 15,00 | 51,123 | 36,568 | 40,371 |  |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Решение вопросов местного значения в рамках проекта "Три тысячи добрых дел" | Муниципальные контракты с подрядными организациями, определенными на конкурсной основе. | Итого  | 2021-2024 | 595,00 | 595,00 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» |  |
| Средства бюджета городского поселения | 595,00 | 595,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Содержание зеленых насаждений на территории городского поселения «Город Краснокаменск» |  | Итого  | 2021-2024 | 34502,22 | 8588,455 | 8588,455 | 8588,455 | 8736,855 |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения | 34502,22 | 8588,455 | 8588,455 | 8588,455 | 8736,855 |  | Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Озеленение территории городского поселения | Предоставление субсидии в соответствии с НПА городского поселения «Город Краснокаменск» | Итого  | 2021-2024 | 34502,22 | 8588,455 | 8588,455 | 8588,455 | 8736,855 |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения | 34502,22 | 8588,455 | 8588,455 | 8588,455 | 8736,855 |  | Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» |  |
| Другие источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | 151462,474 | 40919,976 | 36 639,128 | 35 752,166 | 38 151,204 |  |  |  |