**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | января | 2023 года | № | 37 |

г. Краснокаменск

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Город Краснокаменск»** |

В соответствии с Законом Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», постановлением Правительства Забайкальского края от 29 декабря 2022 года № 692 «О внесении изменений в приложение № 1 к Региональной программе капитального ремонтаобщего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», руководствуясь Уставом городского поселения «Город Краснокаменск»,**п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориигородского поселения «Город Краснокаменск», утвержденную Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 29 августа 2017 года № 1250, следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориигородского поселения «Город Краснокаменск» добавить следующие строки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1854 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1855 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1856 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1857 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1858 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 1859 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп.2 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1860 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп.2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1861 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп.2 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1862 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп.2 | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 1863 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 34ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 1864 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 34ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1865 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 34ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 1866 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 34ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 1867 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 34ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 1868 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 34ц | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 1869 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 34ц | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 1870 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 34ц | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1871 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 34ц | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |

1.2. В Приложении № 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Город Краснокаменск», в существующих строках, сроки планового периода проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 249 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 201 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 414 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 250 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 687 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 405 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 714 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 408 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 728 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 409 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 737 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 410 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 774 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 433 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 791 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 435 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 800 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 436 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 864 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 443 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 882 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 445 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 938 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 473 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1610 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 16ц | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1708 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 36ц | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1454 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 802 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1472 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 804 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1511 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 820 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1516 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 820 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1525 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 821 | Ремонт фасада | 2020-2022 |

2. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать)в порядке, установленном Уставом городского поселения «Город Краснокаменск».

Глава городского поселения И.Г.Мудрак

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "Приложение № 1  к муниципальной программе капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории городского поселения ""Город Краснокаменск""  *(в ред.Постановления Администрации городского поселения ""Город Краснокаменск""*  *от 20.01.2023 г. № 37)"* | | |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 101 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 101 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 3 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 101 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 4 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 101 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 5 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 101 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 101 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 7 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 101 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 8 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 101 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 9 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 10 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 11 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 12 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 13 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 102 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 15 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 102 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 16 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 102 | Ремонт фундамента | 2026 - 2028 |
| 17 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 103 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 103 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 19 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 103 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 20 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 103 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 21 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 103 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 103 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 23 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 103 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 24 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 103 | Ремонт фундамента | 2026 - 2028 |
| 25 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 104 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 26 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 104 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 27 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 104 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 28 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 104 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 29 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 104 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 30 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 104 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 31 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 104 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 32 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 104 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 33 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 105 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 34 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 105 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 35 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 105 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 36 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 105 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 37 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 105 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 38 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 105 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 39 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 105 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 40 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 105 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 41 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 106 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 42 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 106 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 43 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 106 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 44 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 106 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 45 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 106 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 46 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 106 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 47 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 106 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 48 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 106 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 49 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 107 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 50 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 107 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 51 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 107 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 52 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 107 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 53 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 107 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 54 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 107 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 55 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 107 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 56 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 107 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 57 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 108 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 58 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 108 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 59 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 108 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 60 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 108 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 61 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 108 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 62 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 108 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 63 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 108 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 64 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 108 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 65 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 109 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 66 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 109 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 67 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 109 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 68 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 109 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 69 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 109 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 70 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 109 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 71 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 109 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 72 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 109 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 73 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 109 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 74 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 110 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 75 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 110 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 76 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 110 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 77 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 110 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 78 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 110 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 79 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 110 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 80 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 110 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 81 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 110 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 82 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 110 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 83 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 113 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 84 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 113 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 85 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 113 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 86 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 113 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 87 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 113 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 88 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 113 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 89 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 113 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 90 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 113 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 91 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 113 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 92 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 114 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 93 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 114 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 94 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 114 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 95 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 114 | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 96 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 114 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 97 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 114 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 98 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 114 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 99 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 114 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 100 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 114 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 101 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 114 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 102 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 116 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 103 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 116 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 104 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 116 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 105 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 116 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 106 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 116 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 107 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 116 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 108 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 116 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 109 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 116 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 110 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 116 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 111 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 117 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 112 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 117 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 113 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 117 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 114 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 117 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 115 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 117 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 116 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 117 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 117 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 117 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 118 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 117 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 119 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 117 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 120 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 118 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 121 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 118 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 122 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 118 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 123 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 118 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 124 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 118 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 125 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 118 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 126 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 118 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 127 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 118 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 128 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 118 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 129 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 119 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 130 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 119 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 131 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 119 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 132 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 119 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 133 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 119 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 134 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 119 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 135 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 119 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 136 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 119 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 137 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 119 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 138 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 120 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 139 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 120 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 140 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 120 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 141 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 120 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 142 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 120 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 143 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 120 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 144 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 120 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 145 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 120 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 146 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 120 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 147 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 121 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 148 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 121 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 149 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 121 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 150 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 121 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 151 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 121 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 152 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 121 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 153 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 121 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 154 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 121 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 155 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 121 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 156 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 122 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 157 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 122 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 158 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 122 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 159 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 122 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 160 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 122 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 161 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 122 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 162 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 122 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 163 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 122 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 164 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 122 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 165 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 123 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 166 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 123 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 167 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 123 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 168 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 123 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 169 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 123 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 170 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 123 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 171 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 123 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 172 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 123 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 173 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 123 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 174 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 124 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 175 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 124 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 176 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 124 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 177 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 124 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 178 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 124 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 179 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 124 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 180 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 124 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 181 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 124 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 182 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 124 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 183 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 125 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 184 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 125 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 185 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 125 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 186 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 125 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 187 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 125 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 188 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 125 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 189 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 125 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 190 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 125 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 191 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 125 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 192 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 126 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 193 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 126 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 194 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 126 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 195 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 126 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 196 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 126 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 197 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 126 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 198 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 126 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 199 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 126 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 200 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 126 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 201 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 127 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 202 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 127 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 203 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 127 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 204 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 127 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 205 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 127 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 206 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 127 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 207 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 127 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 208 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 127 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 209 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 127 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 210 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 134 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 211 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 134 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 212 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 134 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 213 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 134 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 214 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 134 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 215 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 134 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 216 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 134 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 217 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 134 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 218 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 134 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 219 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 135 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 220 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 135 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 221 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 135 | Ремонт подвальных помещений | 2026 - 2028 |
| 222 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 135 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 223 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 135 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 224 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 135 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 225 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 135 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 226 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 135 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 227 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 135 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 228 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 139 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 229 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 139 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 230 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 139 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 231 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 139 | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 232 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 139 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 233 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 139 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 234 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 139 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 235 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 139 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 236 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 139 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 237 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 139 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 238 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 140 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 239 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 140 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 240 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 140 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 241 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 140 | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 242 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 140 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 243 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 140 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 244 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 140 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 245 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 140 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 246 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 140 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 247 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 140 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 248 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 201 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| строка 249 (в ред.Постановления Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20.01.2023 № 37) | | | |
| 249 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 201 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 250 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 201 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 251 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 201 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 252 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 201 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 253 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 201 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 254 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 201 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 255 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 201 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 256 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 201 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 257 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 202 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 258 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 202 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 259 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 202 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 260 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 202 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 261 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 202 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 262 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 202 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 263 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 202 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 264 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 202 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 265 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 202 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 266 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 203 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 267 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 203 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 268 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 203 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 269 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 203 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 270 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 203 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 271 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 203 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 272 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 203 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 273 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 203 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 274 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 203 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 275 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 204 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 276 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 204 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 277 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 204 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 278 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 204 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 279 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 204 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 280 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 204 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 281 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 204 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 282 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 204 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 283 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 204 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 284 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 205 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 285 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 205 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 286 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 205 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 287 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 205 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 288 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 205 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 289 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 205 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 290 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 205 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 291 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 205 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 292 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 205 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 293 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 206 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 294 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 206 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 295 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 206 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 296 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 206 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 297 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 206 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 298 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 206 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 299 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 206 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 300 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 206 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 301 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 206 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 302 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 207 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 303 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 207 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 304 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 207 | Ремонт подвальных помещений | 2026 - 2028 |
| 305 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 207 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 306 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 207 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 307 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 207 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 308 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 207 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 309 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 207 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 310 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 207 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 311 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 208 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 312 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 208 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 313 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 208 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 314 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 208 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 315 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 208 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 316 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 208 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 317 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 208 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 318 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 208 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 319 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 208 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 320 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 209 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 321 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 209 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 322 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 209 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 323 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 209 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 324 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 209 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 325 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 209 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 326 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 209 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 327 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 209 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 328 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 209 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 329 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 210 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 330 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 210 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 331 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 210 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 332 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 210 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 333 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 210 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 334 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 210 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 335 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 210 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 336 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 210 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 337 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 210 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 338 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 211 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 339 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 211 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 340 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 211 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 341 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 211 | Ремонт подвальных помещений | 2026 - 2028 |
| 342 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 211 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 343 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 211 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 344 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 211 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 345 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 211 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 346 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 211 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 347 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 211 | Ремонт фундамента | 2038 - 2040 |
| 348 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 212 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 349 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 212 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 350 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 212 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 351 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 212 | Ремонт подвальных помещений | 2026 - 2028 |
| 352 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 212 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 353 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 212 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 354 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 212 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 355 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 212 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 356 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 212 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 357 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 212 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 358 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 213 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 359 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 213 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 360 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 213 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 361 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 213 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 362 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 213 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 363 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 213 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 364 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 213 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 365 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 213 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 366 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 213 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 367 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 213 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 368 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 214 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 369 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 214 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 370 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 214 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 371 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 214 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 372 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 214 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 373 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 214 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 374 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 214 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 375 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 214 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 376 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 214 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 377 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 214 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 378 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 215 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 379 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 215 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 380 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 215 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 381 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 215 | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 382 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 215 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 383 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 215 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 384 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 215 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 385 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 215 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 386 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 215 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 387 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 215 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 388 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 216 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 389 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 216 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 390 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 216 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 391 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 216 | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 392 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 216 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 393 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 216 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 394 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 216 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 395 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 216 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 396 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 216 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 397 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 216 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 398 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 239 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 399 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 239 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 400 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 239 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 401 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 239 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 402 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 239 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 403 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 239 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 404 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 239 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 405 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 239 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 406 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 239 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 407 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 250 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 408 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 250 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 409 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 250 | Ремонт подвальных помещений | 2032 - 2034 |
| 410 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 250 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 411 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 250 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 412 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 250 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 413 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 250 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| строка 414 (в ред.Постановления Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20.01.2023 № 37) | | | |
| 414 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 250 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 415 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 250 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 416 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 251 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 417 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 251 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 418 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 251 | Ремонт подвальных помещений | 2032 - 2034 |
| 419 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 251 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 420 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 251 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 421 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 251 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 422 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 251 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 423 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 251 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 424 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 251 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 425 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 252 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 426 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 252 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 427 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 252 | Ремонт подвальных помещений | 2035 - 2037 |
| 428 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 252 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 429 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 252 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 430 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 252 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 431 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 252 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 432 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 252 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 433 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 252 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 434 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 253 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 435 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 253 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 436 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 253 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 437 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 253 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 438 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 253 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 439 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 253 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 440 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 253 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 441 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 253 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 442 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 253 | Ремонт подвальных помещений | 2035 - 2037 |
| 443 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 254 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 444 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 254 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 445 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 254 | Ремонт подвальных помещений | 2032 - 2034 |
| 446 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 254 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 447 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 254 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 448 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 254 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 449 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 254 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 450 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 254 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 451 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 254 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 452 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 301 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 453 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 301 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 454 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 301 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 455 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 301 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 456 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 301 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 457 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 301 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 458 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 301 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 459 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 301 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 460 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 301 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 461 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 302 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 462 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 302 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 463 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 302 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 464 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 302 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 465 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 302 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 466 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 302 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 467 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 302 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 468 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 302 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 469 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 302 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 470 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 303 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 471 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 303 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 472 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 303 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 473 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 303 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 474 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 303 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 475 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 303 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 476 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 303 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 477 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 303 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 478 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 303 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 479 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 304 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 480 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 304 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 481 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 304 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 482 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 304 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 483 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 304 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 484 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 304 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 485 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 304 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 486 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 304 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 487 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 304 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 488 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 305 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 489 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 305 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 490 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 305 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 491 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 305 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 492 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 305 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 493 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 305 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 494 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 305 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 495 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 305 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 496 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 305 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 497 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 306 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 498 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 306 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 499 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 306 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 500 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 306 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 501 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 306 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 502 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 306 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 503 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 306 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 504 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 306 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 505 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 306 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 506 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 307 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 507 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 307 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 508 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 307 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 509 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 307 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 510 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 307 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 511 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 307 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 512 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 307 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 513 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 307 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 514 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 307 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 515 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 308 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 516 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 308 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 517 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 308 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 518 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 308 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 519 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 308 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 520 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 308 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 521 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 308 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 522 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 308 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 523 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 308 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 524 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 309 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 525 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 309 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 526 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 309 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 527 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 309 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 528 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 309 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 529 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 309 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 530 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 309 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 531 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 309 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 532 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 309 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 533 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 310 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 534 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 310 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 535 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 310 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 536 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 310 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 537 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 310 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 538 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 310 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 539 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 310 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 540 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 310 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 541 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 310 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 542 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 311 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 543 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 311 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 544 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 311 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 545 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 311 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 546 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 311 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 547 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 311 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 548 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 311 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 549 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 311 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 550 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 311 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 551 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 312 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 552 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 312 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 553 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 312 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 554 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 312 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 555 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 312 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 556 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 312 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 557 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 312 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 558 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 312 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 559 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 312 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 560 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 313 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 561 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 313 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 562 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 313 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 563 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 313 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 564 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 313 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 565 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 313 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 566 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 313 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 567 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 313 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 568 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 313 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 569 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 314 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 570 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 314 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 571 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 314 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 572 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 314 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 573 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 314 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 574 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 314 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 575 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 314 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 576 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 314 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 577 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 314 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 578 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 319 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 579 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 319 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 580 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 319 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 581 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 319 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 582 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 319 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 583 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 319 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 584 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 319 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 585 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 319 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 586 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 319 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 587 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 320 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 588 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 320 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 589 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 320 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 590 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 320 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 591 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 320 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 592 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 320 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 593 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 320 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 594 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 320 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 595 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 320 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 596 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 321 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 597 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 321 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 598 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 321 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 599 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 321 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 600 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 321 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 601 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 321 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 602 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 321 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 603 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 321 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 604 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 321 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 605 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 322 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 606 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 322 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 607 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 322 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 608 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 322 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 609 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 322 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 610 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 322 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 611 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 322 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 612 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 322 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 613 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 322 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 614 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 323 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 615 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 323 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 616 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 323 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 617 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 323 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 618 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 323 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 619 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 323 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 620 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 323 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 621 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 323 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 622 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 323 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 623 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 324 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 624 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 324 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 625 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 324 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 626 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 324 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 627 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 324 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 628 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 324 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 629 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 324 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 630 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 324 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 631 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 324 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 632 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 325 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 633 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 325 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 634 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 325 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 635 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 325 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 636 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 325 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 637 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 325 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 638 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 325 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 639 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 325 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 640 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 325 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 641 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 326 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 642 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 326 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 643 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 326 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 644 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 326 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 645 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 326 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 646 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 326 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 647 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 326 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 648 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 326 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 649 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 326 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 650 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 401 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 651 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 401 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 652 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 401 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 653 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 401 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 654 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 401 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 655 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 401 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 656 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 401 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 657 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 401 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 658 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 401 | Ремонт подвальных помещений | 2026 - 2028 |
| 659 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 402 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 660 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 402 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 661 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 402 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 662 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 402 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 663 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 402 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 664 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 402 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 665 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 402 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 666 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 402 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 667 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 402 | Ремонт подвальных помещений | 2026 - 2028 |
| 668 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 403 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 669 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 403 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 670 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 403 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 671 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 403 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 672 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 403 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 673 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 403 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 674 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 403 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 675 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 403 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 676 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 403 | Ремонт подвальных помещений | 2026 - 2028 |
| 677 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 404 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 678 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 404 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 679 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 404 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 680 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 404 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 681 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 404 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 682 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 404 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 683 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 404 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 684 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 404 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 685 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 404 | Ремонт подвальных помещений | 2026 - 2028 |
| 686 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 405 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| строка 687 (в ред.Постановления Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20.01.2023 № 37) | | | |
| 687 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 405 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 688 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 405 | Ремонт подвальных помещений | 2026 - 2028 |
| 689 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 405 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 690 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 405 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 691 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 405 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 692 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 405 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 693 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 405 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 694 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 405 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 695 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 406 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 696 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 406 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 697 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 406 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 698 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 406 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 699 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 406 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 700 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 406 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 701 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 406 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 702 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 406 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 703 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 406 | Ремонт подвальных помещений | 2026 - 2028 |
| 704 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 407 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 705 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 407 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 706 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 407 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 707 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 407 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 708 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 407 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 709 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 407 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 710 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 407 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 711 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 407 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 712 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 407 | Ремонт подвальных помещений | 2026 - 2028 |
| 713 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 408 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| строка 714 (в ред.Постановления Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20.01.2023 № 37) | | | |
| 714 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 408 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 715 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 408 | Ремонт подвальных помещений | 2026 - 2028 |
| 716 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 408 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 717 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 408 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 718 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 408 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 719 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 408 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 720 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 408 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 721 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 408 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 722 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 409 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 723 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 409 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 724 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 409 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 725 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 409 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 726 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 409 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 727 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 409 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| строка 728 (в ред.Постановления Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20.01.2023 № 37) | | | |
| 728 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 409 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 729 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 409 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 730 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 409 | Ремонт подвальных помещений | 2026 - 2028 |
| 731 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 410 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 732 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 410 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 733 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 410 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 734 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 410 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 735 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 410 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 736 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 410 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| строка 737 (в ред.Постановления Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20.01.2023 № 37) | | | |
| 737 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 410 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 738 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 410 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 739 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 410 | Ремонт подвальных помещений | 2026 - 2028 |
| 740 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 430 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 741 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 430 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 742 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 430 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 743 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 430 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 744 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 430 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 745 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 430 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 746 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 430 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 747 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 430 | Ремонт фундамента | 2038 - 2040 |
| 748 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 430 | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 749 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 431 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 750 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 431 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 751 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 431 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 752 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 431 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 753 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 431 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 754 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 431 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 755 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 431 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 756 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 431 | Ремонт фундамента | 2038 - 2040 |
| 757 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 431 | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 758 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 432 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 759 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 432 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 760 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 432 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 761 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 432 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 762 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 432 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 763 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 432 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 764 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 432 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 765 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 432 | Ремонт фундамента | 2038 - 2040 |
| 766 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 432 | Ремонт подвальных помещений | 2026 - 2028 |
| 767 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 433 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 768 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 433 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 769 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 433 | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 770 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 433 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 771 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 433 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 772 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 433 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 773 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 433 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| строка 774 (в ред.Постановления Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20.01.2023 № 37) | | | |
| 774 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 433 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 775 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 433 | Ремонт фундамента | 2038 - 2040 |
| 776 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 434 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 777 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 434 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 778 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 434 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 779 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 434 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 780 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 434 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 781 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 434 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 782 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 434 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 783 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 434 | Ремонт фундамента | 2038 - 2040 |
| 784 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 434 | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 785 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 435 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 786 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 435 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 787 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 435 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 788 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 435 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 789 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 435 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 790 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 435 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| строка 791 (в ред.Постановления Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20.01.2023 № 37) | | | |
| 791 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 435 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 792 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 435 | Ремонт фундамента | 2038 - 2040 |
| 793 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 435 | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 794 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 436 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 795 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 436 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 796 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 436 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 797 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 436 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 798 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 436 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 799 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 436 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| строка 800 (в ред.Постановления Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20.01.2023 № 37) | | | |
| 800 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 436 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 801 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 436 | Ремонт фундамента | 2038 - 2040 |
| 802 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 436 | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 803 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 437 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 804 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 437 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 805 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 437 | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 806 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 437 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 807 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 437 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 808 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 437 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 809 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 437 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 810 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 437 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 811 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 437 | Ремонт фундамента | 2038 - 2040 |
| 812 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 438 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 813 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 438 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 814 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 438 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 815 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 438 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 816 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 438 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 817 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 438 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 818 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 438 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 819 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 438 | Ремонт фундамента | 2038 - 2040 |
| 820 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 438 | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 821 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 439 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 822 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 439 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 823 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 439 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 824 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 439 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 825 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 439 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 826 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 439 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 827 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 439 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 828 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 439 | Ремонт фундамента | 2038 - 2040 |
| 829 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 439 | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 830 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 440 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 831 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 440 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 832 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 440 | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 833 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 440 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 834 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 440 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 835 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 440 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 836 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 440 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 837 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 440 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 838 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 440 | Ремонт фундамента | 2038 - 2040 |
| 839 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 441 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 840 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 441 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 841 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 441 | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 842 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 441 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 843 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 441 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 844 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 441 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 845 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 441 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 846 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 441 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 847 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 441 | Ремонт фундамента | 2038 - 2040 |
| 848 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 442 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 849 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 442 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 850 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 442 | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 851 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 442 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 852 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 442 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 853 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 442 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 854 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 442 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 855 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 442 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 856 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 442 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 857 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 443 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023 - 2025 |
| 858 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 443 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 859 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 443 | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 860 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 443 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 861 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 443 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 862 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 443 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 863 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 443 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| строка 864 (в ред.Постановления Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20.01.2023 № 37) | | | |
| 864 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 443 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 865 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 443 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 866 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 444 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 867 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 444 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 868 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 444 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 869 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 444 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 870 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 444 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 871 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 444 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 872 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 444 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 873 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 444 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 874 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 444 | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 875 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 445 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 876 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 445 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 877 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 445 | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 878 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 445 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 879 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 445 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 880 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 445 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 881 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 445 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| строка 882 (в ред.Постановления Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20.01.2023 № 37) | | | |
| 882 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 445 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 883 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 445 | Ремонт фундамента | 2038 - 2040 |
| 884 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 449 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 885 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 449 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 886 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 449 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 887 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 449 | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 888 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 449 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 889 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 449 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 890 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 449 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 891 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 449 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 892 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 449 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 893 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 449 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 894 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 450 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 895 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 450 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 896 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 450 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 897 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 450 | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 898 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 450 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 899 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 450 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 900 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 450 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 901 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 450 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 902 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 450 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 903 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 450 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 904 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 470 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 905 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 470 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 906 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 470 | Ремонт подвальных помещений | 2032 - 2034 |
| 907 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 470 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 908 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 470 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 909 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 470 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 910 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 470 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 911 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 470 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 912 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 470 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 913 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 471 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 914 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 471 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 915 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 471 | Ремонт подвальных помещений | 2032 - 2034 |
| 916 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 471 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 917 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 471 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 918 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 471 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 919 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 471 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 920 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 471 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 921 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 471 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 922 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 472 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 923 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 472 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 924 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 472 | Ремонт подвальных помещений | 2032 - 2034 |
| 925 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 472 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 926 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 472 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 927 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 472 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 928 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 472 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 929 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 472 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 930 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 472 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 931 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 473 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 932 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 473 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 933 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 473 | Ремонт подвальных помещений | 2032 - 2034 |
| 934 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 473 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 935 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 473 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 936 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 473 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 937 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 473 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| строка 938 (в ред.Постановления Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20.01.2023 № 37) | | | |
| 938 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 473 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 939 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 473 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 940 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 474 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 941 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 474 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 942 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 474 | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 943 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 474 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 944 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 474 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 945 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 474 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 946 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 474 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 947 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 474 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 948 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 474 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 949 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 475 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 950 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 475 | Ремонт подвальных помещений | 2032 - 2034 |
| 951 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 475 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 952 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 475 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 953 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 475 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 954 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 475 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 955 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 475 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 956 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 475 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 957 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 475 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 958 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 476 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 959 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 476 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 960 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 476 | Ремонт подвальных помещений | 2032 - 2034 |
| 961 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 476 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 962 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 476 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 963 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 476 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 964 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 476 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 965 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 476 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 966 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 476 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 967 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 477 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 968 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 477 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 969 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 477 | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 970 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 477 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 971 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 477 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 972 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 477 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 973 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 477 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 974 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 477 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 975 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 477 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 976 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 501 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 977 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 501 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 978 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 501 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 979 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 501 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 980 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 501 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 981 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 501 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 982 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 501 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 983 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 501 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 984 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 501 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 985 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 502 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 986 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 502 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 987 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 502 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 988 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 502 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 989 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 502 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 990 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 502 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 991 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 502 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 992 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 502 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 993 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 502 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 994 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 503 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 995 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 503 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 996 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 503 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 997 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 503 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 998 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 503 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 999 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 503 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1000 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 503 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1001 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 503 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1002 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 503 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 1003 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 504 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1004 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 504 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 1005 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 504 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1006 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 504 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1007 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 504 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1008 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 504 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1009 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 504 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1010 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 504 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1011 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 504 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 1012 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 508 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1013 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 508 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1014 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 508 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 1015 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 508 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1016 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 508 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1017 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 508 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1018 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 508 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1019 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 508 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1020 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 508 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 1021 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 509 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1022 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 509 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1023 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 509 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1024 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 509 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1025 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 509 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1026 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 509 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1027 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 509 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1028 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 509 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 1029 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 509 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 1030 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 510 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1031 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 510 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1032 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 510 | Ремонт подвальных помещений | 2038 - 2040 |
| 1033 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 510 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 1034 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 510 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1035 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 510 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1036 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 510 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1037 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 510 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1038 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 510 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1039 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 511 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1040 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 511 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1041 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 511 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1042 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 511 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1043 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 511 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1044 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 511 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1045 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 511 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1046 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 511 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 1047 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 511 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 1048 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 512 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1049 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 512 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 1050 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 512 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1051 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 512 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1052 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 512 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1053 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 512 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1054 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 512 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1055 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 512 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1056 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 512 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 1057 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 513 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1058 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 513 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 1059 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 513 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1060 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 513 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1061 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 513 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 1062 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 513 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1063 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 513 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1064 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 513 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1065 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 513 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 1066 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 514 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1067 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 514 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 1068 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 514 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1069 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 514 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1070 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 514 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1071 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 514 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1072 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 514 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 1073 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 514 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1074 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 514 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 1075 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 515 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1076 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 515 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 1077 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 515 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1078 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 515 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1079 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 515 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1080 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 515 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1081 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 515 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| 1082 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 515 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1083 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 515 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 1084 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 516 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1085 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 516 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1086 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 516 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1087 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 516 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1088 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 516 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1089 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 516 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1090 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 516 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1091 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 516 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 1092 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 516 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 1093 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 517 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1094 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 517 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1095 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 517 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1096 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 517 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1097 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 517 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1098 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 517 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1099 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 517 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1100 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 517 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 1101 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 517 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 1102 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 523 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1103 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 523 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1104 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 523 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1105 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 523 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1106 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 523 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1107 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 523 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1108 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 523 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1109 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 523 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 1110 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 523 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 1111 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 524 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1112 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 524 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1113 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 524 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1114 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 524 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1115 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 524 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1116 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 524 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1117 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 524 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1118 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 524 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 1119 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 524 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 1120 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 525 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1121 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 525 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1122 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 525 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1123 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 525 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1124 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 525 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1125 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 525 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1126 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 525 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1127 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 525 | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 1128 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 525 | Ремонт подвальных помещений | 2023 - 2025 |
| 1129 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 601 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1130 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 601 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1131 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 601 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1132 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 601 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1133 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 601 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1134 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 601 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1135 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 601 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1136 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 601 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1137 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 601 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 1138 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 602 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1139 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 602 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1140 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 602 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1141 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 602 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1142 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 602 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1143 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 602 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1144 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 602 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1145 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 602 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 1146 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 602 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 1147 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 603 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1148 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 603 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1149 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 603 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1150 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 603 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1151 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 603 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1152 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 603 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1153 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 603 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1154 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 603 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1155 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 603 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 1156 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 605 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1157 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 605 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1158 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 605 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1159 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 605 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1160 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 605 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1161 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 605 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1162 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 605 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1163 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 605 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1164 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 605 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 1165 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 606 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1166 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 606 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1167 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 606 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1168 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 606 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1169 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 606 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1170 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 606 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1171 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 606 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1172 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 606 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1173 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 606 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 1174 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 607 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 1175 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 607 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1176 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 607 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1177 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 607 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1178 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 607 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1179 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 607 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1180 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 607 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1181 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 607 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1182 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 607 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 1183 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 608 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1184 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 608 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1185 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 608 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1186 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 608 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1187 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 608 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1188 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 608 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1189 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 608 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1190 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 608 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1191 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 608 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 1192 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 609 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1193 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 609 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1194 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 609 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1195 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 609 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1196 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 609 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1197 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 609 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1198 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 609 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1199 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 609 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1200 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 609 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 1201 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 610 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1202 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 610 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1203 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 610 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1204 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 610 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1205 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 610 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1206 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 610 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1207 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 610 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1208 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 610 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 1209 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 610 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1210 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 611 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1211 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 611 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1212 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 611 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1213 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 611 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1214 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 611 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1215 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 611 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1216 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 611 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1217 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 611 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1218 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 611 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 1219 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 612 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1220 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 612 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1221 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 612 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1222 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 612 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1223 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 612 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1224 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 612 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1225 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 612 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1226 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 612 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1227 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 612 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 1228 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 613 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1229 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 613 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1230 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 613 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1231 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 613 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1232 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 613 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1233 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 613 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1234 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 613 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1235 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 613 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1236 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 613 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 1237 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 615 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1238 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 615 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1239 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 615 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1240 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 615 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1241 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 615 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1242 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 615 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1243 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 615 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1244 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 615 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1245 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 615 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 1246 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 616 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1247 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 616 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1248 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 616 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1249 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 616 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1250 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 616 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1251 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 616 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1252 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 616 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1253 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 616 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1254 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 616 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 1255 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 617 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1256 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 617 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1257 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 617 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1258 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 617 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1259 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 617 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1260 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 617 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1261 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 617 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1262 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 617 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 1263 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 617 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 1264 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 619 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1265 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 619 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1266 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 619 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1267 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 619 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1268 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 619 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1269 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 619 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1270 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 619 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1271 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 619 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1272 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 619 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 1273 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 620 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1274 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 620 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1275 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 620 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1276 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 620 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1277 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 620 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1278 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 620 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1279 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 620 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1280 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 620 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1281 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 620 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 1282 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 621 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1283 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 621 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1284 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 621 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1285 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 621 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1286 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 621 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1287 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 621 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1288 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 621 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1289 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 621 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1290 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 621 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 1291 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 625 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1292 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 625 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1293 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 625 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1294 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 625 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1295 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 625 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1296 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 625 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1297 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 625 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1298 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 625 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1299 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 625 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 1300 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 626 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1301 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 626 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1302 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 626 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1303 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 626 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1304 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 626 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1305 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 626 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1306 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 626 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1307 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 626 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1308 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 626 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 1309 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 627 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1310 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 627 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1311 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 627 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1312 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 627 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1313 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 627 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 1314 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 627 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1315 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 627 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1316 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 627 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1317 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 627 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 1318 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 628 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1319 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 628 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1320 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 628 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1321 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 628 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1322 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 628 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1323 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 628 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1324 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 628 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1325 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 628 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1326 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 628 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 1327 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 629 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1328 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 629 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1329 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 629 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1330 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 629 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1331 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 629 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1332 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 629 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1333 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 629 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1334 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 629 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1335 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 629 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 1336 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 630 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1337 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 630 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1338 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 630 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1339 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 630 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1340 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 630 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1341 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 630 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1342 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 630 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1343 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 630 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1344 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 630 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 1345 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 632 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1346 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 632 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1347 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 632 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1348 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 632 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1349 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 632 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1350 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 632 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1351 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 632 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1352 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 632 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1353 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 632 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 1354 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 637 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1355 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 637 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1356 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 637 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1357 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 637 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1358 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 637 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1359 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 637 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1360 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 637 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1361 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 637 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1362 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 637 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 1363 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 638 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1364 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 638 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1365 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 638 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1366 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 638 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1367 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 638 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1368 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 638 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1369 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 638 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1370 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 638 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1371 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 638 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 1372 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 640 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1373 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 640 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1374 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 640 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1375 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 640 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1376 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 640 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1377 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 640 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1378 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 640 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1379 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 640 | Ремонт фундамента | 2032 - 2034 |
| 1380 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 640 | Ремонт подвальных помещений | 2020 - 2022 |
| 1381 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 701 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1382 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 701 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 1383 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 701 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 1384 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 701 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 1385 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 701 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1386 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 701 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1387 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 701 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1388 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 701 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1389 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 701 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1390 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 701 | Ремонт подвальных помещений | 2038 - 2040 |
| 1391 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 704 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1392 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 704 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1393 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 704 | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 1394 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 704 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1395 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 704 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1396 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 704 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1397 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 704 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1398 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 704 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1399 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 704 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1400 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 705 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1401 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 705 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 1402 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 705 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1403 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 705 | Ремонт подвальных помещений | 2035 - 2037 |
| 1404 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 705 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1405 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 705 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1406 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 705 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1407 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 705 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1408 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 705 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1409 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 705 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1410 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 706 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1411 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 706 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1412 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 706 | Ремонт подвальных помещений | 2032 - 2034 |
| 1413 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 706 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 1414 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 706 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1415 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 706 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1416 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 706 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1417 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 706 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1418 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 706 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1419 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 709 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1420 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 709 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 1421 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 709 | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 1422 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 709 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 1423 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 709 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1424 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 709 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1425 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 709 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 1426 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 709 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 1427 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 709 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 1428 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 709 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1429 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 711 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1430 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 711 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 1431 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 711 | Ремонт подвальных помещений | 2032 - 2034 |
| 1432 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 711 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 1433 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 711 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1434 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 711 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1435 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 711 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1436 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 711 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1437 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 711 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1438 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 801 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1439 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 801 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1440 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 801 | Ремонт подвальных помещений | 2038 - 2040 |
| 1441 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 801 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 1442 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 801 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1443 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 801 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1444 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 801 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1445 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 801 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 1446 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 801 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1447 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 802 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1448 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 802 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1449 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 802 | Ремонт подвальных помещений | 2038 - 2040 |
| 1450 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 802 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 1451 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 802 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1452 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 802 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1453 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 802 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| строка 1454 (в ред.Постановления Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20.01.2023 № 37) | | | |
| 1454 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 802 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1455 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 802 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1456 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 803 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1457 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 803 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1458 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 803 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1459 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 803 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1460 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 803 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1461 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 803 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1462 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 803 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 1463 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 803 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1464 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 803 | Ремонт подвальных помещений | 2038 - 2040 |
| 1465 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 804 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1466 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 804 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1467 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 804 | Ремонт подвальных помещений | 2035 - 2037 |
| 1468 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 804 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1469 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 804 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1470 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 804 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1471 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 804 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| строка 1472 (в ред.Постановления Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20.01.2023 № 37) | | | |
| 1472 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 804 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1473 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 804 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1474 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 805 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1475 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 805 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1476 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 805 | Ремонт подвальных помещений | 2035 - 2037 |
| 1477 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 805 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1478 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 805 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1479 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 805 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1480 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 805 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1481 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 805 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1482 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 805 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1483 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 806 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1484 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 806 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1485 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 806 | Ремонт подвальных помещений | 2035 - 2037 |
| 1486 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 806 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1487 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 806 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1488 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 806 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1489 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 806 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1490 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 806 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1491 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 806 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1492 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 807 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1493 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 807 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1494 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 807 | Ремонт подвальных помещений | 2035 - 2037 |
| 1495 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 807 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1496 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 807 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1497 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 807 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1498 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 807 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1499 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 807 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 1500 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 807 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1501 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 808 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1502 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 808 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1503 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 808 | Ремонт подвальных помещений | 2032 - 2034 |
| 1504 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 808 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 1505 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 808 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1506 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 808 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1507 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 808 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1508 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 808 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 1509 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 808 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1510 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 820 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| строка 1511 (в ред.Постановления Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20.01.2023 № 37) | | | |
| 1511 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 820 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1512 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 820 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1513 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 820 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1514 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 820 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1515 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 820 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| строка 1516 (в ред.Постановления Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20.01.2023 № 37) | | | |
| 1516 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 820 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1517 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 820 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1518 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 820 | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 1519 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 821 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029 - 2031 |
| 1520 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 821 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1521 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 821 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1522 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 821 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1523 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 821 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1524 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 821 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| строка 1525 (в ред.Постановления Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20.01.2023 № 37) | | | |
| 1525 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 821 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1526 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 821 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1527 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 821 | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 1528 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 822 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1529 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 822 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1530 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 822 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1531 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 822 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 1532 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 822 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1533 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 822 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1534 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 822 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 1535 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 822 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1536 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 822 | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 1537 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 1в | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1538 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 1в | Ремонт подвальных помещений | 2035 - 2037 |
| 1539 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 1в | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1540 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 1в | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1541 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 1в | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1542 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 1в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1543 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 1в | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1544 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 1в | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1545 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 1в | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1546 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 2в | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1547 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 2в | Ремонт подвальных помещений | 2038 - 2040 |
| 1548 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 2в | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1549 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 2в | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1550 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 2в | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1551 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 2в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1552 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 2в | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1553 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 2в | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 1554 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 2в | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1555 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 3в | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1556 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 3в | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1557 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 3в | Ремонт подвальных помещений | 2038 - 2040 |
| 1558 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 3в | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1559 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 3в | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1560 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 3в | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1561 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 3в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1562 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 3в | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1563 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 3в | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1564 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 4в | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1565 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 4в | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1566 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 4в | Ремонт подвальных помещений | 2038 - 2040 |
| 1567 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 4в | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1568 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 4в | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1569 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 4в | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1570 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 4в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1571 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 4в | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1572 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 4в | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1573 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 5в | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1574 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 5в | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1575 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 5в | Ремонт подвальных помещений | 2038 - 2040 |
| 1576 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 5в | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1577 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 5в | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1578 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 5в | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1579 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 5в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1580 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 5в | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1581 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 5в | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1582 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 6в | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1583 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 6в | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1584 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 6в | Ремонт подвальных помещений | 2038 - 2040 |
| 1585 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 6в | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 1586 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 6в | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1587 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 6в | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1588 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 6в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1589 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 6в | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1590 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 6в | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1591 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 7в | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1592 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 7в | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1593 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 7в | Ремонт подвальных помещений | 2038 - 2040 |
| 1594 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 7в | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 1595 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 7в | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1596 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 7в | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1597 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 7в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1598 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 7в | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1599 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 7в | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1600 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 15ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2035 - 2037 |
| 1601 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 15ц | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1602 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 15ц | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 1603 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 15ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1604 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 15ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1605 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 15ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1606 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 15ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 1607 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 15ц | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 1608 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 15ц | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1609 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 16ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023 - 2025 |
| строка 1610 (в ред.Постановления Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20.01.2023 № 37) | | | |
| 1610 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 16ц | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1611 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 16ц | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 1612 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 16ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035 - 2037 |
| 1613 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 16ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1614 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 16ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1615 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 16ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1616 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 16ц | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1617 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 16ц | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1618 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 1ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029 - 2031 |
| 1619 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 1ц | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 1620 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 1ц | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1621 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 1ц | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 1622 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 1ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 1623 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 1ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1624 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 1ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1625 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 1ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 1626 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 1ц | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 1627 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 1ц | Ремонт фундамента | 2038 - 2040 |
| 1628 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 28ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1629 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 28ц | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2035 - 2037 |
| 1630 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 28ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1631 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 28ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 1632 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 28ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1633 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 28ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 1634 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 28ц | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1635 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 28ц | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 1636 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 28ц | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1637 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 28ц | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 1638 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 29ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1639 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 29ц | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2035 - 2037 |
| 1640 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 29ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1641 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 29ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 1642 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 29ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1643 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 29ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 1644 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 29ц | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 1645 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 29ц | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 1646 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 29ц | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1647 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 29ц | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 1648 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 2ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1649 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 2ц | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 1650 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 2ц | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1651 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 2ц | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 1652 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 2ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1653 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 2ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 1654 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 2ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1655 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 2ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 1656 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 2ц | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 1657 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 2ц | Ремонт фундамента | 2038 - 2040 |
| 1658 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 30ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1659 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 30ц | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2035 - 2037 |
| 1660 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 30ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1661 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 30ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 1662 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 30ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1663 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 30ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 1664 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 30ц | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 1665 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 30ц | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 1666 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 30ц | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1667 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 30ц | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 1668 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 31ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1669 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 31ц | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2035 - 2037 |
| 1670 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 31ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1671 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 31ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 1672 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 31ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1673 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 31ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 1674 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 31ц | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 1675 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 31ц | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 1676 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 31ц | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1677 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 31ц | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 1678 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 32ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1679 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 32ц | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 1680 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 32ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1681 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 32ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 1682 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 32ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1683 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 32ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 1684 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 32ц | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 1685 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 32ц | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 1686 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 32ц | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1687 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 32ц | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 1688 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 33ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1689 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 33ц | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 1690 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 33ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1691 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 33ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 1692 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 33ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1693 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 33ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 1694 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 33ц | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 1695 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 33ц | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 1696 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 33ц | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1697 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 33ц | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 1698 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 35ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1699 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 35ц | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1700 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 35ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 1701 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 35ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1702 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 35ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1703 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 35ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1704 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 35ц | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1705 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 35ц | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1706 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 35ц | Ремонт подвальных помещений | 2038 - 2040 |
| 1707 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 36ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023 - 2025 |
| строка 1708 (в ред.Постановления Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20.01.2023 № 37) | | | |
| 1708 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 36ц | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1709 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 36ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1710 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 36ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1711 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 36ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1712 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 36ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 1713 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 36ц | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 1714 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 36ц | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1715 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 36ц | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 1716 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 3ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1717 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 3ц | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017-2019 |
| 1718 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 3ц | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1719 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 3ц | Ремонт подвальных помещений | 2032 - 2034 |
| 1720 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 3ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1721 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 3ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 1722 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 3ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1723 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 3ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 1724 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 3ц | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 1725 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 3ц | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1726 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 4ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1727 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 4ц | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017-2019 |
| 1728 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 4ц | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1729 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 4ц | Ремонт подвальных помещений | 2032 - 2034 |
| 1730 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 4ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 1731 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 4ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1732 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 4ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1733 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 4ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1734 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 4ц | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1735 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 4ц | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1736 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 5ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029 - 2031 |
| 1737 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 5ц | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 1738 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 5ц | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1739 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 5ц | Ремонт подвальных помещений | 2032 - 2034 |
| 1740 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 5ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 1741 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 5ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1742 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 5ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1743 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 5ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 1744 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 5ц | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 1745 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 5ц | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1746 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 6ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2032 - 2034 |
| 1747 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 6ц | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 1748 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 6ц | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1749 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 6ц | Ремонт подвальных помещений | 2035 - 2037 |
| 1750 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 6ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1751 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 6ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1752 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 6ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1753 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 6ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1754 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 6ц | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 1755 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 6ц | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1756 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 7ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1757 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 7ц | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1758 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 7ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1759 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 7ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1760 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 7ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1761 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 7ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1762 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 7ц | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1763 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 7ц | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 1764 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 7ц | Ремонт подвальных помещений | 2026 - 2028 |
| 1765 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 8ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1766 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 8ц | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1767 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 8ц | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 1768 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 8ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1769 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 8ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 1770 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 8ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1771 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 8ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 1772 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 8ц | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 1773 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 8ц | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1774 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 9ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1775 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 9ц | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1776 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 9ц | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 1777 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 9ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1778 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 9ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1779 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 9ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1780 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 9ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 1781 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 9ц | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 1782 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 9ц | Ремонт фундамента | 2035 - 2037 |
| 1783 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 13, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1784 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 13, корп. 1 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1785 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 13, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1786 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 13, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1787 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 13, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1788 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 13, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1789 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 13, корп. 1 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1790 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 13, корп. 1 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 1791 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 15, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1792 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 15, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1793 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 15, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1794 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 15, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1795 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 15, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1796 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 15, корп. 1 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1797 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 15, корп. 1 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1798 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 15, корп. 1 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 1799 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 17, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1800 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 17, корп. 1 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1801 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 17, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1802 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 17, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1803 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 17, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1804 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 17, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1805 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 17, корп. 1 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1806 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 17, корп. 1 | Ремонт фундамента | 2029 - 2031 |
| 1807 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 19, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1808 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 19, корп. 1 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1809 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 19, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1810 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 19, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1811 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 19, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1812 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 19, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1813 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 19, корп. 1 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1814 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 19, корп. 1 | Ремонт фундамента | 2038 - 2040 |
| 1815 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 19, корп. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2029 - 2031 |
| 1816 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1817 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 1818 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1819 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1820 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1821 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 1822 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп. 1 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1823 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1824 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп. 1 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1825 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, д.2 корп.1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2032-2034 |
| 1826 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, д.2 корп.1 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041-2043 |
| 1827 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, д.2 корп.1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035-2037 |
| 1828 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, д.2 корп.1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 1829 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, д.2 корп.1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2034-2034 |
| 1830 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, д.2 корп.1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2035-2037 |
| 1831 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, д.2 корп.1 | Ремонт крыши | 2029-2031 |
| 1832 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, д.2 корп.1 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 1833 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, д.2 корп.1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1834 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, д.2 корп.1 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 1835 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, д.2 корп.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2032-2034 |
| 1836 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, д.2 корп.2 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041-2043 |
| 1837 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, д.2 корп.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035-2037 |
| 1838 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, д.2 корп.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 1839 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, д.2 корп.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
| 1840 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, д.2 корп.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2035-2037 |
| 1841 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, д.2 корп.2 | Ремонт крыши | 2029-2031 |
| 1842 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, д.2 корп.2 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 1843 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, д.2 корп.2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1844 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, д.2 корп.2 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| (строки 1845-1853 внесены Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 29.07.2022 № 698) | | | |
| 1845 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д.823 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1846 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д.823 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1847 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д.823 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 1848 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д.823 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041- 2043 |
| 1849 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д.823 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 1850 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д.823 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 1851 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д.823 | Ремонт фасада | 2027 - 2029 |
| 1852 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д.823 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1853 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д.823 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| (строки 1854-1871 внесены Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20.01.2023 № 37) | | | |
| 1854 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1855 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1856 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1857 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1858 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 1859 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп.2 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1860 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп.2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1861 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп.2 | Ремонт фундамента | 2041 - 2043 |
| 1862 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп.2 | Ремонт подвальных помещений | 2041 - 2043 |
| 1863 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 34ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 1864 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 34ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1865 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 34ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 1866 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 34ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 1867 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 34ц | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 1868 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 34ц | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 1869 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 34ц | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 1870 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 34ц | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1871 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 34ц | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |