**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27 декабря 2023 года № 2038

г. Краснокаменск

**Об утверждении муниципального заказа для Муниципального казенного предприятия «ДорСервис» на 2024 год**

В соответствии с Положением о порядке формирования муниципального заказа муниципальным казенным предприятиям городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденным Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 27 февраля 2013 года №536, руководствуясь Уставом городского поселения «Город Краснокаменск»,

**п о с т а н о в л я ю:**

 1. Утвердить Муниципальный заказ для Муниципального казенного предприятия «ДорСервис» на 2024 год (Прилагается).

 2. Муниципальному казенному предприятию «ДорСервис» (Лесников С.В.) в течение десяти рабочих дней с момента получения утвержденного заказа разработать и предоставить в Администрацию городского поселения «Город Краснокаменск» проект программы деятельности предприятия и составленный на ее основе проект сметы доходов и расходов, оформленные в соответствии с Положением о порядке формирования муниципального заказа муниципальным казенным предприятиям городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденным Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 27 февраля 2013 года №536.

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на главного специалиста отдела промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» (Николаев К.С.)

4. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.красно-каменск.рф](http://www.красно-каменск.рф) и на официальном портале Забайкальского края в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://krasnokamensk.75.ru.

Глава городского поселения И.Г.Мудрак

Приложение

к Постановлению

Администрации городского

поселения «Город Краснокаменск»

от «27»декабря 2023 года № 2038

**Муниципальный заказ**

для Муниципального казенного предприятия «ДорСервис» на 2024 год

 Настоящий муниципальный заказ регулирует отношения между Администрацией городского поселения «Город Краснокаменск» (далее - учредитель) и Муниципальным казенным предприятием «ДорСервис» (далее - исполнитель), связанные с выполнением работ (оказанием услуг) для муниципальных нужд.

 Предметом муниципального заказа являются работы (услуги):

- выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения «Город Краснокаменск»;

- выполнение работ по озеленению территории городского поселения «Город Краснокаменск»;

- выполнение работ по благоустройству территории городского поселения «Город Краснокаменск»;

- обращение с отходами от населения городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год |
| 1 | Очистка полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос от посторонних предметов с вывозкой на утилизацию.  | м2 | 436437 | 436437 | 436437 | 436437 | 1745748 |
| 2 | Планировка обочин, откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта. | м2 |  | 100 | 100 |  | 200 |
| 3 | Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода.  | раз |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 4 | Вырубка деревьев и кустарника на откосах, в полосах отвода с уборкой порубочных остатков  | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 |
| 5 | Срезка и планировка неукрепленных обочин  | раз |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах  | по факту |
| 7 | Ликвидация последствий оползней земляного полотна  | по факту |
| 8 | Восстановление, прочистка и профилирование неукрепленных кюветов и водоотводных канав  | раз |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 9 | Прочистка и профилирование укрепленных кюветов и водоотводных канав  | п.м |  | 400 | 400 |  | 800 |
| 10 | Устранение дефектов укрепления кюветов, водоотводных канав  | м2 | по факту |
| 11 | Очистка ливневой канализации, лотков и т.д. | раз |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 12 | Устранение повреждений ливневой канализации, лотков и т.д. | м2 | по факту |
| 113 | Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия |
| - асфальтобетонного  | м2 |  | 2050 | 2050 |  | 4100 |
| - цементобетонного | м2 | по факту |
| - щебеночного и гравийного | м2 | по факту |
| 14 | Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи  | м2 |  | 145479 | 145479 | 145479 | 436437 |
| 15 | Восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума  | раз | по факту |
| 16 | Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях  | п.м | по факту |
| 17 | Заливка трещин на цементобетонных покрытиях  | п.м | по факту |
| 18 | Восстановление деформационных швов покрытия  | п.м | по факту |
| 19 | Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам наката  | п.м | по факту |
| 20 | Восстановление поперечного профиля проезжей части гравийных и щебеночных покрытий без добавления нового материала | раз |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | Восстановление поперечного профиля проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с использованием материалов с расходом до 100 куб. м на 1 километр | м2 | по факту |
| 22 | Обеспыливание гравийных, щебеночных, грунтовых дорог | раз |  | 2 | 3 |  | 5 |
| 23 | Очистка и мойка стоек и знаков  | раз |  |  | 1 |  | 1 |
| 24 | Очистка и мойка световозвращающих элементов | раз |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 25 | Замена дорожных знаков/установка новых дорожных знаков  | шт. | по факту |
| 26 | Замена сигнальных столбиков/установка новых сигнальных столбиков  | шт. | по факту |
| 27 | Замена стоек/установка новых стоек  | шт. | по факту |
| 28 | Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах искусственных сооружений, с удалением при необходимости отслуживших линий  | м2 |  | 1000 | 1000 |  | 2000 |
| 29 | Очистка и мойка ограждений, сигнальных столбиков  | раз |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 30 | Устранение повреждений отдельных бордюров  | п.м | по факту |
| 31 | Наклеивание светоотражающей пленки на сигнальныестолбики  | шт. | по факту |
| 32 | Замена поврежденных или не соответствующих ГОСТ секций барьерных ограждений  | п.м | по факту |
| 33 | Окраска автопавильонов, скамеек, стоек дорожных знаков и ограждений  | раз |  | 1 |  |  | 1 |
| 34 | Уборка и мойка автопавильонов  | раз |  |  | 1 |  | 1 |
| 35 | Устранение мелких повреждений автопавильонов  | м2 | по факту |
| 36 | Уборка остановок общественного транспорта  | раз | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 |
| 37 | Устранение повреждений покрытия на остановках общественного транспорта  | м2 | по факту |
| 38 | Оборудование и содержание объездов разрушенных, подтопляемых, наледных и заносимых участков дорог  | м2 | по факту |
| 39 | Содержание светофорных объектов  | шт. | 5 | 5 |
| 40 | Распределение противогололедных материалов  | м2 | по факту |
| 41 | Механизированная очистка покрытия и обочин от снега  | м2 | по факту |
| 42 | Очистка от снега и льда и обработка противогололедными материалами автобусных остановок, тротуаров и т.д.  | м2 | по факту |
| 43 | Закупка, приготовление и хранение противогололедных материалов  | м3 | по потребности |
| 44 | Ликвидация наледных образований  | м2 | по факту |
| 45 | Вывоз снега  | т | по факту |
| 46 | Уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя  | раз | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 47 | Подсадка деревьев и кустарников  |  | по факту |
| 48 | Разработка проектно-сметной документации и технической документации по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений и ее экспертиза |  | по факту |
| 49 | Устранение дефектов искусственных неровностей | раз |  |  | 1 |  | 1 |
| 50 | Диагностика, обследование и оценка состояния дорог и дорожных сооружений  | раз |  | 1 |  | 1 | 2 |
| 51 | Санитарная, формовочная обрезка деревьев |
| Омолаживающая обрезка деревьев на болванку в первый год  | дерево | по факту |
| Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте 3-6 лет | шт. | по факту |
| Формирование штамбов на высоту 2,5м до 30 веток | дерево | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| Вырезка сухих ветвей: деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 | дерево | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| Удаление поросли | шт. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
| Формовочная обрезка (фигуры) | шт. |  | 530 | 530 |  | 1060 |
|  | Валка сухих и больных деревьев | шт. | по факту |
| 52 | Посадка цветочной рассады и уход за ней | м2 |  | 1319 |  |  | 1319 |
| 53 | Посев летников и уход за ними | м2 |  | 1736 |  |  | 1736 |
| 54 | Стрижка живой изгороди | п.м |  | 22798 |  |  | 22798 |
| 55 | Посадка деревьев и живой изгороди, уход за ними, обработка ядохимикатами |
| Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м | дерево |  | 100 |  |  | 100 |
| Механизированное опрыскивание лесных культур аэрозольным генератором | га |  |  | 80 |  | 80 |
| Опрыскивание кустарников вручную | шт. |  |  | 59000 |  | 59000 |
| Опрыскивание кустарников механизированным способом | га |  |  | 18 |  | 18 |
| Уход за деревьями или кустарниками | шт. |  |  | 2123 |  | 2123 |
| Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную  | м | по факту |
| 56 | Выкашивание и срезка травы | раз |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 57 | Благоустройство |
| Строительство «Ледового городка» и горки | шт. |  |  |  | 1 | 1 |
| Нарезка и транспортировка льда | м3 |  |  |  | 320 | 320 |
| 58 | Подготовка купели для организации мероприятия «Крещение Господне» | шт. | 1 |  |  |  | 1 |
| 59 | Изготовление куклы на праздничное мероприятие «Проводы зимы» (Масленица) | шт. | 1 |  |  |  | 1 |
| 60 | Заливка и сезонное обслуживание катков и горок | шт. |  |  |  | 11 | 11 |
| 61 | Уборка несанкционированных мусорных свалок | м3 | по факту |
| 62 | Возмещение затрат по обращению с отходами от населения городского поселения «Город Краснокаменск» | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Периодичность осуществления контроля и формы отчетности: контроль сроков, качества и объемов выполняемых работ осуществляется специалистами отдела промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС и отдела строительства и ЖКХ учредителя ежемесячно, в срок не более пяти рабочих дней с момента получения от исполнителя отчета о выполнении муниципального заказа по форме, в соответствии с приложением №6 Положения.

Стандарты качества выполнения работ (оказания услуг): сроки, качество выполняемых работ и используемых материалов должны отвечать требованиям действующих государственных стандартов, строительных норм и правил, иных документов, обязательных для данных видов работ.

Зам.руководителя администрации О.Л.Канунникова

Начальник отдела строительства и ЖКХ М.А.Петрачкова