АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"КЫРИНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_ июля 2021 года №\_\_\_\_

с.Кыра

**О внесении изменений в муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района «Кыринский район», утвержденную постановлением администрации муниципального района**

**«Кыринский район» от 04.02.2015 № 65**

В целях приведения нормативной правовой базы муниципального района «Кыринский район» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь постановлением Правительства Забайкальского края от 03.10.2019 № 394 «О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 590», статьей 26 Устава муниципального района «Кыринский район», администрация муниципального района «Кыринский район» постановляет:

1. Внести в муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района «Кыринский район» (далее - программа), утвержденную постановлением администрации муниципального района

«Кыринский район» от 04.02.2015 № 65 следующие изменения:

Приложение № 1 к программе («Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района «Кыринский район» в отношении которых, на период реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества») изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном стенде администрации муниципального района «Кыринский район», разместить на официальном сайте муниципального района «Кыринский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района «Кыринский район».

И.о. главы муниципального района

«Кыринский район» А.М.Куприянов

«Приложение № 1  
к Муниципальной программе капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах,  
расположенных на территории муниципального района "Кыринский район",  
утвержденной постановлением администрации муниципального района "Кыринский район"

от \_\_\_ июля 2021 года № \_\_\_\_

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района "Кыринский район" в отношении которых, на период  
реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского

края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Муниципальное  образование | Адрес многоквартирного дома | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества |
| 1 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 2 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2016 |
| 3 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 4 | **РтН** Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 5 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| 6 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 7 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 8 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 9 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 10 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| И | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 12 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 14 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 15 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 2 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 16 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 17 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 18 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 19 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 20 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 21 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 22 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 23 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 3 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 24 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 25 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 26 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 27 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 28 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 29 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 4 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| 30 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 31 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 4 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 32 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 33 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 34 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2016 |
| 35 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2014-2016 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 37 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 38 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | Ремонт крыши | 2022-2024 |
| 39 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 40 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 41 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 42 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 43 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 44 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 45 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 46 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 47 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 48 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 49 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 50 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 51 | р-н Кыринский | с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 52 | р-н Кыринский | с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 53 | р-н Кыринский | с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 54 | р-н Кыринский | с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 55 | р-н Кыринский | с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 56 | р-н Кыринский | с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 57 | р-н Кыринский | с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | р-н Кыринский | с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 59 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши | 2021 |

«