АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КЫРИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 февраля 2023 года № 37

с. Кыра

**Об утверждении перечня мероприятий («дорожной карты») по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования на территории Кыринского района в рамках государственной программы Российской Федерации**

**«Развитие образования»**

На основании приказа Министерства образования и науки Забайкальского края № 35 от 18 января 2023 года и с целью реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», руководствуясь ст. 26 Устава муниципального района «Кыринский район», администрация муниципального района «Кыринский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный план мероприятий («дорожную карту») по реализации мероприятий по модернизации систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и капитальному ремонту МБОУ «Михайло-Павловская СОШ».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района «Кыринский район» Куприянова А.М.

Глава муниципального района

«Кыринский район» Л.Ц. Сакияева

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

«Кыринский район»

от\_\_\_\_ февраля 2023года №\_\_\_\_\_

**Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования муниципальных образований в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»**

Цель: проведение капитального ремонта МБОУ «Михайло-Павловская СОШ» Кыринского района мероприятия по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Задачи:

1. Создание нормативно-правовой базы для функционирования учреждения в период проведения ремонтных мероприятий;

2. Оснащение общеобразовательных организаций учебным оборудованием в соответствии с требованиями приказа Минпросвещения России от 06 сентября 2022 года № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерацией новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»;

3. Обеспечение организации учебного процесса МБОУ «Михайло-Павловская СОШ» в период капитального ремонта в соответствии с действующим законодательством в сфере образования.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1 | Определение ответственного за координацию мероприятий по организации и проведению капитального ремонта МБОУ «Михайло-Павловская СОШ» | Комитет образования администрации муниципального района «Кыринский район» ( далее –КО), Администрация муниципального района «Кыринский район» (далее – Администрация района) | Распоряжения Администрации района, приказы КО | 01 февраля  2023 г. |
| 2 | Утверждение комплекса мер (дорожной карты) по организации и проведению капитального ремонта МБОУ «Михайло-Павловская СОШ» | КО, руководители ОО, Администрация района | Распоряжения Администрации района, приказ КО,  локальные акты Образовательной организации (далее – ОО) | 01 февраля  2023 г. |
| 3 | Формирование единого комплексного плана мероприятий по информационному освещению с использованием ресурсов СМИ, сайтов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, социальных сетей | КО, руководители ОО, Администрация района | Информационное освещение в СМИ | Не реже 1 раза в месяц |
| 4 | Разработка нормативной базы для организации и проведения ремонтных мероприятий, оснащения оборудованием, организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта, информирования родителей (законных представителей) обучающихся о мероприятиях, реализуемых в связи с проведением ремонта | Администрация района, КО, руководители ОО | Распоряжения Администрации района, приказ КО,  локальные акты ОО | 01 февраля  2023 г. |
| 5 | Создание муниципального штаба по контролю за организацией и проведением капитального ремонта | Администрация района, КО | Постановления Администрации района, приказы КО | 10 февраля 2023 г. |
| 6 | Организация работы «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) обучающихся о мероприятиях, реализуемых в связи с проведением ремонта на муниципальном уровне | Администрация района, КО | Тел. «горячей линии»,  Сайт КО | 10 февраля 2023 г. |
| 7 | Утверждение нормативного акта по вопросу обеспечения участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и представителей общественных организаций в обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках проведения капитального ремонта | Администрация района, КО | приказы КО, локальный акт ОО | 10 февраля 2023 г. |
| 8 | Разработка и утверждение «дорожных карт» по каждому из объектов, включенному в программу капитального ремонта | КО, руководители ОО | приказы КО, локальный акт ОО | 10 февраля  2023 г. |
| 9 | Разработка пакета необходимых локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «Михайло-Павловская СОШ» в период проведения ремонта, по предусмотренным компенсаторным мероприятиям по организации учебного процесса на базе других образовательных организаций (включая, в случае необходимости, подвоз обучающихся и увеличение количества мест для интернатного проживания) | КО | Правила внутреннего трудового распорядка, положение о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта ОО, положение о временном размещении обучающихся в иных зданиях и помещениях,  положение об организации питания, включая горячее питание,  перечень помещений/ кабинетов для организации учебного процесса,  положение об организации транспортного обслуживания (подвоза обучающихся)и т.д. | 01 февраля –  15 февраля 2023 г. |
| 10 | Утверждение перечня организаций, в которых будет организован учебный процесс для обучающихся школ, участвующих в мероприятии по проведению капитального ремонта в 2023 году, по согласованию с территориальным Управлением Роспотребнадзора | Администрация района, КО | Нормативные акты КО | 01 марта  2023 г. |
| 11 | Разработка, утверждение и согласование с контрольно-надзорными органами и территориальными органами Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю минимальных требований к помещениям, порядку их приёмки и лицензированию, в случае организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта с осуществлением перевода в другие ОО | Администрация района, КО, руководители ОО | Нормативные акты КО, локальные акты ОО | 01 марта –  10 марта  2023 г. |
| 12 | Утверждение нормативного правового акта муниципального уровня об организации подвоза обучающихся до образовательной организации и обратно на период проведения капитального ремонта МБОУ «Михайло-Павловская СОШ» | КО, руководители ОО | Нормативные акты КО, локальные акты ОО | 01 марта –  10 марта  2023 г. |
| 13 | Проведение анализа потребности средств обучения и воспитания и формирование заявок на приобретение оборудования с учетом современных требований и условий функционирования МБОУ «Михайло-Павловская СОШ | КО,  ОО | Перечень оборудования, средств обучения и воспитания | Не позднее  1 апреля 2023 года |
| 14 | Проведение анализа потребности обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе  по причинам ветхости и дефектности | КО,  ОО | Информационно- аналитическая справка | Не позднее 1 мая 2023 года |
| 15 | Проведение анализа потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) | КО,  ОО | Информационно-аналитическая справка | Не позднее  1 мая 2023 года |
| 16 | Обеспечение требований к антитеррористической защищенности МБОУ «Михайло-Павловская СОШ» | КО,  ОО | Информационно-аналитическая справка | не позднее дня окончания капитального ремонта |
| 17 | Объявление закупок с целью проведения капитального ремонта МБОУ «Михайло-Павловская СОШ» | КО, руководители ОО | Извещения о проведении закупок или реестр извещений | до  25 февраля  2023 года |
| 18 | Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью оснащения ОО средствами обучения и воспитания | КО, руководители ОО | Извещения о проведении закупок или реестр извещений | до  25 мая  2023 года |
| 19 | Заключение договора/обеспечение услуг по физической охране зданий, ремонтируемых ОО | руководители ОО | Заключение договор | до  10 марта  2023 года |
| 20 | Проведение ремонтных работ в МБОУ «Михайло-Павловская СОШ» | КО, руководители ОО | Акты выполненных работ | Август – декабрь  2023 г. |
| 21 | Доставка, установка и настройка учебного оборудования в помещение МБОУ «Михайло-Павловская СОШ» после капитального ремонта | Руководители ОО | Акты приема-передачи | Август – декабрь  2023 г. |
| 22 | Организация работы МБОУ «Михайло-Павловская СОШ» в штатном режиме | КО, руководители ОО |  | 01 сентября – 30 декабря 2023 года |