АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КЫРИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2025 года № 307

с. Кыра

**Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 года муниципального района «Кыринский район»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях своевременной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения на территории Кыринского района, администрация муниципального района «Кыринский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 года муниципального района «Кыринский район».

2. Довести указанный План до сведения руководителей организаций жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Кыринский район.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на стенде администрации муниципального района «Кыринский район», размещению в сетевом издании «Ононская правда» <https://ононская-правда.рф/>, на официальном сайте муниципального района «Кыринский район» и вступает в силу на следующий день после обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района

«Кыринский район» Л.Ц. Сакияева

Утверждено

постановлением администрации

муниципального района «Кыринский район»

от 14 мая 2025 года № 307

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 года муниципального района «Кыринский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект | Наименование мероприятия | Ответственное лицо | Отметка об исполнении |
| 1 | Квартальная котельная | Капитальный ремонт котельной с заменой окон и освещение котельной, замена запорной арматуры в котельной, замена котла №3 Квм-1,74 на котел Квм-2,0 БК (ДО) | ООО «Транстеплоресурс» |  |
| 2 | Котельная 12-квартирного дома, ул. Пионерская 32 | Замена котла квр-0,25 на квр-0,25 по истечению срока эксплуатации, замена дымовой трубы диаметром 273 (12 м), ремонт крыши | ООО «Транстеплоресурс» |  |
| 3 | Котельные организаций | Ревизия (текущий ремонт) вспомогательного оборудования котельных | Администрации сельских поселений, Комитет образования администрации муниципального района «Кыринский район», Комитет культуры спорта и молодежной политики администрации муниципального района |  |
| 4 | Тепловые сети переданные ресурсоснабжающей организации | Промывка и опрессовка тепловых сетей | ООО «Транстеплоресурс» |  |
| 5 | Котельные организаций | Ревизия (текущий ремонт) запорной арматуры | Администрации сельских поселений, Комитет образования администрации муниципального района «Кыринский район», Комитет культуры спорта и молодежной политики администрации муниципального района |  |
| 6 | Многоквартирные дома мкр. Северный, 12 кв. дом ул. Пионерская 32 | Промывка и опрессовка системы отопления | ООО «Транстеплоресурс» |  |
| 7 | Котельные организаций | Косметический ремонт | Администрации сельских поселений, Комитет образования администрации муниципального района «Кыринский район», Комитет культуры спорта и молодежной политики администрации муниципального района |  |