АДМИНИСТРАЦИЯ КЫРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 февраля 2026 года                                                    №115

с. Кыра

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации муниципального района «Кыринский район» от 21.12.2015 года №711 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Кыринский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации», в целях организации процесса комплексного благоустройства и улучшения условий проживания населения на территории Кыринского муниципального округа, руководствуясь ст. 26 Устава Кыринского муниципального округа, администрация Кыринского муниципального округа постановляет:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Ононская правда» https://ононская-правда.рф/, обнародованию на стенде администрации Кыринского муниципального округа, размещению на официальном сайте Кыринского муниципального округа.

3. Контроль исполнения настоящей муниципальной программы возложить на заместителя главы Кыринского муниципального округа Митюкову Ю.С.

Глава Кыринского

муниципального округа                                                                 Л.Ц. Сакияева

Утверждена

постановлением администрации

Кыринского муниципального округа

от 12.02.2026 г. № 115

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026 – 2030 годы»

(далее по тексту Программа)

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026 – 2030 годы (далее-муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кыринского муниципального округа |
| Участники муниципальной программы | Администрация Кыринского муниципального округа. Граждане, их объединения, заинтересованные лица, организации, не зависимо от форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории Кыринского муниципального округа. Подрядные организации, определенные на конкурсной основе. |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества современной городской среды на Территории Кыринского муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кыринского муниципального округа; повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Кыринского муниципального округа; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Кыринского муниципального округа. |
| Сроки и этапы Реализации муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы 2026-2030 годы Муниципальная программа реализуется поэтапно |

| Бюджетное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет - 89 966,5 тыс. рублей, в том числе: Федеральный бюджет: 73 520,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 50 000,0 тыс. рублей; 2027 год - 5 880,0 тыс. рублей; 2028 год - 5 880,0 тыс. рублей; 2029 год - 5 880,0 тыс. рублей; 2030 год - 5 880,0 тыс. рублей. Бюджет Забайкальского края: 6 730,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год – 6 250,0 тыс. рублей; 2027 год – 120,0 тыс. рублей; 2028 год – 120,0 тыс. рублей; 2029 год – 120,0 тыс. рублей. 2030 год – 120,0 тыс. рублей; Бюджет Кыринского муниципального округа 9 716,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 3 336,9 тыс. рублей; 2027 год - 1 594,9 тыс. рублей; 2028 год - 1 594,9 тыс. рублей; 2029 год - 1 594,9 тыс. рублей. 2030 год -1 594,9 тыс. рублей; |
| --- | --- |
| Целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Количество благоустроенных территорий (Ед.) 2 Доля благоустроенных территорий от общего количества территорий 100% Охват населения благоустроенными территориями от общей численности населения округа 3% Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (Ед.) 5 Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (Га) 3 Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 50% Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству территорий заинтересованных лиц 10% Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству территорий заинтересованных лиц 10% |

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Благоустройство территорий – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твёрдых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

Городская среда – это совокупность природных, архитектурно- планировочных, экологических, социально-культурных факторов, характеризующих среду обитания на определённой территории и определяющих комфортность проживания на этой территории. В целях настоящего документа понятие «городская среда» применяется как к городским, так и к сельским поселениям.

Капитальный ремонт дорожного покрытия – комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учётом роста интенсивности движения осевых нагрузок автомобиля в пределах норм, соответствующих категорий, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.

Качество городской среды – комплексная характеристика территории и её частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоёв населения.

Комплексное развитие городской среды – улучшение, обновление, трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между жителями поселения и сообществами.

Критерии качества городской среды – количественные и поддающиеся измерению параметры качества городской среды.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства для создания на территории муниципального образования экологически благоприятной и безопасной, удобной и привлекательной среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе местных норм и правил благоустройства территории органом местного самоуправления.

Оценка качества городской среды – процедура получения объективных свидетельств о степени благоустройства городской среды на территории муниципального образования установленным критериям для подготовки и обоснования перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории в целях повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

Общественные пространства – это территории муниципального образования, которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями муниципального образования

Объекты благоустройства территории – территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе площадки отдыха, открытые функционально-планировочные образования общественных центров, дворы, кварталы, территории административных округов и районов, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой, растительные группировки), линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафтной архитектуры, другие территории муниципального образования.

Проезд – дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.

Проект благоустройства – документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства;

Развитие объекта благоустройства – осуществление работ, направленных на создание новых или повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Содержание элементов благоустройства поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Субъекты городской среды – жители населенного пункта, их сообщества представители общественных, деловых организаций, органов власти и других субъектов социально-экономической жизни, участвующие и влияющие на развитие населённого пункта.

Твердое покрытие – дорожное покрытие в составе дорожных одежд.

Уборка территории – виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведённые места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Улица – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов, полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населённых пунктов, пешеходная и парковая дорога, дорога в промышленных и коммунально-складских зонах.

Элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

1. Характеристика текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

Проблема благоустройства территорий Кыринского муниципального округа является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

В Кыринском муниципальном округе большинство жилых домов введено в эксплуатацию от 25 до 50 лет назад, дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствуют технологическим, эксплуатационным требованиям. Благоустройство территорий на сегодняшний день не отвечает нормативным требованиям.

На некоторых территориях недостаточное освещение, недостаточное количество мест отдыха для различных групп населения, отсутствует необходимый набор малых форм и обустроенных площадок.

Зелёные насаждения территорий представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, много сухостоя.

Система дождевой канализации отсутствует, что в периоды выпадения обильных осадков доставляет массу неудобств населению и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

Благоустройство территории в Кыринском муниципальном округе представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Надлежащее состояние территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия, озеленения, освещения территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием указанных направлений.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Содержание территорий, направленное на поддержание экологической и эстетически организованной среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

Для приведения территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации муниципальной программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство территорий Кыринского муниципального округа.

К благоустройству территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно- целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяет значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик территорий, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых домах, квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.)

2. Приоритеты политики благоустройства территорий

Кыринского муниципального округа

Основными приоритетами политики благоустройства территорий Кыринского муниципального округа являются:

Формирование современной городской среды;

Благоустройство территорий;

Благоустройство объектов городской среды;

Обеспечение надлежащего содержания, ремонта объектов и элементов благоустройства территорий;

Создание новых	зеленых насаждений, объектов и элементов благоустройства.

3. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:

Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа.

Реализация поставленной цели должна быть обеспечена выполнением следующих задач:

Повышение уровня благоустройства территорий Кыринского муниципального округа;

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кыринского муниципального округа.

4.Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы 2026-2030 годы

Муниципальная программа реализуется поэтапно по годам.

5. Бюджетное обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2026-2030 годы планируется осуществлять за счёт средств федерального бюджета, бюджета Забайкальского края и бюджета Кыринского муниципального округа.

Общий объем финансирования составляет - 89 966,5 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет:

73 520,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год - 50 000,0 тыс. рублей;

2027 год - 5 880,0 тыс. рублей;

2028 год - 5 880,0 тыс. рублей;

2029 год - 5 880,0 тыс. рублей;

2030 год - 5 880,0 тыс. рублей.

Бюджет Забайкальского края:

6 730,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 6 250,0 тыс. рублей;

2027 год – 120,0 тыс. рублей;

2028 год – 120,0 тыс. рублей;

2029 год – 120,0 тыс. рублей.

2030 год – 120,0 тыс. рублей;

Бюджет Кыринского муниципального округа 9 716,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год - 3 336,9 тыс. рублей;

2027 год - 1 594,9 тыс. рублей;

2028 год - 1 594,9 тыс. рублей;

2029 год - 1 594,9 тыс. рублей.

2030 год -1 594,9 тыс. рублей;

Информация о бюджетном обеспечении муниципальной программы приведена в Приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

6. Перечень мероприятий муниципальной программы

6.1. Минимальный перечень работ по благоустройству территорий:

- ремонт дорог и проездов;

- обеспечение освещения территорий;

- установка урн;

- установка скамеек.

6.2. Территории включаются в муниципальную программу по результатам проведенной инвентаризации территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее-инвентаризация), проведенной в соответствии с Порядком, разработанным Правительством Забайкальского края, а также на основании предложений заинтересованных лиц, в соответствии с утвержденным нормативно- правовым актом администрации Кыринского муниципального округа, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении территории в муниципальную программу.

Предложения по включению территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работ.

6.3.	Дизайн-проекты благоустройства каждой территории, до начала выполнения благоустроительных работ утверждаются с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Одним из условий реализации муниципальной программы является активное вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения, отбора территорий для включения в муниципальную программу.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн - проектов благоустройства территории, включаемых в муниципальную программу приведены в Приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий настоящей муниципальной программы приведен в Приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

7. Описание рисков реализации муниципальной программы и способов их минимизации

На конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы могут оказывать влияние риски, к числу которых относятся:

1)	Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

2)	Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;

3)	Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы;

Способы минимизации рисков по реализации мероприятий муниципальной программы:

1)	Формирование четкого графика реализации муниципальной программы с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.

2)	Создание системы контроля и мониторинга за исполнением муниципальной программы, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения мероприятий и устранять их.

3)	Активная работа по вовлечению граждан, бизнеса и организаций по инициированию проектов по благоустройству с проведением информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации.

4)	Проведение оценки качества современной городской среды.

5)	Принятие новых правил благоустройства территорий Кыринского муниципального округа.

6)	Привлечение экспертов и специалистов для подготовки проектов по благоустройству.

7)	Обязательное обсуждение проектов по благоустройству.

8) Создание алгоритмов участия граждан и общественных организаций в формировании и реализации проектов по благоустройству с созданием системы «обратной» связи с гражданами.

8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Социальные и экономические последствия, которые возникнут в результате реализации муниципальной программы, будут иметь положительное влияние на социально-экономическое развитие Кыринского муниципального округа.

В результате реализации муниципальной программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы, отдыха и проживания населения на территории Кыринского муниципального округа:

- повышение общего уровня благоустройства Кыринского муниципального округа;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Кыринского муниципального округа;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в Кыринском муниципальном округе;

-	комплексное благоустройство территорий общего пользования, мест массового отдыха людей Кыринского муниципального округа составит объект знаковых и социально значимых мест.

Информация о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы приведена в Приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

9. Механизм реализации муниципальной программы

Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Кыринского муниципального округа.

Ответственный-исполнитель осуществляет:

-	прием заявок на участие в отборе территорий для включения в адресный перечень территорий;

- представляет заявки Общественной комиссии по рассмотрению и оценке представленных заявок, утвержденной постановлением администрации Кыринского муниципального округа.

-	проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня территорий.

Перечень территорий утверждается постановлением администрации Кыринского муниципального округа, после проведении отбора.

Включение территорий в муниципальную программу осуществляется по результатам оценки заявок от заинтересованных лиц на включение территорий в муниципальную программу, исходя из даты предоставления таких заявок.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых и соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль исполнения настоящей муниципальной программы осуществляет заместитель главы Кыринского муниципального округа.

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий в рамках муниципальной программы, а также предварительного рассмотрения и согласования отчетов о реализации муниципальной программы, создается муниципальная Общественная комиссия. Проведение заседаний муниципальной Общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на официальном сайте Кыринского муниципального округа.

10. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Кыринского муниципального округа, включенных в Программу

Настоящая муниципальная программа предусматривает Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Кыринского муниципального округа, включенных в Программу (далее – Порядок)

Информация о Порядке представлена в Приложении 7 к настоящей муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы»

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы»

Информация

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 2030 года |
| 1 | Количество благоустроенных территорий | Ед. | 2 |
| 2 | Доля благоустроенных территорий от общего количества территорий | Проценты | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными территориями от общей численности населения округа | Проценты | 3 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 5 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 3 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 50 |
| 7 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству территорий заинтересованных лиц | Проценты | 10 |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству территорий заинтересованных лиц | Проценты | 10 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1. Ремонт дворовых проездов на дворовых территориях МКД |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД | Администрация Кыринского муниципального округа | 2026 | 2030 | Разработка локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 1.2. Проверка достоверности локально-сметных расчетов | Администрация Кыринского муниципального округа | 2026 | 2030 | Получение положительного заключения экспертизы | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |

| 1.3. Ремонт дворовых проездов МКД | Администрация Кыринского муниципального округа | 2026 | 2030 | Устройство парковочных мест, устройство контейнерных площадок, отсыпка проезда к многоквартирному дому | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Устройство малых архитектурных форм на территориях Кыринского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятия: Размещение малых архитектурных форм на территориях Кыринского муниципального округа | Администрация Кыринского муниципального округа | 2026 | 2030 | Оборудование детской площадки, монтаж хоккейной коробки, установка скамеек, урн, ремонт ограждения | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве территорий |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территорий | Администрация Кыринского муниципального округа | 2026 | 2030 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территорий, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы, составит 100%. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |
| Задача 4. Проведение ремонта и комплексного обустройства муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |

| 4.1. Мероприятия: Разработка проектно— сметной документации на выполнение ремонта территорий общего пользования | Администрация Кыринского муниципального округа | 2026 | 2030 | Разработка проекта и локально - сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Проверка достоверности локально-сметных расчетов | Администрация Кыринского муниципального округа | 2026 | 2030 | Получение положительного заключения экспертизы | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 4.2. Мероприятия: проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха | Администрация Кыринского муниципального округа | 2026 | 2030 | Устройство тротуаров, асфальтирование общественных территорий, установка малых архитектурных форм, выполнение освещения, установка отдельных элементов спортивной инфраструктуры, озеленение. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |

| Задача 5. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Мероприятия: Разработка проектно - сметной документации на благоустройство | Администрация Кыринского муниципального округа | 2026 | 2030 | Площадь благоустроенной территории общего пользования 3 Га, доля площади благоустроенной территории общего пользования 50 % | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |
| Задача 6. Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования |  |  |  |  |  |
| 6.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Администрация Кыринского муниципального округа | 2026 | 2030 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |
| 6.2. Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | Администрация Кыринского муниципального округа | 2026 | 2030 | Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы»

Бюджетное обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы»

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик- координатор, участник | Источник финансирования |  |  |  | 2028 | 2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2030 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026- 2030годы» | Министерство территориального развития Забайкальского края | Федеральный бюджет | 50000 |  | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 |
|  | Министерство территориального развития Забайкальского края | Краевой бюджет | 6250 |  | 120 | 120 | 120 | 120 |
|  | Администрация Кыринского муниципального округа | Бюджет Кыринского муниципального округа Забайкальского края | 3336,9 |  | 1594,9 | 1594,9 | 1594,9 | 1594,9 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы»

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы»

| Наименование контрольного события | Статус |  | Ответственный | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программы |  |  | исполнитель | 2026-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |
| Контрольное событие № 1: Опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы» |  |  | Администрация Кыринского муниципального округа | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2: Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы» |  |  | Администрация Кыринского муниципального округа | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3: Прием заявок от заинтересованных лиц на включение территорий в муниципальную программу |  |  | Администрация Кыринского муниципального округа | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4. Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы», включающей дворовые |  |  | Администрация Кыринского муниципального округа | х |  |  |  |  |  |  |  |
| территории, подлежащие благоустройству, сформированные на основании предложений заинтересованных лиц, одобренные в порядке, установленном администрацией Кыринского муниципального округа (прошедшие общественные обсуждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5: Утверждение с учетом обсуждений с заинтересованными лицами дизайн – проекта благоустройства наиболее посещаемых территорий, включенных в муниципальную программу на 2026- 2030 годы |  | Администрация Кыринского муниципального округа |  | х | х | х | х |  |  | х |  |
| Контрольное событие № 6: Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы» |  | Администрация Кыринского муниципального округа |  | х | х | х | х |  | х |  |  |
| Контрольное событие № 7. Благоустройство общественных территорий Кыринского муниципального округа (по адресам): (Приложение №6) |  | Администрация Кыринского муниципального округа |  | х | х | х | х |  | х |  |  |
| Контрольное событие № 8: Благоустройство дворовых территорий МКД (по адресам) (Приложение №6) |  | Администрация Кыринского муниципального округа |  | х | х | х | х |  | х |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории и

общественной территории, включаемых в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы»

Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, расположенных на территории Кыринского муниципального округа, а также дизайн – проектов благоустройства   общественных   территорий  Кыринского муниципального округа , а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы» (далее - Порядок).

Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории и общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Для целей Порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

общественная территория – понимается территория общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг

лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки).

Разработку дизайн - проекта осуществляет администрация Кыринского муниципального округа.

Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий и общественных территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления заявок заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории и общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и общественной территории и техническому оснащению исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп

Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

1) осмотр дворовой территории и общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

2) разработка дизайн - проекта;

3) согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории и общественной территории с представителем заинтересованных лиц;

4) утверждение дизайн - проекта Общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на  территории Кыринского муниципального округа  на 2025-2030 годы».

Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в одном экземпляре и хранится у уполномоченного лица.

Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится в отделе по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации Кыринского муниципального округа.

Решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания Общественной комиссии.

5) на основании одобренных Общественной комиссией дизайн- проектов, мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий Кыринского муниципального округа включаются в перечень мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы».

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы»

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы»

| № | Наименование муниципального образования | Адрес дворовой/общественной территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы» | Планируемый период проведения благоустройства территории |
| --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству |  |  |  |
| 1. | с. Кыра | мкр. Северный | 2026 |
| 2. | с. Кыра | ул. Пионерская,32 | 2027 |
| 3. | с. Кыра | мкр. Северный | 2028 |
| 4. | с. Кыра | мкр. Северный | 2029 |
| 5. | с. Кыра | ул. Пионерская,32 | 2030 |
| Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству |  |  |  |
| 1. | с. Кыра | ул. Березнева | 2026 |
| 2. | с. Кыра | ул.Советская, б/н (парк) | 2027 |
|  | с. Мангут | пер. Школьный |  |
| 3. | с. Кыра | ул.Горького,46 А(парк Победы) | 2028 |
|  | с. Мангут | ул. Богомолова 100 а |  |
| 4. | с. Кыра | ул.Советская,б/н (парк) | 2029 |
|  | с. Мангут | ул. Колхозная 74 а |  |
| 5. | с. Кыра | ул.Ленина (парк Культуры и отдыха) | 2030 |
|  | с. Мангут | ул. Колхозная 74 а |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Кыринского муниципального округа на 2026-2030 годы»

Общее положение муниципальной программы

Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории Кыринского муниципального округа (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового или финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, организации любой формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории Кыринского муниципального округа.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если нормативными правовыми актами администрации Кыринского муниципального округа принято решение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если принято решение заинтересованных лиц о таком участии;

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется заинтересованными лицами.

Условия аккумулирования и расходования средств

В случае если заинтересованными лицами будет принято решение о доле финансового или трудового участия и в случае внесения изменений в муниципальную Программу формирования современной городской среды, установить уполномоченное предприятие для аккумулирования и расходования средств.

В случае если муниципальной программой будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на счет, открытый уполномоченным предприятием в российских кредитных организациях.

Уполномоченное предприятие заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключённом соглашении.

Уполномоченное предприятие обеспечивает учёт поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. Уполномоченное предприятие ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес администрации Кыринского муниципального округа уполномоченной Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы.

Администрация Кыринского муниципального округа обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Кыринского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернета по адресу: https://kyrinskiy.75.ru данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным предприятием на:

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если муниципальной программой будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального, дополнительного перечней работ). Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Контроль за соблюдением условий Порядка.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Кыринского муниципального округа в соответствии с бюджетным законодательством.

Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ	по	благоустройству	дворовой	территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения	иных	случаев,	предусмотренных	действующим законодательством.