АДМИНИСТРАЦИЯ КЫРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая 2026 года                                                    №353

с. Кыра

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 года на территории Кыринского муниципального округа Забайкальского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях своевременной подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения на территории Кыринского муниципального округа, администрация Кыринского муниципального округа Забайкальского края постановляет:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 года на территории Кыринского муниципального округа Забайкальского края.

2. Довести указанный План до сведения руководителей организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории Кыринского муниципального округа Забайкальского края.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Ононская правда» https://ононская-правда.рф/, обнародованию на стенде администрации Кыринского муниципального округа Забайкальского края, на официальном сайте Кыринского муниципального округа Забайкальского края.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Кыринского муниципального округа.

Глава Кыринского

муниципального округа                                                                    Л.Ц. Сакияева

Утверждено

постановлением администрации

Кыринского муниципального округа

от ___ мая 2026 года № ____

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 года

на территории Кыринского муниципального округа Забайкальского края

| № п/п | Объект | Наименование мероприятия | Ответственное лицо | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартальная котельная | Установка водогрейного котла КВм-2.0 БК (ДО) | ООО «Транстеплоресурс» |  |
|  |  | Установка дымососа на котел №2 |  |  |
|  |  | Частичная замена запорной арматуры ø 100мм на котлах №3,4 |  |  |
|  |  | Ремонт металлических газоходов на котлах (очистка, частичная сварка) |  |  |
|  |  | Ремонт кран-балки |  |  |
| 3 | Котельные организаций | Ревизия (текущий ремонт) вспомогательного оборудования котельных | Сельским администрациям, МКУ "Центр МТО", Комитет образования администрации муниципального района «Кыринский район», Комитет культуры спорта и молодежной политики администрации муниципального района |  |
| 4 | Тепловые сети переданные ресурсоснабжающей организации | Ревизия и ремонт запорной арматуры | ООО «Транстеплоресурс» |  |
|  |  | Промывка и опрессовка тепловых сетей |  |  |
| 5 | Котельные организаций | Ревизия (текущий ремонт) запорной арматуры | Сельским администрациям, МКУ "Центр МТО" Комитет образования администрации муниципального района «Кыринский район», Комитет культуры спорта и молодежной политики администрации муниципального района |  |
| 6 | Многоквартирные дома мкр. Северный, 12 кв. дом ул. Пионерская 32 | Промывка и опрессовка системы отопления | ООО «Транстеплоресурс» |  |
| 7 | Котельные организаций | Косметический ремонт | Сельским администрациям, МКУ "Центр МТО" Комитет образования администрации муниципального района «Кыринский район», Комитет культуры спорта и молодежной политики администрации муниципального района |  |