СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КЫРИНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

от 28 мая 2018 года   		                                       №

с.Кыра

Об утверждении отчета  комплексной программы социально-экономического развития сельского поселения «Кыринское»

за 2017 год

В соответствии с решением Совета сельского поселения «Кыринское» от 25.12.2016 № 39 «О среднесрочном плане социально-экономического развития сельского поселения «Кыринское» на 2016-2020 годы »,  статьёй 24 Устава сельского поселения «Кыринское», Совет сельского поселения «Кыринское» решил:

1.Утвердить отчет комплексной программы социально-экономического развития сельского поселения «Кыринское» за 2017 год (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на информационном  стенде администрации  сельского поселения  «Кыринское».

Глава сельского поселения Кыринское»                            М.А.Казанцев

Приложение

к решению Совета

сельского поселения

«Кыринское» от 28.05.2018г.№

Отчет

комплексной программы социально-экономического развития сельского поселения «Кыринское»

за 2017год

| № п/п | Мероприятие | Источники финансирования | Финансовые затраты, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по плану | Факт |
|  |  |  |  | 2017 |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства села |
| 1 1.1 1.2 | Ремонт улиц: Ремонт с черным покрытием Ремонт с грунтовым покрытием | ВСЕГО Всего в том числе: Федеральный бюджет Бюджет поселения Всего Бюджет поселения | 3874,6 3874,6 3874,6 | 3874,6 3874,6 3874,6 |
| 2 | Строительство защитной дамбы | Бюджет поселения | 22,1 | - |
| 3 | Обустройство минерализованной полосы | Бюджет поселения | 29,2 | 29,2 |
| 4 | Установка оборудования для электроосвещения улиц | Бюджет МР Бюджет поселения | - - | - - |
| 5 | Строительство ограждений и сооружений: В том числе | Бюджет поселения | 128,6 | 142,7 |
| 5.1 | Ремонт изгородей парков и скверов | Бюджет поселения | 22,1 | 39,7 |
| 5.2 | Ремонт кладбища | Бюджет поселения | 26,5 | 16,6 |
| 5.3 | Установка Новогодней ёлки | Бюджет поселения | 80,0 | 86,4 |
| 6 | Ремонт и расширение летнего водопровода | Бюджет поселения | 0 | 0 |
| 7 | Бурение бытовых скважин для жителей | Внебюджетные источники | 300 | 300 |
| 8. 8.1 8.2 | Обустройство полигона для хранения твердо-бытовых отходов: в том числе | Бюджет поселения | 138,1 | 138,1 |
|  | Обустройство полигона ТБО | Бюджет поселения | 108,1 | 108,1 |
|  | Уборка несанкционированных свалок | Бюджет поселения | 30,0 | 30,0 |
| 9 | Проведение праздников в РОМСКЦ | Бюджет поселения | 70,0 | 64,5 |
| 11 | Развитие физической культуры и спорта | Бюджет поселения | 20,0 | 23,0 |
| 12 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в мкр. «Северный» дом 5 | Всего: В том числе: краевой бюджет Бюджет МР Фонд капитального ремонта | 392,0 392,0 | - - |
| 13 | Подготовка к осенне-зимнему периоду | Бюджет поселения | 500,0 | 500,0 |
| 14 | Приобретение котельного оборудования | Всего: В том числе: Краевой бюджет Бюджет МР Бюджет поселения | 1263,0 1200,0 63,0 | - - - |
|  | Итого по программе, В том числе: |  | 6737,6 | 6335,1 |
|  | Федеральный бюджет |  | 3874,6 | 3874,6 |
|  | Краевой бюджет |  | 1200,0 | 1200,0 |
|  | Районный бюджет |  | 63,0 | 63,0 |
|  | Бюджет поселения |  | 908,0 | 897,5 |
|  | Внебюджетные источники |  | 692,0 | 300,0 |