**УТВЕРЖДЕН**

|  |
| --- |
| Приказом Департамента информатизации и связи  Забайкальского края  от «\_\_» февраля 2016 года № \_\_ |

**План реализации государственной программы Забайкальского края**

**на 2016 год**

***Департамента информатизации и связи Забайкальского края***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок наступления  контрольного события  (дата) | | | | Объем ресурсного обеспечения  (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты реализации мероприятий | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I полугодие | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечивающая подпрограмма | Департамент информатизации и связи Забайкальского края | X | X | X | X | всего - 6710 , (финансирование за счет краевого бюджета) |  |  |
| 1.1. | Эксплуатация инфраструктуры доступа исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и их сотрудников к сети Интернет и к корпоративной сети передачи данных государственных органов Забайкальского края | X | X | X | 31.12.2016 | всего – 632 (финансирование за счет краевого бюджета) |  | Показатель «Доля исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, подключенных к сети Интернет и к КСПД» — 100 % |
| 1.2. | Эксплуатация подсистем электронного правительства | X | X | X | 31.12.2016 | всего – 547 (финансирование за счет краевого бюджета) |  | Поддержка в работоспособном состоянии системы межведомственного электронного взаимодействия Забайкальского края, что позволит:- обеспечить выполнение задач, обозначенных в майских Указах Президента Российской Федерации, в том числе в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", в части обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального информационного обмена и увеличения объемов и качества государственных услуг, предоставляемых организациям и гражданам в электронном виде, а также совершенствование системы предоставления данных услуг.- обеспечить выполнение норм федерального закона от 24 июля 2010 года №210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», касающихся запрета при оказании государственных и муниципальных услуг требовать от граждан представления документов и информации, находящихся в распоряжении иных органов власти |
| 1.3. | Эксплуатация инфраструктуры и формирование единого информационного пространства государственных органов Забайкальского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | X | X | X | 31.12.2016 | всего – 1500 (финансирование за счет краевого бюджета) |  | Обновление системы электронного документооборота органов власти Забайкальского края. Модуль межведомственного электронного документооборота (МЭДО) позволит обеспечить электронный документооборот с Правительством РФ, федеральными структурами и субъектами РФ |
| 1.4 | Сопровождение СЭД | X | X | X | 31.12.2016 | всего – 1831 (финансирование за счет краевого бюджета) |  | Обновление программного обеспечения серверной части и организация технической поддержки СЭД |
| 1.5. | Продление лицензии антивирусной защиты в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края и их подведомственных бюджетных учреждений | X | X | X | 31.12.2016 | всего – 1800 (финансирование за счет краевого бюджета) |  | Обеспечение технических мер защиты серверных и рабочих станций |
| 1.6. | Техническая поддержка защищенной сети передачи данных | X | X | X | 31.12.2016 | всего – 400 (финансирование за счет краевого бюджета) |  | Обеспечение работоспособности защищенного сегмента корпоративной сети передачи данных органов власти Забайкальского края (КСПД), поддержка функционирования Удостоверяющего центра и работоспособности оборудования |