Приложение 5

**Отчет о реализации Плана реализации государственной программы**

**Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» за 2019год.**

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края ответственный исполнитель

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Статус контрольного события**  **(выполнено / не выполнено)** | **Результат реализации**  **мероприятия** | **Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Подпрограмма 1  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»: | Пичуев Ю.А.,  Хафизова Ю.Р. |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1  «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории Забайкальского края» | Пичуев Ю.А.,  Хафизова Ю.Р. | выполнено | В 2019 году на подпрограмму выделено 487,6 млн. рублей на выполнение 555 мероприятий.  Мероприятия выполнены в срок в полном объеме. |  |
|  | Подпрограмма 2  «Чистая вода» | Пичуев Ю.А.,  Хафизова Ю.Р. |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1  «Проведение инвентаризации объектов централизованного  водоснабжения» | Пичуев Ю.А.,  Хафизова Ю.Р. | выполнено | Инвентаризация объектов централизованного водоснабжения проведена в срок до 1 мая 2019 года. Отчет направлен в Фонд содействия реформированию ЖКХ 31 мая 2019 года. |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» | Дугарова Д.З. | выполнено |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» | Дугарова Д.З., Нимаева Я.Б. | выполнено | В 2019 году организациям ЖКХ предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, вызванных государственным регулированием тарифов в сумме 2 177,4 млн. рублей 57 организациям ЖКХ. |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, снабжающим электрической энергией население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным электроснабжением» | Дугарова Д.З., Каменюк Л.А. | выполнено | В 2019 году организациям ЖКХ предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов в сумме 161,875 млн. рублей 8 организациям, снабжающим электрической энергией население, проживающее в населенных пунктах Забайкальского края, не обеспеченных централизованным электроснабжением. |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Организация и проведение конкурса на лучшую организацию сферы жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» | Дугарова Д.З. | выполнено | В 2019 году в конкурссе приняло участие 30 организаций, сумма по мероприятию составила 0,8 млн. рублей. |  |
|  | Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности некоммерческих организаций» | Ружникова Е.А., Кузьмина Е.Т. | выполнено | Показатель "Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, аккумулирующихся на счете некоммерческой организации - Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов" – 77% |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_