ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия «Документарная выездная проверка целевого использования субсидии, выделяемой из бюджета Забайкальского края, на реализацию региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», мероприятий по обеспечению требований антитеррористической и пожарной безопасности в муниципальном районе «Нерчинский район»

Проверяемый период: с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 15.09.2020г. по 05.10.2020г.

Выявлены следующие нарушения:

- в 3 учреждениях установленное оборудование по видеонаблюдению не работает;

- в МБОУ СОШ № 2 и МУ ДО «ДЮСШ» г.Нерчинска оборудование (турникеты) не используется;

- имеются факты некачественного выполнения штукатурных работ при ремонте спортзалов, претензия исполнителю не предъявлена;

- в МДОУ ДЮСШ г.Нерчинска объем средств на оплату платежным поручением больше на 14,6 тыс.руб. объема поставленного товара.

- в МБОУ СОШ с.Заречный 2 планшета не активированы и не используются, ручной инструмент находится в заводской упаковке – не используется, ноутбуки и планшеты не промаркированы.

Предложения по результатам проверки:

1. Учет имущества осуществлять в соответствии с законодательством.
2. Осуществить контроль за ходом мероприятий по устранению выявленных нарушений.
3. Осуществить возврат в бюджет Забайкальского края неправомерные расходы в объеме 14,6 тыс.руб.