| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |
| «Чистый воздух (Забайкальский край)» |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Чистый воздух (Забайкальский край) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |  |
| Куратор регионального проекта | Захаров Николай Александрович |  | Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Немков Сергей Иванович |  | Министр |  |  |
| Администратор регионального проекта | Воронина Ирина Андреевна |  | Начальник отдела охраны окружающей среды |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Охрана окружающей среды |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача «Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта | РП | Процент | 100 | 2017 | 89,8241 |
| 1.2. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации | РП | Тысяча человек | 0 | 2020 | 0 |
| 1.3. | Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах – участниках проекта | РП | Единица | 1 | 2017 | 1 |
| 2. | Задача «Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение совокупного объема выбросов | РП | Процент | 100 | 2017 | 90,7335 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта | РП | Процент | 89,8241 | 89,8241 | 89,8241 | 89,8241 | 89,8241 | 89,8241 | 89,8241 | 89,8241 | 89,8241 | 89,8241 | 89,8241 | 89,8241 |
| 1.2. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации | РП | Тысяча человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах – участниках проекта | РП | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Задача «Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение совокупного объема выбросов | РП | Процент | 90,7335 | 90,7335 | 90,7335 | 90,7335 | 90,7335 | 90,7335 | 90,7335 | 90,7335 | 90,7335 | 90,7335 | 90,7335 | 90,7335 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предприятиями-участниками федерального проекта достигнуто снижение совокупного объема выбросов, в том числе опасных загрязняющих веществ | X | Тысяча тонн | 0 | 2018 | 5,1277 | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |
| 1.2. | Реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах. | X | Тысяча тонн | 0 | 2017 | 1,7788 | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |
| 2. | Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха | X | Условная единица | 0 | 2018 | - | Утверждение документа |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека | 2 157 642,00 | 2 157 642,00 |
| 1.1. | Предприятиями-участниками федерального проекта достигнуто снижение совокупного объема выбросов, в том числе опасных загрязняющих веществ | 54 011,00 | 54 011,00 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 54 011,00 | 54 011,00 |
| 1.2. | Реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах. | 2 103 631,00 | 2 103 631,00 |
| 1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 103 631,00 | 2 103 631,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 989 610,00 | 1 989 610,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 2 103 631,00 | 2 103 631,00 |
| 1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 103 631,00 | 2 103 631,00 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 2 157 642,00 | 2 157 642,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 2 103 631,00 | 2 103 631,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 2 103 631,00 | 2 103 631,00 |
| Внебюджетные источники |  | 54 011,00 | 54 011,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
|  | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Региональный проект «Чистый воздух (Забайкальский край)» (всего) | 0,00 | 0,00 |
| Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха | 0,00 | 0,00 |
| Предприятиями-участниками федерального проекта достигнуто снижение совокупного объема выбросов, в том числе опасных загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах. | 0,00 | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году№

п/пНаименование мероприятия (результата)План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)янв.фев.мартапр.майиюньиюльавг.сен.окт.ноя.12345678910111213141.Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека1.1.Предприятиями-участниками федерального проекта достигнуто снижение совокупного объема выбросов, в том числе опасных загрязняющих веществ0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.2.Реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах.0,00838 534,111 122 968,611 122 968,611 122 968,612 030 214,292 030 214,292 030 214,292 030 214,292 030 214,292 030 214,292 103 631,002.Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха2.1.Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного воздухаИТОГО:0,00838 534,111 122 968,611 122 968,611 122 968,612 030 214,292 030 214,292 030 214,292 030 214,292 030 214,292 030 214,292 103 631,00