| П А С П О Р Т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| государственной программы |  |  |  |  |
| «Воспроизводство и использование природных ресурсов» |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |
| Куратор государственной программы | Гончаров Алексей Николаевич |  |  |  |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Волжин Павел Владимирович |  |  |  |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2014 - 2023 Этап II: 2024 - 2035 |  |  |  |
| Цели государственной программы | Цель 1 "К концу 2035 года обеспечены защита населения (53 163 человека) и объектов экономики от негативного воздействия вод, а также сохранение водных экосистем" |  |  |  |
|  | Цель 2 "К концу 2035 года сформировано устойчивое сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы полезных ископаемых и подземных вод по увеличению запасов месторождений полезных ископаемых на 170%." |  |  |  |
|  | Цель 3 "К концу 2035 года обеспечены комфортные условия для жизни (216 249 человек), вблизи водных объектов, в связи с их экологическим оздоровлением" |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, экологическое оздоровление водных объектов" Направление (подпрограмма) 2 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, геологическое изучение недр" |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 5 409 187,30 тыс. рублей |  |  |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Устойчивая и динамичная экономика Комфортная и безопасная среда для жизни Технологическое лидерство Экологическое благополучие/ Воспроизводство и использование природных ресурсов |  |  |  |

| 2. Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Цель государственной программы «К концу 2035 года обеспечены защита населения (53 163 человека) и объектов экономики от негативного воздействия вод, а также сохранение водных экосистем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных | ГП | Возрастание | Процент | 45 | 2023 | 50 | 57 | 65 | 76 | 81 | 84 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 100 | Протокол "Протокол Управляющего совета по координации деятельности в рамках реализации государственной программы Забайкальского края" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ от 15.03.2024 № №1 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году. |
| 2. | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод | ГП | Возрастание | Тысяча человек | 86,1 | 2023 | 86,1 | 113,2 | 113,2 | 114,2 | 160,4 | 161,6 | 163,4 | 165 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | Протокол "Протокол Управляющего совета по координации деятельности в рамках реализации государственной программы Забайкальского края" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ от 15.03.2024 № №1 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году. |
| 3. | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | ФП вне НП, ГП | Возрастание | Тысяча человек | 0,13 | 2021 | 32,482 | 38,457 | 38,457 | 39,5 | 85,05 | 86,31 | 86,31 | 86,31 | 86,31 | 86,31 | 86,31 | 86,31 | Соглашение "Соглашение о реализации на территории Забайкальского края государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.12.2023 № №2023-00242 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |  |
| Цель государственной программы «К концу 2035 года сформировано устойчивое сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы полезных ископаемых и подземных вод по увеличению запасов месторождений полезных ископаемых на 170%.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прирост ценности недр | ГП | Возрастание | Тысяча кубических метров | 1 700 | 2023 | 1 900 | 42 000 | 47 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | Протокол "Протокол Управляющего совета по координации деятельности в рамках реализации государственной программы Забайкальского края " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ от 15.03.2024 № №1 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Увеличение к 2030 году доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме потребления таких товаров и услуг в Российской Федерации в полтора раза по сравнению с уровнем 2023 года. Увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата. |
| Цель государственной программы «К концу 2035 года обеспечены комфортные условия для жизни (216 249 человек), вблизи водных объектов, в связи с их экологическим оздоровлением» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов | ГП | Возрастание | Миллион человек | 0 | 2025 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | Постановление "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ "ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ" (с учетом изменений Проект-1035 от 20.12.2025)" ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ от 28.10.2013 № №465 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |  |

| 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «К концу 2035 года обеспечены защита населения (53 163 человека) и объектов экономики от негативного воздействия вод, а также сохранение водных экосистем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных | ГП | Процент | X | X | 57 | X | X | 60 | X | X | 60 | X | X | 65 |
| 1.2. | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод | ГП | Тысяча человек | X | X | 113,2 | X | X | 113,2 | X | X | 113,2 | X | X | 113,2 |
| 1.3. | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | ФП вне НП, ГП | Тысяча человек | 38,457 | 38,457 | 38,457 | 38,457 | 38,457 | 38,457 | 38,457 | 38,457 | 38,457 | 38,457 | 38,457 | 38,457 |
| 2. | Цель государственной программы «К концу 2035 года сформировано устойчивое сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы полезных ископаемых и подземных вод по увеличению запасов месторождений полезных ископаемых на 170%.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прирост ценности недр | ГП | Тысяча кубических метров | X | X | 10 000 | X | X | 10 000 | X | X | 10 000 | X | X | 17 000 |
| 3. | Цель государственной программы «К концу 2035 года обеспечены комфортные условия для жизни (216 249 человек), вблизи водных объектов, в связи с их экологическим оздоровлением» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов | ГП | Миллион человек | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 |

| 4. Структура государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, экологическое оздоровление водных объектов" |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект "Вода России (Забайкальский край)" Гончаров Алексей Николаевич |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |  | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 1.1.1 | В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек | Улучшено экологическое состояние водных объектов, протяженностью 15 км, что позволит создать комфортные условия проживания вблизи водных объектов для 216 249 человек |  |  |
| 1.2 | Региональный проект "Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты" Гончаров Алексей Николаевич |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |  | Срок реализации: 2021 - 2029 |  |
| 1.2.1 | Обеспечена защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты, повышена эксплуатационная надежность и безопасность гидротехнических сооружений | Повышена защищенность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод путем строительства и реконструкции сооружений инженерной защиты (18 ед.), приведения в безопасное техническое состояние в результате капитального ремонта гидротехнических сооружений (4 ед.). Перечень объектов приведен в Стратегических приоритетах |  | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий "Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод оптимизацией пропускной способности русел рек" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |  | - |  |
| 1.3.1 | Обеспечена защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод путем оптимизации пропускной способности русел рек | Повышена защищенность населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод путем осуществления дноуглубительных, руслоочистительных и руслорегулирующих мероприятий на участках русел рек, нуждающихся в увеличении их пропускной способности, а также восстановления береговой линии водных объектов (24 нас. пункта) |  | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий "Повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |  | - |  |
| 1.4.1 | Повышена эксплуатационная надежность и безопасность гидротехнических сооружений | Повышена защищенность населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод путем обеспечения безопасного технического состояния гидротехнических сооружений в результате проведения текущего ремонта (27 шт) |  | Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных |
| 1.5 | Комплекс процессных мероприятий "Охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |  | - |  |
| 1.5.1 | Осуществлены мероприятия по охране, сохранению и восстановлению водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения | Повышена защищенность населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод путем подготовленных предложений по установлению, изменению зон затопления, подтопления в отношении (60 населенных пунктов) Осуществлены мероприятия по охране водных объектов (8 шт) Обеспечено проведение рыбохозяйственных мероприятий на водных объектах рыбохозяйственного значения (не менее 4-х в год водных объектов) |  | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод |
| 2 | Направление (подпрограмма) "Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, геологическое изучение недр" |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций исполнительного органа Забайкальского края в сфере недропользования и охраны недр" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |  | - |  |
| 2.1.1 | Созданы организационные условия для реализации государственной программы | Обеспечение эффективной деятельности ГБУ «Забайкалгеомониторинг» Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края. Обеспечение населения качественной питьевой водой и охрана подземных вод |  | Прирост ценности недр |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий "Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, геологическое изучение недр" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |  | - |  |
| 2.2.1 | Обеспечено воспроизводство минерально-сырьевой базы наиболее ликвидных полезных ископаемых Забайкальского края; создан электронный банк геологической информации Забайкальского края; удовлетворены потребности строительной отрасли в районах интенсивного строительства; выявлены источники подземных вод для обеспечения населения Забайкальского края качественной питьевой водой | Выявлены перспективные площади для проведения геологоразведочных работ ; увеличена доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой; увеличен ежегодный темп прироста поступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края налогов и платежей за пользование минерально-сырьевыми ресурсами. |  | Прирост ценности недр |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |
| 1 | Отдельное мероприятие "Отдельное мероприятие, направленное на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций «Реализация неотложных аварийно-восстановительных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций от паводков»" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |  | Срок реализации: 2024 - 2035 |  |

| 5. Финансовое обеспечение государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (всего), в том числе: | 967 847,10 | 1 613 326,22 | 1 785 785,43 | 655 721,92 | 389 639,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 412 319,77 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 967 551,10 | 1 612 962,90 | 1 785 125,70 | 653 908,50 | 389 639,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 409 187,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 758 912,40 | 1 291 752,60 | 1 445 042,20 | 256 630,10 | 280 211,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 032 548,50 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 16 063,00 | 22 689,90 | 26 596,60 | 164 161,30 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 510,80 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 16 359,00 | 23 053,22 | 27 256,33 | 165 974,72 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 643,27 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Вода России (Забайкальский край)" (всего), в том числе: | X | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | 51 000,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | 51 000,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | 51 000,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Региональный проект "Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты" (всего), в том числе: | 868 372,40 | 1 514 328,00 | 1 659 204,00 | 529 889,92 | 180 851,10 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 4 752 645,42 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 868 372,40 | 1 514 116,00 | 1 659 084,00 | 528 076,50 | 180 851,10 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 4 750 500,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 738 721,40 | 1 263 257,20 | 1 426 520,00 | 229 418,90 | 170 000,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 3 827 917,50 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 13 928,00 | 9 103,20 | 139 161,30 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 162 192,50 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 14 140,00 | 9 223,20 | 140 974,72 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 164 337,92 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод оптимизацией пропускной способности русел рек" (всего), в том числе: | 47 367,80 | 62 801,10 | 58 602,20 | 38 786,90 | 90 474,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 032,60 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 47 367,80 | 62 801,10 | 58 602,20 | 38 786,90 | 90 474,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 032,60 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 17 900,60 | 27 772,10 | 17 798,90 | 17 487,90 | 67 487,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 447,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений" (всего), в том числе: | 39 817,50 | 35 473,82 | 47 051,53 | 54 117,40 | 52 385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 845,95 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 39 521,50 | 35 322,50 | 46 511,80 | 54 117,40 | 52 385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 858,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 16 063,00 | 8 761,90 | 17 493,40 | 25 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 318,30 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 16 359,00 | 8 913,22 | 18 033,13 | 25 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 305,35 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения" (всего), в том числе: | 12 289,40 | 723,30 | 10 223,30 | 13 223,30 | 13 223,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 682,60 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 12 289,40 | 723,30 | 10 223,30 | 13 223,30 | 13 223,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 682,60 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 2 290,40 | 723,30 | 723,30 | 723,30 | 723,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 183,60 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций исполнительного органа Забайкальского края в сфере недропользования и охраны недр" (всего), в том числе: | X | X | 10 704,40 | 10 704,40 | 10 704,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 113,20 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | X | 10 704,40 | 10 704,40 | 10 704,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 113,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, геологическое изучение недр" (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие "Отдельное мероприятие, направленное на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций «Реализация неотложных аварийно-восстановительных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций от паводков»" (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |
|  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |
|  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |