| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| «Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты |  | Срок реализации проекта | Этап I (21.12.2021 - 31.12.2023) |  | Этап II (01.01.2024 - 31.12.2029) |  |
| Куратор регионального проекта | Гончаров Алексей Николаевич |  | И.о. заместителя председателя Правительства Забайкальского края |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Волжин Павел Владимирович |  | Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края |  |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Павленко Петр Владимирович |  | Заместитель министра |  |  |  |  |
| Целевые группы | Население, проживающее на территориях, подверженных негативному воздействию вод |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Воспроизводство и использование природных ресурсов |  |  |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечена защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты, повышена эксплуатационная надежность и безопасность гидротехнических сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищаемого в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | РП | Процент | 25 | 2023 | 25 | 25 | 25 | 25,1 | 38 | 38,4 |
| 1.2. | Количество возведенных, реконструированных сооружений инженерной защиты | РП | Единица | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 1.3. | Протяженность новых, реконструированных, отремонтированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | РП | Километр;^тысяча метров | 4,506 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 8,057 | 38,732 | 7,051 |
| 1.4. | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние в результате проведения капитального ремонта | РП | Единица | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.5. | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация | РП | Единица | 1 | 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Количество возведенных, реконструированных сооружений инженерной защиты, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлена отчетность об исполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета | Поддержание | Единица | 0 | 2025 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
| 2. | Протяженность новых, реконструированных, отремонтированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, Километр;^тысяча метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставлена отчетность об исполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета | Поддержание | Единица | 0 | 2025 | X | X | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
| 3. | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние в результате проведения капитального ремонта, Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доп показатель - Техническая готовность капитально-ремонтируемых ГТС (исходя из объемов финансирования) | Возрастание | Процент | 0 | 2025 | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 6 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечена защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты, повышена эксплуатационная надежность и безопасность гидротехнических сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищаемого в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | РП | Процент | X | X | 25 | X | X | 25 | X | X | 25 | X | X | 25 |
| 1.2. | Количество возведенных, реконструированных сооружений инженерной защиты | РП | Единица | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 |
| 1.3. | Протяженность новых, реконструированных, отремонтированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 |
| 1.4. | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние в результате проведения капитального ремонта | РП | Единица | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 |
| 1.5. | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация | РП | Единица | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обеспечена защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты, повышена эксплуатационная надежность и безопасность гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены работы по капитальному ремонту ГТС | X | Единица | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | Приобретение товаров, работ, услуг | РП | Протяженность новых, реконструированных, отремонтированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищаемого в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние в результате проведения капитального ремонта |
| 1.1.1. | Выполнены работы по капитальному ремонту ГТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Осуществлены капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность | X | Единица | 0 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | Приобретение товаров, работ, услуг | РП | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищаемого в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация |
| 1.2.1. | Разработка ПСД на строительство (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства (ГТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Разработана проектно-сметная документация (капитальный ремонт ГТС) | X | Единица | 0 | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | Приобретение товаров, работ, услуг | РП | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищаемого в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация |
| 1.3.1. | Разработка ПСД на выполнение работ по капитальному ремонту ГТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Построены и реконструированы сооружения инженерной защиты (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную собственность) | X | Единица | 0 | 2021 | 0 | 0 | - | X | X | X | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | РП | Протяженность новых, реконструированных, отремонтированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищаемого в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях Количество возведенных, реконструированных сооружений инженерной защиты |
| 1.4.1. | Построены (проведена реконструкция) гидротехнические сооружения (сооружения инженерной защиты) | X | Единица | 1 | 2023 | - | 0 | 0 | - | - | - |  |  |  |
| 1.4.2. | Построены (проведена реконструкция) гидротехнические сооружения (сооружения инженерной защиты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений | X | Единица | 0 | 2021 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | X | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП вне НП, РП | Протяженность новых, реконструированных, отремонтированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищаемого в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние в результате проведения капитального ремонта Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод |
| 1.5.1. | Выполнены работы по капитальному ремонту ГТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации построены и реконструированы сооружения инженерной защиты. | X | Единица | 0 | 2023 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | ФП вне НП, РП |  |
| 1.6.1. | Построены (проведена реконструкция) гидротехнические сооружения (сооружения инженерной защиты) | X | Единица | 0 | 2026 | - | - | 0 | 0 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1.6.2. | Построены (реконструированы) гидротехнические сооружения (сооружения инженерной защиты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечена защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты, повышена эксплуатационная надежность и безопасность гидротехнических сооружений | 868 372,40 | 1 514 328,00 | 1 659 204,00 | 529 889,92 | 180 851,10 | 0,00 | 4 752 645,42 |
| 1.1. | Проведены работы по капитальному ремонту ГТС | 157 243,50 | 16 551,20 | 0,00 | X | X | X | 173 794,70 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 157 243,50 | 16 339,20 | 0,00 | X | X | X | 173 582,70 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 13 928,00 | 0,00 | X | X | X | 13 928,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 14 140,00 | 0,00 | X | X | X | 14 140,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.2. | Осуществлены капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 40 000,00 |
| 1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 40 000,00 |
| 1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 1.3. | Разработана проектно-сметная документация (капитальный ремонт ГТС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | X | 2 000,00 |
| 1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | X | 2 000,00 |
| 1.3.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 1.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 1.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 1.3.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 1.4. | Построены и реконструированы сооружения инженерной защиты (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную собственность) | 691 128,90 | 1 477 776,80 | 0,00 | X | X | X | 2 168 905,70 |
| 1.4.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 691 128,90 | 1 477 776,80 | 0,00 | X | X | X | 2 168 905,70 |
| 1.4.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.4.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.4.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.4.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.5. | Проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений | 0,00 | 0,00 | 9 223,20 | 140 974,72 | 0,00 | X | 150 197,92 |
| 1.5.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 9 103,20 | 139 161,30 | 0,00 | X | 148 264,50 |
| 1.5.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 9 103,20 | 139 161,30 | 0,00 | X | 148 264,50 |
| 1.5.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 1.5.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 9 223,20 | 140 974,72 | 0,00 | X | 150 197,92 |
| 1.5.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 1.6. | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации построены и реконструированы сооружения инженерной защиты. | 0,00 | 0,00 | 1 649 980,80 | 386 915,20 | 180 851,10 | 0,00 | 2 217 747,10 |
| 1.6.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 1 649 980,80 | 386 915,20 | 180 851,10 | 0,00 | 2 217 747,10 |
| 1.6.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 868 372,40 | 1 514 328,00 | 1 659 204,00 | 529 889,92 | 180 851,10 | 0,00 | 4 752 645,42 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 868 372,40 | 1 514 116,00 | 1 659 084,00 | 528 076,50 | 180 851,10 | 0,00 | 4 750 500,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 14 140,00 | 9 223,20 | 140 974,72 | 0,00 | 0,00 | 164 337,92 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечена защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты, повышена эксплуатационная надежность и безопасность гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены работы по капитальному ремонту ГТС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Осуществлены капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Разработана проектно-сметная документация (капитальный ремонт ГТС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Построены и реконструированы сооружения инженерной защиты (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную собственность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 103,20 | 9 103,20 |
| 1.6. | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации построены и реконструированы сооружения инженерной защиты. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 980,80 | 1 649 980,80 |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 084,00 | 1 659 084,00 |