| П А С П О Р Т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| комплекса процессных мероприятий |  |  |  |
| «Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод оптимизацией пропускной способности русел рек» |  |  |  |
| 1. Общие положения |  |  |  |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация) | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края |  |  |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов" |  |  |

| 2. Показатели комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Задача «Обеспечена защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод путем оптимизации пропускной способности русел рек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество населенных пунктов, в которых проведены работы по оптимизации пропускной способности русел рек | КПМ | Штука | 4 | 2023 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
| 1.2. | Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности | КПМ | Километр;^тысяча метров | 44,763 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,925 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
| 1.3. | Протяженность восстановления береговой линии | КПМ | Километр;^тысяча метров | 1,086 | 2023 | 2,654 | 3,956 | 6,426 | 8,801 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |

| 2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |
|  |  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности , Километр;^тысяча метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отчет строительного контроля о ходе работ | Единица | 0 | 2026 | X | X | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
| 2. | Протяженность восстановления береговой линии, Километр;^тысяча метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отчет строительного контроля о ходе работ | Единица | 0 | 2026 | X | X | 1 | X | X | 2 | X | X | 2 | X | X | 4 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |

| 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечена защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод путем оптимизации пропускной способности русел рек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество населенных пунктов, в которых проведены работы по оптимизации пропускной способности русел рек | КПМ | Штука | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X | 0 | X | X | 0 |
| 1.2. | Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности | КПМ | Километр;^тысяча метров | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 |
| 1.3. | Протяженность восстановления береговой линии | КПМ | Километр;^тысяча метров | X | X | 3,245 | X | X | 3,181 | X | X | 0 | X | X | 0 |

| 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Задача «Обеспечена защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод путем оптимизации пропускной способности русел рек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлены отдельные полномочия в области водных отношений | Приобретение товаров, работ, услуг | Тысяча рублей | 62 213,9 | 2023 | 17 900,6 | 27 772,1 | 17 798,9 | 17 487,9 | 67 487,9 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1.1.1. | Проведены работы по увеличению пропускной способности, дноуглублению, спрямлению, расчистке от завалов русел рек, берегоукреплению некапитального характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Восстановлена береговая линия водных объектов | Приобретение товаров, работ, услуг | Тысяча рублей | 23 458,5 | 2023 | 29 467,2 | 35 029 | 40 803,3 | 21 299 | 22 986,7 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 1.2.1. | Осуществлены работы по восстановлению береговой линии водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Комплекс процессных мероприятий "Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод оптимизацией пропускной способности русел рек" (всего), в том числе: | 47 367,80 | 62 801,10 | 58 602,20 | 38 786,90 | 90 474,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 032,60 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 47 367,80 | 62 801,10 | 58 602,20 | 38 786,90 | 90 474,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 032,60 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 17 900,60 | 27 772,10 | 17 798,90 | 17 487,90 | 67 487,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 447,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлены отдельные полномочия в области водных отношений (всего), в том числе: | 17 900,60 | 27 772,10 | 17 798,90 | 17 487,90 | 67 487,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 447,40 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 17 900,60 | 27 772,10 | 17 798,90 | 17 487,90 | 67 487,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 447,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 17 900,60 | 27 772,10 | 17 798,90 | 17 487,90 | 67 487,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 447,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восстановлена береговая линия водных объектов (всего), в том числе: | 29 467,20 | 35 029,00 | 40 803,30 | 21 299,00 | 22 986,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 585,20 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 29 467,20 | 35 029,00 | 40 803,30 | 21 299,00 | 22 986,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 585,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |
|  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. "Обеспечена защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод путем оптимизации пропускной способности русел рек" |  |  |  |
| 1.1. Осуществлены отдельные полномочия в области водных отношений | X | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт выполненных работ |
| Закупка включена в план закупок | 26.01.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | План-график закупок |
| Размещение закупки | 01.07.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Документация о закупке |
| Подведение итогов. Заключение контракта | 02.07.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Государственный контракт |
| Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 03.07.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Сведения о государственном контракте |
| Размещение закупки | 01.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Документация о закупке |
| Подведение итогов. Заключение контракта | 23.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Государственный контракт |
| Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 29.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Сведения о государственном контракте |
| Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт выполненных работ |
| Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 31.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.2. Восстановлена береговая линия водных объектов | X | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт выполненных работ |
| Закупка включена в план закупок | 26.01.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | План-график закупок |
| Размещение закупки, сбор коммерческих предложений | 01.07.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Подведение итогов. Заключение контракта (договора) | 02.07.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Договор (Контракт) |
| Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Сведения о Договорах не вносятся | 03.07.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Сведения о государственном контракте |
| Размещение закупки, сбор коммерческих предложений | 01.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Подведение итогов. Заключение контракта (договора) | 23.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Договор (Контракт) |
| Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Сведения о Договорах не вносятся | 29.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Сведения о государственном контракте |
| Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт выполненных работ |
| Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту, договору | 31.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Платежное поручение (платежный документ) |