| П А С П О Р Т |  |  |
| --- | --- | --- |
| комплекса процессных мероприятий |  |  |
| «Повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений» |  |  |
| 1. Общие положения |  |  |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация) | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края |  |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов" |  |

| 2. Показатели комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Задача «Повышена эксплуатационная надежность и безопасность гидротехнических сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных гидротехнических сооружений | КПМ | Километр;^тысяча метров | 0,29 | 2023 | 3,4 | 6,384 | 3,544 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
| 1.2. | Количество реализованных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности и безопасности ГТС и мероприятий некапитального характера | КПМ | Единица | 5 | 2023 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |

| 2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Количество реализованных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности и безопасности ГТС и мероприятий некапитального характера , Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Александрово-Заводский муниципальный округ | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Красночикойский муниципальный округ | 1 | 2023 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Нерчинско-Заводский муниципальный округ | 0 | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Тунгокоченский муниципальный округ | 0 | 2023 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Улётовский муниципальный округ | 0 | 2023 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Дульдургинский муниципальный район | 0 | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Могойтуйский муниципальный район | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Сретенский муниципальный район | 0 | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Хилокский муниципальный район | 1 | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. | Чернышевский муниципальный район | 0 | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | город Чита | 0 | 2023 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Количество реализованных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности и безопасности ГТС и мероприятий некапитального характера , Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отчет об использовании средств субсидии (отчет о расходах и о достижении показателей) | Единица | 0 | 2026 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |

| 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Повышена эксплуатационная надежность и безопасность гидротехнических сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных гидротехнических сооружений | КПМ | Километр;^тысяча метров | X | X | 0 | X | X | 1,13 | X | X | 0 | X | X | 2,414 |
| 1.2. | Количество реализованных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности и безопасности ГТС и мероприятий некапитального характера | КПМ | Единица | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 |

| 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Задача «Повышена эксплуатационная надежность и безопасность гидротехнических сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлены текущие работы по ремонту, содержанию и безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений | Приобретение товаров, работ, услуг | Тысяча рублей | 15 583,9 | 2023 | 18 458,5 | 13 360,6 | 2 073,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Осуществлены работы по текущему ремонту, содержанию и безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений, разработана документация, составлен сметный расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечено предоставление услуг в сфере содержания ГТС, мониторинга водных объектов | Оказание услуг (выполнение работ) | Тысяча рублей | 8 924 | 2023 | 5 000 | 13 200 | 26 945 | 29 117,4 | 23 385,7 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 1.2.1. | Оказаны услуги в сфере содержания ГТС, мониторинга водных объектов государственным учреждением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечено предоставление субсидии муниципальным образованиям по вопросам местного значения в отношении ГТС, находящихся в муниципальной собственности и мероприятий некапитального характера | Приобретение товаров, работ, услуг | Тысяча рублей | 12 076 | 2023 | 16 063 | 8 761,9 | 17 493,4 | 25 000 | 29 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1.3.1. | Предоставлена субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по решению вопросов местного значения, возникающих при реализации мероприятий государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Комплекс процессных мероприятий "Повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений" (всего), в том числе: | 39 817,50 | 35 473,82 | 47 051,53 | 54 117,40 | 52 385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 845,95 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 39 521,50 | 35 322,50 | 46 511,80 | 54 117,40 | 52 385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 858,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 16 063,00 | 8 761,90 | 17 493,40 | 25 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 318,30 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 16 359,00 | 8 913,22 | 18 033,13 | 25 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 305,35 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлены текущие работы по ремонту, содержанию и безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений (всего), в том числе: | 18 458,50 | 13 360,60 | 2 073,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 892,50 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 18 458,50 | 13 360,60 | 2 073,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 892,50 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено предоставление услуг в сфере содержания ГТС, мониторинга водных объектов (всего), в том числе: | 5 000,00 | 13 200,00 | 26 945,00 | 29 117,40 | 23 385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 648,10 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 5 000,00 | 13 200,00 | 26 945,00 | 29 117,40 | 23 385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 648,10 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено предоставление субсидии муниципальным образованиям по вопросам местного значения в отношении ГТС, находящихся в муниципальной собственности и мероприятий некапитального характера (всего), в том числе: | 16 359,00 | 8 913,22 | 18 033,13 | 25 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 305,35 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 16 063,00 | 8 761,90 | 17 493,40 | 25 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 318,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 16 063,00 | 8 761,90 | 17 493,40 | 25 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 318,30 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 16 359,00 | 8 913,22 | 18 033,13 | 25 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 305,35 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |
|  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. "Повышена эксплуатационная надежность и безопасность гидротехнических сооружений" |  |  |  |
| 1.1. Осуществлены текущие работы по ремонту, содержанию и безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений | X | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт выполненных работ |
| Закупка включена в план закупок | 26.01.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | План-график закупок |
| Размещение закупки (сбор коммерческих предложений) | 01.07.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Подведение итогов. Заключение контракта (договора) | 02.07.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Договор (Контракт) |
| Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Сведения о Договорах не вносятся | 03.07.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Сведения о государственном контракте |
| Размещение закупки (сбор коммерческих предложений) | 01.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Подведение итогов. Заключение контракта (договора) | 23.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Договор (Контракт) |
| Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Сведения о Договорах не вносятся | 29.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Сведения о государственном контракте |
| Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт выполненных работ |
| Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту, договору | 31.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.2. Обеспечено предоставление услуг в сфере содержания ГТС, мониторинга водных объектов | X | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт об оказании услуг |
| Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) | 02.02.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Государственное задание |
| Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 15.02.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Соглашение |
| Предоставлен отчет ГБУ «Забайкальский краевой экологический центр» о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 15.04.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Предоставлен отчет ГБУ «Забайкальский краевой экологический центр» о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 15.07.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Предоставлен отчет ГБУ «Забайкальский краевой экологический центр» о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 15.10.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт выполненных работ |
| Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 01.02.2027 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 1.3. Обеспечено предоставление субсидии муниципальным образованиям по вопросам местного значения в отношении ГТС, находящихся в муниципальной собственности и мероприятий некапитального характера | X | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт выполненных работ |
| Заявка на получение субсидии с указанием планируемых мероприятий направлена муниципальными образованиями в Министерство природных ресурсов Забайкальского края | 15.02.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Заключены соглашения с муниципальными образованиями | 20.02.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Соглашение |
| Муниципальными образованиями заключены контракты (договоры) | 01.10.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Договор (Контракт) |
| Муниципальными образованиями произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, направлена заявка на финансирование | 10.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Субсидия перечислена в муниципальные образования | 20.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Муниципальными образованиями предоставлены отчеты, предусмотренные Соглашением (в зависимости от цели) | 15.01.2027 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |