| П А С П О Р Т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |
| «Охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения» |  |  |  |  |
| 1. Общие положения |  |  |  |  |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация) | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края |  |  |  |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов" |  |  |  |

| 2. Показатели комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Задача «Осуществлены мероприятия по охране, сохранению и восстановлению водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество водных объектов, на которых осуществлены мероприятия по охране водных объектов | КПМ | Штука | 0 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
| 1.2. | Количество населенных пунктов, в отношении которых подготовлены предложения по установлению, изменению зон затопления, подтопления | КПМ | Штука | 12 | 2023 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
| 1.3. | Количество водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых проведены рыбохозяйственные мероприятия | КПМ | Штука | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
| 1.4. | Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | КПМ | Квадратный километр | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |

| 2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |
|  |  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Осуществлены мероприятия по охране, сохранению и восстановлению водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество водных объектов, на которых осуществлены мероприятия по охране водных объектов | КПМ | Штука | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 |
| 1.2. | Количество населенных пунктов, в отношении которых подготовлены предложения по установлению, изменению зон затопления, подтопления | КПМ | Штука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1.3. | Количество водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых проведены рыбохозяйственные мероприятия | КПМ | Штука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1.4. | Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | КПМ | Квадратный километр | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0,6 |

| 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Задача «Осуществлены мероприятия по охране, сохранению и восстановлению водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установлены и закреплены на местности границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек озер Забайкальского края | Приобретение товаров, работ, услуг | Тысяча рублей | 3 483,5 | 2023 | 1 563,9 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1.1.1. | Выполнены работы по установлению и закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек озер Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подготовлены предложения об установлении, изменении зон затопления, подтопления территорий населенных пунктов Забайкальского края | Приобретение товаров, работ, услуг | Тысяча рублей | 9 900 | 2023 | 9 999 | 0 | 5 000 | 7 000 | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1.2.1. | Выполнены работы по подготовке предложений об установлении, изменении зон затопления, подтопления территорий населенных пунктов Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Осуществлены полномочия Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | Приобретение товаров, работ, услуг | Тысяча рублей | 726,5 | 2023 | 726,5 | 723,3 | 723,3 | 723,3 | 723,3 | 723,3 | 723,3 | 723,3 | 723,3 | 723,3 | 723,3 | 723,3 |
| 1.3.1. | Проведены рыбохозяйственные мероприятия на водных объектах рыбохозяйственного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Осуществлено восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | Приобретение товаров, работ, услуг | Тысяча рублей | 0 | 2023 | 0 | 0 | 4 500 | 5 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | Проведены работы по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Комплекс процессных мероприятий "Охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения" (всего), в том числе: | 12 289,40 | 723,30 | 10 223,30 | 13 223,30 | 13 223,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 682,60 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 12 289,40 | 723,30 | 10 223,30 | 13 223,30 | 13 223,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 682,60 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 2 290,40 | 723,30 | 723,30 | 723,30 | 723,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 183,60 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены и закреплены на местности границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек озер Забайкальского края (всего), в том числе: | 1 563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563,90 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подготовлены предложения об установлении, изменении зон затопления, подтопления территорий населенных пунктов Забайкальского края (всего), в том числе: | 9 999,00 | 0,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 999,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 9 999,00 | 0,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 999,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлены полномочия Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов (всего), в том числе: | 726,50 | 723,30 | 723,30 | 723,30 | 723,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619,70 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 726,50 | 723,30 | 723,30 | 723,30 | 723,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 726,50 | 723,30 | 723,30 | 723,30 | 723,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлено восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 5 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 5 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |
|  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. "Осуществлены мероприятия по охране, сохранению и восстановлению водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения" |  |  |  |
| 1.1. Установлены и закреплены на местности границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек озер Забайкальского края | X | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт выполненных работ |
| Размещение закупки | 01.08.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Документация о закупке |
| Подведение итогов. Заключение контракта | 01.09.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Государственный контракт |
| Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 03.09.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Сведения о государственном контракте |
| Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт выполненных работ |
| Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 31.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.2. Подготовлены предложения об установлении, изменении зон затопления, подтопления территорий населенных пунктов Забайкальского края | X | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт выполненных работ |
| Закупка включена в план закупок | 26.01.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | План-график закупок |
| Размещение закупки | 01.07.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Документация о закупке |
| Подведение итогов. Заключение контракта | 02.07.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Государственный контракт |
| Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 03.07.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Сведения о государственном контракте |
| Размещение закупки | 01.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Документация о закупке |
| Подведение итогов. Заключение контракта | 23.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Государственный контракт |
| Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 29.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Сведения о государственном контракте |
| Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт выполненных работ |
| Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 31.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.3. Осуществлены полномочия Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | X | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт выполненных работ |
| Закупка включена в план закупок | 26.01.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | План-график закупок |
| Размещение закупки, сбор коммерческих предложений | 01.07.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Подведение итогов. Заключение контракта (договора) | 20.07.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Договор (Контракт) |
| Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Для Договоров сведения не вносятся | 23.07.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Сведения о государственном контракте |
| Размещение закупки, сбор коммерческих предложений | 01.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Подведение итогов. Заключение контракта (договора) | 23.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Договор (Контракт) |
| Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Для Договоров сведения не вносятся | 29.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Сведения о государственном контракте |
| Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт выполненных работ |
| Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту, договору | 31.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.4. Осуществлено восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | X | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт выполненных работ |
| Закупка включена в план закупок | 26.01.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | План-график закупок |
| Размещение закупки, сбор коммерческих предложений | 01.07.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Подведение итогов. Заключение контракта (договора) | 02.07.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Договор (Контракт) |
| Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Сведения о Договорах не вносятся | 03.07.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Сведения о государственном контракте |
| Размещение закупки, сбор коммерческих предложений | 01.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Подведение итогов. Заключение контракта (договора) | 23.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Договор (Контракт) |
| Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Сведения о Договорах не вносятся | 29.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Сведения о государственном контракте |
| Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Акт выполненных работ |
| Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту, договору | 31.12.2026 | Волжин Павел Владимирович - Министр природных ресурсов и экологии Забайкальского края МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Платежное поручение (платежный документ) |