**ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ на 21.10.2019 года**

**По мониторингу ликвидации несанкционированных свалок в Забайкальском крае**:

На 18 октября 2019 года на территории Забайкальского края имеется 1412 свалок.

Ликвидировано 639.

**В рамках реализации 119-фз по предоставлению «Дальневосточного гектара»** Поступило 1639 заявок на землях лесного фонда. В стадию заключения договора перешло 498.

**В части капитального и текущего ремонта ГТС.**

Начаты конкурсные процедуры на оказание услуг по инвентаризации и техническому обследованию гидротехнических сооружений, располагающихся на территории Забайкальского края (I этап 12 ГТС) – прием заявок до 29.10.2019 г.

**О мероприятиях по защите населенных пунктов от негативного воздействия паводковых вод**

Начаты конкурсные процедуры на работы «Расчистка и углубление русла реки Среднее Олонгро в г. Могоча Могочинского района Забайкальского края» прием заявок до 23.10.2019 г.

Начаты конкурсные процедуры на работы «Регулирование русла реки Марчарунда Сухая для защиты от негативного воздействия вод в с. Сбега Могочинского района Забайкальского края » прием заявок до 25.10.2019 г.

**В рамках экологического надзора**

С 14 по 18 октября 2019 года проведено: 2 плановые, 1 внеплановая выездные проверки. В отношении правонарушителей составлено 3 протокола.

**В рамках охотничьего надзора**

Проведено 45 рейдов, составлено 5 протоколов за нарушение правил охоты.

**Мероприятия, проведенные министерством за прошедшую неделю**

15 октября совместно с региональным оператором по обращению с ТКО провели встречу с главами поселений и населением по вопросам связанным с внедрением новой системы обращения с отходами в Карымском районе.

17 октября приняли участие в Консультативном совете глав поселений Агинского бурятского округа по реализации «мусорной реформы».

18 октября организовали и провели заседание Общественного совета при Минприроды Забайкальского края, посвящённое проблемным вопросам реализации мероприятий региональных проектов национального проекта «Экология».

**В рамках реализации нац проекта ЭКОЛОГИЯ:**

Чистая страна – все мероприятия отконтрактованы в установленные сроки, ведутся работы по изготовлению ПСД.

Сохранение озера Байкал - по 4 очистным сооружениям контракты заключены, по 3 ГТС определён исполнитель работ, контракты у него на подписании. Ориентировочно 15 октября.

Комплексная инфраструктура обращения с твердыми коммунальными отходами – по мусоросортировочному комплексу в Петровск-Забайкальском районе контракт заключен, по Краснокаменску и Шилке – ориентировочно заключение контрактов намечено на 11 ноября, ведутся торговые процедуры.

Чистый воздух – Проблемный вопрос - объект «Строительство троллейбусной линии «Троллейбусное депо – КСК» (по информации администрации городского округа «Город Чита» доведены лимиты до МКУ «Городские дороги» в сумме 125 млн. руб. на разработку ПСД. Ведется подготовка документов для объявления конкурсных процедур (корректировка технического задания на проектирование на весь комплекс работ). Внесены изменения в план-график 04.10.2019 г.

**По переходу на новую систему обращения с ТКО**

Продолжается работа по утверждению территориальной схемы обращения с отходами Забайкальского края.

8 октября принял участие в работе круглого стола на тему: «Мусорная реформа»: реализация и последствия для бизнеса», рассмотрели и обсудили основные решения, предложенные территориальной схемы. Отмечу, что проект территориальной схемы проанализирован Российским экологическим оператором «ППК РЭО» и, согласно заключению, соответствует требованиям законодательства (соответствующее письмо от уполномоченного ведомства мы получили 1 октября).

Утверждение территориальной схемы обращения с ТКО необходимо обеспечить до 16 октября. Проект постановления Правительства Забайкальского края подготовлен, сейчас проходит процедуру согласования с заинтересованными органами.

По состоянию на сегодня региональный оператор по обращению с ТКО (ООО «ОЛЕРОН+») работает в 8 муниципальных образованиях Забайкальского края: Шилкинский, Забайкальский (в пгт. Забайкальск и с. Даурия), Тунгокоченский, Улетовский, Нерчинский, Красночикойский, Карымский районы, г. Чита и ЗАТО п. Горный.

С 21 октября работы по обращению с ТКО будут организованы в Борзинском, Хилокском районах – все подготовительные мероприятия проведены, техника готова, в районы поставляются 300 контейнеров. Проводится договорная компания с населением частного сектора районов.

8 октября представители компании отработали в Каларском районе, после чего начнут проведение подготовительных мероприятий для организации системы по обращению с ТКО в населенных пунктах района.

**9-10 октября 2019 года состоялось 7-е заседание** Смешанной комиссии международного российско-монгольско-китайского заповедника «Даурия», приуроченное к 25-летнему юбилею международного заповедника. Состоялось вручение сертификата о включении российско-монгольского объекта "Ландшафты Даурии" в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе для Правительства Забайкальского края. В рамках работы Комиссии подведены итоги деятельности международного заповедника за пять лет (2015-2019 годы) и определены планы на следующую пятилетку (2020-2024 годы).