**Информация о выполнении мероприятий**

**государственной программы Забайкальского края**

**«Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края» за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия****(соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)** | **Результаты реализации** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1.****«Развитие территорий Забайкальского края»****(исп. Бусовиков К.Г., 23-32-56,** **Доронина В.И., 23-32-47)** |  |  |
| **1.1.1.** | Основное мероприятие«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охраны окружающей среды» | - ввод в эксплуатацию объектов (в рамках реализации мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охраны окружающей среды) – не предусмотрен. | В действующей по состоянию на 31 декабря 2019 года редакции государственной программы (изменения от 31 декабря 2019 года постановлением Правительства Забайкальского края № 536) лимиты бюджетных ассигнований на 2021 год не предусмотрены. |
| **1.1.2.** | Основное мероприятие«Развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» | - модернизация объектов социальной инфраструктуры в городском поселении «Город Краснокаменск» и муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» – не предусмотрен  | Действующая по состоянию на 31 декабря 2019 года редакция государственной программы утверждена 31 декабря 2019 года постановлением Правительства Забайкальского края № 536, и не приведена в соответствие с Законом Забайкальского края от 30 декабря 2020 года № 1899-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Лимиты предусмотрены в сумме 30 000,0 тыс. рублей на предоставление субсидии муниципальным образованиям на софинансирование объектов социальной инфраструктуры, подлежащих ремонту. Израсходованы 24 129,41 тыс. рублей. |
| **1.1.3.** | Основное мероприятиеОсуществление городским округом «Город Чита» функций административного центра (столицы) Забайкальского края | План:- 100 % выполнение плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа «Город Чита».Факт:- 89 % выполнение плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа «Город Чита»  | Действующая по состоянию на 31 декабря 2019 года редакция государственной программы утверждена 31 декабря 2019 года постановлением Правительства Забайкальского края № 536, и не приведена в соответствие с Законом Забайкальского края от 30 декабря 2020 года № 1899-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Лимиты предусмотрены в сумме 80 000,0 тыс. рублей, израсходованы 71 148,51 тыс. рублей. |
| **1.1.4** | Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, являвшихся собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, утраченных в результате природных пожаров, произошедших на территории Забайкальского края в апреле 2019 года» | - общая площадь расселяемых жилых помещений – не предусмотрен. | В действующей по состоянию на 31 декабря 2019 года редакции государственной программы (изменения от 31 декабря 2019 года постановлением Правительства Забайкальского края № 536) лимиты бюджетных ассигнований на 2020 год не предусмотрены. |
| **1.2.** | **Подпрограмма****«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края» (исп. Бусовиков К.Г., 23-32-56,** **Доронина В.И., 23-32-47)** |  | По данному показателю было установлено нулевое значение в связи с отсутствием финансирования |
| **1.2.1.** | Основное мероприятие«Строительство сейсмобезопасных жилых объектов» | План:- ввод в действие сейсмостойких объектов – 0Факт:- ввод в действие сейсмостойких объектов – 0 |
| **1.3.** | **Подпрограмма****«Обеспечение жильем молодых семей»****(исп. Никитина В.В.., 23 32 39)** |  | Между Минстроем России и Правительством Забайкальского края в электронном бюджете заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году. В рамках соглашения на софинансирование мероприятий подпрограммы выделены средства федерального бюджета в сумме 193 259,1 тыс. рублей, из них израсходованы (в том числе перечислены на 05 счета) 193 259,1 тыс. рублей, средства краевого бюджета в размере 12 335,7 тыс. рублей, из них израсходованы (в том числе перечислены на 05 счета) 12 335,7 тыс. рублей, средства местных бюджетов в сумме 14 603,63 тыс. рублей, по данным муниципальных образований израсходованы (в том числе перечислены на 05 счета) в полном объеме. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, с учетом внесенных изменений в список претендентов на получение выплаты, выданы 452 семьям. На 1 января 2022 года фактически социальные выплаты перечислены 333 семьям, еще 119 семьям по соглашению 2021 года выплаты будут предоставлены в 2022 году.Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию мероприятий, направленных на предоставление компенсации молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа, либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья 1 300,0 тыс. рублей, в 2021 году перечислены выплаты 22 молодым семьям на общую сумму 1 290,02 тыс. рублей. |
| **1.3.1.** | Основное мероприятие«Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» | План:- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 0 молодых семейФакт- социальную выплату получили 452 молодые семьи. | В результате изменений, внесенных в список молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в 2021 году, количество семей, получающих государственную поддержку составило 452 семьи. Фактически на 1 января 2022 года реализовали свое право 333 сеьий. Оставшимся 119 семьям выплаты будут предоставлены в 2022 году. |
| **1.3.2.** | Основное мероприятие«Предоставление компенсаций молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» | План:- количество молодых семей, получивших дополнительную льготу при рождении (усыновлении) одного ребенка – 6 семейФакт:- получили дополнительную льготу при рождении (усыновлении) одного ребенка 22 семей. | Финансирование за счет средств краевого бюджета в общей сумме составило 1 300,0 тыс. рублей, израсходованы 1 290,02 тыс. рублей. |
| **1.3.3.** | Основное мероприятие«Ежегодная организация проведения конкурсного отбора муниципальных образований для участия в подпрограмме» | План:- организация проведения информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач подпрограммы – 2Факт:- проведена информационная и разъяснительная работа среди населения по условиям участия в подпрограмме и о результатах реализации подпрограммы - 2 |  |
| **1.4.** | **Обеспечивающая подпрограмма (исп. Лагута О.Г., 23 32 60****Бусовиков К.Г., 23 32 56)** |  |  |
| **1.4.1.** | Основное мероприятие«Содержание аппарата Министерства» | План – 77 037,7 тыс.руб.(программой предусмотрено 59 417,5 тыс.руб).Факт – 76 546,1 тыс. руб.Процент исполнения – 128,82 %. | Действующая по состоянию на 31 декабря 2021 года редакция государственной программы не учитывает изменения, внесенные в Закон Забайкальского края О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. |
| **1.4.2.** | Основное мероприятие«Обеспечение деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края в установленной сфере деятельности» | План – 27 093,3 тыс.руб.(программой предусмотрено 13 060,6 тыс.руб).Факт – 23 182,0 тыс. руб.Процент исполнения – 177,49 %. | Действующая по состоянию на 31 декабря 2021 года редакция государственной программы не учитывает изменения, внесенные в Закон Забайкальского края О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. |
| **1.4.3.** | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края» | План – 0,0 тыс. руб..Факт – 0,0 тыс. руб..Количество аттестованных работников ГАУ «Госэкспертиза» – 0 человек. | Потребность в финансирования мероприятия отсутствовала |
| **1.4.4.** | Основное мероприятие «Финансирование расходов ГКУ «Служба единого заказчика" Забайкальского края, не связанных с содержанием аппарата учреждения, в целях обеспечения ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, содержания объектов капитального строительства и объектов незавершенного строительства» | План – 22 698,6 тыс. руб.(программой не предусмотрены).Факт – 19 539,4 тыс. руб. | Действующая по состоянию на 31 декабря 2020 года редакция государственной программы не учитывает изменения, внесенные в Закон Забайкальского края О бюджете Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. |