Информация о деятельности Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края за 2022 год и задачи на 2023 год

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

Развитие строительной отрасли является необходимым условием успешного социально-экономического развития нашего региона.

Финансирование бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Забайкальского края, в которые осуществляются бюджетные инвестиции за счет средств федерального и краевого бюджетов, и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность Забайкальского края в результате осуществления бюджетных инвестиций за счет средств федерального и краевого бюджетов в 2022 году осуществлено в размере 7547,5 млн. рублей (или 97,1 % от годовых бюджетных назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета - в размере 6292,3 млн.рублей, за счет средств краевого бюджета – в размере 1255,2 млн.рублей (в 2021 году осуществлено в размере 3379,6 млн. рублей (или 94,7 % от годовых бюджетных назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета - в размере 2521,4 млн.рублей, за счет средств краевого бюджета – в размере 858,2 млн.рублей.

Правительством Забайкальского края установлены общие приоритеты по распределению лимитов капитальных вложений - это объекты высокой степени готовности и объекты с софинансированием за счет средств федерального бюджета.

В 2022 году завершено строительство объектов:

# «Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин водозабора «Прибрежный (Кенонский)»;

# «Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС «Рахова»;

# «Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин водозабора ВНС «Сапун-Гора»;

# «Реконструкция здания ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр»;

# «Физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт. Карымское»;

# «Физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт. Чернышевск»;

# «Универсальный спортивный зал в г. Краснокаменск».

# Кроме того, в 2022 году завершен I этап строительства объектов:

# «Школа на 250 мест по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка, мкр. «Добротный»;

# «Средняя общеобразовательная школа на 800 ученических мест в городском округе «Город Чита», мкр. Каштакский»;

# «Школа-детский сад в п. Могзон».

# Продолжалась работа с федеральным центром по привлечению средств федерального бюджета на софинансирование строительства объектов государственной (муниципальной) собственности.

# В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (федеральный проект «Современная школа») Соглашениями на 2022 год предусмотрены субсидии в сумме 1919,4 млн.рублей (профинансированы в полном объеме) на реализацию объектов:

# «Школа на 250 мест по адресу: Забайкальский край, Читинский район, 
с. Смоленка, мкр. «Добротный»;

# «Строительство школы на 250 мест в селе Александровский Завод Александрово-Заводского района Забайкальского края»;

# «Средняя общеобразовательная школа на 800 ученических мест в городском округе «Город Чита», мкр. Каштакский»;

# 9 детских садов в сёлах Акша, Домна, Смоленка, Угдан, г. Борзе, г. Петровск-Забайкальский и г. Чите (мкр. Каштакский, ул. Новобульварная, ул. 1-Коллективная).

# В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Федеральный проект «Чистая вода») Соглашением на 2022 год предусмотрены субсидии в сумме 1109,7  млн.рублей (профинансированы в полном объеме) на реализацию объектов:

# «Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин водозабора «Прибрежный (Кенонский)» (разрешение на ввод в эксплуатацию получено 4 февраля 2022 года);

# «Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС «Рахова» (разрешение на ввод в эксплуатацию получено 31 марта 2023 года);

# «Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин водозабора ВНС «Сапун-Гора» (разрешение на ввод в эксплуатацию получено 
31 марта 2023 года);

# «Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на источнике водоснабжения ООО «Авангард плюс» подрусловый водозабор сельского поселения «Дунаевское» муниципального района «Сретенский район»;

# «Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на системах централизованного водоснабжения Хилокская одиночная скважина 
№ 66-Ч-17 (ЦРБ) городского поселения «Хилокское» муниципального района «Хилокский район»;

# «Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на ЦСВ скважина группового водозабора «Речной» № 22-70, ЦВС скважина группового водозабора «Речной» № 22-70БИС» городского поселения «Хилокское» муниципального района «Хилокский район»;

# «Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на источнике водоснабжения ООО «Коммунальник» сельского поселения «Улетовское» муниципального района «Улетовский район»;

# «Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС № 2 г. Чита»;

# «Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС № 3 г. Чита»;

# «Станция очистки воды в пгт. Оловянная»;

# «Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Ингодинский водозабор г. Чита».

# В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» (федеральный проект «Сохранение озера Байкал») Соглашением на 2022 год предусмотрены субсидии в размере 246,9 млн. рублей (профинансированы в полном объеме). Заключены государственные контракты по объектам «Строительство очистных сооружений п. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района», «Реконструкция очистных сооружений г. Хилок» и «Строительство очистных сооружений в п.п.ст. Жипхеген в Хилокском районе» со сроком ввода в эксплуатацию в первом полугодии 2023 года.

На реконструкцию здания театра кукол в г. Чите в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» (федеральный проект «Культурная среда») Соглашением на 2022 год предусмотрены субсидии в размере 169,8 млн. рублей (профинансированы в полном объеме). Заключен государственный контракт со сроком ввода в эксплуатацию в конце 2024 года, работы по реконструкции выполнены на 7 %.

На строительство детской клинической больницы в г. Чите в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи») Соглашением на 2022 год предусмотрены субсидии в размере 2 002,3 млн. рублей (профинансированы в полном объеме). Заключен государственный контракт со сроком ввода в эксплуатацию в конце 2024 года, работы по строительству выполнены на 11 %.

На мероприятия по проектированию и строительству 6 гидротехнических сооружений (в г. Чите (3) и г. Шилке, с. Малете, пгт. Чернышевске) в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» было предусмотрено 187,1 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – в размере 170,2 млн. рублей. Освоение составило 100 % от годовых бюджетных назначений.

# В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» Соглашением на 2022 год предусмотрены субсидии в размере 278,0 млн. рублей (профинансированы в полном объеме). Заключены государственные контракты по объектам «Ледовая арена по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, МКР. 1, строение № 21», «Сельский дом культуры в пгт Аксёново-Зиловское» и «Строительство очистных сооружений пгт. Приаргунск Забайкальского края, на земельном участке с кадастровым номером 75:17:180130:102» со сроком ввода в эксплуатацию в конце 2023 года.

На мероприятия по строительству образовательных учреждений в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в 2022 году было предусмотрено 890,0 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – в размере 227,0 млн. рублей. Освоение составило 764,3 млн. рублей или 85,9 % от годовых бюджетных назначений. Завершен I этап строительства школы-детского сада в п. Могзон (техническая готовность – 96 %), выполнены работы по строительству школы в с. Баляга – на 90 %. Ввод в эксплуатацию объектов планируется в 2023 году.

В 2022 году продолжалась реализация мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», введен в эксплуатацию  объект Универсальный спортивный зал в г. Краснокаменск», освоены средства краевого бюджета в размере 55,6 млн. рублей.

В 2022 году на осуществление городским округом «Город Чита» функций административного центра (столицы) Забайкальского края были предусмотрены средства в размере 80,0 млн. рублей, которые освоены в сумме 79,9 млн.рублей. Средства направлены на строительство линий электроосвещения, реконструкцию многоквартирного здания, приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, проведение обследования жилых домов с целью признания их аварийными, организацию благоустройства и озеленения территории городского округа «Город Чита».

На 2023 год средства предусмотрены в сумме 80,0 млн. рублей, которые планируется направить на организацию благоустройства и озеленения территории городского округа «Город Чита»,  приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, транспортное обслуживание.

В 2023 году ассигнования распределены по объектам с высокой степенью готовности, на объекты, софинансирование которых осуществляется из средств федерального бюджета. Лимит ассигнований на капитальные вложения составляет 7429,3 млн.рублей, в том числе средства федерального бюджета – в сумме 4858,0 млн. рублей.

В 2023 году планируется выполнение следующих работ:

завершение строительства и ввод в эксплуатацию 11 станций водоподготовки воды, школ в с. Баляга Петровск-Забайкальского района и в с. Александровский Завод, 4 очистных сооружений, инженерных сооружений для защиты с. Малета от затопления паводковыми водами, 9 детских садов, дома культуры в 
пгт. Аксёново-Зиловское, ледовой арены в пгт. Приаргунск;

начало строительства гидротехнических сооружений в г. Чите, школы в г. Нерчинске, физкультурно-оздоровительных комплексов в г. Хилке и Могоче, а также начало реализации «под ключ» детского клинического медицинского центра в г. Чите, мкр. Текстильщиков.

В 2023 году финансирование строительства объектов осуществляется в рамках государственных программ Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Комплексное развитие сельских территорий», «Развитие образования», федеральных проектов «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Современная школа», «Культурная среда», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи», «Спорт – норма жизни», «Развитие первичного звена здравоохранения», а также Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края.

Дорожная деятельность

В сфере развития дорожной сети Забайкальского края деятельность Правительства Забайкальского края в 2022 году была направлена на своевременное финансирование дорожной деятельности, позволяющее обеспечить комплексное содержание и ремонт автомобильных дорог.

Велась работа с федеральными органами власти по вопросу привлечения средств федерального бюджета на финансирование дорожной деятельности в Забайкальском крае.

Объем дорожного фонда Забайкальского края в 2022 году в соответствии с Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» составил 12469,8 млн.рублей (в 2021 году  -9738,4 млн. рублей), в том числе средства  федерального бюджета - в объеме 4212,8 млн.рублей (в 2021 году - 2769,4 млн.рублей).

Средства дорожного фонда в 2022 году были освоены в сумме 11099,5 млн. рублей (89 % от годовых бюджетных назначений) и направлены на:

реализацию мероприятий по безопасности дорожного движения – 162,4 млн. рублей;

содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования  регионального и межмуниципального значения – 1676,9 млн. рублей;

строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (в том числе разработка ПСД) регионального и межмуниципального значения –9,2 млн. рублей;

содержание ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края – 562,4 млн. рублей (из них 401,3 млн. рублей оплата налога на имущество);

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (субсидии из дорожного фонда и иной межбюджетный трансферт на содержание автодорог в г.Чите и ликвидацию последствий ЧС, произошедших в 2021 году) – 1078,5 млн. рублей;

реализацию национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» - 7610,1 млн. рублей (из них на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения – 5792,6 млн. рублей; на автомобильные дороги местного значения – 1871,5 млн. рублей).

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2023 года отсутствует.

Финансирование содержания одного километра региональных и межмуниципальных дорог в 2022 году составило в среднем 173,6 тыс. рублей (в 2021 году – 140,0 тыс. рублей). При этом норматив финансовых затрат на 1 км содержания, рассчитанный в ценах 2022 года, для дорог V технической категории составляет 800,82 тыс. рублей и 553,97  тыс. рублей для дорог переходного типа (гравийное и щебеночное покрытие). То есть фактическое финансирование содержания одного километра составляет порядка 25 % от норматива.

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в рамках комплексных проверок эксплуатационного состояния дорог в осенний и весенний период проведено обследование автодорог во всех муниципальных образованиях Забайкальского края.

Выдано 39 специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Забайкальского края. Средства, поступившие в бюджет Забайкальского края, в результате выдачи специальных разрешений и в случаях взыскания ущерба, причиненного автодорогам тяжеловесным автотранспортом, составили в общей сумме 1199,44 тыс.рублей.

В течение года осуществлялся весовой контроль двумя передвижными пунктами весового контроля. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения были выявлены транспортные средства с нарушением правил перевозки грузов, ущерб от которых составил 751,85 тыс. рублей (326,43 тыс.рублей оплачены).

В 2022 году из дорожного фонда Забайкальского края направлялись субсидии бюджетам городских и муниципальных округов, муниципальных районов края на осуществление дорожной деятельности в отношении местных автодорог по трем целевым направлениям, а также был предоставлен иной межбюджетный трансферт на содержание автомобильных дорог местного значения и ликвидацию последствий ЧС, произошедших в 2021 году.

В рамках направляемых субсидий завершены работы по разработке проектно-сметной документации на реализацию объектов, работы на которых планируется выполнить в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Завершены работы по строительству автомобильной дороги к школе в мкр. Октябрьский в г. Чите, а также по ремонту дорог к строящейся школе в с. Баляга Петровск-Забайкальского района.

Отремонтировано 74,180 км автомобильных дорог местного значения, разработано 4 проектно-сметных документации.

В рамках ликвидации последствий ЧС на автомобильных дорогах местного значения отремонтировано 72,133 км.

Общий размер субсидий в соответствии с Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на 2022 год составил 866,5 млн. рублей, в том числе:

субсидия на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт – 150,7 млн. рублей.  Освоено 150,5 млн.рублей или 99,9 % от объема годовых бюджетных назначений. Не освоены средства субсидии муниципальным районом  «Борзинский район»;

субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектно-сметной документации и проведение необходимых экспертиз) – 649,9 млн.рублей. Освоено 511,0 млн. рублей или 78,6 % от объема годовых бюджетных назначений. Не освоены средства субсидии городским округом «Город Чита», городским поселением «Вершино-Дарасунское» муниципального района «Тунгокоченский район»,  муниципальными районами «Балейский район» и «Чернышевский район»;

субсидия на приведение в нормативное состояние искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения - 65,9 млн. рублей. Освоено 65,9 млн. рублей или 100 % от объема годовых бюджетных назначений.

Основные причины неполного освоения предусмотренных средств субсидий со стороны муниципальных образований - отставание от графика выполнения работ подрядными организациями и невозможность выполнения работ ввиду объективных погодных условий; экономия, сложившаяся по результатам торгов.

Размер дорожного фонда Забайкальского края на 2023 год в соответствии с Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составляет 9814,8 млн. рублей.

В 2023 году за счет средств дорожного фонда Забайкальского края планируется:

продолжить  работы по реконструкции автомобильной дороги ул. Новобульварная от ул. Шилова до ул. Журавлева;

привести в нормативное состояние 285,77 км автомобильных дорог, из них  регионального и (или) межмуниципального значения – 252,32 км, улично-дорожной сети городских агломераций – 33,45 км.

В 2023 году из дорожного фонда Забайкальского края, с учетом средств федерального бюджета, в бюджеты муниципальных образований Забайкальского края будут распределены межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении местных автодорог.  Общая сумма средств дорожного фонда края, предусмотренная на эти цели, составляет 2911,7 млн. рублей, из них на:

объекты, реализуемые в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»,  в бюджеты городского округа «Город Чита» и муниципального района «Читинский район» - 1741,5 млн. рублей;

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт – 160,0 млн. рублей;

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов – 300,0 млн. рублей;

софинансирование работ, которые планируются в рамках выполнения поручений Губернатора Забайкальского края – 710,2 млн. рублей.

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации 2021 года. 
Восстановление транспортной инфраструктуры.

За период паводковых явлений рабочей группой Росавтодора подтверждено 132,501 км автомобильных дорог (69,107 км – регионального значения, 63,394 км – местного значения) и 80 мостовых сооружений (региональных – 33, местных – 47). Общая сумма подтвержденного ущерба составляет 839,3 млн. рублей (региональные – 499,2 млн. рублей, местные – 340,1 млн. рублей).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2022 года      № 626-р бюджету Забайкальского края в 2022 году предусмотрено 399 372,7 тыс. рублей, в 2023 году – 388 824,5 тыс. рублей на восстановление автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения.

В 2022 году было предусмотрено к восстановлению 132,501 км дорог и 78 мостовых сооружений. По состоянию на 1 января 2023 года восстановлено 132,501 км автомобильных дорог общего пользования и 78 мостовых сооружений.

В 2023 году планируется приступить к восстановлению 2 капитальных мостов в Шилкинском (а/д Могойтуй – Сретенск – Олочи) и Балейском районах 
(г. Балей ул. Золотая Сотня). Заявка на выделение средств из федерального бюджета на их восстановление направлена в январе 2023 года. Завершить работы по ликвидации последствий паводка 2021 года планируется в 2024 году.

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации 2022 года. 
Восстановление транспортной инфраструктуры.

За период прохождения паводка на территории Забайкальского края в 2022 году повреждено 3,10 км автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения, 7 мостовых сооружений (3 капитальных), 14 водопропускных труб. На автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения повреждено 1,73 км автомобильных дорог, 2 моста, 9 водопропускных труб на общую сумму 352,9 млн. рублей. На автомобильных дорогах местного значения повреждено 1,37 км автомобильных дорог, 5 мостов, 5 водопропускных труб на общую сумму 599,3 млн. рублей.

Общая сумма ущерба, подтвержденная рабочей группой Росавтодора, составляет 952,18 тыс.рублей.

По Распоряжению Федерального дорожного агентства рабочая группа Росавтодора приступила к обследованию поврежденных участков автомобильных дорог с 13 июля 2022 года. Проведены выезды в 11 районов края, пострадавшие от паводка в летний и зимний период 2022 года. Рабочая группа Росавтодора завершила работу по обследованию поврежденных участков автомобильных дорог. Подготовлен Перечень работ по восстановлению транспортной инфраструктуры и направлен в Росавтодор 27 октября 2022 года.

Постановлением Правительства Забайкальского края от 22  августа 2022 года 
№ 361 муниципальным образованиям Забайкальского края направлены средства на проведение первоочередных работ по обеспечению проезда и восстановлению объектов транспортной и инфраструктуры на дорогах местного значения, которые пострадали от наледневых и паводковых явлений в 2022 году, в общем размере 120,5 млн. рублей.

На дорогах регионального значения работы по обеспечению проезда выполнены в полном объеме за счет средств краевого дорожного фонда. В 2022 году восстановлено 0,4 км дорог регионального значения и 2 моста на дорогах местного значения (восстановлено сообщение с 2 населенными пунктами: пгт. Усть-Карск (мост по ул. Объездная) и пгт. Итака (мост через р. Черный Урюм).

Работы по восстановлению поврежденных объектов планируется начать после доведения необходимых средств из федерального бюджета в 2023 году. Также планируется приступить к разработке проектно-сметной документации на восстановление пострадавших капитальных мостов.

Заявка в Росавтодор направлена 27 октября 2022 года № 4152-АИК, дополнительная заявка направлена 31 января 2023 года № 391-АМ.

В 2023 году в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 2022 года предусмотрено восстановление 2,74 км дорог (дороги регионального и межмуниципального значения – 1,57 км, местного значения – 1,17 км).

Региональный проект «Региональная и местная  дорожная сеть»

национального проекта

«Безопасные качественные автомобильные дороги»

В 2022 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 8111,0 млн. рублей (освоено 7531,8 млн. рублей), в том числе средства федерального бюджета – в размере 3884,7 млн.рублей (освоены в полном объеме), средства краевого бюджета – в размере 4226,3 млн.рублей (освоено 3647,0 млн.рублей).

В рамках реализации регионального проекта предусмотрены следующие мероприятия:

приведение в нормативное состояние сети автодорог регионального и межмуниципального значения – 342,684 км (выполнены работы на 36 объектах);

приведение в нормативное состояние дорог и улично-дорожной сети Читинской городской агломерации – 30,814 км (выполнены работы на 18 объектах);

приведение в нормативное состояние искусственных сооружений – 3 сооружения.

На 2023 год на реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5492,6 млн. рублей, в том числе  средства федерального бюджета – в размере 2772,9 млн. рублей, средства краевого бюджета – в размере 2719,7 млн.рублей.

В рамках реализации регионального проекта предусмотрены следующие мероприятия:

приведение в нормативное состояние сети автодорог регионального и межмуниципального значения - 252,32 км (планируется выполнить работы на 26 объектах);

приведение в нормативное состояние дорог и улично-дорожной сети Читинской городской агломерации - 33,45 км (планируется выполнить работы на 25 объектах);

приведение в нормативное состояние искусственных сооружений – 7 сооружений.

Региональный проект «Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»

До 2024 года показатели регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» будут достигнуты за счет реализации мероприятий по установке 8 автоматических пунктов весового контроля на автомобильных дорогах регионального значения, 188 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального и (или) межмуниципального, местного значения, внедрения интеллектуальной транспортной системы (далее - ИТС) в Читинской городской агломерации.

В рамках регионального проекта в 2022 году были запланированы следующие мероприятия:

1) Установка 6 автоматических пунктов весогабаритного контроля на наиболее загруженных участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения Забайкальского края. В декабре 2022 года была начата разработка документации для проведения электронного аукциона «На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог - устройство пунктов весового и габаритного контроля на принципах контракта жизненного цикла».

2) Установлены 60 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в соответствии с государственным контрактом от 8 февраля 2021 года № Ф.2021.12798 «На оказание услуг по аренде специальных технических средств, предназначенных для обеспечения контроля за дорожным движением на линейных участках автомобильных дорог, обеспечению их работоспособности и обслуживанию до окончания срока действия аренды»;

3) В рамках реализации мероприятия по внедрению ИТС, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек, в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги», разработано техническое задание на выполнение работ по внедрению интеллектуальной транспортной системы Читинской городской агломерации в 2022-2023 годах.

Между ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края и ООО «Техконсур» заключен государственный контракт от 18 октября 2022 года № Ф.2022.6206  «На внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в Читинской городской агломерации».

В 2022 году выполнены работы согласно первому этапу государственного контракта: создание и ввод в эксплуатацию центра управления дорожным движением, интеграционной системы, подсистемы светофорного управления и подсистемы мониторинга транспортного потока.

На 2023 год запланированы следующие мероприятия на общую сумму 394,81 млн. рублей.

1. Выполнение работ согласно второму этапу государственного контракта от 18 октября 2022 года № Ф.2022.6206 «На внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в Читинской городской агломерации»: разработка, согласование и утверждение документации по обеспечению информационной безопасности; создание и внедрение системы информационной безопасности ИТС, в том числе поставка, монтаж и пуско-наладка специализированного аппаратно-программного комплекса информационной безопасности; модернизация шестнадцати светофорных объектов, построение цепей адаптивно управляемых светофорных объектов; выполнение работ по развитию подсистемы мониторинга транспортного потока, подключение к подсистеме 16 перекрестков с модернизируемыми светофорами; установка двух детекторов транспорт; поставка и внедрение специализированного программного обеспечения; поставка и внедрение подсистемы метеомониторинга, установка метеостанции; организация передачи информации в подсистему ИТС; выполнение работ по поставке и внедрению специализированного программного обеспечения.

2. Заключение государственного контракта «На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог - устройство пунктов весового и габаритного контроля на принципах контракта жизненного цикла».

Транспортный комплекс

В сфере развития транспортного комплекса деятельность Правительства Забайкальского края была направлена на:

обеспечение доступности авиационных, железнодорожных, внутренних водных и автотранспортных услуг для населения на основе организации и поддержки социально значимых пассажирских перевозок;

транспортное обслуживание населения на маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения на территории Забайкальского края.

Воздушный транспорт

Учитывая  географические особенности Забайкальского края, крайне неравномерную плотность проживающего населения, недостаточно развитую сеть автомобильных дорог, одной из первоочередных социально значимых задач, стоящих перед Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, являлась организация и развитие маршрутной сети местных авиаперевозок.

В 2022 году ООО «Аэросервис», с которым заключен Договор на осуществление пассажирских перевозок на местных авиалиниях в межмуниципальном сообщении на территории Забайкальского края,  осуществлялись пассажирские перевозки в отдаленные труднодоступные населенные пункты по маршрутам: Чита - Усугли - Тунгокочен - Красный Яр - Юмурчен - Красный Яр - Тунгокочен - Усугли - Чита, Чита - Усугли - Тунгокочен - Усть-Каренга - Тунгокочен - Усугли - Чита, Чита - Красный Чикой - Менза - Красный Чикой - Чита, Чита - Красный Чикой - Чита, Чита - Краснокаменск - Чита, Чита - Кыра - Чита, Чита - Газимурский завод - Чита.

Местные маршруты в настоящее время не способны генерировать пассажиропотоки, обеспечивающие рентабельность авиаперевозок, что в свою очередь, определяет высокую себестоимость, вследствие высоких удельных затрат и эксплуатации воздушных судов малой вместимости. Данный вид авиаперевозок является социально значимым, притом, что в данных условиях не может быть предметом коммерчески эффективного бизнеса.

Правительство Забайкальского края ежегодно оказывает финансовую поддержку авиакомпаниям, осуществляющим авиационные перевозки на территории Забайкальского края.

На 2022 год Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов» на выполнение социально значимых перевозок пассажиров воздушным транспортом было предусмотрено 61,56 млн.рублей, что в 1,9 раза больше, чем на 2021 год (профинансированы в полном объеме в соответствии с представленными заявками).  На 2023 год Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрено 62,6 млн.рублей.

На выполнение полетов по маршруту Чита - Краснокаменск было предусмотрено 11,4 млн.рублей, что на 28,7 % меньше, чем в 2021 году (профинансированы в полном объеме). На 2023 год предусмотрено 14,9 млн. рублей.

В 2022 году авиакомпания продолжила осуществление полетов по межрегиональному субсидируемому маршруту Красный Чикой – Иркутск.

Кроме выполнения полетов по регулярным маршрутам, региональная компания  «Аэросервис» на самолетах типа АН-2 и Cessna Т182Т осуществляла полеты санитарной авиации в отдаленные населенные пункты Забайкалья, а также мониторинг пожарной обстановки.

По итогам 2022 года в аэропорту «Кадала» г. Чита обслужено 580500 пассажиров, что выше показателя 2021 года на 9,6 %. Увеличение  пассажиропотока произошло за счет снижения ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции в субъектах Российской Федерации.

В 2022  году по направлениям, субсидируемым за счет средств федерального бюджета, выполнялись авиарейсы в г. Москву, г. Санкт-Петербург, г. Южно-Сахалинск, г. Якутск, г. Хабаровск, г. Иркутск, г. Владивосток, г. Екатеринбург,  г. Новосибирск, г. Красноярск и из г. Красноярска в с. Чару, г. Иркутска в с. Красный Чикой, г. Иркутска в с. Чара.

Железнодорожный транспорт

Важное место в транспортной системе Забайкальского края занимают пригородные пассажирские железнодорожные перевозки.

В целях организации перевозок пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и АО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» (далее – АО «ЗППК») заключены договоры на три года (2022-2024 годы):

на осуществление пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Забайкальского края;

оказания услуг по перевозке отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения.

Перевозки пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в 2021 году осуществлялись 53 пригородными поездами по 19 направлениям (Петровский Завод – Хилок, Хилок – Могзон, Яблоновая – Лесная, Могзон – Чита-2, Чита-1 – Карымская, Карымская – Ясногорск – Оловянная, Оловянная – Ясная, Карымская – Адриановка, Карымская – Шилка, Шилка – Чернышевск, Чернышевск – Зилово, Зилово – Ксеньевская, Ксеньевская – Могоча, Сбега – Ксеньевская – Могоча, Чита - Сретенск, Куэнга – Сретенск, Оловянная – Борзя, Чернышевск – Букачача, Новая Чара – Куанда). Всего перевезено 871,8 тыс.человек  (что на 2,7 % больше, чем в 2021 году), в том числе граждан льготных категорий – 99,5 тыс.человек (на 2,6 % меньше), обучающихся – 82,7  тыс. человек (в 2,3 раза больше).

Недополученные доходы АО «ЗППК» в связи с государственным регулированием тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2022 году составили  623,14 млн. рублей, что на 23,7 % больше, чем в 2021 году. Из бюджета Забайкальского края АО «ЗППК» предоставлена субсидия за выполнение социально значимых перевозок в пригородном сообщении в размере 226,0 млн.рублей, что 55,2 % меньше, чем в 2021 году.

Правительство Забайкальского края неоднократно обращалось в федеральные органы исполнительной власти об оказании финансовой поддержки из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на компенсацию выпадающих доходов, образующихся при перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом (ответы не поступали).

В бюджете Забайкальского края на 2023 год на предоставление субсидии за выполнение социально значимых перевозок в пригородном сообщении предусмотрено 226,0 млн. рублей, что составляет 39,4 % от требуемой суммы (646,14 млн.рублей).

Между Правительством Забайкальского края и ОАО «Российские железные дороги» заключено Соглашение от 29 декабря 2021 года № 73-Д/СГ-2 «О взаимодействии и сотрудничестве на 2022-2026 годы».

Водный транспорт

Не менее остро стоит вопрос об организации перевозок пассажиров водным транспортом в муниципальном районе «Сретенский район» между районным центром г. Сретенск и 15 труднодоступными населенными пунктами района.

Пассажирские перевозки осуществляет предприятие речного транспорта ООО «Пристань», которое имеет в наличии пассажирский теплоход типа «Заря» и пассажирский водометный мелкосидящий катер КС-162 «Шилка-6». С начала открытия навигации на реке Шилка ООО «Пристань» в соответствии с договором на осуществление регулярных маршрутных перевозок пассажиров водным транспортом общего пользования осуществляются перевозки пассажиров по социально значимому маршруту Сретенск – Нижние Куларки протяженностью 135 км.

За навигационный период 2022 года водным транспортом перевезено 617 пассажиров, что в 13,1  раза больше, чем в 2021 году (47 пассажиров). Из бюджета Забайкальского края на организацию перевозки пассажиров водным транспортом выделено 2,78 млн. рублей, что на 53,7 % меньше, чем в 2021 году (профинансированы в полном объеме). На 2023 год Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрено 4,25 млн.рублей.

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт является одним из важнейших элементов транспортного комплекса Забайкальского края, оказывающим огромное влияние на социальное и экономическое развитие края.

В 2022 году на территории Забайкальского края пассажирские перевозки осуществлялись по 7 межрегиональным маршрутам и 63 межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. В перевозочном процессе задействовано 33 перевозчика, более 323 автобусов разной вместимости. Межмуниципальные маршруты регулярных перевозок связывают г. Читу практически со всеми районными центрами края и крупными пассажирообразующими населенными пунктами, кроме Каларского муниципального округа Забайкальского края.

В 2022 году четырежды проводился открытый конкурс на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по 17 межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, по результатам которых перевозчикам выдано 7 свидетельств об осуществлении регулярных перевозок (Чита – Кыра, Ленинский (Улётовский) – Чита, Чита – Карымское, Чита – Курорт Дарасун, Чита – Первомайский, Чита – Газимурский Завод, Чита – Шелопугино), по 10 межмуниципальным маршрутам конкурс признан несостоявшимся.

В целях реализации Закона Забайкальского края от 22 апреля 2015 года                   № 1165-ЗЗК «О льготном проезде на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования для отдельных категорий граждан на территории Забайкальского края» органами местного самоуправления были заключены соответствующие договоры с перевозчиками на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан на 2022 год.

В 2022 году муниципальным районам и городским округам из бюджета Забайкальского края предоставлялись субвенции на осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном автомобильном пассажирском транспорте общего пользования в размере 106,9 млн.рублей (в 2021 году - 96,473 млн. рублей). На 2023 год предусмотрено 106,9 млн. рублей.

Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, как уполномоченным органом, проводится работа по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Забайкальского края (далее – разрешение).

С августа 2015 года, в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 15 июля 2015 года № 355 «О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 29 августа 2011 года № 314 «О некоторых мерах по реализации Федерального закона от 21 апреля 2011 года      № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», выдача разрешения, дубликата разрешения осуществляется на платной основе. Размер платы за выдачу разрешения 1400 рублей, дубликата разрешения – 700,0 рублей. Переоформление разрешения осуществляется без взимания платы. Всего на платной основе выдано 3452 разрешения на сумму 4,83 млн. рублей, в том числе в 2022 году – 46 разрешений.

В 2022 году в рамках реализации Концессионного соглашения, заключенного между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и ПАО «Ростелеком», продолжалась эксплуатация Системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения; 89 стационарных рубежей фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения; 131 камеры видеонаблюдения; 5 комплексов, фиксирующих нарушения на остановочных местах «Парк-Райд» по маршрутам, согласованным с ГИБДД; «видео-стены» (проект «Безопасный город») по адресу: г. Чита, ул. Лермонтова, 1.

В 2022 году была продолжена эксплуатация Системы фотовидеофиксации, из средств бюджета Забайкальского края на оплату счетов за предоставленную услугу ПАО «Ростелеком» выделено 162,4 млн.рублей (на 2023 год предусмотрено 80,0 млн.рублей). Размер наложенных штрафов составил 375,7 млн.рублей, в бюджет Забайкальского края поступило 267,8  млн. рублей. За весь период действия Системы фотовидеофиксации размер наложенных штрафов составил 2 206,6 млн. рублей, в бюджет Забайкальского края поступило 1 350,7 млн. рублей.

Основные задачи развития транспортной системы, на решение которых в 2023 году будет направлена деятельность Правительства Забайкальского края:

- в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы Забайкальского края»:

обеспечение доступности воздушных, водных, автомобильных и железнодорожных услуг для населения на основе организации и поддержки социально значимых перевозок пассажиров, в том числе в отдаленные и труднодоступные населенные пункты края;

реализация мероприятий по совершенствованию транспортного комплекса;

осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования;

- реализация государственной функции регионального государственного контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Забайкальского края;

- предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Забайкальского края;

- осуществление контроля за исполнением договорных обязательств перевозчиками и за несанкционированными перевозками, осуществляемыми  в межмуниципальном сообщении;

- проработка вопроса о выделении Забайкальскому краю финансовой помощи из средств федерального бюджета на поддержку пригородных железнодорожных перевозок пассажиров;

- курирование вопроса эксплуатации Системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Региональный проект «Чистый воздух»

национального проекта «Экология»

В рамках регионального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» в 2022 году реализовывались следующие мероприятия:

Проектирование и строительство троллейбусных линий «Троллейбусное депо – Каштак

В 2022 году на реализацию мероприятия было предусмотрено 189,5 млн. рублей. Кассовое исполнение по мероприятию – 100 %.

Троллейбусная линия «Троллейбусное депо – Каштак» введена в эксплуатацию в ноябре 2022 года.

Приобретение подвижного состава (троллейбусов)

На 2022 год на реализацию мероприятия было предусмотрено 295,6 млн. рублей. Городским округом «Город Чита» заключены 2 муниципальных контракта с ООО «Торговый дом Транс-Альфа» на приобретение 10 единиц троллейбусов. По состоянию на 1 января 2023 кассовое исполнение - 100 %.  Исполнение мероприятия завершено.

Региональный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры "Европа-Западный Китай»

В рамках регионального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года предусмотрена реализация мероприятия по реконструкции аэропортового комплекса с. Чара (Забайкальский край) (далее – Объект) в период 2020-2023 годов.

Между Государственным казенным учреждением «Служба единого заказчика» Забайкальского края и Публично-правовой компанией «Военно-строительная компания» заключен контракт,  стоимость которого 2 050,25 млн. рублей.

Работы на Объекте проводятся с привлечением субподрядных организаций
ООО «АСГК» (Архитектурно-Строительная Группа Компаний).

В 2022 году строительная готовность Объекта – 34 %, кассовое исполнение - 431,9 млн. рублей. На 2023 год предусмотрено финансирование в размере 502,9 млн. рублей (не доведены лимиты в сумме 47,4 млн. рублей).

Работы по реконструкции «Аэропортового комплекса с. Чара (Забайкальского края)» продолжаются.

Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

национального проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги»

Между Правительством Забайкальского края и Министерством внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России) заключено дополнительное  Соглашение от 8 декабря 2022 года № 188-2019-R30016-1/4 «О реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (далее – Соглашение) с установленными показателями:

«Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения - 13,31 человека на 2024 год», в 2022 году значение показателя составило 18,98 человек при  планируемом значении показателя 15,19 человек (процент достижения – 80,03);

«Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 
10 тысяч транспортных средств – 3,38 человек на 2024 год», в 2022 году значение показателя составило 4,61 человека при  планируемом значении показателя 3,86 человека (процент достижения – 83,73).

В соглашении предусмотрены мероприятия требующие финансирование:

приобретение в районные медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ (в 2022 году за счет средств краевого бюджета в сумме 7,50 млн.рублей приобретён хроматограф для Забайкальского краевого наркологического диспансера);

оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (в 2022 году мероприятие исключено);

приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Однако, МВД России довело информацию о том, что не предусматривает межбюджетных трансфертов, субсидий, субвенций из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края на реализацию проекта.

На территории Забайкальского края в 2022 году реализовывались мероприятия, не требующие финансирования:

вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения;

реализация межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения;

проведение широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль», в рамках которого проведено более 270 мероприятий,  направленных на контроль по соблюдению детьми и сопровождающими их лицами правил пересечения проезжей части, а также правил передвижения несовершеннолетних на личном транспорте родителей, проверка у детей наличия светоотражающих элементов на верхней одежде, проведение разъяснительной работы с детьми и с взрослыми, отработка безопасного маршрута «дом-школа-дом». Реализация указанных мероприятий будет продолжена в 2023 году.

Кроме того, системно в рамках взаимодействия с сотрудниками УГИБДД, волонтерами, представителями «Родительских патрулей», «Советов отцов» и юных инспекторов дорожного движения проводились информационно-пропагандистские акции «Азбука дорог», «Вместе за безопасность ДФО», «Внимание дети», «Безопасные каникулы», «Внимание – зимняя дорога».

На базе ГУ ДО «Технопарк Забайкальского края» велась работа по программам «Школа юных инспекторов движения», «Дорожная грамота». На территории края создано 372 отряда юных инспекторов движения в количестве 4308 детей, 910 уголков по безопасности дорожного движения, 41 детская площадка.

На 2023  год в соответствии с дополнительным Соглашением установлены следующие показатели:

«Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения – 14,15 человек;

«Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 
10 тысяч транспортных средств – 3,6 человек».

Жилищная политика

Деятельность Правительства Забайкальского края в сфере жилищной политики была направлена на формирование доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, сокращение доли аварийного жилищного фонда.

По данным Забайкалкрайстата, в 2022 году организациями всех форм собственности и населением введено в действие  283,2 тыс. кв. м общей площади жилья, или 138,5 % к уровню 2021 года. Населением края за счет собственных и заемных средств построено жилых домов общей площадью 224,7 тыс.кв.м (152,9 % к уровню 2021 года), или 79,3 % от общего объема, введенного в крае жилья.

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей реализуются в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – мероприятия по обеспечению жильем молодых семей). Ежегодно на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей посредством предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома выделяются средства федерального, краевого и местных бюджетов.

На 2022 год Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:

1) на реализацию мероприятий по выделению субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края» предусмотрено 192,0 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 174,7  млн. рублей, за счет средств краевого бюджета – 17,3 млн. рублей. Указанные средства распределены между бюджетами муниципальных образований − участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в 2022 году. Местными бюджетами на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 17,3 млн. рублей.

В список молодых семей − претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по Забайкальскому краю в 2022 году с учетом внесенных изменений включено 380 молодых семей. По состоянию на 1 января 2023 года улучшили жилищные условия 284 молодые семьи. В 2023 году по лимитам 2022 года планируется перечисление выплат еще 96 молодым семьям.

2) на реализацию мероприятий, направленных на предоставление компенсации молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа, либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома предусмотрено 0,896 млн. рублей. В 2022 году предоставлена выплата 15 молодым семьям.

На 2023 год между Минстроем России и Правительством Забайкальского края заключено Соглашение, в рамках которого предусмотрено финансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета в сумме 102,1 млн. рублей, краевого бюджета – в сумме 10,1 млн. рублей, местных бюджетов – в сумме 16,3 млн. рублей, что позволит обеспечить социальными выплатами на приобретение (строительство) жилья 214 молодых семей.

В 2022 году в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, выдано 16 сертификатов на сумму 55,4 млн.рублей.

Основная проблема реализации мероприятия − недостаточное финансирование из средств федерального бюджета. В сводный список граждан − участников ведомственной целевой программы на 2023 год включены 1637 семей. Лимит средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем указанной категории  граждан для Забайкальского края на 2023 год составляет 57,7 млн. рублей, что позволит обеспечить государственными жилищными сертификатами порядка 14 семей. В этой связи, данная проблема не будет решена еще очень долгое время, результатом чего являются постоянные обращения граждан об оказании помощи во внеочередном предоставлении государственных жилищных сертификатов.

В целях увеличения для Забайкальского края финансирования мероприятия по осуществлению социальных выплат для приобретения жилого помещения гражданами, выезжающими (выехавшими) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Минстроем Забайкальского края ежегодно направляются обращения в адрес Минстроя России (обращения остаются без рассмотрения). В 2022 году направлено очередное обращение в Минстрой России, а также в адрес Сенатора Российской Федерации Б.Б.Жамсуева для обращения в Минстрой России об увеличении объема финансирования, на которое получен ответ с Минстроя России о том, что средства федерального бюджета на данное мероприятие предусматриваются федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В этой связи, увеличение объема финансирования возможно только при общем увеличении объема финансирования субсидий гражданам данной категории.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялось в рамках реализации мероприятий подпрограмм «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали» и «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока» государственной программы Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.

Между Минстроем России и Правительством Забайкальского края подписано Соглашение о предоставлении субсидии в 2022 году из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов и многоквартирных домов, признанных аварийными и не подлежащих реконструкции, и предоставлении субсидии местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации по государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с которым Забайкальскому краю предусмотрены средства в сумме 39,5 млн.рублей.

На 2022 год Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали, предусмотрено 3,9 млн.рублей.

Все финансовые средства поступили в полном объеме и перечислены бюджету Каларского муниципального округа, что позволило переселить 8 семей численностью 23 человека.

В 2023 году планируется переселение 8 семей численностью 23 человека. В рамках Соглашения, заключенного между Минстроем России и Правительством Забайкальского края, предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 50,9 млн.рублей, средства краевого бюджета – в сумме 5,0 млн.рублей.

В соответствии с Соглашением, заключенным между Минстроем России и Правительством Забайкальского края, о предоставлении на 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока, предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 135,7 млн. рублей, средства краевого бюджета − в сумме 13,4 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2023 года переселено 35 семей численностью 74 человека.

Мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, в 2022 году завершены в полном объеме.

Между Министерством строительства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа,  в соответствии с которым на 2022 год было предусмотрено 696,6 млн. рублей, в краевом бюджете - 68,9 млн.рублей. В 2022 году было завершено строительство жилых домов для детей-сирот г. Чите – один 160-ти квартирный жилой дом (40 жилых помещений для детей сирот), в г. Борзе – пять 9-ти квартирных жилых дома (45  жилых помещений), г.п. Ясногорске – один жилой дом (30 жилых помещений), г. Балее - один жилой дом (9 жилых помещений), п. Агинское – два 9-ти квартирных жилых дома (18  жилых помещений).

В 2023 году на предоставление 139 жилых помещений предусмотрено финансирование в сумме 449,9 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - в сумме 409,4 млн. рублей, средства краевого бюджета - в сумме 40,5 млн. рублей.

Мероприятия по предоставлению выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 2021-2022 годов, в целях обеспечения жильем или проведения капитального ремонта поврежденных жилых помещений, реализуются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2019 года  № 1327.

В 2021 году государственная поддержка гражданам, жилые помещения которых утрачены и повреждены в результате паводка 2021 года на территории Забайкальского края, оказана 1468 семьям на сумму 2 717,6 млн. рублей, в том числе 716 семьям на приобретение и строительство жилья на сумму 2 473,8 млн. рублей, 752 семьям на капитальный ремонт жилых помещений на сумму 247,82 млн. рублей.

На основании решений суда, вступивших в законную силу в отношении граждан, пострадавших в результате паводка 2021 года, а также в отношении граждан, пострадавших в результате выхода грунтовых вод и образования наледных явлений в ноябре-декабре 2021 года, утверждены списки граждан, жилые помещения которых утрачены и повреждены в результате чрезвычайных ситуаций 2021 года (далее – Списки), и перечни жилых помещений, утраченных и поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций 2021 года (далее – Перечни), направлены в Минстрой России для выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Списки и Перечни утверждены Губернатором Забайкальского края А.М.Осиповым 29 августа 2022 года и направлены в Минстрой России 
30 августа 2022 года с указанием необходимого объёма финансовой поддержки гражданам для обеспечения жильём взамен утраченного и осуществления капитального ремонта повреждённых жилых помещений.

В 2022 году потребность в денежных средствах для перечисления выплат 
336 семьям, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате паводка и выхода грунтовых вод в 2021 году, составила 769,06 млн. рублей, из них на строительство/приобретение жилых помещений 225 семьям – 727,6 млн. рублей, на проведение капитального ремонта жилых помещений 111 семьям – 41,6 млн. рублей.

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 24 октября 2022 года № ММ-П49-18047 Минстроем России подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о выделении в 2022 году из Резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 769,06 млн. рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятия и направлен на согласование в Минфин России 31 октября 2022 года. Минфин России проект распоряжения не рассмотрел и направил предложения в Федеральное казначейство о проведении контрольных мероприятий, предусматривающих проверку достоверности объемов и обоснований запрашиваемых бюджетных ассигнований из Резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Управлением Федерального казначейства по Забайкальскому краю с 
9 января по 17 февраля 2023 года проведена проверка достоверности объемов и обоснований запрашиваемых бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации на ликвидацию чрезвычайной ситуации, произошедшей в 2021 году на территории Забайкальского края. Акт проверочных мероприятий направлен в Минфин России, рассмотрев который Минфин России результаты проверки направил в Минстрой России. По поручению Минстроя России, рассмотревшего акт проверочных мероприятий, сформированы и утверждены 11 апреля 2023 года Губернатором Забайкальского края Осиповым А.М.  отдельные списки семей и граждан, жилые помещения которых утрачены и повреждены в результате паводка 2021 года и наледных явлений 2021 года. Направлены в Минстрой России для выделения средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

В 2023 году потребность средств из резервного фонда Правительства Забайкальского края для перечисления выплат 324 семьям, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате паводка и выхода грунтовых вод в 2021 году, составляет 734,9 млн. рублей, из них 693,6 млн.рублей на обеспечение граждан жильем взамен утраченного и 41,3 млн. рублей на проведение капитального ремонта поврежденных жилых помещений, из них:

1) на строительство/приобретение жилых помещений 214 семьям, в том числе:

судебные решения паводок – 172 семьи на сумму 556,5 млн. рублей;

наледь – 42 семьи на сумму 137,1 млн. рублей;

2) на проведение капитального ремонта жилых помещений 
110 семьям, в том числе:

судебные решения паводок – 95 семей на сумму 36,42 млн. рублей;

наледь – 15 семей на сумму 4,83 млн. рублей.

В результате паводка 2022 года на территории Забайкальского края пострадало 986 жилых помещений.

Минстроем Забайкальского края, на основании поступивших от администраций муниципальных образований перечней жилых помещений, организовано обследование 361 жилого помещения, из которых признаны аварийными 75 жилых помещений и подлежащими капитальному ремонту 217 жилых помещений.

В Минстрой России 30 сентября 2022 года письмом 
№ 3795-ВЕП направлены перечни на 292 жилых помещения, признанных аварийными и подлежащими капитальному ремонту.

Необходимый объем средств составляет 472,4 млн. рублей, из них 356,6 млн. рублей для обеспечения граждан жильем взамен утраченного и 115,8 млн. рублей для проведения капитального ремонта повреждённых жилых помещений.

На основании письма Минстроя России о предоставлении списков граждан, 6 декабря 2022 года направлены в Минстрой России утвержденные списки семей и граждан, жилые помещения которых утрачены и повреждены в результате чрезвычайной ситуации.

Для оказания мер государственной поддержки 91 семье, жилые помещения которых утрачены и повреждены в результате паводка 2022 года, необходимо 143,7 млн. рублей, из них 108,1 млн. рублей на обеспечение граждан жильем взамен утраченного и 35,6 млн. рублей на проведение капитального ремонта поврежденных жилых помещений.

Минфин России, рассмотрев письмо Минстроя России от 16 января 2023 года № 1520-АЕ/13 по вопросу выделения бюджетных ассигнований в размере 143,7 млн. рублей из Резервного фонда Правительства Российской Федерации на ликвидацию чрезвычайной ситуации, произошедшей в 2022 году на территории Забайкальского края, направил предложения в Федеральное казначейство о проведении контрольных мероприятий, предусматривающих проверку достоверности объемов и обоснований запрашиваемых бюджетных ассигнований из Резервного фонда.

С 9 января по 17 февраля 2023 года Управлением Федерального казначейства по Забайкальскому краю проведена проверка достоверности объемов и обоснований запрашиваемых бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации на ликвидацию чрезвычайной ситуации, произошедшей в 2022 году на территории Забайкальского края. Акт проверочных мероприятий направлен в Минфин России, рассмотрев который Минфин России результаты проверки направил в Минстрой России. В настоящее время отрабатываются замечания по акту проверки с администрацией городского округа «Город Чита».

В 2023 году  продолжится работа по принятию мер по обеспечению граждан края доступным и комфортным жильем. Для обеспечения доступного и комфортного жилья необходимо:

развивать комплексное жилищное строительство с созданием соответствующей инфраструктуры (инженерной, дорожной, социальной);

обеспечивать строительство и приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

предоставлять молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья;

предоставлять гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, выплаты на приобретение жилья;

предоставлять выплаты гражданам, пострадавшим в результате паводка 2021 и 2022 годов, для приобретения, строительства и осуществления капитального ремонта жилых помещений;

предоставлять жилые помещения гражданам, проживающим в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде и т.д.

Региональный проект «Жилье (Забайкальский край)»

национального проекта «Жилье и городская среда»

Федеральным проектом «Жилье» Забайкальскому краю на 2022 год установлен целевой показатель ввода жилья в размере 220,0 тыс. кв. м. По данным Забайкалкрайстата, в 2022 году организациями всех форм собственности и населением введено в действие 283,2 тыс. кв. м общей площади жилья, или 138,5 % к уровню 2021 года. Целевой показатель достигнут. На 2023 год установлен целевой показатель – 230,0 тыс. кв. м.

В рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Забайкальского края государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальным услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, на 2022 год была выделена субсидия в размере 4,7 млн. рублей (из них 4,6 млн. рублей из федерального бюджета, 0,1 млн.рублей из краевого бюджета) на реализацию 1 проекта «Территория, прилегающая с восточной стороны к ул. Космонавтов (от ул. Алексея Брызгалова до ул. Труда) в Черновском административном районе городского округа «Город Чита», средства освоены в полном объеме.

В 2023 году предусмотрена субсидия в размере 17,4 млн. рублей (из них 17,0 млн. рублей из федерального бюджета, 0,4 млн. рублей из краевого бюджета) на  реализацию 2 проектов (Территория, ограниченная улицами Красной Звезды, Оленгуйская, пер. Каштакский, 2-ая Каштакская, Автогенная в Центральном административном районе городского округа «Город Чита» и «Территория, прилегающая с восточной стороны к ул. Космонавтов (от ул. Алексея Брызгалова до ул. Труда) в Черновском административном районе городского округа «Город Чита»).

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

национального проекта «Жилье и городская среда»

В целях  реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» постановлением Правительства Забайкальского края от 11 апреля 2019 года № 124 утверждена Региональная адресная программа Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.

Аварийный жилищный фонд на территории Забайкальского края, признанный таковым в установленном порядке до 1 января 2017 года, составляет 104,33 тыс. кв. м, подлежат расселению 6227 человек.

В 2022 году переселено 700 человек из расселяемой площади 12,06 тыс. кв. м. Целевые показатели 2022 года достигнуты. Введен в эксплуатацию 27-ми квартирный жилой дом  в городском округе «Город Петровск-Забайкальский», переселено 27 семей из  расселяемой площади 1,17 тыс.кв.м. На вторичном рынке недвижимости приобретено 30 квартир площадью 1,15 тыс. кв.м.  Выплачены возмещения за изымаемые жилые помещения и субсидии на приобретение жилых помещений в сумме 266,70 млн. рублей (переселено 78 семей из расселяемой площади 3,38 тыс. кв. м). По программам без финансовой поддержки ППК «Фонд развития территорий»  (переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали, ЧС 2021 года) расселено 6,36 тыс. кв. м.

На 2023 год установлены целевые показатели: переселить 750 человек из расселяемой площади 13,3 тыс.кв.м. На достижение целевых показателей направлены следующие мероприятия:

строительство многоквартирного жилого дома в городском округе «Город «Чита» для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (170-квартирный). Ввод объекта - октябрь 2023 года, строительство осуществляется в соответствии с графиком, в настоящее время утверждаются списки граждан, расселяемая площадь составит 6,5 тыс. кв. м;

строительство многоквартирного жилого дома для обеспечения жилыми помещениями граждан по переселению из аварийного жилищного фонда, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в городском округе «Город Чита» (под ключ) (160-квартирный). Дом введен в эксплуатацию 29 марта 2023 года, в настоящее время застройщиком устраняются замечания, выявленные в ходе приемки, после чего будут оформляться регистрационные документы. Будет расселено 4,83 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, переселено 0,34 тыс. человек (120 семей);

приобретение 27 жилых помещений в г. Шилке (расселение 1,14 тыс. кв. м аварийного жилья, переселение 0,05 тыс. человек). Государственные контракты заключены на 26 квартир, по 1 квартире проводятся аукционные процедуры;

предоставление возмещений за изымаемые аварийные жилые помещения и субсидий на приобретение жилых помещений гражданам из аварийного дома по адресу: г. Чита, мкр. Северный, д. 39. Расселение 3,87 тыс. кв. м аварийного жилья, переселение 0,16 тыс. человек.

Градостроительная деятельность и архитектура

Проведение государством эффективной социально-экономической политики невозможно без развития системы стратегического планирования и прогнозирования, важным элементом которой является территориальное планирование субъекта Российской Федерации и муниципальных образований.

В целях недопущения препятствий для экономического развития территории края, соблюдения прав граждан и хозяйствующих субъектов в 2022 году Правительством Забайкальского края была продолжена работа по обеспечению разработки документов территориального планирования.

Постановлением Правительства Забайкальского края от 29 марта 2022 года № 109 утверждены изменения в схему территориального планирования Забайкальского края, утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 28 февраля 2013 года № 100.

Утверждены схемы территориального планирования во всех муниципальных районах края.

В 2022 году органами местного самоуправления внесены изменения в генеральные планы в 16 муниципальных образованиях (1 городской округ, 1 городское поселение, 14 сельских поселений).

По состоянию на 01 января 2023 года органами местного самоуправления всего утверждено 303 генеральных плана муниципальных образований (94,4 % от общего количества муниципальных образований - 321), 339 правил землепользования и застройки муниципальных образований (98 % от общего количества муниципальных образований – 346, в 1 муниципальном районе «Сретенский район» принято решение об отсутствии необходимости разработки правил, в связи отсутствием населенных пунктов на межселенной территории).

В 8 муниципальных образованиях (6 вновь образованных муниципальных округов и 2 сельских поселения) генеральный план находится в стадии разработки. В 10 муниципальных образованиях приняты решения об отсутствии необходимости подготовки генерального плана.

В 5 муниципальных образованиях (2 вновь образованных муниципальных округа и 3 сельских поселения) правила землепользования и застройки находятся в стадии разработки.

В 7 муниципальных образованиях (6 вновь образованных муниципальных округов и 1 сельское поселение) правила землепользования и застройки находятся в стадии разработки.

В 2022 году, в рамках исполнения полномочий, переданных Российской Федерацией, Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края была проведена одна плановая проверка по соблюдению органами местного самоуправления Забайкальского края законодательства о градостроительной деятельности. По итогам проверки составлен один акт, выдано одно  предписание со сроком его устранения. В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» было проведено 18 профилактических визитов, по итогам  которых направлено 18 рекомендаций об устранении нарушений.

В органы прокуратуры направлено 19 информаций (1 о выявленных нарушениях органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности по плановым проверкам; 18 о неисполнении предписаний).

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, а также развития массового малоэтажного индивидуального жилищного строительства органами местного самоуправления Забайкальского края осуществляется разработка документации по планировке территорий. В 2022 году утверждено 45 проектов межевания территорий и 24 проекта планировки.

В 2022 году, Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края в рамках полномочий, выдано 4 разрешения на строительство  и 2 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В рамках исполнения полномочий Забайкальского края в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в части принятия решений о разработке и утверждении документации по планировке территории для размещения объектов регионального значения приняты распоряжения Правительства Забайкальского края:

от 29 декабря 2022 года № 552-р «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство гидротехнических сооружений в г. Чите на р. Чита от моста ул. Ярославского до устья»;

от 30 декабря 2022 года № 561-р «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения   линейного объекта «Строительство гидротехнических сооружений в г. Чите на р. Чита от моста ул. Ярославского до устья»;

от 30 декабря 2022 года № 574-р «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Инженерная защита г. Читы от затопления паводковыми водами р. Ингода в Забайкальском крае, правый берег»;

от 30 декабря 2022 года № 560-р «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Инженерная защита г. Читы от затопления паводковыми водами р. Ингода в Забайкальском крае, левый берег»;

от 30 декабря 2022 года № 559-р «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция гидротехнического сооружения в г. Чите – правый берег от моста по ул. Ковыльная до моста по ул. Генерала Белика»;

от 30 декабря 2022 года № 562-р «Об утверждении документации по планировке территории для размещения   объектов энергетики регионального значения по инвестиционному проекту: «Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Малета - Красный Чикой (ВЛ-110-59) до вновь сооружаемой ПС 110/10 кВ «Разрезуголь».

В 2022 году, Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края в рамках полномочий, выдано 4 разрешения на строительство объектов и 2 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по вопросу реализации постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 года № 331 «Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства» (утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснулиным от 12 ноября 2021 года № 12012п-П49) в Забайкальском крае ведется работа по обеспечению ввода в эксплуатацию региональной государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием типового тиражируемого программного обеспечения «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности Тюменской области», размещенного в федеральной государственной информационной системе «Национальный фонд алгоритмов и программ» (далее - ГИСОГД).

Распоряжением Правительства Забайкальского края от 27 октября 2022 года № 433-р утверждена концепция создания государственной информационной системы «Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Забайкальского края» на 2022-2025 годы». В рамках реализации Концепции разработано техническое задание «На оказание услуг по передаче неисключительных прав на модули государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Забайкальского края и их внедрению».

В рамках исполнения полномочий Забайкальского края в соответствии с федеральным с федеральным законом от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части согласования  границ зон планируемого  размещения объектов инфраструктуры  рассмотрены и согласованы:

документация по планировке территории объекта «Автомобильная дорога Р-297 «Амур» Чита – Невер – Свободный – Архара – Биробиджан – Хабаровск на участке км 10+000 – км 20+000, Забайкальский край»;

документация по планировке территории для размещения линейного объекта «Второй главный путь на перегоне Сенаторский - Икабъекан Восточно-Сибирской железной дороги» в рамках реализации проекта «Модернизация  железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и транссибирской железнодорожных  магистралей с  развитием пропускных и провозных способностей (Восточный полигон)»;

документация по планировке территории «Двухпутная вставка на перегоне Салликит – Леприндо Восточно-Сибирской  железной дороги» в рамках реализации инвестиционного  проекта  «Мероприятия по увеличению пропускной и провозной  способности инфраструктуры для увеличения транзитного контейнеропотока в 4 раза, в т.ч. Транссиб за 7 суток»;

документация по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории объекта «Двухпутная вставка на перегоне Таку –Куандинский Восточно-Сибирской железной дороги»;

изменения в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) объекта: «Двухпутная вставка на перегоне Салликит – Леприндо Восточно-Сибирской  железной дороги» в рамках реализации инвестиционного  проекта «Мероприятия по увеличению пропускной и провозной  способности инфраструктуры для увеличения транзитного контейнеропотока в 4 раза, в т.ч. Транссиб за 7 суток»;

изменения в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта «Двухпутная вставка на перегоне Таку – Куандинский Восточно-Сибирской железной дороги»;

документация по планировке территории «Строительство Тяговой подстанции Семиозерный» Забайкальской железной дороги»;

документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта: «Строительство соединительных путей 761б, 763 с целью организации «сквозной» технологии работы контейнерного терминала ПАО «ТрансКонтейнер» на станции Забайкальск Забайкальской железной  дороги»;

документация по планировке территории «Второй путь на перегоне Кемен – Икабья Восточно-Сибирской железной дороги»;

документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) по объекту федерального значения «Двухпутная вставка на перегоне Леприндо – Кодар Восточно-Сибирской железной дороги»;

документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) по объекту федерального значения «Двухпутная вставка на перегоне Наледный – Сюльбан Восточно-Сибирской железной дороги»;

документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта: «Строительство соединительных путей 761б, 763 с целью организации «сквозной» технологии работы контейнерного терминала ПАО «ТрансКонтейнер» на станции Забайкальск Забайкальской железной  дороги»;

документация по планировке территории для размещения линейного объекта «Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/,4 кВ перегона Толбага – Хохотуй, Хилокской ЭЧ. Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Забайкальский край, Толбагинское участковое лесничество, к/н: 75:16:000000:325/5. ПАО «МТС»;

документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта: «ст. Забайкальск 1 этап 2 очереди развития. Строительство 4 сортировочных путей парка «С2, ходового пути»;

документация по планировке территории для размещения объектов энергетики регионального значения по инвестиционному проекту: «Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Малета – Красный Чикой (ВЛ-110-59) до вновь сооружаемой ПС 110/10 кВ «Разрезуголь»;

документация «Строительство второго пути на перегоне Сакукан - Салликит участка Таксимо – Новая Чара Восточно-Сибирской железной дороги»;

документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта «ст. Забайкальск 1 этап 2 очереди развития. Строительство 4 приемоотправочных путей в парке ПП, соединительного пути между 1 и 2 главными путями»;

изменения в документацию по планировке территории для объекта «Станция Пеньковая Забайкальской железной дороги» в рамках реализации проекта «Модернизация железнодорожной  инфраструктуры Байкало-Амурской и транссибирской железнодорожных  магистралей  с развитием пропускных  и провозных способностей (Восточный полигон)».

Административно-территориальное устройство

Забайкальского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» субъект Российской Федерации наделен полномочием по  установлению или изменению административно-территориального устройства.

Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края в соответствии с положением о нем наделено полномочием в области административно-территориального устройства края.

По состоянию на 01 января 2022 года подготовлен и размещен на сайте Правительства Забайкальского края и Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Реестр административно-территориальных единиц и населенных пунктов края.