УТВЕРЖДАЮ

Министр территориального развития

Забайкальского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И.Паздников

подпись МП расшифровка подписи

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной**

**программы Забайкальского края**

Государственная программа Забайкальского края: «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края»

Ответственный исполнитель: Министерство территориального развития Забайкальского края

Отчетный год: 2018 год

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители: Шиховцева Е.Ю., Рюмкина Т.О.Контакты: 23 32 63, 23 32 71, shihovceva@coms.e-zab.ru |  |

**Информация о выполнении мероприятий**

**государственной программы Забайкальского края**

**«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края» за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия****( соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)** | **Результаты реализации** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1.****«Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности»****(исп. Шиховцева Е.Ю., 23 32 63)** |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие«Мероприятия по территориальному планированию» | План:- Факт:- разработан 1 комплект документации |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие«Субсидии муниципальным районам на реализацию мероприятий по разработке документов территориального планирования» | План:- Факт:- оплачено 14 комплектов документов  |  |
| 1.1.3 | Проведение семинаров/совещаний | 19 июня 2018 года проведен семинар с органами местного самоуправления по исполнению полномочий ОМСУ в сфере градостроительной деятельности и земельных отношений в рамках дорожной карты «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» |  |
| **2.1** | **Подпрограмма «Создание условий для развития строительства»****(исп. Рюмкина Т.О.., 23 32 71)** |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению источниками тепло-, энерго-, водоснабжения и водоотведения строящихся объектов» | План:- подключить 1 объект;Факт:- подключен 1 объект, 100% выполнения |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие «Создание условий для сокращения количества граждан (дольщиков), пострадавших от действий недобросовестных застройщиков» | Мероприятие не реализуется |  |
| 2.1.3 | Основное мероприятие «Обеспечение земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой» | Мероприятие не реализовано из-за отсутствия финансирования |  |