**Отчет   
о реализации Плана реализации государственной программы  
Забайкальского края "По переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодны для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы»**

**за январь -декабрь 2017 года**

Государственная программа Забайкальского края «По переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодны для проживания, и (или) с высоким уровнем износа», утвержденная Постановлением Правительства Забайкальского края от 04 февраля 2016 года № 58.

Ответственный исполнитель: Министерство территориального развития Забайкальского края

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события  (выполнено / не выполнено) | Результат реализации  мероприятия | Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы». Контрольное событие: Расселение жилых домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел реализации программ по переселению граждан Управления капитальных вложений и реализации жилищных программ | Не выполнено | Переселено 0,57 тыс. человек  Расселено11,5 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда | Невыполнение подрядными организациями своих обязательств |

Хабарова Е.А.

8(3022)233265