**Информация**

**о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм, достигнутых за 2017 год**

В 2017 году, согласно Государственной программе Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 04 февраля 2016 года № 58 (в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 14 июля 2017 года № 296) (далее – государственная программа), должны были быть достигнуты следующие показатели:

- расселение аварийного жилищного фонда – 44,6 тыс. кв. м;

- количество переселенных граждан – 2 311 человек;

Фактически в 2017 году были достигнуты следующие результаты:

- расселение аварийного жилищного фонда – 13,34 тыс. кв. м;

- количество переселенных граждан – 645 человек;

В рамках государственной программы реализуются 3 подпрограммы.

Финансирование за счет средств краевого бюджета на 2017 год запланировано в объеме 101032,15 тыс. рублей, фактически профинансировано 119043,7 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета профинансировано 37 170,00 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы»*

В рамках подпрограммы предполагаются ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным до 01 января 2012 года и подлежащего сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, на территории Забайкальского края и предоставление гражданам взамен аварийного жилья безопасных и комфортных жилых помещений.

В результате реализации подпрограммы в 2017 году должны быть достигнуты следующие показатели:

- расселение аварийного жилищного фонда – 42,76 тыс. кв. м;

- количество переселенных граждан – 2 236 человек.

Фактически в 2016 году были достигнуты следующие результаты:

- показатель «Расселение аварийного жилищного фонда» выполнен на 26,89 % (11,50 тыс. кв. м);

- показатель «Количество переселенных граждан» выполнен на 25,49 % (570 человек).

В 2017 году переселены граждане в городском округе «Город Петровск-Забайкальский», городских поселениях «Аксеново-Зиловское», «Город Балей», «Борзинское», «Вершино-Дарасунское», «Калангуйское», «Карымское», «Могзонское», «Могочинское», «Новочарское», «Новопавловское», «Оловяннинское», «Первомайское», «Хилокское», «Шерловогорское», сельских поселениях «Икабьинское», «Малетинское», «Мирнинское» «Тарбагатайское», «Толбагинское», «Хохотуйское», «Чарское».

Фактически контракты оплачены из средств Фонда на сумму 823 014,54 тыс. рублей. Законом Забайкальского края от 23 декабря 2016 года № 1429-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на мероприятия подпрограммы в 2017 году в краевом бюджете запланировано 781 213,8 тыс. рублей средств Фонда. Увеличение лимитов связано с предоставлением в Фонд дополнительных заявок по III – IV этапу на сумму 161,25 млн.рублей

Невыполнение показателей и неосвоение денежных средств Фонда связано с расторжением государственным казенным учреждением «Служба единого заказчика» Забайкальского края (далее – ГКУ «СЕЗ» Забайкальского края), муниципальными образованиями в одностороннем порядке государственных контрактов на основании нарушений генподрядными организациями сроков их исполнения.

*Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»*

Целями подпрограммы являются переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа и ликвидация существующего непригодного для проживания фонда.

На 2017 год плановые значения показателей «Сокращение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» и «Удовлетворение потребности в жилых помещениях» нулевые, так как приведены в соответствие с Законом Забайкальского края от 23 декабря 2016 года № 1429-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Фактически в 2017 году финансирование мероприятий подпрограммы не производилось, цели не достигнуты.

*Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе государственного жилищного фонда, жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали»*

В рамках подпрограммы предполагается улучшение жилищных условий граждан, проживающих в зоне БАМ.

В результате реализации подпрограммы в 2017 году должны были быть достигнуты следующие показатели:

- удовлетворение потребности в жилых помещениях – 30 семей;

- количество переселенных граждан – 75 человек;

- Площадь расселяемого аварийного и непригодного жилищного фонда в зоне БАМа – 1,84 тыс.кв.м;

Фактически в 2016 году были достигнуты следующие результаты:

- показатель «Удовлетворение потребности в жилых помещениях» выполнен на 100 % (30 семей);

- показатель «Количество переселенных граждан» выполнен на 100%   
(75 человек);

- показатель «Площадь расселяемого аварийного и непригодного жилищного фонда в зоне БАМа» выполнен на 100% (1,84 тыс.кв.м.)

**Информация**

**о выполнении основных мероприятий, мероприятий и достигнутых непосредственных результатах**

См. приложение «Информация о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края «Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» за 2017 год».

**Анализ факторов,**

**повлиявших на ход реализации государственной программы**

Постановлением Правительства Забайкальского края от 14 июля 2017 года № 296 внесены изменения в государственную программу в части приведения объемов финансирования в соответствие с законом Забайкальского края о краевом бюджете.

В 2017 году, согласно утвержденной государственной программе, должны были быть достигнуты следующие показатели:

- расселение аварийного жилищного фонда – 44,6 тыс. кв. м;

- количество переселенных граждан – 2 311 человек;

Фактически в 2016 году были достигнуты следующие результаты:

- расселение аварийного жилищного фонда – 13,34 тыс. кв. м;

- количество переселенных граждан – 645 человек;

Неполное достижение показателей обусловлено следующими объективными причинами.

1. В 2016 году на осуществление мероприятий государственной программы в бюджете Забайкальского края было предусмотрено 129 925,5 тыс.рублей. Фактически выделено 147 937,0 тыс. рублей, в том числе 23 889,39 тыс. рублей , 95 154,31 тыс. рублей – из Резервного фонда Забайкальского края – на подпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы»; 28 893,3 - тыс. рублей на подпрограмму «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне БАМ».

Объем денежных средств, необходимый для реализации запланированных на 2017 год мероприятий государственной программы, превышает указанный объем софинансирования за счет средств краевого бюджета;

1. Министерством проведена работа по уточнению значений целевых показателей государственной программы, разработан проект постановления Правительства Забайкальского края, в котором учтены изменения по количеству граждан и площади аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению. Указанный проект проходит процедуру согласования членами Правительства Забайкальского края.

*По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» показатели выполнены частично,* в том числе:

- показатель «Расселение аварийного жилищного фонда» выполнен на 26,89 % (11,50 тыс. кв. м);

- показатель «Количество переселенных граждан» выполнен на 25,49 % (570 человек).

*По подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»* было установлено нулевое значение показателя в связи с тем, что денежные средства на указанные мероприятия в бюджете Забайкальского края на 2017 год не предусмотрены.

*По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе государственного жилищного фонда, жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали»:*

Фактически в 2016 году были достигнуты следующие результаты:

- показатель «Удовлетворение потребности в жилых помещениях» выполнен на 100 % (30 семей);

- показатель «Количество переселенных граждан» выполнен на 100%   
(75 человек);

- показатель «Площадь расселяемого аварийного и непригодного жилищного фонда в зоне БАМа» выполнен на 100% (1,84 тыс.кв.м.).

**Данные об использовании**

**бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы**

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий государственной программы и ее подпрограмм представлены в разделе «Информация о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм, достигнутых за 2017 год».

**Сведения о выполнении контрольных событий,**

**предусмотренных планом реализации государственной программы**

Предусмотренные Планом реализации государственной программы на 2016 год контрольные события выполнены в полном объеме (приложение 6).

**Сведения о достижении показателей государственной программы,**

**соответствующих и обеспечивающих достижение показателей по Указам Президента Российской Федерации**

Во исполнение пункта 2 «е» Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1743-р утвержден Комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда (далее – Комплекс мер). Указанным Комплексом мер Забайкальскому краю на 2017 год определены целевые показатели «Общая площадь, подлежащая расселению» и «Численность подлежащих переселению граждан». Сведения о достижении данных показателей отражены в приложении 8.

**Сведения о внесенных изменениях в государственную программу**

**в отчетном периоде**

Постановлением Правительства Забайкальского края от 14 июля 2017 года № 296 внесены изменения в государственную программу в части приведения объемов финансирования в соответствие с законом Забайкальского края о краевом бюджете.

**Оценка эффективности государственной программы**

В результате оценки результатов выполнения каждого из показателей конечных результатов государственной программы, для которых установлено плановое значение на соответствующий финансовый год, и результатов оценки эффективности реализации каждой из подпрограмм, входящих в государственную программу, в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ, эффективность реализации государственной программы установлена как средняя (численное значение интегральной оценки составляет 0,72).

Оценка эффективности подпрограмм:

- подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» - средняя (численное значение интегральной оценки – 0,71);

- подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» - высокая (численное значение интегральной оценки – 1,00);

- подпрограммы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе государственного жилищного фонда, жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали» - высокая (численное значение интегральной оценки – 0,80).

**Статическая информация,**

**на основании которой формировался годовой отчет**

Годовой отчет формировался на основании следующей информации:

- информация от ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края и муниципальных образований;

- статическая информация.