УТВЕРЖДАЮ

Министр территориального

развития Забайкальского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И.Паздников

подпись МП

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной**

**программы Забайкальского края**

Государственная программа Забайкальского края: Развитие транспортной системы Забайкальского края

Ответственный исполнитель: Министерство территориального развития Забайкальского края

Отчетный год: 2018

Исполнитель: И.А.Воронина, Е.В.Рыжкова

Контакты: 23-32-08, 23-32-42, , voronina@coms.e-zab.ru, ryzhkova@coms.e-zab.ru

**Информация о фактических значениях конечных результатов реализации**

 **государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной**

**системы Забайкальского края» и подпрограмм, достигнутых за 2018 год**

Основными целями государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края» являются:

улучшение качества транспортного обслуживания населения, повышение эффективности функционирования транспортной системы,

создание необходимых условий для обеспечения развития транспорта Забайкальского края,

снижение уровня аварийности, количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Забайкальского края и обеспечение законных прав граждан на безопасность дорожного движения,

улучшение состояния сети автомобильных дорог Забайкальского края, в том числе автодорог местного значения, а также обеспечение подъездными дорогами требуемой технической категории крупных населенных пунктов.

В 2018 году продолжалась реализация мероприятий, начатых в 2014 – 2016 годах, в рамках следующих подпрограмм:

1. «Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края»;
2. «Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае»;
3. «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края».
4. **Подпрограмма**

**«Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края»**

1.1. В рамках основного мероприятия «Совершенствование эффективности функционирования воздушного транспорта» были реализованы мероприятия:

1.1.4. «Компенсация убытков авиакомпаниям, осуществляющим перевозку пассажиров воздушным транспортом по социально значимым маршрутам Забайкальского края» и 1.1.5. «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по организации воздушного сообщения, в том числе выполнения полетов по маршруту Чита – Краснокаменск – Чита».

В 2018 году перевозки пассажиров воздушным транспортом осуществлялись авиакомпанией ООО «Аэросервис», с которой заключены: Договор на осуществление пассажирских перевозок на местных авиалиниях в межмуниципальном сообщении на территории Забайкальского края в отдаленные труднодоступные населенные пункты по маршрутам: Чита – Юмурчен – Чита, Чита – Усть-Каренга – Чита, Чита – Газимурский Завод – Чита, Чита – Красный Чикой – Чита, Чита – Красный Чикой – Менза, Чита – Кыра, а также Договор на осуществление пассажирских перевозок по маршруту: Чита – Краснокаменск – Чита.

В 2018 году авиакомпания «Аэросервис» продолжила полеты по межрегиональному субсидируемому маршруту Красный Чикой – Иркутск.

Всего за 2017 год воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении перевезено 4,815 тыс. человек.

Плановое значение показателя «Количество пассажиров, вылетающих из аэропорта Кадала (г. Чита)» – 360 тыс. человек, фактическое – 395,6 тыс. человек.

1.2.5. «Предоставление юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок водным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении».

В 2018 году пассажирские перевозки по социально значимому маршруту Сретенск – Нижние Куларки, протяженностью 135 км, осуществляло предприятие речного транспорта ООО «Пристань», с которым был заключен договор на осуществление перевозок пассажиров водным транспортом общего пользования по социально значимому маршруту на 2018 год.

Всего водным транспортом в 2018 год перевезено 399 человека.

Плановое значение показателя «Перевезено пассажиров водным транспортом по социально значимому маршруту Сретенск – Верхние Куларки за год» – 1000 человек Недостижение значения показателя обусловлено невозможностью использования в полной мере устаревшего оборудования – теплоход «Заря» выпущен в 1975 году и нуждается в постоянном ремонте. Так, в июне 2018 года из за поломки двигателя, навигация была вынуждена приостановлена, в августе возобновлена. Кроме того, необходимо проведение дноуглубительных работ. Таким образом, полноценные перевозки пассажиров осуществлялись в августе.

1.3.4 «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом Забайкальского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)» и 1.3.5 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) (администрирование полномочий)». Муниципальным районам и городским округам из бюджета Забайкальского края в 2018 году предоставлялись субвенции в размере 100 894,2 тыс. рублей, на администрирование указанного полномочия было перечислено 58,8 тыс. рублей.

1.3.6 Мероприятие «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов «Агинский район», «Петровск-Забайкальский район» и «Читинский район» на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении (администрирование) полномочий» (администрирование полномочий) исполнено в полном объеме, муниципальному району «Читинский район» предоставлена субвенция в размере 15,9 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом» выполнялись следующие мероприятия:

1.4.1. предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок пригородным железнодорожным транспортом;

1.4.2. компенсация юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям убытков, образовавшихся в результате оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории Забайкальского края;

1.4.3 предоставление ежемесячной компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее – учащиеся) железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении.

В целях организации перевозок пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в 2017 году между Министерством территориального развития Забайкальского края и ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» (далее – ОАО «ЗППК») были заключены договоры:

на осуществление пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Забайкальского края;

оказания услуг по перевозке обучающихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

оказания услуг по перевозке отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Перевозки пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в 2018 году осуществлялись 24 парами поездов. Всего за 2018 год в пригородном сообщении железнодорожным транспортом перевезено 911,4 тыс. человек.

Фактическое значение показателя «Количество маршрутов в пригородном железнодорожном сообщении» составило 24 ед. (плановое значение показателя на 2018 год – 24 ед.).

1. **Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Значение показателей: | Примечание  |
| плановое | фактическое |
| Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП | 249 | 244 |  |
| Сокращение количества детей, погибших в результате ДТП | 10 | 12 | Не достигнуто. Не финансировалось ни одно мероприятие по данному направлению |
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | 24,6 | 22,84 |  |
| Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП | 2008 | 1707 |  |
| Снижение аварийности в Забайкальском крае | 1273 | 1365 | Не достигнуто. Не финансировалось ни одно мероприятие по данному направлению кроме одного  |

Значение некоторых показателей достигнуто благодаря реализации на территории Забайкальского края внепрограммных мероприятий, без участия краевого бюджета, а также программного мероприятия: «Осуществление мероприятий по видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Забайкальского края и рассылке почтовых уведомлений собственникам транспортных средств».

Забайкальским краем в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» заключено концессионное соглашение о проектировании, создании, реконструкции и эксплуатации автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Забайкальского края и рассылке почтовых уведомлений собственникам транспортных средств с постановлениями о привлечении к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (далее – Концессионное соглашение) с ПАО «Ростелеком» (далее – Концессионер) от 30 апреля 2015 года № 08/2015-129. Реализация Концессионного соглашения запланирована на 8 лет.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Концессионером осуществляется техническое обслуживание и эксплуатация 89 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, 21 передвижной комплекс фотовидеофиксации «Арена», полученный от Концедента; 5 мобильных комплексов ПаркРайт; серверное оборудование; по договорам ГПХ приняты на работу 3 сотрудника для оформления концертов и отправки адресатам вынесенных постановлений о нарушении ПДД; эксплуатируется здание по адресу: г. Чита, ул. Кочеткова, 2б, в котором размещен Центр обработки данных, полученных в результате работы комплексов фото- видеофиксации.

Всего инвестиции Концессионера составили: 1 038 000,0 тыс. рублей – в создание Системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, 70 000,0 тыс. рублей – в ее содержание и техническое обслуживание с 2015 года; фактическое финансирование из бюджета края в 2018 году – 85 982,8 тыс. рублей.

**3. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края».**

* 1. В рамках основного мероприятия «Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» в 2018 году выполнялись мероприятия по содержанию, ремонту и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Введены в эксплуатацию следующие объекты:

 Объекты введенные в эксплуатацию в 2018 году:

* Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к источнику Алханай на участке км 11+000 - км 24+000 в Дульдургинском районе, протяженностью 13,064 км;
* Реконструкция автодороги Могойтуй - Первомайский, участок км 43+800-км 53+300 автомобильной дороги Могойтуй - Сретенск - Олочи регионального значения в Могойтуйском, Шилкинском районах Забайкальского края, протяженностью 9,6 км;
* Реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита на участке км 535+000 - км 538+780 в Читинском районе Забайкальского края, протяженностью 4,074 км.
	1. В рамках основного мероприятия «Содержание органов управления автомобильными дорогами» обеспечивалась деятельность Государственного казенного учреждения «Служба единого заказчика» Забайкальского края, направленная на оперативное управление автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения Забайкальского края.
	2. В рамках основного мероприятия «Субсидии предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края муниципальным образованиям Забайкальского края» направлялись средства из дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных местного значения. В 2018 году введен в эксплуатацию объект «Строительство моста в п.г.т. Могзон Хилокского района».

 Сведения о достижении показателей подпрограммы:

- «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения» – 26,738 км, (планируемый в 2018 году – 26,738 км);

- «Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края в результате строительства новых автомобильных дорог» – 32,008 км, (планируемый в 2018 году – 31,288 км);

- «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» – 28,738 км (планируемый в 2018 году – 26,738 км);

- «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – 25,106 км (планируемый в 2018 году – 25,106 км);

- «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» – 7064,984 км (планируемый в 2018 году – 7064,264 км);

- «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» – 40,978 % (планируемый в 2018 году – 40,972%);

- «Снижение количества населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» – 1 шт., (планируемый в 2018 году – 1 шт.);

- «Доля затрат на содержание аппарата управления в стоимости реализованной продукции» – 5,27 % (4,89 %).

**Сведения о выполнении контрольных событий**

**Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Наименование государственной программы,подпрограмм государственной программы** | **Количество запланированных контрольных событий** | **Количество выполненныхконтрольных событий** | **Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично)** | **Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Развитие транспортной системы Забайкальского края |   |   | 0 |   |
|   | Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края | 10 | 10 | 0 |   |
| **1.1** | **Совершенствование эффективности функционирования воздушного транспорта** |  |  | **0** |  |
| 1.1.1 | Приобретение воздушных судов |   |   | 0 |   |
| 1.1.2 | Обустройство посадочных площадок на территории Забайкальского края для устойчивого авиатранспортного сообщения с удаленными и труднодоступными районами Забайкальского края |  1 |  1 | 0 |   |
| 1.1.3 | Реконструкция аэропортового комплекса аэропорта Чита (Кадала) |   |   | 0 |   |
| 1.1.4 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим полеты по социально значимым маршрутам | 1 | 1 | 0 |   |
| 1.1.5 | Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом по маршруту Чита – Краснокаменск – Чита |  1 |  1 | 0 |   |
| 1.1.6 | Обустройство объектов инфраструктуры посадочных площадок на территории Забайкальского края, в том числе строительство (реконструкция) и (или) ремонт пунктов ожидания воздушных судов пассажирами |  |  | 0 |   |
| **1.2** | **Совершенствование эффективности функционирования водного транспорта** |  |  | **0** |  |
| 1.2.1 | Приобретение речных пассажирских судов (2 ед.) |   |   | 0 |   |
| 1.2.2 | Обустройство пристаней и причалов |   |   | 0 |   |
| 1.2.3 | Проведение путевых работ на р. Шилка |   |   | 0 |   |
| 1.2.4 | Приобретение паромов для работы на реках Ингода, Читинка, Унда, Чикой, Онон в количестве 10 единиц |   |   | 0 |   |
| 1.2.5 | Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок водным транспортом | 1 | 1 | 0 |   |
| **1.3** | **Совершенствование организации пассажирских перевозок автомобильным и электрическим наземным транспортом** |  |  | **0** |  |
| 1.3.1 | Обновление парка подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет приобретения автотранспортных средств и электрического наземного транспорта для муниципальных районов и городских округов Забайкальского края |   |   | 0 |   |
| 1.3.2 | Строительство автостанций на территории муниципальных районов Забайкальского края (ежегодно по 300,0 тыс. рублей 6 муниципальным районам, городским округам) |   |   | 0 |   |
| 1.3.3 | Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок автомобильным транспортом |   |   | 0 |   |
| 1.3.4 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом Забайкальского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) | 1 | 1 | 0 |   |
| 1.3.5 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом Забайкальского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)" (администрирование полномочий) | 1 | 1 | 0 |   |
| 1.3.6 | Предоставление субвенций бюджетам мунципальных районов "Агинский район", "Петровск-Забайкальский район" и "Читинский район" на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении (администрирование) полномочий | 1 | 1 | 0 |   |
| 1.3.7 | Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок автомобильным транспортом" |   |   | 0 |   |
| 1.3.8 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов "Агинский район", "Петровск-Забайкальский район" и "Читинский район" на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении (администрирование полномочий) |   |   | 0 |   |
| **1.4** | **Совершенствование организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом** |  |  | **0** |  |
| 1.4.1 | Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок пригородным железнодорожным транспортом | 1 | 1 | 0 |   |
| 1.4.2 | Компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям убытков, образовавшихся в результате оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории Забайкальского края | 1 | 1 | 0 |   |
| 1.4.3 | Предоставление ежемесячной компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее – учащиеся) железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | 1 | 1 | 0 |   |
|   | Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае | 1 | 1 | 0 |   |
| **1.1** | **Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей – участников дорожного движения** |  |  | **0** |  |
| 1.1.1 | Создание ресурсного Центра безопасного участия детей в дорожном движении и оснащение современным оборудованием |   |   | 0 |   |
| 1.1.2 | Создание базовых учебно-методических классов по изучению школьниками основ безопасности дорожного движения для закрепления навыков безопасного поведения детей на дорогах и оснащение их современным оборудованием в муниципальных районах (городских округах) |   |   | 0 |   |
| 1.1.3 | Создание базовых учебно-методических классов по изучению школьниками основ безопасности дорожного движения для закрепления навыков безопасного поведения детей на дорогах и оснащение их современным оборудованием в государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |   |   | 0 |   |
| 1.1.4 | Укомплектование учебно-наглядной и методической литературой для обучения детей поведению на дорогах образовательных учреждений Забайкальского края |   |   | 0 |   |
| 1.1.5 | Укомплектование учебно-наглядной и методической литературой для обучения детей поведению на дорогах государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |   |   | 0 |   |
| 1.1.6 | Строительство детского автогородка, организация на нем базового учебно-методического центра по изучению детьми, а также педагогическими работниками общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и дошкольного образования основам безопасности участия в дорожном движении |   |   | 0 |   |
| 1.1.7 | Строительство и оборудование автогородков на базе государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |   |   | 0 |   |
| 1.1.8 | Строительство и оборудование автогородков на базе муниципальных образовательных организаций |   |   | 0 |   |
| 1.1.9 | Строительство и оборудование автогородковна базе учреждений дополнительного образования детей |   |   | 0 |   |
| 1.1.10 | Строительство и оборудование автогородков на базе образовательных учреждений среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |   |   | 0 |   |
| 1.1.11 | Ежегодное проведение профильной смены ЮИД |   |   | 0 |   |
| 1.1.12 | Создание и обслуживание межведомственного сайта «Дорога без опасности» |   |   | 0 |   |
| 1.1.13 | Организация и проведение краевых мероприятий по безопасности дорожного движения со школьниками Забайкальского края (краевая профильная смена ЮИД; 5-дневный слет ЮИД, фото-видео-конкурс «Мы за безопасную дорогу», краевые соревнования юных вело-сипедистов «Безопасное колесо» с выездом на финал Всероссийских соревнова-ний и т. д.) |   |   | 0 |   |
| 1.1.14 | Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении |   |   | 0 |   |
| 1.1.15 | Приобретение и распространение свето-возвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов |   |   | 0 |   |
| 1.1.16 | Организация и проведение краевых мероприятий по безопасности дорожного движения со школьниками Забайкальского края (краевая профильная смена ЮИД; 5-дневный слет ЮИД, фотовидеоконкурс «Мы за безопасную дорогу», краевые соревнования юных вело-сипедистов «Безопасное колесо» с выездом на финал Всероссийских соревнований и т. д.) |   |   | 0 |   |
| 1.1.17 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов |   |   | 0 |   |
| **1.2** | **Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в ДТП по федеральной автодороге А-166 "Чита–Забайкальск"** |  |  | **0** |  |
| 1.2.1 | Проведение ремонта помещений, которые будут использоваться для размещения и монтажа закупаемого оборудования |   |   | 0 |   |
| 1.2.2 | Приобретение медицинского оборудования в соответствии с Порядком оказания помощи пострадавшим в ДТП |   |   | 0 |   |
| 1.2.3 | Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи, оснащенного медицинским оборудованием класса «В» для ЛПУ, расположенных вдоль ФАД |   |   | 0 |   |
| 1.2.4 | Подготовка медицинских кадров на центральных базах – по 10 человек ежегодно, всего 50 человек |   |   | 0 |   |
| 1.2.5 | Строительство 15 вертолетных площадок |   |   | 0 |   |
| 1.2.6 | Приобретение вертолета МИ-8У |   |   | 0 |   |
| 1.2.7 | Развитие организации оказания скорой медицинской помощи, в том числе создание подстанции СМП в Ингодинском районе г. Читы |   |   | 0 |   |
| 1.2.8 | Дальнейшее развертывание системы травмоцентров вдоль региональных автомобильных дорог на всей территории Забайкальского края |   |   | 0 |   |
| 1.2.9 | Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь вне медицинской организаций пострадавшим при ДТП в соответствие с Порядком оказания скорой медицинской помощи |   |   | 0 |   |
| 1.2.10 | Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, в которых созданы травмоцентры 1, 2 и 3 уровней, осуществляющих оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП, в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком |   |   | 0 |   |
| **1.3** | **Развитие системы информационного воздействия на население в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения** |  |  | **0** |  |
| 1.3.1 | Изготовление и выпуск в региональном эфире тематической телепередачи по проблемам безопасности дорожного движения |   |   | 0 |   |
| 1.3.2 | Изготовление и размещение баннеров социальной рекламы, печатной и сувенирной продукции (памятки, листовки, буклеты, брошюры, методические реко-мендации, фотоальбомы и др.) на тему безопасности дорожного движения" |   |   | 0 |   |
| 1.3.3 | Создание отрядов внештатных сотрудников ГИБДД из числа студентов высших и средних учебных заведений для проведения разъяснительной и профилактической работы по безопасности дорожного движения |   |   | 0 |   |
| **1.4** | **Совершенствование подготовки водителей транспортных средств** |  |  | **0** |  |
| 1.4.1 | Строительство в г. Чите автоматизированного автодрома для приема практического квалификационного экзамена у кандидатов в водители транспортных средств |   |   | 0 |   |
| 1.4.2 | Строительство закрытых площадок (автодромов) в населенных пунктах Забайкальского края (г. Краснокаменск, г. Петровск-Забайкальский, пос. Агинское, пос. Чернышевск) для приёма практического квалификационного экзамена у кандидатов в водители транспортных средств" |   |   | 0 |   |
| 1.4.3 | Приобретение автоматизированных классов для приема теоретического квалификационного экзамена у кандидатов в водители транспортных средств (на 10 рабочих мест). |   |   | 0 |   |
| 1.4.4 | Обучение (повышение квалификации) по программе «Контраварийная подготовка» водителей школьных автобусов, скорой помощи, инспекторов ДПС ГИБДД УМВД по Забайкальскому краю" |   |   | 0 |   |
| 1.4.5 | Проведение краевого конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств |   |   | 0 |   |
| **1.5** | **Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий** |  |  | **0** |  |
| 1.5.1 | Повышение пропускной способности улично-дорожной сети в том числе оборудование искусственным освещением зон пешеходных переходов, автобусных остановок, пешеходных переходов вблизи дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений; строительство, реконструкция свотофорных объектов; обустройство дополнительных мест парковки |   |   | 0 |   |
| 1.5.2 | Оснащение подразделений Госавтоинспекции края техническими средствами для контроля за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети |   |   | 0 |   |
| 1.5.3 | Строительство быстровозводимых конструкций надземных пешеходных переходов и пешеходных ограждений, строительство и обустройство пешеходных дорожек и тротуаров |   |   | 0 |   |
| 1.5.4 | Приобретение оборудования, предназначенного для своевременного информирования водителей о нахождении пешехода в зоне пешеходного перехода |   |   | 0 |   |
| **1.6** | **Повышение качества контроля за соблюдением водителями и пешеходами требований безопасного дорожного движения** |  |  | **0** |  |
| 1.6.1 | Оснащение подразделений Госавтоинспекции мобильными приборами фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации |   |   | 0 |   |
| 1.6.2 | Приобретение портативных приборов для измерения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкометров) |   |   | 0 |   |
| 1.6.3 | Приобретение приборов для измерения уровня шума транспортных средств |   |   | 0 |   |
| 1.6.4 | Приобретение приборов для измерения светопропускной способности стекол автотранспортных средств «Свет» |   |   | 0 |   |
| 1.6.5 | Осуществление мероприятий по видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Забайкальского края и рассылке почтовых уведомлений собственникам транспортных средств | 1 | 1 | 0 |   |
| 1.6.6 | Приобретение стационарных приборов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, работающих в автоматическом режиме, комплексов типа "Автоураган", "Поток" |   |   | 0 |   |
|   | Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края | 3 | 3 | 0 |   |
| **1.1** | **Строительство, модернизация ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения** | **1** | **1** | **0** |  |
| 1.1.1 | Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений |   |   | 0 |   |
| 1.1.2 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений |  1 | 1 | 0 |   |
| **1.2** | **Содержание органов управления автомобильными дорогами** | **1** | **1** | **0** |  |
| **1.3** | **Субсидии, предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края муниципальным образованиям Забайкальского края** | **1** | **1** | **0** |  |
| 1.3.1 | Субсидия на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт |   |   | 0 |   |
| 1.3.2 | Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз) |  1 |  1 | 0 |   |
| 1.3.3 | Иные субсидии, предоставляемые бюджетам муниципальных районов и городских округов из дорожного фонда Забайкальского края |   |   | 0 |   |

**Анализ факторов,**

**повлиявших на ход реализации государственной программы**

 Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы «Развития транспортной системы Забайкальского края» в 2018 году, являются:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий государственной программы;

- недобросовестное исполнение подрядными организациями обязательств по государственным контрактам.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в государственную программу в течение 2018 года**

В течение 2018 года в государственную программу Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края» вносились изменения постановлениями Правительства Забайкальского края от 25 января 2018 года № 43; от 14 мая 2018 года № 184, от 20 ноября 2018 года 476.

В государственную программу были внесены следующие изменения:

1. Размер ассигнований, направленных на финансирование мероприятий, реализованных в 2018 году приведен в соответствии с положениями Закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

 2. Размер ассигнований, направленных на финансирование мероприятий, реализующихся в 2018-2020 годах, приведен в соответствие с положениями Закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

 3. Уточнены значения целевых показателей программы и показателей подпрограмм основных мероприятий и мероприятий достигнутых в 2017 году и планируемых к достижению в 2018 – 2020 годах.

**Информация о выполнении мероприятий государственной программы**

**Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края» за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)** | **Результаты реализации** | **Примечание** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма № 1. «Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края»** |
| **1.1** | **Совершенствование эффективности функционирования воздушного транспорта** |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение воздушных судов |   |   |
| 1.1.2 | Обустройство посадочных площадок на территории Забайкальского края для устойчивого авиатранспортного сообщения с удаленными и труднодоступными районами Забайкальского края |  Министерством территориального развития Забайкальского края подготовлено распоряжение в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Красночикойский район», связанных с реализацией мероприятия по обустройству посадочных площадок на территории Красночикойского района, на основании которого МО «Красночикойский район» перечислено 1 959 935 рублей.  |   |
| 1.1.3 | Реконструкция аэропортового комплекса аэропорта Чита (Кадала) |   |   |
| 1.1.4 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим полеты по социально значимым маршрутам | Министерством территориального развития Забайкальского края подготовлены распоряжения о компенсации убытков ООО «Аэросервис», осуществляющему перевозку пассажиров воздушным транспортом по социально значимым маршрутам Забайкальского края, на основании которых в его адрес перечислено субсидий на сумму 31 614,22 тыс. рублей. Перевезено 3 926 пассажиров. |   |
| 1.1.5 | Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по организации воздушного сообщения, в том числе выполнения полетов по маршруту Чита – Краснокаменск – Чита | Правительством Забайкальского края постановлением от 29 декабря 2017 года № 592 утвержден Порядок предоставления в 2018 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение за-трат (недополученных доходов) в связи с оказанием услуг по перевоз-ке пассажиров воздушным транс-портом по маршруту Чита – Краснокаменск – Чита.9 января 2018 года Министерством территориального развития Забайкальского края заключен договор с ООО «Аэросервис» № 05/2018-1 о предоставлении в 2018 году субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ) в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом по маршруту Чита – Краснокаменск – Чита»Министерством территориального развития Забайкальского края в соответствии с распоряжениями в адрес ООО «Аэросервис» перечислены субсидии в размере 14 072,92 тыс. рублей. Перевезено 889 пассажира. |   |
| 1.1.6 | Обустройство объектов инфраструктуры посадочных площадок на территории Забайкальского края, в том числе строительство (реконструкция) и (или) ремонт пунктов ожидания воздушных судов пассажирами |   |   |
| **1.2** | **Совершенствование эффективности функционирования водного транспорта** |  |  |
| 1.2.1 | Приобретение речных пассажирских судов (2 ед.) |   |   |
| 1.2.2 | Обустройство пристаней и причалов |   |   |
| 1.2.3 | Проведение путевых работ на р. Шилка |   |   |
| 1.2.4 | Приобретение паромов для работы на реках Ингода, Читинка, Унда, Чикой, Онон в количестве 10 единиц |   |   |
| 1.2.5 | Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок водным транспортом | 26 декабря 2017 года Министерством территориального развития Забайкальского края заключен договор с ООО «Пристань» № 05/2017-287 и постановлением Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 212 утвержден Порядок осуществления перевозок пассажиров водным транспортом общего пользования по социально значимому маршруту. Министерством территориального развития Забайкальского края в соответствии с распоряжениями в адрес ООО «Пристань» перечислены субсидии в размере 5 370,54 тыс. рублей. |   |
| **1.3** | **Совершенствование организации пассажирских перевозок автомобильным и электрическим наземным транспортом** |  |  |
| 1.3.1 | Обновление парка подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет приобретения автотранспортных средств и электрического наземного транспорта для муниципальных районов и городских округов Забайкальского края |   |   |
| 1.3.2 | Строительство автостанций на территории муниципальных районов Забайкальского края (ежегодно по 300,0 тыс. рублей 6 муниципальным районам, городским округам) |   |   |
| 1.3.3 | Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок автомобильным транспортом |   |   |
| 1.3.4 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом Забайкальского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) | Администрациями муниципальных районов и городских округов Забайкальского края осуществляется государственное полномочие по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении. Сумма субвенции со-ставила 101 040,06 тыс. рублей. |   |
| 1.3.5 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом Забайкальского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)" (администрирование полномочий) | Администрирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении осуществлено в размере 58,8 тыс. рублей. |   |
| 1.3.6 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов "Агинский район", "Петровск-Забайкальский район" и "Читинский район" на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении (администрирование) полномочий | Администрацией муниципального района «Читинский район» осуществляются отдельные государственные полномочия в сфере организации транспортного обслуживания населения автом-бильным транспортом в межмуниципальном сообщении между муниципальным районом «Читинский район» и городским округом «Город Чита». Осуществлены бюджетные назначения в размере 15,8 тыс. рублей |   |
| 1.3.7 | Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок автомобильным транспортом" |   |   |
| 1.3.8 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов "Агинский район", "Петровск-Забайкальский район" и "Читинский район" на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении (администрирование полномочий) |   |   |
| **1.4** | **Совершенствование организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом** |  |  |
| 1.4.1 | Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок пригородным железнодорожным транспортом | 11 апреля 2016 года Министерством территориального развития Забайкальского края заключен договор с ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» № 08/2016-46 на осуществление пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Забайкальского края сроком на три года, к которому в 2018 году было подписано три дополнительных соглашения. Перевозки осуществлялись 24 парами поездов по 16 маршрутам, перевезено 911 358 чел. Перечислена субсидия в размере 374 446,2 тыс. рублей. |   |
| 1.4.2 | Компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям убытков, образовавшихся в результате оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории Забайкальского края | Министерством территориального развития Забайкальского края заключено Дополнительное соглашение № 4 от 13 ноября 2018 года к договору от 18.12.2015 № 08/2015-278/ЗППК - 145/12-2015 оказания услуг по перевозке отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения. Перевезено граждан, льготных категорий – 118 814 чел. Компенсация перечислена в размере 5 972,0 тыс. рублей. |   |
| 1.4.3 | Предоставление ежемесячной компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее – учащиеся) железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | Министерством территориального развития Забайкальского края подписано соглашение о расторжении договора от 18.12.2015 г. № 08/2015-279/ЗППК146/12-2015 оказания услуга по перевозке обучающихся железнодорожным транспортом пригородного сообщения от 13.11.2018 г. Предоставление компенсации осуществляется в рамках заключенного Министерством территориального развития Забайкальского края Дополнительного соглашения № 4 от 13 ноября 2018 года к договору от 18.12.2015 № 08/2015-278/ЗППК - 145/12-2015 оказания услуг по перевозке отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения. Перевезено обучающихся – 79 251 чел. Компенсация перечислена в размере 4 894,0 тыс. рублей. |   |
|  | **Подпрограмма № 1. «Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае»** |
| **1.1** | **Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей – участников дорожного движения** |  |  |
| 1.1.1 | Создание ресурсного Центра безопасного участия детей в дорожном движении и оснащение современным оборудованием |   |   |
| 1.1.2 | Создание базовых учебно-методических классов по изучению школьниками основ безопасности дорожного движения для закрепления навыков безопасного поведения детей на дорогах и оснащение их современным оборудованием в муниципальных районах (городских округах) |   |   |
| 1.1.3 | Создание базовых учебно-методических классов по изучению школьниками основ безопасности дорожного движения для закрепления навыков безопасного поведения детей на дорогах и оснащение их современным оборудованием в государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |   |   |
| 1.1.4 | Укомплектование учебно-наглядной и методической литературой для обучения детей поведению на дорогах образовательных учреждений Забайкальского края |   |   |
| 1.1.5 | Укомплектование учебно-наглядной и методической литературой для обучения детей поведению на дорогах государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |   |   |
| 1.1.6 | Строительство детского автогородка, организация на нем базового учебно-методического центра по изучению детьми, а также педагогическими работниками общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и дошкольного образования основам безопасности участия в дорожном движении |   |   |
| 1.1.7 | Строительство и оборудование автогородков на базе государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |   |   |
| 1.1.8 | Строительство и оборудование автогородков на базе муниципальных образовательных организаций |   |   |
| 1.1.9 | Строительство и оборудование автогородковна базе учреждений дополнительного образования детей |   |   |
| 1.1.10 | Строительство и оборудование автогородков на базе образовательных учреждений среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |   |   |
| 1.1.11 | Ежегодное проведение профильной смены ЮИД |   |   |
| 1.1.12 | Создание и обслуживание межведомственного сайта «Дорога без опасности» |   |   |
| 1.1.13 | Организация и проведение краевых мероприятий по безопасности дорожного движения со школьниками Забайкальского края (краевая профильная смена ЮИД; 5-дневный слет ЮИД, фото-видео-конкурс «Мы за безопасную дорогу», краевые соревнования юных вело-сипедистов «Безопасное колесо» с выездом на финал Всероссийских соревнова-ний и т. д.) |   |   |
| 1.1.14 | Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении |   |   |
| 1.1.15 | Приобретение и распространение свето-возвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов |   |   |
| 1.1.16 | Организация и проведение краевых мероприятий по безопасности дорожного движения со школьниками Забайкальского края (краевая профильная смена ЮИД; 5-дневный слет ЮИД, фотовидеоконкурс «Мы за безопасную дорогу», краевые соревнования юных вело-сипедистов «Безопасное колесо» с выездом на финал Всероссийских соревнований и т. д.) |   |   |
| 1.1.17 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов |   |   |
| **1.2** | **Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в ДТП по федеральной автодороге А-166 "Чита–Забайкальск"** |  |  |
| 1.2.1 | Проведение ремонта помещений, которые будут использоваться для размещения и монтажа закупаемого оборудования |   |   |
| 1.2.2 | Приобретение медицинского оборудования в соответствии с Порядком оказания помощи пострадавшим в ДТП |   |   |
| 1.2.3 | Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи, оснащенного медицинским оборудованием класса «В» для ЛПУ, расположенных вдоль ФАД |   |   |
| 1.2.4 | Подготовка медицинских кадров на центральных базах – по 10 человек ежегодно, всего 50 человек |   |   |
| 1.2.5 | Строительство 15 вертолетных площадок |   |   |
| 1.2.6 | Приобретение вертолета МИ-8У |   |   |
| 1.2.7 | Развитие организации оказания скорой медицинской помощи, в том числе создание подстанции СМП в Ингодинском районе г. Читы |   |   |
| 1.2.8 | Дальнейшее развертывание системы травмоцентров вдоль региональных автомобильных дорог на всей территории Забайкальского края |   |   |
| 1.2.9 | Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь вне медицинской организаций пострадавшим при ДТП в соответствие с Порядком оказания скорой медицинской помощи |   |   |
| 1.2.10 | Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, в которых созданы травмоцентры 1, 2 и 3 уровней, осуществляющих оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП, в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком |   |   |
| **1.3** | **Развитие системы информационного воздействия на население в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения** |  |  |
| 1.3.1 | Изготовление и выпуск в региональном эфире тематической телепередачи по проблемам безопасности дорожного движения |   |   |
| 1.3.2 | Изготовление и размещение баннеров социальной рекламы, печатной и сувенирной продукции (памятки, листовки, буклеты, брошюры, методические рекомендации, фотоальбомы и др.) на тему безопасности дорожного движения" |   |   |
| 1.3.3 | Создание отрядов внештатных сотрудников ГИБДД из числа студентов высших и средних учебных заведений для проведения разъяснительной и профилактической работы по безопасности дорожного движения |   |   |
| **1.4** | **Совершенствование подготовки водителей транспортных средств** |  |  |
| 1.4.1 | Строительство в г. Чите автоматизированного автодрома для приема практического квалификационного экзамена у кандидатов в водители транспортных средств |   |   |
| 1.4.2 | Строительство закрытых площадок (автодромов) в населенных пунктах Забайкальского края (г. Краснокаменск, г. Петровск-Забайкальский, пос. Агинское, пос. Чернышевск) для приёма практического квалификационного экзамена у кандидатов в водители транспортных средств" |   |   |
| 1.4.3 | Приобретение автоматизированных классов для приема теоретического квалификационного экзамена у кандидатов в водители транспортных средств (на 10 рабочих мест). |   |   |
| 1.4.4 | Обучение (повышение квалификации) по программе «Контраварийная подготовка» водителей школьных автобусов, скорой помощи, инспекторов ДПС ГИБДД УМВД по Забайкальскому краю" |   |   |
| 1.4.5 | Проведение краевого конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств |   |   |
| **1.5** | **Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий** |  |  |
| 1.5.1 | Повышение пропускной способности улично-дорожной сети в том числе оборудование искусственным освещением зон пешеходных переходов, автобусных остановок, пешеходных переходов вблизи дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений; строительство, реконструкция свотофорных объектов; обустройство дополнительных мест парковки |   |   |
| 1.5.2 | Оснащение подразделений Госавтоинспекции края техническими средствами для контроля за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети |   |   |
| 1.5.3 | Строительство быстровозводимых конструкций надземных пешеходных переходов и пешеходных ограждений, строительство и обустройство пешеходных дорожек и тротуаров |   |   |
| 1.5.4 | Приобретение оборудования, предназначенного для своевременного информирования водителей о нахождении пешехода в зоне пешеходного перехода |   |   |
| **1.6** | **Повышение качества контроля за соблюдением водителями и пешеходами требований безопасного дорожного движения** |  |  |
| 1.6.1 | Оснащение подразделений Госавтоинспекции мобильными приборами фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации |   |   |
| 1.6.2 | Приобретение портативных приборов для измерения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкометров) |   |   |
| 1.6.3 | Приобретение приборов для измерения уровня шума транспортных средств |   |   |
| 1.6.4 | Приобретение приборов для измерения светопропускной способности стекол автотранспортных средств «Свет» |   |   |
| 1.6.5 | Осуществление мероприятий по видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Забайкальского края и рассылке почтовых уведомлений собственникам транспортных средств | Министерством территориального развития Забайкальского края подписаны акты приема-передачи услуг, предоставленных ПАО «Ростелеком» на сумму 85 982,8 тыс. рублей (ассигнования перечислены). Всего, ПАО «Ростелеком» были представлены акты приема передачи за 3 квартала 2018 года на сумму 104 872,95 тыс. рублей. |   |
| 1.6.6 | Приобретение стационарных приборов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, работающих в автоматическом режиме, комплексов типа "Автоураган", "Поток" |   |   |
|  | **Подпрограмма № 1. «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края»** |
| **1.1** | **Строительство, модернизация ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения** | Введено в эксплуатацию участков автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Забайкальского края после реконструкции – 26,738 км, в том числе: 1. Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к источнику Алханай на участке км 11+000 - км 24+000 в Дульдургинском районе, протяженностью 13,064 км;
2. Реконструкция автодороги Могойтуй - Первомайский, участок км 43+800-км 53+300 автомобильной дороги Могойтуй - Сретенск - Олочи регионального значения в Могойтуйском, Шилкинском районах Забайкальского края, протяженностью 9,6 км;
3. Реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита на участке км 535+000 - км 538+780 в Читинском районе Забайкальского края, протяженностью 4,074 км.

Снижение количества населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных общего пользования – 1 ед. |  |
| 1.1.1 | Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений |   |   |
| 1.1.2 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений |   |   |
| **1.2** | **Содержание органов управления автомобильными дорогами** | Доля затрат на содержание аппарата управления в стоимости реализованной продукции по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 4,89 %. |  |
| **1.3** | **Субсидии, предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края муниципальным образованиям Забайкальского края** | Объем ввода в эксплуатацию участков автомобильных дорог общего пользования местного значения после строительства и реконструкции – 0,607 км, путем ввода в эксплуатацию объекта «Строительство моста в п.г.т. Могзон Хилокского района» |  |
| 1.3.1 | Субсидия на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт |   |   |
| 1.3.2 | Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз) |   |   |
| 1.3.3 | Иные субсидии, предоставляемые бюджетам муниципальных районов и городских округов из дорожного фонда Забайкальского края |   |   |

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы Забайкальского края» в 2018 году и результатах оценки
эффективности**

| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэф-фициент значи-мости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | Плановое значение  | Фактическое значение | Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового  | Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Всего | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
| 1 | Цель "Развитие транспортного комплекса Забайкальского края. Повышение безопасности дорожного движения на территории Забайкальского края. Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края." | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | **0,81** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **3 351 185,5** | **3 546 582,2** |  |  |
|  | **финансирование за счет местного бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **51 737,9** | **36 710,1** |  |  |
|  | **финансирование за счет внебюджетных источников** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **34 000,0** | **0,0** |  |  |
|  | Показатель "Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования" | млн. чел. | X | В статистике | X | X | X | X | X | **78,30** | **78,33** |  |  |
|  | Показатель "Темп снижения (роста) количества ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. зарегистрированных автотранспортных средств" | % | X | [(А/В)/(С/D)]\*100%, где А - количество ДТП на сети дорог регионального и местного значения в отчетном году, В - количество зарегистрированных автотранспортных средств (тыс.ед.) на конец отчетного года, C - количество ДТП на сети дорог регионального и местного значения в предыдущем году, D - количество зарегистрированных автотранспортных средств (тыс.ед.) на конец предыдущего года | X | X | X | X | X | **2,20** | **2,40** |  |  |
|  | **Задача 01. "Улучшение качества транспортного обслуживания населения, повышение эффективности функционирования транспортной системы, а также создание необходимых условий для обеспечения развития транспорта Забайкальского края"** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| **1.1** | **Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края"** | X |  | X | 2014 - 2022 | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | X | X | X | X | X |  | **0,17** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **433 204,9** | **539 118,7** |  |  |
|  | **финансирование за счет внебюджетных источников** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **34 000,0** | **0,0** |  |  |
| **1.1.1** | **Основное мероприятие "Совершенствование эффективности функционирования воздушного транспорта"** | X |  | X | 2014 - 2022 | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **55 000,0** | **47 439,4** |  |  |
|  | **финансирование за счет внебюджетных источников** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **34 000,0** | **0,0** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0408 | 1310104300 | 811 | **32 000,0** | **31 568,6** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0408 | 1310104770 | 811 | **20 000,0** | **13 910,9** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0408 | 1310174300 | 521 | **3 000,0** | **1 959,9** |  |  |
|  | Показатель "Количество пассажиров, вылетающих из аэропорта Кадала (г. Чита)" | тыс.чел. | X | А-В, где А - количество пассажиров, вылетающих из аэропорта Кадала (г.Чита) по состоянию на 2013 год, В - количество пассажиров, вылетающих из аэропорта Кадала (г.Чита) на конец отчетного года | X | X | X | X | X | **360,00** | **395,60** |  |  |
|  | Показатель "Количество местных (внутренних) авиарейсов" | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **6,00** | **8,00** |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие "Приобретение воздушных судов" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие "Обустройство посадочных площадок на территории Забайкальского края для устойчивого авиатранспортного сообщения с удаленными и труднодоступными районами Забайкальского края" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.1.3 | Мероприятие "Реконструкция аэропортового комплекса аэропорта Чита (Кадала)" | X |  | X | 2014 - 2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | **34 000,0** |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Мероприятие "Компенсация убытков авиакомпаниям, осуществляющим перевозку пассажиров воздушным транспортом по социально значимым маршрутам Забайкальского края" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.1.5 | Мероприятие "Компенсация убытков авиакомпании, образовавшихся в результате перевозок пассажиров воздушным транспортом по социально значимым маршрутам Чита – Усугли – Тунгокочен – Красный Яр – Юмурчен и Чита – Усугли – Тунгокочен – Усть-Каренга" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.1.6 | Мероприятие "Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по организации воздушного сообщения, в том числе выполнения полетов по маршруту Чита – Краснокаменск – Чита" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.1.7 | Мероприятие "Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом по маршруту Чита - Краснокаменск - Чита" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.1.2** | **Основное мероприятие "Совершенствование эффективности функционирования водного транспорта"** | X |  | X | 2014 - 2014 | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | X | X | X | X | X |  | **0,20** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **6 000,0** | **5 398,3** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0408 | 1310204301 | 811 | **6 000,0** | **5 398,3** |  |  |
|  | Показатель "Перевезено пассажиров водным транспортом по социально значимому маршруту Сретенск - Верхние Куларки за год" | чел. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **1 000,00** | **399,00** |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие "Приобретение речных пассажирских судов (2 ед.)" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.2.2 | Мероприятие "Обустройство пристаней и причалов" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.2.3 | Мероприятие "Проведение путевых работ на р. Шилка" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.2.4 | Мероприятие "Приобретение паромов для работы на реках Ингода, Читинка, Унда, Чикой, Онон в количестве 10 единиц" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.2.5 | Мероприятие "Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок водным транспортом" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.2.6 | Мероприятие "Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок водным транспортом" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.1.3** | **Основное мероприятие "Совершенствование организации пассажирских перевозок автомобильным и электрическим наземным транспортом"** | X |  | X | 2014 - 2022 | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **100 074,7** | **100 968,8** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1310379227 | 530 | **15,9** | **15,8** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 1310379502 | 530 | **58,8** | **58,8** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 1003 | 1310374505 | 530 | **100 000,0** | **100 894,2** |  |  |
|  | Показатель "Количество приобретенного к 2020 году подвижного состава" | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,00** |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Мероприятие "Обновление парка подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет приобретения автотранспортных средств и электрического наземного транспорта для муниципальных районов и городских округов Забайкальского края" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.3.2 | Мероприятие "Строительство автостанций на территории муниципальных районов Забайкальского края (ежегодно по 300,0 тыс. рублей 6 муниципальным районам, городским округам)" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.3.3 | Мероприятие "Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок автомобильным транспортом" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.3.4 | Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом Забайкальского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.3.5 | Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом Забайкальского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)" (администрирование полномочий)" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.3.6 | Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам мунципальных районов "Агинский район", "Петровск-Забайкальский район" и "Читинский район" на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении (администрирование) полномочий" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.3.7 | Мероприятие "Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок автомобильным транспортом"" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.3.8 | Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов "Агинский район", "Петровск-Забайкальский район" и "Читинский район" на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении (администрирование полномочий)" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.1.4** | **Основное мероприятие "Совершенствование организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом"** | X |  | X | 2014 - 2022 | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **272 130,2** | **385 312,2** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0408 | 1310404201 | 811 | **265 121,7** | **374 446,2** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0408 | 1310404203 | 811 | **3 000,0** | **4 894,0** |  |  |
|  | Показатель "Количество маршрутов в пригородном железнодорожном сообщении" | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **24,00** | **24,00** |  |  |
| 1.1.4.1 | Мероприятие "Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок пригородным железнодорожным транспортом" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.4.2 | Мероприятие "Компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям убытков, образовавшихся в результате оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории Забайкальского края" | X |  | X | 2014 - 2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 1003 | 1310404202 | 811 | **4 008,5** | **5 972,0** |  |  |
| 1.1.4.3 | Мероприятие "Предоставление ежемесячной компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее – учащиеся) железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.4.4 | Мероприятие "Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок пригородным железнодорожным транспортом" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1.4.5 | Мероприятие "Предоставление ежемесячной компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее - учащиеся) железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
|  | **Задача 02. "Снижение уровня аварийности, количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Забайкальского края и обеспечение законных прав граждан на безопасность дорожного движения"** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| **1.2** | **Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае"** | X |  | X | 2014 - 2022 | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | X | X | X | X | X |  | **0,71** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **28 552,8** | **108 647,4** |  |  |
|  | Показатель "Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП" | чел. | X | А-В, где А - общее число лиц погибших в результате ДТП в 2013 году, В - общее число погибших в результате ДТП за соответствующий год реализации программы | X | X | X | X | X | **230,00** | **244,00** |  |  |
| **1.2.1** | **Основное мероприятие "Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей – участников дорожного движения"** | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X |  | **0,27** |
|  | Показатель "Сокращение количества детей, погибших в результате ДТП" | чел. | X | А-В, где А - общее число детей, погибших в результате ДТП в 2013 году, В - общее число детей, погибших в результате ДТП за соответствующий год реализации программы | X | X | X | X | X | **171,00** | **12,00** | Средства на реализацию мероприятия не выделялись  |  |
|  | Показатель "Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП" | чел. | X | А-В, где А - 8 чел., общее число детей, пострадавших в результате ДТП в 2013 году, В - общее число детей, пострадавших в результате ДТП за соответствующий год реализации программы | X | X | X | X | X | **1,00** | **175,00** | Средства на реализацию мероприятия не выделялись  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие "Создание ресурсного Центра безопасного участия детей в дорожном движении и оснащение современным оборудованием" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие "Создание базовых учебно-методических классов по изучению школьниками основ безопасности дорожного движения для закрепления навыков безопасного поведения детей на дорогах и оснащение их современным оборудованием в муниципальных районах (городских округах)" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.1.3 | Мероприятие "Создание базовых учебно-методических классов по изучению школьниками основ безопасности дорожного движения для закрепления навыков безопасного поведения детей на дорогах и оснащение их современным оборудованием в государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.1.4 | Мероприятие "Укомплектование учебно-наглядной и методической литературой для обучения детей поведению на дорогах образовательных учреждений Забайкальского края" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.1.5 | Мероприятие "Укомплектование учебно-наглядной и методической литературой для обучения детей поведению на дорогах государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.1.6 | Мероприятие "Строительство детского автогородка, организация на нем базового учебно-методического центра по изучению детьми, а также педагогическими работниками общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и дошкольного образования основам безопасности участия в дорожном движении" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.1.7 | Мероприятие "Строительство и оборудование автогородков на базе государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.1.8 | Мероприятие "Строительство и оборудование автогородков на базе муниципальных образовательных организаций" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.1.9 | Мероприятие "Строительство и оборудование автогородковна базе учреждений дополнительного образования детей" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.1.10 | Мероприятие "Строительство и оборудование автогородков на базе образовательных учреждений среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.1.11 | Мероприятие "Ежегодное проведение профильной смены ЮИД" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.1.12 | Мероприятие "Создание и обслуживание межведомственного сайта «Дорога без опасности»" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.1.13 | Мероприятие "Организация и проведение краевых мероприятий по безопасности дорожного движения со школьниками Забайкальского края (краевая профильная смена ЮИД; 5-дневный слет ЮИД, фото-видео-конкурс «Мы за безопасную дорогу», краевые соревнования юных вело-сипедистов «Безопасное колесо» с выездом на финал Всероссийских соревнова-ний и т. д.)" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.1.14 | Мероприятие "Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.1.15 | Мероприятие "Приобретение и распространение свето-возвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.1.16 | Мероприятие "Организация и проведение краевых мероприятий по безопасности дорожного движения со школьниками Забайкальского края (краевая профильная смена ЮИД; 5-дневный слет ЮИД, фотовидеоконкурс «Мы за безопасную дорогу», краевые соревнования юных вело-сипедистов «Безопасное колесо» с выездом на финал Всероссийских соревнова-ний и т. д.)" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.1.17 | Мероприятие "Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.2.2** | **Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в ДТП по федеральной автодороге А-166 "Чита–Забайкальск""** | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X |  | **0,00** |
|  | Показатель "Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП на … чел." | чел. | X | А-В, где А - общее число лиц, пострадавших в результате ДТП в 2013 году, В - общее число лиц, пострадавших в результате ДТП за соответствующий год реализации программы | X | X | X | X | X | **2 008,00** | **10,00** |  |  |
| 1.2.2.1 | Мероприятие "Проведение ремонта помещений, которые будут использоваться для размещения и монтажа закупаемого оборудования" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.2.2 | Мероприятие "Приобретение медицинского оборудования в соответствии с Порядком оказания помощи пострадавшим в ДТП" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.2.3 | Мероприятие "Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи, оснащенного медицинским оборудованием класса «В» для ЛПУ, расположенных вдоль ФАД" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.2.4 | Мероприятие "Подготовка медицинских кадров на центральных базах – по 10 человек ежегодно, всего 50 человек" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.2.5 | Мероприятие "Строительство 15 вертолетных площадок" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.2.6 | Мероприятие "Приобретение вертолета МИ-8У" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.2.7 | Мероприятие "Развитие организации оказания скорой медицинской помощи, в том числе создание подстанции СМП в Ингодинском районе г. Читы" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.2.8 | Мероприятие "Дальнейшее развертывание системы травмоцентров вдоль региональных автомобильных дорог на всей территории Забайкальского края" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.2.9 | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь вне медицинской организаций пострадавшим при ДТП в соответствие с Порядком оказания скорой медицинской помощи" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.2.10 | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, в которых созданы травмоцентры 1, 2 и 3 уровней, осуществляющих оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП, в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.2.3** | **Основное мероприятие "Развитие системы информационного воздействия на население в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения"** | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X |  | **0,50** |
|  | Показатель "Снижение аварийности в Забайкальском крае" | % | X | (А-В)/А\*100%, где А - количество ДТП в базовом году (2013), В - количество ДТП в отчетном году | X | X | X | X | X | **1 273,00** | **1 365,00** |  |  |
| 1.2.3.1 | Мероприятие "Изготовление и выпуск в региональном эфире тематической телепередачи по проблемам безопасности дорожного движения" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.3.2 | Мероприятие "Изготовление и размещение баннеров социальной рекламы, печатной и сувенирной продукции (памятки, листовки, буклеты, брошюры, методические реко-мендации, фотоальбомы и др.) на тему безопасности дорожного движения"" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.3.3 | Мероприятие "Создание отрядов внештатных сотрудников ГИБДД из числа студентов высших и средних учебных заведений для проведения разъяснительной и профилактической работы по безопасности дорожного движения" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.2.4** | **Основное мероприятие "Совершенствование подготовки водителей транспортных средств"** | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X |  | **0,00** |
|  | Показатель "Количество водителей, прошедших подготовку" | чел. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **300,00** | **0,00** |  |  |
| 1.2.4.1 | Мероприятие "Строительство в г. Чите автоматизированного автодрома для приема практического квалификационного экзамена у кандидатов в водители транспортных средств" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.4.2 | Мероприятие "Строительство закрытых площадок (автодромов) в населенных пунктах Забайкальского края (г. Краснокаменск, г. Петровск-Забайкальский, пос. Агинское, пос. Чернышевск) для приёма практического квалификационного экзамена у кандидатов в водители транспортных средств"" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.4.3 | Мероприятие "Приобретение автоматизированных классов для приема теоретического квалификационного экзамена у кандидатов в водители транспортных средств (на 10 рабочих мест)." | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.4.4 | Мероприятие "Обучение (повышение квалификации) по программе «Контраварийная подготовка» водителей школьных автобусов, скорой помощи, инспекторов ДПС ГИБДД УМВД по Забайкальскому краю"" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.4.5 | Мероприятие "Проведение краевого конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.2.5** | **Основное мероприятие "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий"** | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X |  | **0,47** |
|  | Показатель "Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) к уровню 2012 году" | чел. | X | Показатель содержится в статистике | X | X | X | X | X | **24,60** | **22,84** |  |  |
| 1.2.5.1 | Мероприятие "Повышение пропускной способности улично-дорожной сети в том числе оборудование искусственным освещением зон пешеходных переходов, автобусных остановок, пешеходных переходов вблизи дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений; строительство, реконструкция свотофорных объектов; обустройство дополнительных мест парковки" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.5.2 | Мероприятие "Оснащение подразделений Госавтоинспекции края техническими средствами для контроля за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.5.3 | Мероприятие "Строительство быстровозводимых конструкций надземных пешеходных переходов и пешеходных ограждений, строительство и обустройство пешеходных дорожек и тротуаров" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.5.4 | Мероприятие "Приобретение оборудования, предназначенного для своевременного информирования водителей о нахождении пешехода в зоне пешеходного перехода" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| **1.2.6** | **Основное мероприятие "Повышение качества контроля за соблюдением водителями и пешеходами требований безопасного дорожного движения"** | X |  | X | 2014 - 2022 | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | X | X | X | X | X |  | **0,42** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **28 552,8** | **108 647,4** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0113 | 1320609010 | 244 | **28 552,8** | **108 647,4** |  |  |
|  | Показатель "Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)" | чел. | X | Показатель содержится в статистике | X | X | X | X | X | **7,54** | **6,30** |  |  |
| 1.2.6.1 | Мероприятие "Оснащение подразделений Госавтоинспекции мобильными приборами фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.6.2 | Мероприятие "Приобретение портативных приборов для измерения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкометров)" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.6.3 | Мероприятие "Приобретение приборов для измерения уровня шума транспортных средств" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.6.4 | Мероприятие "Приобретение приборов для измерения светопропускной способности стекол автотранспортных средств «Свет»" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.6.5 | Мероприятие "Осуществление мероприятий по видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Забайкальского края и рассылке почтовых уведомлений собственникам транспортных средств" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.2.6.6 | Мероприятие "Приобретение стационарных приборов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, работающих в автоматическом режиме, комплексов типа "Автоураган", "Поток"" | X |  | X | 2014 - 2022 |  | X | X | X | X | X | X |  |
|  | **Задача 03. "Улучшение состояния сети автомобильных дорог Забайкальского края, в том числе автодорог местного значения, а также обеспечение подъездными дорогами требуемой технической категории крупных населенных пунктов"** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| **1.3** | **Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края"** | X |  | X | 2014 - 2022 | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | X | X | X | X | X |  | **0,70** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **2 889 427,8** | **2 898 816,1** |  |  |
|  | **финансирование за счет местного бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **51 737,9** | **36 710,1** |  |  |
|  | Показатель "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **25,11** | **25,11** |  |  |
|  | Показатель "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **15,11** | **15,11** |  |  |
|  | Показатель "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **10,00** | **10,00** |  |  |
|  | Показатель "Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **2 113,51** | **2 113,51** |  |  |
|  | Показатель "Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **4 950,75** | **4 951,47** |  |  |
|  | Показатель "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года" | % | X | (L норм.рег+Lнорм. мес)/(L рег.+ L мес)\*100 | X | X | X | X | X | **36,02** | **36,03** |  |  |
|  | Показатель "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года" | % | X | L норм.рег./L рег.\*100 | X | X | X | X | X | **28,08** | **26,70** |  |  |
|  | Показатель "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года" | % | X | L норм.мес./L мес.\*100 | X | X | X | X | X | **40,97** | **40,98** |  |  |
|  | Показатель "Снижение количества населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных общего пользования" | шт. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **2,00** | **2,00** |  |  |
|  | Показатель "Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **19 610,27** | **19 610,27** |  |  |
|  | Показатель "Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Забайкальского края" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **7 527,07** | **7 527,07** |  |  |
|  | Показатель "Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Забайкальского края" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **12 083,19** | **12 083,19** |  |  |
|  | Показатель "Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **31,29** | **32,01** |  |  |
|  | Показатель "Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края в результате строительства новых автомобильных дорог" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | Показатель "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **31,29** | **32,01** |  |  |
|  | Показатель "Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **7 064,26** | **7 064,98** |  |  |
|  | Показатель "Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **26,74** | **26,74** |  |  |
|  | Показатель "Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального значения на территории Забайкальского края в результате строительства новых автомобильных дорог" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | Показатель "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **26,74** | **26,74** |  |  |
|  | Показатель "Доля затрат на содержание аппарата управления в стоимости реализованной продукции" | % | X | (sum(с.о.)/(sum(фин. рег. а\д)+sum(с.о.))\*100, где sum(с.о.) - сумма финансирования мероприятия " Содержание органов управления автомобильными дорогами"; sum(фин. рег. а\д) - сумма финансирования мероприятий "Содержание органов управления автомобильными дорогами" и "Строительство, модернизация ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмунципального значения" | X | X | X | X | X | **5,57** | **4,89** |  |  |
|  | Показатель "Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **4,55** | **5,27** |  |  |
|  | Показатель "Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края в результате строительства новых автомобильных дорог" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | Показатель "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **4,55** | **5,27** |  |  |
| **1.3.1** | **Основное мероприятие "Строительство, модернизация ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения"** | X | 0,79 | X | 2014 - 2022 | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | X | X | X | X | X |  | **0,72** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **2 240 016,0** | **2 422 336,0** |  |  |
|  | Показатель "Снижение количества населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных общего пользования" | шт. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | Показатель "Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **26,74** | **26,74** |  |  |
|  | Показатель "Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального значения на территории Забайкальского края в результате строительства новых автомобильных дорог" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | Показатель "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **26,74** | **26,74** |  |  |
| 1.3.1.1 | Мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений" | X |  | X | 2014 - 2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0409 | 1330104315 | 240 | **1 205 200,6** | **1 253 119,0** |  |  |
| 1.3.1.2 | Мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений" | X |  | X | 2014 - 2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | **0,88** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0409 | 1330104315 | 414 | **1 034 815,5** | **1 169 217,0** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0409 | 1330151150 | 414 | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0409 | 13301R1150 | 414 | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0409 | 1330153900 | 414 | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | Показатель "Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **26,74** | **26,74** |  |  |
|  | Показатель "Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального значения на территории Забайкальского края в результате строительства новых автомобильных дорог" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **1.3.2** | **Основное мероприятие "Содержание органов управления автомобильными дорогами"** | X | 0,07 | X | 2014 - 2022 | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | X | X | X | X | X |  | **0,97** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **132 032,5** | **120 002,5** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0409 | 1330200000 |  | **132 032,5** | **120 002,5** |  |  |
|  | Показатель "Доля затрат на содержание аппарата управления в стоимости реализованной продукции" | % | X | (sum(с.о.)/(sum(фин. рег. а\д)+sum(с.о.))\*100, где sum(с.о.) - сумма финансирования мероприятия " Содержание органов управления автомобильными дорогами"; sum(фин. рег. а\д) - сумма финансирования мероприятий "Содержание органов управления автомобильными дорогами" и "Строительство, модернизация ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмунципального значения" | X | X | X | X | X | **5,57** | **4,89** |  |  |
| **1.3.3** | **Основное мероприятие "Субсидии, предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края муниципальным образованиям Забайкальского края"** | X | 0,15 | X | 2014 - 2022 | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | X | X | X | X | X |  | **0,83** |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **517 379,3** | **356 477,6** |  |  |
|  | **финансирование за счет местного бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **Министерство территориального развития Забайкальского края** | **X** | **X** | **X** | **51 737,9** | **36 710,1** |  |  |
|  | Показатель "Снижение количества населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных общего пользования" | шт. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,00** | **1,00** |  |  |
|  | Показатель "Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **4,55** | **5,27** |  |  |
|  | Показатель "Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края в результате строительства новых автомобильных дорог" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | Показатель "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **4,55** | **5,27** |  |  |
| 1.3.3.1 | Мероприятие "Субсидия на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт" | X |  | X | 2014 - 2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | **1,00** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0409 | 1330374315 | 520 | **131 479,3** | **100 372,9** |  |  |
|  | финансирование за счет местного бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | **13 147,9** | **13 125,6** |  |  |
|  | Показатель "Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **4,55** | **5,27** |  |  |
| 1.3.3.2 | Мероприятие "Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз)" | X |  | X | 2014 - 2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | **1,00** |
|  | финансирование за счет местного бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | **38 590,0** | **23 584,5** |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0409 | 1330374317 | 520 | **385 900,0** | **256 104,7** |  |  |
|  | Показатель "Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения" | КМ | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 1.3.3.3 | Мероприятие "Иные субсидии, предоставляемые бюджетам муниципальных районов и городских округов из дорожного фонда Забайкальского края" | X |  | X | 2014 - 2014 | Министерство территориального развития Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0409 |  |  | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | **ИТОГО общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников, тыс.рублей** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **3 436 923,4** | **3 583 292,3** |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **- из краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **3 351 185,5** | **3 546 582,2** |  |  |
|  |  **- из федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  |  **- из местных бюджетов** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **51 737,9** | **36 710,1** |  |  |
|  |  **- из внебюджетных источников** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **34 000,0** | **0,0** |  |  |

**Оценка эффективности государственной программы**

Значение показателя оценки эффективности реализации государственной программы составляет 0,81, что соответствует оценке «удовлетворительная».