УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности

министра территориального

развития Забайкальского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И.Паздников

подпись МП

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной**

**программы Забайкальского края**

Государственная программа Забайкальского края: Развитие транспортной системы Забайкальского края

Ответственный исполнитель: Министерство территориального развития Забайкальского края

Отчетный год: 2015

Исполнитель: В.Н.Леухин, И.А.Воронина

Контакты: 23-32-42, 23-32-08, leuxin@coms.e-zab.ru, voronina@coms.e-zab.ru

**Информация о фактических значениях конечных результатов реализации**

**государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной**

**системы Забайкальского края» и подпрограмм, достигнутых за 2015 год**

Основными целями государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края» являются:

улучшение качества транспортного обслуживания населения, повышение эффективности функционирования транспортной системы,

создание необходимых условий для обеспечения развития транспорта Забайкальского края,

снижение уровня аварийности, количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Забайкальского края и обеспечение законных прав граждан на безопасность дорожного движения,

улучшение состояния сети автомобильных дорог Забайкальского края, в том числе автодорог местного значения, а также обеспечение подъездными дорогами требуемой технической категории крупных населенных пунктов.

В 2015 году продолжалась реализация мероприятий, начатых в 2014 году, в рамках следующих подпрограмм:

1. «Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края»;
2. «Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае»;
3. «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края».
4. **Подпрограмма**

**«Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края»**

1.1. В рамках основного мероприятия «Совершенствование эффективности функционирования воздушного транспорта» были реализованы мероприятия:

1.1.4. «Компенсация убытков авиакомпаниям, осуществляющим перевозку пассажиров воздушным транспортом по социально значимым маршрутам Забайкальского края» и 1.1.5. «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по организации воздушного сообщения, в том числе выполнения полетов по маршруту Чита – Краснокаменск – Чита».

В 2015 году перевозки пассажиров воздушным транспортом осуществлялись двумя авиакомпаниями: ООО «Аэросервис» и ЗАО «Авиакомпания «Ангара», с которыми заключены Договоры на осуществление пассажирских перевозок на местных авиалиниях в межмуниципальном сообщении на территории Забайкальского края в отдаленные труднодоступные населенные пункты по маршрутам: Чита – Юмурчен – Чита, Чита – Усть-Каренга – Чита, Чита – Газимурский Завод – Чита, Чита – Красный Чикой – Чита, Чита – Чара – Чита, Чита – Краснокаменск – Чита.

С августа 2015 года авиакомпания «Аэросервис» начала полеты по межрегиональному субсидируемому маршруту Красный Чикой – Иркутск.

Всего за 2015 год воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении перевезено 13,168 тыс. человек.

Плановое значение показателя «Количество пассажиров, вылетающих из аэропорта Кадала (г. Чита)» – 330 тыс. человек, фактическое – 331 тыс. человек.

1.2.5. «Предоставление юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок водным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении».

В 2015 году пассажирские перевозки по социально значимому маршруту Сретенск – Нижние Куларки, протяженностью 135 км, осуществляло предприятие речного транспорта ООО «Пристань», с которым был заключен договор на осуществление перевозок пассажиров водным транспортом общего пользования по социально значимому маршруту на 2015 год.

Всего водным транспортом в 2015 год перевезено 923 человека.

Плановое значение показателя «Перевезено пассажиров водным транспортом по социально значимому маршруту Сретенск – Верхние Куларки за год» – 2701 человек. Невозможность перевозки пассажиров в навигационный период 2015 года обусловлена низким уровнем воды в р. Шилка.

1.3.3. «Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок автомобильным транспортом». В связи с тем, что социально значимые перевозки автомобильным транспортом на территории Забайкальского края с 2015 года исключены из перечня социально значимых маршрутов постановлением Правительства Забайкальского края от 08 декабря 2015 года № 596, в 2016 году мероприятие будет исключено из подпрограммы.

1.3.4 «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом Забайкальского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)» и 1.3.5 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) (администрирование полномочий)». Муниципальным районам и городским округам из бюджета Забайкальского края в 2015 году предоставлялись субвенции в размере 62 906,5 тыс. рублей, на администрирование указанного полномочия было перечислено 52,9 тыс. рублей.

Не смотря на то, что бюджетные назначения были исполнены в полном объеме,

организация социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда практически во всех районах и городских округах Забайкальского края была затруднена, поскольку бюджетные назначения на 2015 год были значительно меньше требуемых сумм.

1.3.5 «Предоставление субвенций бюджету муниципального района «Читинский район» на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении между муниципальным районом «Читинский район» и городским округом «Город Чита» (администрирование полномочий)» исполнено в полном объеме, муниципальному району «Читинский район» предоставлена субвенция в размере 18,4 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом» выполнялись следующие мероприятия:

1.4.1. предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок пригородным железнодорожным транспортом;

1.4.2. компенсация юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям убытков, образовавшихся в результате оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории Забайкальского края;

1.4.3 предоставление ежемесячной компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее – учащиеся) железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении.

В целях организации перевозок пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в 2015 году между Министерством территориального развития Забайкальского края и ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» (далее – ОАО «ЗППК») были заключены договоры:

на осуществление пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Забайкальского края;

оказания услуг по перевозке обучающихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

оказания услуг по перевозке отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Перевозки пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в 2015 году осуществлялись 25 парами поездов по 16 маршрутам. Всего за 2015 год в пригородном сообщении железнодорожным транспортом перевезено 806,03 тыс. человек.

Фактическое значение показателя «Количество маршрутов в пригородном железнодорожном сообщении» составило 25 ед. (плановое значение показателя на 2015 год – 30 ед., снижение показателя обусловлено проведением оптимизации маршрутной сети и невозможностью введения нового маршрута Новая Чара – Куанда).

1. **Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателей: | |
| плановое | фактическое |
| Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП | 263 | 213 |
| Сокращение количества детей, погибших в результате ДТП | 8 | 2 |
| Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП | 6 | 57 |
| Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП | 2036 | 2047 |
| Снижение аварийности в  Забайкальском крае | 1486 | 1437 |

Значение показателей достигнуто благодаря реализации на территории Забайкальского края внепрограммных мероприятий, без участия краевого бюджета.

В 2015 году реализовано 1 мероприятие: «Функционирование Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, в том числе почтовые расходы».

Забайкальским краем в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» заключено концессионное соглашение о проектировании, создании, реконструкции и эксплуатации автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Забайкальского края и рассылке почтовых уведомлений собственникам транспортных средств с постановлениями о привлечении к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (далее – Концессионное соглашение) с ПАО «Ростелеком» (далее – Концессионер) от 30 апреля 2015 года № 08/2015-129. Реализация Концессионного соглашения запланирована на 8 лет.

По состоянию на 31 декабря 2015 года Концессионером проделана следующая работа:

- введено в эксплуатацию 35 рубежей фотовидеофиксации нарушений ПДД (48 комплексов), 30 передвижных комплексов фотовидеофиксации «Арена», полученных от Концедента

- функционируют 5 мобильных комплексов ПаркРайт;

- приобретено и введено в эксплуатацию серверное оборудование;

- для предобработки информации при вынесении постановлений о нарушении ПДД приняты 3 сотрудника по договорам ГПХ;

- ведется реконструкция здания по адресу: г. Чита, ул. Кочеткова. 2б, переданного Концедентом, для размещения в нем Центра обработки данных, полученных в результате работы комплексов фото- видеофиксации.

Всего инвестиции Концессионера составили: 200 000,0 тыс. рублей, бюджетные назначения Концедента – 3300,0 тыс. рублей (что соответствует плановому значению).

**3. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края».**

* 1. В рамках основного мероприятия «Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» в 2015 году выполнялись мероприятия по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Введены в эксплуатацию следующие объекты:

– «Реконструкция автомобильной дороги Краснокаменск – Мациевская регионального значения на участке км 64 - км 74 в Забайкальском районе Забайкальского края», протяженностью 10,006 км;

– «Реконструкция автодороги Чара - Чапо-Олого на участке км 1 + 993 - км 3 +

968», протяженностью 2,477 км;

– «Реконструкция мостового перехода с подходами на автомобильной дороге

регионального значения Улан-Удэ – Романовка – Чита на участке км 539 в Читинском районе Забайкальского края», протяженностью 0,624 км.

– «Капитальный ремонт моста через р.Шилка у г. Сретенска на а/д Могойтуй-

Сретенск-Олочи в Сретенском районе Забайкальского края».

* 1. В рамках основного мероприятия «Содержание органов управления автомобильными дорогами» обеспечивалась деятельность Государственного казенного учреждения «Служба единого заказчика» Забайкальского края, направленная на оперативное управление автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения Забайкальского края.
  2. В рамках основного мероприятия «Субсидии предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края муниципальным образованиям Забайкальского края» направлялись средства из дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных местного значения. В 2015 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

– «Реконструкция автомобильной дороги местного значения Подъезд к с. Баян

- Булак на участке км 0 + 000 - км 4 + 000 в Агинском районе Забайкальского края», протяженностью 4,0 км;

– «Развязка в разных уровнях на пересечении а/д Улан-Удэ - Забайкальск и а/д

Чита - Смоленка - Подъезд к фед. а/д Чита - Хабаровск (район Каштака)» протяженность 1,675 км.

Сведения о достижении целевых показателей подпрограммы:

– «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения» – 13,107 км, (планируемый в 2015 году – 31,678 км);

– «Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального значения на территории Забайкальского края в результате строительства новых автомобильных дорог» – 0,0 км, (планируемый в 2015 году – 9,371 км);

– «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» - 13,107 км (планируемый в 2015 году – 22,307 км);

– «Снижение количества населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» - 0 шт., (планируемый в 2015 году – 1 шт.);

**Анализ факторов,**

**повлиявших на ход реализации государственной программы**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы «Развития транспортной системы Забайкальского края» в 2015 году, являются:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий государственной программы;

- недобросовестное исполнение подрядными организациями обязательств по государственным контрактам.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в государственную программу в течение 2015 года**

В течении 2015 года в государственную программу Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края» вносились изменения постановлениями Правительства Забайкальского края от 26 января 2015 года № 20; от 19 июня 2015 года № 306; от 28 октября 2015 года № 536.

В государственную программу были внесены следующие изменения:

1. Продлен срок реализации мероприятий государственной программы с 2020 до 2022 года.

2. Размер ассигнований, направленных на финансирование мероприятий, реализованных в 2014 году, приведен к размеру фактического финансирования.

3. Объемы финансирования мероприятий 2015, 2016 и 2017 годов приведены в соответствие с объемами, утвержденными законом Забайкальского края от 23 декабря 2014 года № 1116-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 года».

В подпрограмму «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края»

в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № Пр-3410 и Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № ДМ-П13-8043 в части обеспечения удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2013–2022 годов по сравнению с 2003–2012 годами, а также с методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства, разработанными Министерством транспорта Российской Федерации, были внесены следующие изменения:

Введены следующие показатели:

- «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края»;

- «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения»

- «Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края в результате строительства новых автомобильных дорог»;

- «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог»;

- «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года».

**Информация о выполнении мероприятий государственной программы**

**Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края» за 2015 год**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события** | **Результат реализации мероприятия** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края « |  |  |
| 1.1. | Контрольное событие программы мероприятия 1.1.4. «Компенсация убытков авиакомпаниям, осуществляющим перевозку пассажиров воздушным транспортом по социально значимым маршрутам Забайкальского края»: «Подготовка распоряжения Министерства территориального развития Забайкальского края о компенсации убытков авиакомпаниям, осуществляющим перевозку пассажиров воздушным транспортом по социально значимым маршрутам Забайкальского края | Организованы полеты по социально значимым маршрутам: Чита – Юмурчен – Чита, Чита – Усть-Каренга – Чита, Чита – Газимурский Завод – Чита, Чита – Красный Чикой – Чита, Чита – Чара – Чита. Министерством территориального развития Забайкальского края подготовлены распоряжения о компенсации убытков авиакомпаниям, осуществляющим перевозку пассажиров воздушным транспортом по социально значимым маршрутам Забайкальского края | Выполнено |
| 1.2. | Контрольные события программы  мероприятия 1.1.4. «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по организации воздушного сообщения, в том числе выполнения полетов по маршруту Чита – Краснокаменск – Чита»: - «Подготовка распоряжения Министерства территориального развития Забайкальского края о реализации Порядка предоставления в 2015 году субсидий юридическим лицам  (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по организации воздушного сообщения, в том числе выполнения полетов по маршруту Чита – Краснокаменск – Чита» | Организованы полеты по маршруту Чита – Краснокаменск – Чита. Министерством территориального развития Забайкальского края подготовлены распоряжения о реализации Порядка предоставления в 2015 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по организации воздушного сообщения, в том числе выполнения полетов по маршруту Чита – Краснокаменск – Чита» | Выполнено |
|  | - «Принятие постановления Правительства Забайкальского края «Порядок предоставления в 2015 году субсидий юридическим лицам  (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по организации воздушного сообщения, в том числе выполнения полетов по маршруту Чита - Краснокаменск – Чита»; | 20 февраля 2015года Правительством Забайкальского края принято постановление № 70 «Об утверждении Порядка предоставления в 2015 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-принимателям на возмещение части затрат по организации воздушного сообщения, в том числе выполнения полетов по маршруту Чита – Краснокаменск – Чита». | Выполнено |
|  | - заключения Договора о предоставлении в 2015 году субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по организации воздушного сообщения, в том числе выполнения полетов по маршруту Чита – Краснокаменск – Чита | 02 апреля 2015 года Министерством территориального развития Забайкальского края заключен договор с ООО «Аэросервис» № 08/ 2015-71 «О предоставлении в 2015 году субсидий юридическим лицам (за исклю-чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на воз-мещение части затрат по ор-ганизации воздушного сообщения, в том числе выполнения полетов по маршруту Чита – Краснокаменск – Чита.» | Выполнено |
| 1.3. | Контрольные события программы мероприятия 1.2.5. «Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок водным транспортом»: - «Подготовка распоряжения Министерства территориального развития Забайкальского края о предоставлении юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок водным транспортом»;  - «Заключение договора на осуществление перевозок пассажиров водным транспортом общего пользования по социально значимому маршруту на 2015 год». | Организована перевозка пассажиров водным транспортом по социально значимому маршруту Сретенск – Нижние Куларки. Министерством территориального развития Забайкальского края подготовлены распоряжения о предоставлении юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок водным транспортом.  19 января 2015 года Министерством территориального раз-вития Забайкальского края заключен договор с ООО «Пристань» № 08/2015-11 на осуществление перевозок пассажиров водным транспортом общего пользования по социально значимому маршруту на 2015 год. | Выполнено |
| 1.4. | Мероприятие 1.3.4 «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом Забайкальского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)». | Администрациями муниципальных районов и городских округов Забайкальского края организовано осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки от-дельных категорий граждан путем обеспечения льготно-го проезда автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении. | Выполнено |
| 1.5. | Мероприятие 1.3.5 «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом Забайкальского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)» (администрирование полномочий)» | Администрациями муниципальных районов и городских округов Забайкальского края организовано осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении | Выполнено |
| 1.6. | Мероприятие 1.3.6 «Предоставление субвенций бюджету муниципального района «Читинский район» на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении между муниципальным районом «Читинский район» и городским округом «Город Чита» (администрирование полномочий) | Администрацией муниципального района «Читинский район» организовано осуществление отдельных госу-дарственных полномочий в сфере организации транс-портного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении между муниципальным районом «Читинский район» и город-ским округом «Город Чита». | Выполнено |
| 1.7. | Контрольное событие программы мероприятия 1.4.1 «Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок пригородным железнодорожным транспортом»: - «Заключение договора на осуществление пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Забайкальского края» ; | Организованы пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на терри-тории Забайкальского края. 30 июня 2015 года Министерством территориального развития Забайкальского края заключен договор с ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» № 08/2015/62 на осуществление пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Забайкальского края. | Выполнено |
|  | - «Подготовка распоряжения о предоставлении юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок пригородным железнодорожным транспортом». | Министерством территориального развития Забайкаль-ского края подготовлены распоряжения на возмещение части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок пригородным железнодорожным транспортом | Выполнено |
| 1.8. | Контрольное событие программы мероприятия 1.4.2 «Компенсация юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям убытков, образовавшихся в результате оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по перевозке железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Забайкальского края»: «Подготовка дополнительного соглашения с ОАО «ЗППК» о корректировке условий Договора». | Организованы пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Забайкальского края льготных категорий граждан. 16 июня 2015 года Министерством территориального развития Забайкальского края заключено дополнительное соглашение с ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская ком-пания» № 01 к договору от 31.03.2015 г. № ЗППК29/03-2015/62 оказания услуг по перевозке отдельных категорий граждан железнодо-рожным транспортом пригородного сообщения. | Выполнено |
| 1.9. | Контрольное событие программы мероприятия 1.4.3 «Предоставление ежемесячной компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее – учащиеся) железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» | Организованы пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Забайкальского края обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. | Выполнено |
| 2. | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения  в Забайкальском крае» |  |  |
| 2.1. | Контрольное событие про-граммы мероприятия 2.6.5 «Функционирование Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, в том числе почтовые расходы»: «Подписание акта приема-передачи оказанных услуг». | Минтерразвития Забайкальского края были подписаны с ПАО «Ростелеком» акты приема-передачи услуг за 3 квартала 2015 года на сумму 34061,65 тыс. рублей. | Выполнено |
| 3. | **Подпрограмма 3. «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края»** |  |  |
| 3.1. | Контрольное событие программы основное мероприятие 3.1. «Строительство, модернизация ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» | Введены в эксплуатацию следующие объекты: «Капитальный ремонт моста через р. Шилка у г. Сретенска на автомобильной дороге Могойтуй – Сретенск – Олочи в Сретенском районе Забайкальского края», протяженностью 561,8 п.м; «Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге обход г.Чита на участке км 0+000 – км 2+900, км 3+200 – км 13+800 в Читинском районе Забайкальского края», протяженностью 13,8 км; «Реконструкция автомобильной дороги Чара – Чапо-Олого на участке км 1+933 – км 3+968 в Каларском районе Забайкальского края», протяженностью 2,477 км; «Реконструкция мостового перехода через ручей на км 539+200 автомобильной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита», протяженностью 0,624 км/ 24,96 п.м; «Реконструкция автомобильной дороги Краснокаменск – Мациевская регионального значения на участке км 64+000 – км 74+000 в Забайкальском районе Забайкальского края», протяженность 10,006 км. Высокая степень готовности объектов: «Строительство подъезда от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита-Хабаровск к п. Ключевский в Могочинском районе Читинской области»; «Реконструкция подъезда от автомобильной дороги федерального значения Р-297 «Амур» Чита-Хабаровск к г. Нерчинск на участке км 0+000 - км 21+000 в Нерчинском районе Забайкальского края (1 комплекс)». | Недобросовестное исполнение подрядными организациями контрактных обязательств по следующим обеъктам: «Строительство подъезда от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита-Хабаровск к п. Ключевский в Могочинском районе Читинской области»; «Реконструкция подъезда от автомобильной дороги федерального значения Р-297 «Амур» Чита-Хабаровск к г. Нерчинск на участке км 0+000 - км 21+000 в Нерчинском районе Забайкальского края (1 комплекс)». В связи с этим срок вводов в эксплуатацию данных объектов был перенесен на 2016 год |
| 3.2. | Контрольное событие программы основное мероприятие 3.2. «Содержание органов управления автомобильными дорогами» | Финансировалась деятельность государственного казенного учреждения «Служба единого заказчика» Забайкальского края, направленная на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Забайкальского края |  |
| 3.3. | Контрольное событие программы основное мероприятие 3.3. «Субсидии предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края муниципальным образованиям Забайкальского края» | Предоставлялись субсидии из средств дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края. Введены в эксплуатацию следующие объекты: «Развязка в разных уровнях на пересечении а/д Улан-Удэ-Забайкальск и а/д Чита-Смоленка- подъезд к фед. а/д Чита-Хабаровск (район Каштака)»; «Реконструкция автомобильной дороги местного значения «Подъезд к с. Баян-Булак» на участке км 0+000 - км 4+000 в Агинском районе Забайкальского края». |  |

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы Забайкальского края 2015 в году и   
результатах оценки эффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение | Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
|  | Цели «Развитие транспортного комплекса Забайкальского края. Повышение безопасности дорожного движения на территории Забайкальского края. Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,696985245 |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** |  | **Х** | **Х** | **Х** | **3 776 530,30** | **2 835 507,67** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** |  | **Х** | **Х** | **Х** | 1 074 645,74 | 973 859,30 |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 814 769,10 | 714 254,59 |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 59 876,64 | 59 604,71 |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |
| ПЦ1 | Показатель «Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования» – всего, млн. чел. | млн. чел. | Х | Абсолютное значение | Х | Х | Х | Х | Х | 78,10 | 78,10 |  | 1 |
| ПЦ2 | Показатель «Темп снижения (роста) количества ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. зарегистрированных автотранспортных средств» | % | Х | [(А/В)/(С/D)]\*100%, где А - количество ДТП на сети дорог регионального и местного значения в отчетном году, В - количество зарегистрированных автотранспортных средств (тыс.ед.) на конец отчетного года, C - количество ДТП на сети дорог регионального и местного значения в предыдущем году, D - количество зарегистрированных автотранспортных средств (тыс.ед.) на конец предыдущего года | Х | Х | Х | Х | Х | 1,70 | 1,70 |  | 1 |
| ПЦ3 | Показатель «Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием» | шт | х | Абсолютное значение | х |  | х | х | х | 3 | 1 |  | 0,333333333 |
|  | Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации государственной программы | человек | Х | Абсолютное значение | Х | Х | Х | Х | Х | 24 | 25 |  | 1,041666667 |
|  | **Задача «Улучшение качества транспортного обслуживания населения, повышение эффективности функционирования транспортной системы, а также создание необходимых условий для обеспечения развития транспорта Забайкальского края»** |  | **Х** |  |  | **Х** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса на территории  Забайкальского края»** |  |  |  |  | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  | **0,921167054** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | 157 624,7 | 152 210,2 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
| ПЦ1 | Показатель «Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования» – всего, млн. чел. | млн. чел. | Х | Абсолютное значение | Х | Х | Х | Х | Х | 78,10 | 79,10 |  |  |
| **1.1.** | **Основное мероприятие «Совершенствование эффективности функционирования воздушного транспорта»** |  | 0,88 |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края | Х | Х | Х | Х | Х |  | 1,096189321 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | 32 100,0 | 29 372,0 | Недофинансирование |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Показатель «Количество пассажиров, вылетающих из аэропорта Кадала (г. Чита)» | тыс. чел. |  | А-В, где А - количество пассажиров, вылетающих из аэропорта Кадала (г.Чита) по состоянию на 2013 год, В - количество пассажиров, вылетающих из аэропорта Кадала (г.Чита) на конец отчетного года |  | Х | Х | Х | Х | 330,00 | 331,00 |  |  |
|  | Показатель «Количество местных (внутренних) авиарейсов» | ед. |  | Абсолютное значение |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Приобретение воздушных судов» | тыс. рублей | 0,06 |  | 2014-2015 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0270408 | 5227700 | 244310 | - | 1,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие «Обустройство посадочных площадок на территории Забайкальского края для устойчивого авиатранспортного сообщения с удаленными и труднодоступными районами Забайкальского края» | тыс. рублей | 0,00 |  | 2017-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие «Реконструкция аэропортового комплекса аэропорта Чита (Кадала)» | тыс. рублей | 0,89 |  | 2017-2019 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | - | 1,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие «Компенсация убытков авиакомпаниям, осуществляющим перевозку пассажиров воздушным транспортом по социально значимым маршрутам Забайкальского края» | тыс. рублей | 0,05 |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0270408 | 3000200 | 810 | 32 100,0 | 29 372,0 | Недофинансирование |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Мероприятие «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по организации воздушного сообщения, в том числе выполнения полетов по маршруту Чита – Краснокаменск – Чита» | тыс. рублей | 0,00 |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0408 | 5227700 | 810 | 23 800,0 | 23 800,0 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **Основное мероприятие «Совершенствование эффективности функционирования водного транспорта»** |  |  |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  | 0,340031548 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | 3 932,5 | 3 838,4 | Фактическое значение в соответствии с отчетами |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Показатель «Перевезено пассажиров водным транспортом по социально значимому маршруту Сретенск - Верхние Куларки за год» | чел. | Х | Абсолютное значение | 2014-2020 | Х |  |  |  | 2781 | 923 | Прогнозированное количество перевезенных пасса-жиров на 2015 год уменьшилось в связи с невозможностью осуществления регулярных пере-возок пассажиров из-за низкого уровня воды в реке Шилка. |  |
| 1.2.1. | Мероприятие «Приобретение речных пассажирских судов (2 ед.)» | тыс. рублей | 0,58 |  | 2017 | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0408 | 3000200 | 810 |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | - | - |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поездка | Х | Абсолютный показатель | 2014-2020 | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие «Обустройство пристаней и причалов» | тыс. рублей | 0,00 |  | 2017-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Мероприятие «Проведение путевых работ на р. Шилка» | тыс. рублей | 0,00 |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0408 | 3000200 | 810 |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | - | - |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Мероприятие «Приобретение паромов для работы на реках Ингода, Читинка, Унда, Чикой, Онон в количестве 10 единиц» | тыс. рублей | 0,00 |  | 2017-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Мероприятие «Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок водным транспортом» | тыс. рублей | 0,42 |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0408 | 3010300 | 810 | 3 932,5 | 3 838,4 | Фактическое значение в соответствии с отчетами |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | **Основное мероприятие «Совершенствование организации пассажирских перевозок автомобильным и электрическим наземным транспортом»** |  |  |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | 63 058,10 | 62 906,50 | Недофинансирование |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей |  | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей |  | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Количество приобретенного к 2020 году подвижного состава» | ед. |  | Абсолютное значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие «Обновление парка подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет приобретения автотранспортных средств и электрического наземного транспорта для муниципальных районов и городских округов Забайкальского края» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0271403 | 5210103 | 521251 |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов (городской округ «Город Чита») | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | 04 08 | 79510 18 |  | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие «Строительство автостанций на территории муниципальных районов Забайкальского края (ежегодно по 300,0 тыс. рублей 6 муниципальным районам, городским округам)» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Мероприятие «Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок автомобильным транспортом» | тыс. рублей |  |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0408 | 3170100 | 810 | 562,8 | 222,0 | Постановлением Правительства Забайкальского края от 08 декабря 2015 г. N 596 «О внесении изменения в перечень маршрутов социально значимых перевозок пассажиров и багажа на территории Забайкальского края, утвержденный Постановлением Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2010 года № 48» социально значимые перевозки автомобильным транспортом исключены |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Мероприятие «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом Забайкальского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)» | тыс. рублей |  |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0408 | 5057501 | 530 | 63 058,1 | 62 906,5 | Недофинансирование |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Мероприятие «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом Забайкальского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)» (администрирование полномочий) | тыс. рублей |  |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 5057502 | 530 | 52,9 | 52,9 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Мероприятие «Предоставление субвенций бюджету мунципального района «Читинский район» на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении между муниципальным районом «Читинский район» и городским округом «Город Чита» (администрирование полномочий) | тыс. рублей |  |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0412 | 5210227 | 530 | 18,4 | 18,4 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4.** | **Основное мероприятие «Совершенствование организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом»** |  |  |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0408 |  |  |  |  |  | 0,833333333 |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей |  | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей |  | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Количество маршрутов в пригородном железнодорожном сообщении» | ед. | Х | Абсолютное значение | 2014-2020 | Х |  |  |  | 30 | 25 | Оптимизация маршрутной сети пригородных железнодорожных перевозок и отказ от ввода нового маршрута |  |
| 1.4.1. | Мероприятие «Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок пригородным железнодорожным транспортом» | тыс. рублей | 0,95 |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0408 | 3050201 | 810 | 29 057,8 | 29 057,8 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Мероприятие «Компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям убытков, образовавшихся в результате оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории Забайкальского края» | тыс. рублей | 0,03 |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0408 | 3050202 | 810 | 2 628,6 | 755,1 | Недофинансирование |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Мероприятие «Предоставление ежемесячной компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее – учащиеся) железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» | тыс. рублей | 0,02 |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0408 | 3050203 | 810 | 2 413,6 | 2 187,1 | Недофинансирование |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача «Снижение уровня аварийности, количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Забайкальского края и обеспечение законных прав граждан на безопасность дорожного движения»** |  | **Х** |  |  | **Х** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма «Безопасность дорожного движения  в Забайкальском крае»** |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51163991 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | 3 034,2 | 3 034,1 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 200 000,0 | 200 000,0 |  |  |
|  | Показатель «Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП» | чел. |  | А-В, где А - общее число лиц погибших в результате ДТП в 2013 году, В - общее число погибших в результате ДТП за соответствующий год реализации программы |  | Х | Х | Х | Х | 263 | 213 |  | 0,809885932 |
| **2.1.** | **Основное мероприятие «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей – участников дорожного движения «** |  | 0,00 |  | 2014-2020 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  | 4,875 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  | - | - |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Показатель»Сокращение количества детей, погибших в результате ДТП» | чел. |  | А-В, где А - общее число детей, погибших в результате ДТП в 2013 году, В - общее число детей, погибших в результате ДТП за соответствующий год реализации программы |  | Х | Х | Х | Х | 8 | 2 |  |  |
|  | Показатель «Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП» | чел. |  | А-В, где А -общее число детей, пострадавших в результате ДТП в 2013 году, В - общее число детей, пострадавших в результате ДТП за соответствующий год реализации программы |  | Х | Х | Х | Х | 6 | 57 |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Создание ресурсного Центра безопасного участия детей в дорожном движении и оснащение современным оборудованием» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие «Создание базовых учебно-методических классов по изучению школьниками основ безопасности дорожного движения для закрепления навыков безопасного поведения детей на дорогах и оснащение их современным оборудованием в муниципальных районах (городских округах)» | тыс. рублей |  |  | 2018-2020 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие «Создание базовых учебно-методических классов по изучению школьниками основ безопасности дорожного движения для закрепления навыков безопасного поведения детей на дорогах и оснащение их современным оборудованием в государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие «Укомплектование учебно-наглядной и методической литературой для обучения детей поведению на дорогах образовательных учреждений Забайкальского края» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Мероприятие «Укомплектование учебно-наглядной и методической литературой для обучения детей поведению на дорогах государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Мероприятие «Строительство детского автогородка, организация на нем базового учебно-методического центра по изучению детьми, а также педагогическими работниками общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и дошкольного образования основам безопасности участия в дорожном движении» | тыс. рублей |  |  | 2014 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Мероприятие «Строительство и оборудование автогородков на базе государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Мероприятие «Строительство и оборудование автогородков на базе муниципальных образовательных организаций» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. | Мероприятие «Строительство и оборудование автогородков на базе учреждений дополнительного образования детей» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. | Мероприятие «Строительство и оборудование автогородков на базе образовательных учреждений среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. | Мероприятие «Ежегодное проведение профильной смены ЮИД» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. | Мероприятие «Создание и обслуживание межведомственного сайта «Дорога без опасности»« | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13. | Мероприятие «Организация и проведение краевых мероприятий по безопасности дорожного движения со школьниками Забайкальского края (краевая профильная смена ЮИД; 5-дневный слет ЮИД, фото-видео-конкурс «Мы за безопасную дорогу», краевые соревнования юных вело-сипедистов «Безопасное колесо» с выездом на финал Всероссийских соревнова-ний и т. д.)» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14. | Мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. | Мероприятие «Приобретение и распространение свето-возвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.** | **Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в ДТП по федеральной автодороге А-166 «Чита–Забайкальск»«** |  | 0,32 |  | 2014-2020 | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  | 1,00540275 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  | - | - |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Показатель «Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП на … чел. « | чел. | Х | А-В, где А - общее число лиц, пострадавших в результате ДТП в 2013 году, В - общее число лиц, пострадавших в результате ДТП за соответствующий год реализации программы |  | Х | Х | Х | Х | 2036 | 2047 | По сравнению с 2013 годом показатель сократился на 265 человек |  |
| 2.2.1. | Мероприятие «Проведение ремонта помещений, которые будут использоваться для размещения и монтажа закупаемого оборудования» | тыс. рублей | 0,11 |  | 2014, 2017-2020 | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 0030314 | 5220100 | 6122415000 |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятие «Приобретение медицинского оборудования в соответствии с Порядком оказания помощи пострадавшим в ДТП» | тыс. рублей | 0,89 |  | 2017-2020 | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Мероприятие «Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи, оснащенного медицинским оборудованием класса «В» для ЛПУ, расположенных вдоль ФАД» | тыс. рублей | 0,00 |  | 2014, 2017-2020 | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | 0030909 | 4855074 | 612241116 |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Мероприятие «Подготовка медицинских кадров на центральных базах – по 10 человек ежегодно, всего 50 человек» | тыс. рублей | 0,00 |  | 2017-2020 | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Мероприятие «Строительство 15 вертолетных площадок» | тыс. рублей | 0,00 |  | 2017-2020 | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Мероприятие «Приобретение вертолета МИ-8У» | тыс. рублей | 0,00 |  | 2019 | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Мероприятие «Развитие организации оказания скорой медицинской помощи, в том числе создание подстанции СМП в Ингодинском районе г. Читы» | тыс. рублей | 0,00 |  | 2017-2020 | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Мероприятие «Дальнейшее развертывание системы травмоцентров вдоль региональных автомобильных дорог на всей территории Забайкальского края» | тыс. рублей | 0,00 |  | 2017-2020 | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь вне медицинской организаций пострадавшим при ДТП в соответствие с Порядком оказания скорой медицинской помощи» | тыс. рублей | 0,00 |  | 2017-2020 | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, в которых созданы травмоцентры 1, 2 и 3 уровней, осуществляющих оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП, в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком» | тыс. рублей | 0,00 |  | 2017-2020 | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.** | **Основное мероприятие «Развитие системы информационного воздействия на население в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения»** |  | 0,00 |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  | 0,967025572 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | - | - |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Показатель «Снижение аварийности в Забайкальском крае» | % | Х | (А-В)/А\*100%, где А - количество ДТП в базовом году (2013), В - количество ДТП в отчетном году |  | Х | Х | Х | Х | 1486 | 1437 |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие «Изготовление и выпуск в региональном эфире тематической телепередачи по проблемам безопасности дорожного движения» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Мероприятие «Изготовление и размещение баннеров социальной рекламы, печатной и сувенирной продукции (памятки, листовки, буклеты, брошюры, методические реко-мендации, фотоальбомы и др.) на тему безопасности дорожного движения» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Мероприятие «Создание отрядов внештатных сотрудников ГИБДД из числа студентов высших и средних учебных заведений для проведения разъяснительной и профилактической работы по безопасности дорожного движения» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4.** | **Основное мероприятие «Совершенствование подготовки водителей транспортных средств»** |  | 0,00 |  | 2017-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  | 1,003333333 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | - | - |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Показатель «Количество водителей, прошедших подготовку» | чел. |  | Абсолютное значение |  | Х | Х | Х | Х | 300 | 301 |  |  |
| 2.4.1. | Мероприятие «Строительство в г. Чите автоматизированного автодрома для приема практического квалификационного экзамена у кандидатов в водители транспортных средств» | тыс. рублей |  |  | 2017 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Мероприятие «Строительство закрытых площадок (автодромов) в населенных пунктах Забайкальского края (г. Краснокаменск, г. Петровск-Забайкальский, пос. Агинское, пос. Чернышевск) для приёма практического квалификационного экзамена у кандидатов в водители транспортных средств» | тыс. рублей |  |  | 2017-2019 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Мероприятие «Приобретение автоматизированных классов для приема теоретического квалификационного экзамена у кандидатов в водители транспортных средств (на 10 рабочих мест).» | тыс. рублей |  |  | 2017-2019 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Мероприятие «Обучение (повышение квалификации) по программе «Контраварийная подготовка» водителей школьных автобусов, скорой помощи, инспекторов ДПС ГИБДД УМВД по Забайкальскому краю» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Мероприятие «Проведение краевого конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств» | тыс. рублей |  |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5.** | **Основное мероприятие «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий»** |  | 0,00 |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  | 1,04 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | - | - |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Показатель «Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) к уровню 2012 году» | чел. |  | Абсолютное значение |  |  |  |  |  | 25 | 26 |  |  |
| 2.5.1. | Мероприятие «Повышение пропускной способности улично-дорожной сети в том числе оборудование искусственным освещением зон пешеходных переходов, автобусных остановок, пешеходных переходов вблизи дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений; строительство, реконструкция свотофорных объектов; обустройство дополнительных мест парковки» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Мероприятие «Оснащение подразделений Госавтоинспекции края техническими средствами для контроля за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети» | тыс. рублей |  |  | 2017 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Мероприятие «Строительство быстровозводимых конструкций надземных пешеходных переходов и пешеходных ограждений, строительство и обустройство пешеходных дорожек и тротуаров» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Мероприятие «Приобретение оборудования, предназначенного для своевременного информирования водителей о нахождении пешехода в зоне пешеходного перехода» | тыс. рублей |  |  | 2017-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.6.** | **Основное мероприятие «Повышение качества контроля за соблюдением водителями и пешеходами требований безопасного дорожного движения»** |  | 0,68 |  | 2014-2020 | Министерство территорильного развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территорильного развития Забайкальского края |  |  |  | 3 034,2 | 3 034,1 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | 200 000,0 | 200 000,0 |  |  |
|  | Показатель: «Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)» | чел. |  | Абсолютное значение |  | Х | Х | Х | Х | 7,54 | 7,54 |  |  |
| 2.6.1. | Мероприятие «Оснащение подразделений Госавтоинспекции мобильными приборами фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации» | тыс. рублей | 0,00 |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Мероприятие «Приобретение портативных приборов для измерения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкометров).» | тыс. рублей | 0,00 |  | 2017-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3. | Мероприятие «Приобретение приборов для измерения уровня шума транспортных средств» | тыс. рублей | 0,00 |  | 2017 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4. | Мероприятие «Приобретение приборов для измерения светопропускной способности стекол автотранспортных средств «Свет».» | тыс. рублей | 0,00 |  | 2017-2018 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.5. | Мероприятие «Функционирование Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, в том числе почтовые расходы» | тыс. рублей | 2,13 |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | 200 000,0 | 200 000,0 |  |  |
| 2.6.6. | Мероприятие «Приобретение стационарных приборов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, работающих в автоматическом режиме, комплексов типа «Автоураган», «Поток» | тыс. рублей | 0,00 |  | 2015 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача «Улучшение состояния сети автомобильных дорог Забайкальского края, в том числе автодорог местного значения, а также обеспечение подъездными дорогами требуемой технической категории крупных населенных пунктов»** |  | **Х** |  |  | **Х** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края»** |  |  |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | 4 490 517,14 | 3 454 122,67 | Отклонение планового значения объема финансирования подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» вызвано, тем что в 2015 году последние изменения в государственную программу вносились постановлением Правительства Забайкальского края от 28 октября 2015 года № 536. В то время как в Закон Забайкальского края от 23 декабря 2014 года № 1116-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» вносились изменения в декабре 2015 года, предусматривающие снижение размера дорожного фонда Забайкальского края . | 0,501762 |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | **315 00 00** | **Х** | **3 615 871,40** | **2 680 263,37** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **814 769,10** | **714 254,59** |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **59 876,64** | **59 604,71** |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | Показатель «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **20 180,982** | **20 180,982** |  | 1 |
|  | Показатель «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Забайкальского края» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **7 696,782** | **7 696,782** |  | 1 |
|  | Показатель «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Забайкальского края» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **12 484,200** | **12 484,200** |  | 1 |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **37,353** | **18,782** | Недобросовестное исполнение подрядными организациями контрактных обязательств. В связи с этим срок вводов в эксплуатацию объетков был перенесен на 2016 год | 0,502824405 |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **31,678** | **13,107** | Недобросовестное исполнение подрядными организациями контрактных обязательств. В связи с этим срок вводов в эксплуатацию объетков был перенесен на 2016 год | 0,413757182 |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **5,675** | **5,675** |  | 1 |
|  | Показатель «Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края в результате строительства новых автомобильных дорог» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **11,046** | **1,675** | Недобросовестное исполнение подрядными организациями контрактных обязательств. В связи с этим срок вводов в эксплуатацию объетков был перенесен на 2016 год | 0,151638602 |
|  | Показатель «Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на территории Забайкальского края в результате строительства новых автомобильных дорог» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **9,371** | **0,000** | Недобросовестное исполнение подрядными организациями контрактных обязательств. В связи с этим срок вводов в эксплуатацию объетков был перенесен на 2016 год | 0 |
|  | Показатель «Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края в результате строительства новых автомобильных дорог» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **1,675** | **1,675** |  | 1 |
|  | Показатель «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **26,307** | **17,107** | Недобросовестное исполнение подрядными организациями контрактных обязательств. В связи с этим срок вводов в эксплуатацию объетков был перенесен на 2016 год | 0,650283195 |
|  | Показатель «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **22,307** | **13,107** | Недобросовестное исполнение подрядными организациями контрактных обязательств. В связи с этим срок вводов в эксплуатацию объетков был перенесен на 2016 год | 0,587573407 |
|  | Показатель «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **4,000** | **4,000** |  | 1 |
|  | Показатель «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на  31 декабря отчетного года» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **6 781,895** | **6 771,665** | Недобросовестное исполнение подрядными организациями контрактных обязательств. В связи с этим срок вводов в эксплуатацию объетков был перенесен на 2016 год | 0,998491572 |
|  | Показатель «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на  31 декабря отчетного года» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **1 876,020** | **1 865,790** | Недобросовестное исполнение подрядными организациями контрактных обязательств. В связи с этим срок вводов в эксплуатацию объетков был перенесен на 2016 год | 0,994546966 |
|  | Показатель «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на  31 декабря отчетного года» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **4 905,875** | **4 905,875** |  | 1 |
|  | Показатель «Снижение протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям» | % | Х | (Lвд/Lне норм.)\*100 | Х |  | Х | Х | Х | 0,54 | 0,22 | Недобросовестное исполнение подрядными организациями контрактных обязательств. В связи с этим срок вводов в эксплуатацию объетков был перенесен на 2016 год | 0,413757182 |
|  | Показатель «Снижение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям» | % | Х | (Lвд/Lне норм.)\*100 | Х |  | Х | Х | Х | 0,08 | 0,08 |  | 1 |
|  | Показатель «Снижение количества населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных общего пользования» | шт. | х | Абсолютное значение | х |  | х | х | х | 3 | 1 | Недобросовестное исполнение подрядными организациями контрактных обязательств. В связи с этим срок вводов в эксплуатацию объетков был перенесен на 2016 год | 0,333333333 |
|  | Показатель «Доля затрат на содержание аппарата управления в стоимости реализованной продукции» | % | Х | (∑с.о./(∑ фин. рег. а\д+∑с.о.)\*100 | Х |  | Х | Х | Х | 5,42 | 8,42 |  | 0,643764674 |
| 3.1. | **Основное мероприятие «Строительство, модернизация ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения»** |  | 0,747084755 |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  | 0,40 |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | **315 02 00** |  | **2 818 990,80** | **1 854 287,77** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **744 129,70** | **683 114,68** |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **31,678** | **13,107** | Недобросовестное исполнение подрядными организациями контрактных обязательств. В связи с этим срок вводов в эксплуатацию объетков был перенесен на 2016 год |  |
|  | Показатель «Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального значения на территории Забайкальского края в результате строительства новых автомобильных дорог» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **9,371** | **0,000** | Недобросовестное исполнение подрядными организациями контрактных обязательств. В связи с этим срок вводов в эксплуатацию объетков был перенесен на 2016 год |  |
|  | Показатель «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **22,307** | **13,107** | Недобросовестное исполнение подрядными организациями контрактных обязательств. В связи с этим срок вводов в эксплуатацию объетков был перенесен на 2016 год |  |
|  | Показатель «Снижение протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям» | % | Х | (Lвд/Lне норм.)\*100 | Х |  | Х | Х | Х | 0,54 | 0,22 | Недобросовестное исполнение подрядными организациями контрактных обязательств. В связи с этим срок вводов в эксплуатацию объетков был перенесен на 2016 год |  |
|  | Показатель «Снижение количества населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных общего пользования» | шт. | х | Абсолютное значение | х |  | х | х | х | 1 | 0 | Недобросовестное исполнение подрядными организациями контрактных обязательств. В связи с этим срок вводов в эксплуатацию объетков был перенесен на 2016 год |  |
| 3.1.1. | **Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений»** |  | 0,43 |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | Х | Х | Х | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 240 | 1 421 737,40 | 1 422 189,97 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | х | х | х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | х | х | х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | х | х | х | - | - |  |  |
| 3.1.1.1. | **Мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Забайкальского края»** |  | 0,92 |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | 315 02 01 | **244** | **1 341 800,00** | **1 344 168,48** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
| 3.1.1.1.1. | **Мероприятие «Работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Забайкальского края»** |  | 0,97 |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | 315 02 01 | **244** | **1 299 300,00** | **1 298 911,30** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
| 3.1.1.1.2 | **Мероприятие «Обустройство автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Забайкальского края автобусными остановками и пешеходными переходами»** |  | 0,01 |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | 315 02 01 | **244** | **10 000,00** | **22 488,05** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
| 3.1.1.2. | **Мероприятие «Прочие расходы на содержание, ремонт объектов дорожного хозяйства, включая проектно-изыскательские работы и экспертизу проектов, резерв на ликвидацию ЧС и т.д.»** |  | 0,02 |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | 315 02 01 | 244 | **32 500,00** | **22 769,13** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
| 3.1.1.3. | **Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Забайкальского края»** |  | 0,07 |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | 315 02 01 | **243** | **59 884,40** | **59 105,84** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Ввод законченных капитальным ремонтом участков» | км |  | Абсолютное значение |  |  | Х | Х | Х | 0 | 0,539 |  |  |
| 3.1.1.4. | **Мероприятие «Прочие расходы на капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства»** |  | 0,01 |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | 315 02 01 | 243 | **8 553,00** | **5 243,65** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
| 3.1.1.5. | **Мероприятие «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в сфере дорожного хозяйства»** |  | 0,24 |  | 2015-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | 315 02 01 | 241 | 11 500,00 | 13 672,00 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 3.1.2. | **Мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений»** |  | 0,57 |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | **1 397 253,40** | **432 097,80** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | **744 129,70** | **683 114,68** |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **31,678** | **13,107** | Недобросовестное исполнение подрядными организациями контрактных обязательств. В связи с этим срок вводов в эксплуатацию объетков был перенесен на 2016 год |  |
|  | Показатель «Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на территории Забайкальского края в результате строительства новых автомобильных дорог» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **9,371** | **0,000** | Недобросовестное исполнение подрядными организациями контрактных обязательств. В связи с этим срок вводов в эксплуатацию объетков был перенесен на 2016 год |  |
| 3.1.2.1. | **Мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Забайкальского края»** |  | 0,66 |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | 315 02 01 | 414 | **703 767,44** | **282 404,20** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **618 687,57** | **586 731,49** |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **22,307** | **13,107** | Недобросовестное исполнение подрядными организациями контрактных обязательств. В связи с этим срок вводов в эксплуатацию объетков был перенесен на 2016 год |  |
| 3.1.2.1.1. | **Мероприятие « Иные мероприятия по реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Забайкальского края»** |  | 0,56 |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | 315 02 01 | 414 | **485 783,93** | **22 909,03** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **0,624** | **0,624** |  |  |
| 3.1.2.1.2. | **Мероприятие «Реконструкция подъезда от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита - Хабаровск к п.Песчанка»** |  | 0,02 |  | 2014 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | **-** | **-** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3.1.2.1.3. | **Мероприятие «Реконструкция подъезда от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита - Хабаровск к г. Нерчинск на участке км 0+000 - км 21+000 в Нерчинском районе Забайкальского края (1 пусковой комплекс)»** |  | 0,01 |  | 2015 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | **16 233,32** | **17 627,71** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 146 099,90 | 95 356,35 |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **9,200** | **0,000** | Недобросовестное исполнение подрядной организацией контрактных обязательств. В связи с этим срок ввода в эксплуатацию объетка был перенесен на 2016 год |  |
| 3.1.2.1.4. | **Мероприятие «Реконструкция подъезда от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита - Хабаровск к г. Нерчинск на участке км 0+000 - км 21+000 в Нерчинском районе Забайкальского края (2 пусковой комплекс)»** |  | 0,02 |  | 2015-2016 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | **10 085,15** | **7 756,06** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 90 766,36 | 21 802,90 |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3.1.2.1.5. | **Мероприятие «Реконструкция подъезда от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита - Хабаровск к г. Нерчинск на участке км 21+000 - км 28+600 (3 этап строительства)в Нерчинском районе Забайкальского края»** |  | 0,02 |  | 2016-2017 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | **-** | **-** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3.1.2.1.6. | **Мероприятие «Реконструкция автодороги Могойтуй - Первомайский, участок км 32+00 - км 43+800 автомобильной дороги Могойтуй - Сретенск - Олочи регионального значения Забайкальского края»** |  | 0,02 |  | 2014-2015 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | **15 815,29** | **16 205,18** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3.1.2.1.7. | **Мероприятие «Реконструкция автодороги Могойтуй - Первомайский, участок км 43+800-км 53+300 автомобильной дороги Могойтуй - Сретенск - Олочи регионального значения в Могойтуйском, Шилкинском районах Забайкальского края»** |  | 0,05 |  | 2016-2017 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | - | - |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3.1.2.1.8. | **Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Краснокаменск - Мациевская на участке км 74+000 - км 81+200 в Забайкальском районе Забайкальского края»** |  | 0,03 |  | 2016-2017 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | **-** | **-** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3.1.2.1.9. | **Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Краснокаменск - Мациевская на участке км 7+200 - км 43+762 в Забайкальском , Краснокаменском районах Забайкальского края (1-й комплекс км 7+200 - км 19+000)»** |  | 0,03 |  | 2015-2016 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | **12 714,18** | **23 501,59** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 114 427,58 | 114 565,36 |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3.1.2.1.10. | **Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Краснокаменск - Мациевская на участке км 7+200 - км 43+762 в Забайкальском , Краснокаменском районах Забайкальского края (2-й комплекс км 19+000- км 31+000)»** |  | 0,04 |  | 2015-2016 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | **14 507,54** | **14 518,15** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 130 570,54 | 130 663,32 |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3.1.2.1.11. | **Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Краснокаменск - Мациевская на участке км 7+200 - км 43+762 в Забайкальском , Краснокаменском районах Забайкальского края (3-й комплекс км 31+000 - км 43+762)»** |  | 0,04 |  | 2015-2016 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | **15 202,58** | **39 482,32** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 136 823,19 | 136 915,97 |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3.1.2.1.12. | **Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Краснокаменск - Мациевская регионального значенияна участке км 64 - км 74 в Забайкальском районе Забайкальского края»** |  | 0,02 |  | 2015 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | **102 268,58** | **9 714,19** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | 87 427,59 |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **10,006** | **10,006** |  |  |
| 3.1.2.1.13. | **Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к источнику Алханай»** |  | 0,02 |  | 2016-2017 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | **-** | **-** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3.1.2.1.17. | **Мероприятие «Реконструкция автодороги Могойтуй - Первомайский, участок км 53+300-км 63+600 автомобильной дороги Могойтуй - Сретенск - Олочи регионального значения в Шилкинском районе Забайкальского края»** |  | 0,05 |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | **-** | **-** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3.1.2.1.18. | **Мероприятие «Реконструкция автодороги Могойтуй - Первомайский, участок км 63+600-км 71+600 автомобильной дороги Могойтуй - Сретенск - Олочи регионального значения в Шилкинском районе Забайкальского края»** |  | 0,06 |  | 2017-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | **-** | **-** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3.1.2.1.19. | **Мероприятие «Реконструкция автодороги Чара-Чапо-Олого на участке км 1+993 - км 3+968»** |  | 0,003 |  | 2017-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | **31 156,87** | **130 689,97** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **2,477** | **2,477** |  |  |
| 3.1.2.2. | **Мероприятие «Строительство автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Забайкальского края»** |  | 0,30 |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | 315 02 01 | 414 | **617 685,97** | **94 375,36** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **125 442,13** | **96 383,19** |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **9,371** | **0,000** |  |  |
|  | Показатель «Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на территории Забайкальского края в результате строительства новых автомобильных дорог» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **9,371** | **0,000** |  |  |
| 3.1.2.2.1. | **Мероприятие «Иные мероприятия по строительству автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Забайкальского края»** |  | 0,57 |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | 315 02 01 | 414 | **200 000,00** | **-** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3.1.2.2.2. | **Мероприятие «Строительство подъезда от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита - Хабаровск к п.Ключевский в Могочинском районе Забайкальского края»** |  | 0,10 |  | 2014-2015 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | **243 182,80** | **54 772,64** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 125 442,13 | 96 383,19 |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **9,371** | **0,000** | Недобросовестное исполнение подрядной организацией контрактных обязательств. В связи с этим срок ввода в эксплуатацию объетка был перенесен на 2016 год |  |
| 3.1.2.2.3. | **Мероприятие «Строительство подъезда к с. Антия в Оловяннинском районе Забайкальского края»** |  | 0,01 |  | 2014 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | **-** | **-** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3.1.2.2.4. | **Мероприятие «Строительство мостов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.»** |  | 0,22 |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | 315 02 01 | 414 | 149 479,77 | - |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3.1.2.2.5. | **Мероприятие «Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Сбега»** |  | 0,01 |  | 2016-2017 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | **-** | **-** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3.1.2.2.6. | **Мероприятие «Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Урюм»** |  | 0,01 |  | 2017-2018 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | **-** | **-** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3.1.2.2.7. | **Мероприятие «Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Ульякан»** |  | 0,01 |  | 2017-2018 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 04 09 | 315 02 01 | 414 | **-** | **-** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3.1.2.2.5. | **Мероприятие «Освещение участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, расположенных в населенных пунктах.»** |  | 0,04 |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | 315 02 01 | 414 | 25 023,40 | 39 602,72 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **0,000** | **0,000** |  |  |
| 3.1.2.3. | **Мероприятие «Прочие расходы на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства, включая проектно-изыскательские работы и экспертизу проектов, резерв на ликвидацию ЧС и т.д.»** |  | 0,03 |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | 315 02 01 | 414 | 75 800,00 | 55 318,24 |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 3.2. | **Основное мероприятие «Содержание органов управления автомобильными дорогами»** |  | 0,04 |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  | 0,563501403 |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | **315 99 00** |  | **204 266,20** | **233 361,20** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Доля затрат на содержание аппарата управления в стоимости реализованной продукции» | % | Х | (∑с.о./(∑ фин. рег. а\д+∑с.о.)\*100 | Х |  | Х | Х | Х | 5,42 | 8,42 |  |  |
| 3.3. | **Основное мероприятие «Субсидии предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края муниципальным образованиям Забайкальского края»** |  | 0,21 |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  | 0,952379898 |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | **3150205, 3150207, 3150202, 3150203** |  | **592 614,40** | **592 614,40** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **70 639,40** | **31 139,91** |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **59 876,64** | **59 604,71** |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | 5,675 | 5,675 |  |  |
|  | Показатель «Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Забайкальского края в результате строительства новых автомобильных дорог» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **1,675** | **1,675** |  |  |
|  | Показатель «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **4,000** | **4,000** |  |  |
|  | Показатель «Снижение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям» | % | Х | (Lвд/Lне норм.)\*100 | Х |  | Х | Х | Х | 0,075 | 0,075 |  |  |
|  | Показатель «Снижение количества населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных общего пользования» | шт. | х | Абсолютное значение | х |  | х | х | х | 2 | 1 | Недобросовестное исполнение подрядной организацией контрактных обязательств |  |
| 3.3.1. | **Мероприятие «Субсидия на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а так их капитальный ремонт и ремонт»** |  | 0,21 |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | **315 02 05** | **522** | **180 292,00** | **137 869,90** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **34 639,40** | **-** |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **19 144,40** | **14 130,26** |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | 4,000 | 4,000 |  |  |
| 3.3.1.1 | **Мероприятие «Иные мероприятия в рамках Субсидий на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а так их капитальный ремонт и ремонт»** |  | 0,78 |  | 2014-2020 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | **315 02 05** | **522** | **154 788,00** | **104 158,12** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 15 478,80 | 10 415,81 |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.3.1.2 | **Мероприятие «Субсидия на объект «Реконструкция автомобильной дороги местного значения «Подъезд к с. Баян-Булак» на участке км 0+000 - км 4+000 в Агинском районе Забайкаль-ского края»** |  | 0,04 |  | 2014-2015 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | **315 02 05** | **522** | **-** | **31 640,50** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 34 639,40 | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 387,40 | 2 784,12 |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | 4,000 | 4,000 |  |  |
| 3.3.1.3 | **Мероприятие «Субсидия на объект «Строительство автомобильной дороги ст. Соловьевск - с. Соловьевск» в сельском по-селении «Соловьевское»** |  | 0,07 |  | 2014-2015 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | **315 02 05** | **522** | **25 504,00** | **2 071,28** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 3 278,20 | 930,33 |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.3.1.4 | **Мероприятие «Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения пгт. Шерловая Гора – с. Приозерное 0-5 км»** |  | 0,09 |  | 2016-2017 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | **315 02 05** | **522** | **-** | **-** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.3.1.5 | **Мероприятие «Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к ст. Голубичная км 0- км 2+100»** |  | 0,05 |  | 2016 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | **315 02 05** | **522** | **-** | **-** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.3.2. | **Мероприятие «Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз)»** |  | 0,79 |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | **315 02 07** | **522** | **412 322,40** | **454 744,50** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **36 000,00** | **31 139,91** |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **40 732,24** | **45 474,45** |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | **1,675** | **1,675** |  |  |
| 3.3.2.1. | **Мероприятие «Субсидия на объект капитального строительства «Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении ул.Лазо - Ярославского в г. Чите «** |  | 0,18 |  | 2015-2018 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | **315 02 07** | **522** | **5 000,00** | **-** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | **-** | **-** |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.3.2.2. | **Мероприятие «Субсидия на объект «Реконструкция ул. Богомягкова на пересечениях ул.Ленина, ул. Кастринская, со строительством развязок в разном уровне в г. Чите. «** |  | 0,23 |  | 2017-2019 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | **315 02 07** | **522** | **-** | **-** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.3.2.3. | **Мероприятие «Субсидия на объект «Реконструкция перекрестков в районе пересечений ул. Комсомольская, ул. Недорезова, ул. Набережная в г. Чите «** |  | 0,15 |  | 2017-2019 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | **315 02 07** | **522** | - | - |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.3.2.4. | **Мероприятие «Иные мероприятия в рамках Субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз)»** |  | 0,39 |  | 2014-2022 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | **315 02 07** | **522** | **407 322,40** | **454 744,50** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 40 732,24 | 45 474,45 |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.3.2.5. | **Мероприятие «Субсидия на строительство объекта «Развязка в разных уровнях на пересечении а/д Улан-Удэ-Забайкальск и а/д Чита-Смоленка- подъезд к фед. а/д Чита-Хабаровск (район Каштака)»** |  | 0,01 |  | 2014-2015 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | **315 02 07** | **522** | **-** | **-** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 36 000,00 | 31 139,91 |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | 1,675 | 1,675 |  |  |
| 3.3.2.5. | **Мероприятие «Субсидия на объект «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Новая Чара - Удокан на участке км 0 - км 7 в Каларском районе Забайкальского края»** |  | 0,20 |  | 2017-2018 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | **315 02 07** | **522** | **-** | **-** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.3.3. | **Мероприятие «Иные субсидии, предоставляемые бюджетам муниципальных районов и городских округов из дорожного фонда Забайкальского края»** |  | 0,003 |  | 2014 | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей** | **тыс. рублей** | **Х** | **Х** | **Х** | Министерство территориального развития Забайкальского края | **04 09** | **315 02 02 315 02 03** |  | **-** | **-** |  |  |
|  | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - из федерального бюджета | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из местных бюджетов | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Показатель «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | Х | Абсолютное значение | Х |  | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 |  |  |

**Оценка эффективности государственной программы**

Значение показателя оценки эффективности реализации государственной программы – 0,69 – соответствует статусу «удовлетворительная».