**Информация о деятельности Министерства строительства,**

**дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края**

**(далее - Министерство) за июль 2020 года**

**и об основных задачах на август 2020 года**

**1. Наиболее значимые и важные мероприятия, ключевые и принципиальные события, имеющие широкий общественный резонанс:**

Приняты разработанные Минстроем:

- постановление Правительства Забайкальского края от 25 июня 2020 г № 217 «О порядке согласования проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, проекта схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Забайкальским краем, проектов документов территориального планирования муниципальных образований Забайкальского края и подготовки по ним заключений»;

- постановление Правительства Забайкальского края от 06 июля 2020 № 245 «О внесении изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Забайкальского края, утвержденные постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июля 2017 года № 273»;

- постановление Правительства Забайкальского края от 13 июля 2020 года № 262 «О создании некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Забайкальского края»;

- постановление Правительства Забайкальского края от 29 июля 2020 года № 299 «Об утверждении перечня объектов капитального строительства, предметом государственных контрактов которых является одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, а также поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации таких объектов»;

- постановление Правительства Забайкальского края от 16 июля 2020 года «О внесении изменений в приложение «Распределение бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Забайкальского края, в которые осуществляются бюджетные инвестиции за счет средств бюджета края, и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность Забайкальского края в результате осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета края, на
2020 год» к распоряжению Правительства Забайкальского края от 27 апреля 2020 года № 103-р».

Министерством разработано и утверждено 54 распоряжения по направлениям деятельности.

### Подготовлены и направлены:

**В Минэконом РФ:**

- информация о разработке и утверждении документов территориального планирования по установленной форме и размещении во ФГИС ТП за июль;

- информация о предоставлении в Федеральную государственную информационную систему территориального планирования сведений, содержащихся в муниципальных информационных системах, по форме, указанной в приложении к запросу.

## в Минстрой России:

- заявка на предоставление субсидии на развитие территории по программе «Стимул»;

- отчеты о площадях земельных участков и/или предельных площадях многоквартирных домов и количестве выданных разрешений на строительство;

- отчет по мониторингу рынка труда в строительной отрасли Забайкальского края за июль 2020 года;

- информация о потребности в привлечении студенческих отрядов в летний период 2020 года к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства на территории Забайкальского края;

- информация о привлечении трудовых мигрантов КНР – высококвалифицированных специалистов строительных специальностей;

- ежемесячный отчет об объемах ввода в эксплуатацию деревянных домов за июнь 2020 года;

**-** ежемесячный отчет «Мониторинг состояния жилищной сферы» (в том числе ввод данных в электронную систему);

- ежеквартальный отчёт о реализации мероприятий по обеспечению жильём молодых семей.

**в Минфин России:** заявки на компенсацию бюджету субъекта Российской Федерации стоимости жилого помещения, предоставляемого владельцам именных государственных жилищных сертификатов, или на социальную выплату на оплату жилого помещения (части жилого помещения), приобретаемого владельцем сертификата по договору купли-продажи по 2 ГЖС.

**в Минтранс России:**

**-** информация о законодательной инициативе;

- заявка на обновление подвижного состава;

- информация по вопросам организации местных авиаперевозок пассажиров на территории Забайкальского края;

- предложения о допосадке по маршрутам Чита – Тында и Чита – Чара.

**в Фонд содействия реформированию ЖКХ:**

- ежемесячный отчет о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- план-график реализации мероприятий по переселению в рамках Региональной адресной программы Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы.

## в Минэкономразвития Забайкальского края: информация об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» за январь-март 2020 года (уточненные данные) и январь-июнь 2020 года (предварительные данные) по компетенции.

**Администрация Губернатора Забайкальского края:**

- информация по рискам действующих предприятий в условиях сложной эпидемиологической и экономической ситуации;

- информация о выполнении отраслевых показателей Министерства за II квартал 2020 года;

- отчет о работе Министерства за первое полугодие 2020 года, задачи на второе полугодие 2020 года;

- информация о количестве обращений и содержащихся в них вопросах с распределением по тематическим разделам, поступивших в январе-июле 2020 года;

- информация по вопросу разработки проекта предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

**в Минфин Забайкальского края:**

**-** ежемесячная информация по эффективности поддержки малого предпринимательства по состоянию на 1 августа 2020 года с учетом данных ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края;

- еженедельная информация о реализации национальных проектов;

- информация по вопросу включения строительства здания аэропорта в с. Красный Чикой в государственную программу Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края» и по строительству посадочной площадки в с. Черемхово.

**В течение месяца осуществлялся контроль:**

**-** за реализацией мероприятий Региональной адресной программы Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы;

- за реализацией мероприятий Региональной адресной программы Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы;

- за муниципальными образованиями по переселению граждан;

**-** за реализацией мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»;

**-** за реализацией мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, установленных федеральным законодательством»;

**-** за обеспечением бесперебойного проезда по автомобильным дорогам общего пользования федерального и регионального значения;

- за ходом строительно-монтажных работ на объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;

- за ходом выполнения работ на объектах ремонта дорожного хозяйства;

**-** за сохранностью автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Забайкальского края;

- за качеством выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Забайкальского края;

- за участием муниципальных образований и ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края в работе системы контроля дорожных фондов (СКДФ);

**-** за размещением во ФГИС органами местного самоуправления утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования по состоянию на 31 августа 2020 года;

- за ведением мониторинга и реестра разработки органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края градостроительной документации по состоянию на 31 августа 2020 года (схем территориального планирования, генпланов, проектов планировки и правил землепользования и застройки);

**-** за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности по ранее выданным предписаниям органам местного самоуправления (55 предписаний);

- за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, предъявляемых к осуществлению деятельности по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Забайкальского края, а также за обеспечением доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг;

- за исполнением федеральных законов, законов Забайкальского края, постановлений и распоряжений Правительства Забайкальского края в сфере транспорта;

**-** за освоением краевых средств по объектам капитального строительства.

### Организованы и проведены:

- внеплановые проверки муниципальных образований в части приведения 7 проектов правил землепользования и застройки;

- совещание у Губернатора Забайкальского края А. М. Осипова по определению нового земельного участка для строительства туберкулезной больницы;

- совещание с участием ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края, ПАО «Ростелеком» по вопросу размещения информации о закупке 2020 года на оказание услуг аренды автоматизированной системы весогабаритного контроля, включающей в себя оборудование автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Забайкальского края, об исполнении государственного контракта за 2019 год;

- совещание с участием ГИБДД УМВД по Забайкальскому краю, ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края, ООО «Евроинвест» об исполнении контракта на оказание услуг по аренде специальных технических средств, предназначенных для обеспечения контроля за дорожным движением на линейных участках автомобильных дорог, обеспечению их работоспособности и обслуживанию до окончания срока действия аренды;

- совещание с участием ООО «Разрезуголь» об инвестировании дорожной деятельности в ходе проведения ремонтных работ на автомобильной дороге Баляга – Ямаровка;

- еженедельные совещания (проектный офис) по строительству и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Забайкальского края, реализуемых в 2020 году, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края;

- совещание по вопросу проектирования многоуровневой транспортной развязки на пересечении улиц Бабушкина и Шилова, с участием ресурсоснабжающих организаций;

- совещание по вопросам приема-передачи автомобильных дорог из федеральной собственности в краевую и муниципальную собственность, а также из муниципальной и краевой собственности в федеральную;

- совещание по вопросу реорганизации краевых государственных унитарных предприятий КГУП «Автомобильные дороги Забайкалья», КГУП «Забайкалье» и КГУП «Специализированный монтажно-эксплуатационный участок»;

- совещание по вопросам финансово-хозяйственной деятельности подведомственного учреждения ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края»;

- совещание по утверждению объектов, планируемых к реализации в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Читинской городской агломерации;

- совещание с ООО «Мостстроитранс» по вопросу обеспечения транспортной инфраструктурой Кутинского и Урейского месторождений угля;

- совещание по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности КГУП «Автомобильные дороги Забайкалья»;

- рабочая встреча с ПАО «Ростелеком» и ГУ «Безопасный город» по вопросу передачи онлайн-информации на АРМ Министерства, с целью осуществления контроля расписания межмуниципальных и заказных перевозок;

- внеплановая выездная проверка ООО «Такси по пути»;

- совещание по вопросу проектирования объектов: «Детский сад по адресу: г. Чита, ул. Усуглинская»; «Детский сад по адресу: г. Чита, микрорайон Каштакский»; «Детский сад по адресу: с. Смоленка, микрорайон Добротный»; «Детский сад по адресу: г. Петровск-Забайкальский»; «Детский сад по адресу: пгт Чернышевск»; «Детский сад по адресу: с. Угдан»; «Детский сад по адресу: с. Засопка»; «Детский сад по адресу: п. Агинское»; «Детский сад по адресу: с. Домна»; «Детский сад по адресу: пгт Атамановка»;

- совещание по вопросу определения земельных участков, подходящих для строительства комплекса школа-детский сад в г. Могоча;

- заседание Научно-технического совета Министерства;

- совещание по итогам анализа предоставления отчетности по объектам строительства и проектирования;

- совещание по вопросу передачи документации стадии «Р» по объекту капитального строительства «Детский сад на 120 мест в жилом мкр. «Хороший»;

- совещание по вопросу строительства инновационного центра в г. Чита;

- совещание по вопросам завершения строительства объектов: г. Чита, ул. 1-я Каштакская, 3, мкр. Каштакский, 1, 3, возобновления работ по контракту на строительство жилых домов для обеспечения жилыми помещениями граждан по переселению из аварийного жилищного фонда в п. Аксеново-Зиловское;

- совещание по вопросу сноса разрушенных военных городков и объектов Минобороны России с участием заинтересованных сторон.

**Приняли участие:**

- в заседании комиссии по конкурсу «Лучшая муниципальная практика»;

- в совещании по инициативе ООО «Проектстрой» по вопросу разрешения на строительство на земельных участках, требующих приведения в соответствие разрешенному использованию с генерального плана и ПЗЗ г. Чита;

- в заседании рабочей группы по национальному рейтингу;

- в видеоконференции, организованной Министерством транспорта Российской Федерации, о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

- в заседаниях рабочей группы по вопросам комплексной застройки 7 мкр. г. Читы;

- в совещаниях по вопросам реализации программы «Дальневосточная ипотека»;

- в совещании по вопросам продления соглашения по комплексной застройки ул. Матвеева, 10;

- в совещании по реализации программы «Стимул»;

- в совещании по облагораживанию улиц г. Чита;

- в совещании в режиме ВКС с Департаментом межбюджетных отношений Минфина России по вопросу финансового обеспечения мероприятий, направленных на повышение уровня прикрытия территории Забайкальского края подразделениями пожарной охраны.

**Осуществлены выезды:**

- в Петровск-Забайкальский район для осуществления контроля за проведением калибровочных проездов на объекте АПВГК, расположенном на а/д Баляга – Ямаровка (км 51+100) Забайкальского края;

- в с. Беклемишево, с. Тасей, с. Дровяная, с. Шара-Горохон на объекты дорожного хозяйства;

- в пгт. Карымское, ул. Степная, д. 15 по вопросам качества жилых помещений;

- в пгт. Вершино-Дарасунское, ул. Ленина, д. 26 по вопросу непригодности жилых помещений;

- рейдовые мероприятия в сфере пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам и легкового такси.

**Проводилась работа:**

**-** по проведению процедуры согласования этапа проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Забайкальского края. Замечания Российской Федерации отработаны. Подготовлена 2 версия этапа Схемы;

- по разработке предложения о мерах по подготовке и привлечению на работу в ОМСУ специалистов в сфере градостроительной деятельности;

- по разработке проекта перечня поручений Губернатора Забайкальского края для рассмотрения;

- по решению вопроса о принадлежности земельного участка, на который выдано разрешение на строительство объекта ОАО «РЖД»;

- по поручению Президента Российской Федерации от 22 ноября 2019 года № Пр-2397: мониторинг наличия утвержденных нормативов и показателя обеспеченности велосипедными дорожками в ОМСУ;

- по подготовке отчета об исполнении мероприятий по направлению «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство» Плана «быстрых побед» по улучшению инвестиционного климата Забайкальского края;

- по проверке и согласованию расчета НМЦК: на разработку ПСД «Детский сад в с. Акша», строительство детсада на 120 мест в мкр. Хороший, 11 станций водоподготовки и очистки (предварительные), ПСД на реконструкцию детсада в пгт. Чернышевск, в г. Борзя, Пансионат на 100 мест в г. Краснокаменск, Пансионат на 150 мест в г. Чита, 29 НМЦК на приобретение жилых помещений под переселение;

- с юридическими лицами Забайкальского края по прохождению процедуры регистрации и получению доступа к личному кабинету на сайте ФГИС ЦС в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1452, утвердившего Правила мониторинга цен строительных ресурсов в ФГИС ЦС;

- по согласованию плана графика и заявок ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края;

- по согласованию заявок плана графика закупок и расчетов НМЦК ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края;

- с ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края по внесению изменений в расчеты НМЦК под ключ по многоквартирным жилым домам (дети-сироты, переселение);

- по подготовке дополнительных материалов к отчету по мониторингу цен строительных материалов дорожного хозяйства по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края;

- по изготовлению и передаче дополнительных бланков свидетельств представителям администраций муниципальных образований для выдачи молодым семьям;

- по выдаче четырех государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

- по реализации мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

- по формированию отчётности, запроса на изменение по паспорту регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на едином портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет»;

- по формированию отчётности о реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

- по выполнению задач, поставленных в системе контроля дорожных фондов (СКДФ), в системе оперативного управления «Эталон», в автоматизированной системе управления проектами «Адванта» (АСУП);

- по подготовке и подписанию Соглашения с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края об информационном взаимодействии при организации предоставления государственной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;

- по исполнению поставленных задач в автоматизированных системах контроля национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Эталон, Адванта, СУПД БКАД РФ);

- по проверке и согласованию конкурсной документации на объекты дорожного хозяйства регионального значения;

- по формированию сведений о многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации;

**-** по формированию реестра контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство многоквартирных домов;

**-** по региональному проекту Забайкальского края «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

- по согласованию исходных данных для осуществления закупки, технического задания и начально - максимальной цены контракта по приобретению жилых помещений для граждан;

- по представлению сведений о ликвидации объектов высвобождаемого аварийного жилищного фонда;

- по внесению изменений в Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» в ГИИС (Электронный бюджет);

**-** по формированию уточненных сведений о количестве и общей площади многоквартирных домов, находящихся в аварийном состоянии, но не признанными таковыми в установленном порядке;

- по проведению комиссионного осмотра квартир, приобретаемых на вторичном рынке недвижимости для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- по внесению изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 04 февраля 2016 года № 58 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»;

- по подготовке дополнительных материалов к укрупненным расчетам стоимости строительства детских садов и школ в Забайкальском крае;

- по подготовке новой откорректированной номенклатуры строительных материалов в соответствии с письмом Минстроя России от 21 июля 2020 г;

- по подготовке заявочной документации в Росавтодор для реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 – 2023 годы;

- с ПАО «МРСК Сибири» по подключению объектов реализуемых в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к источникам электроэнергии;

- по планированию мероприятий по передаче автомобильных дорогиз федеральной собственности в краевую и муниципальную собственность, а также из муниципальной и краевой собственности в федеральную;

- по концепции содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на 2021 – 2020 годы;

- по подготовке нормативно-правового акта по внесению изменений в Закон Забайкальского края от 20 ноября 2008 года № 73-ЗЗК «О транспортном налоге»;

- по проверке приведения в соответствие Правил землепользования и застройки муниципальных образований на предмет соответствия Градостроительному кодексу Российской Федерации;

- по согласованию карта-планов по описанию границ муниципальных образований, разработанных «ЗабГеоинформцентр»;

- по внесению изменений в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2020 году по Забайкальскому краю в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (на основании заявок от администраций муниципальных образований);

- по выдаче специального разрешения на перевозку крупногабаритного тяжеловесного груза (выдано 3 разрешения);

- по выполнению мероприятий Комплексного плана мероприятий по обеспечению безопасных пассажирских перевозок и улучшению качества обслуживания пассажирских автоперевозок в межмуниципальном и внутримуниципальном сообщении;

**-** по согласованию изменения расписания движения пригородных автобусов;

- по согласованию закрытия/открытия объектов железнодорожной инфраструктуры, расположенной на территории Забайкальского края;

– по проверке отчетов АО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» и подготовке заявок на финансирование расходных обязательств по осуществлению пригородных железнодорожных перевозок;

– по содействию АО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» в разработке проекта «Организации транспортно-пересадочного узла на вокзале ст. Чита-2»;

– по подготовке материалов для проведения предварительного расчета экономически обоснованного тарифа на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом пригородного сообщения по маршруту Чита – Борзя;

– по определению потребности в городских электричках и возможности их внедрения в городскую транспортную среду;

– по подготовке обоснования необходимости строительства железнодорожной линии Могзон – Новый Уоян;

– по формированию перечня респондентов Нацрейтинга для Минэкономразвития Забайкальского края;

– по согласованию расписаний движения автобусов по региональным маршрутам;

– по согласованию изменения расписания движения пригородных поездов;

– по выдаче свидетельств на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок без проведения Конкурса;

– по согласованию расписания движения авиарейсов;

- по корректировке сводной бюджетной росписи (в части дорожного фонда Забайкальского края);

- по подготовке отчета в Федеральное дорожное агентство по результатам мониторинга государственной политики за I квартал 2020 года.

**Проведены:**

- мониторинг стоимости строительных материалов за июль 2020 года;

- мониторинг цен на авиабилеты в Забайкальском крае;

- мониторинг кассового исполнения по мероприятиям в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, национальных проектов и государственных программ;

- мониторинг строительных организаций на предмет количества представленных квартир и стоимости 1 кв. м предлагаемого по проекту жилья;

- мониторинг муниципальных образований по информированию граждан по программе «Дальневосточная ипотека».

Специалисты Министерства представляли интересы Правительства Забайкальского края по судебным делам, отписанным в адрес Министерства, в соответствии с графиком рассмотрения дел в судах.

Продолжалась работа с обращениями граждан, за месяц в Министерство поступило **101 обращение** по различным вопросам.

### 2. Оценка ситуации в целом и основные задачи на август 2020 года.

Мероприятия, определенные планом работы Министерства **на июль 2020 года**, выполнены в полном объеме.

**Наиболее важные задачи на август 2020 года:**

Подготовка проектов нормативных правовых актов

Контроль исполнения поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Забайкальского края в части полномочий Министерства.

Ведение мониторинга и реестра разработки органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края градостроительной документации (схем территориального планирования, генпланов, проектов планировки и правил землепользования и застройки).

Осуществление мониторинга размещения во ФГИС органами местного самоуправления утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Проведение проверки соблюдения органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности администрации городского поселения «Давендинское».

Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Забайкальского края индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Проведение внеплановых выездных проверок юридических лиц в отношении ООО «Такси по пути», ООО «Инкрайс»; внеплановой документарной проверки в отношении ООО «Транспортная компания».

Создание рабочей группы по борьбе с нелегальными перевозками по регулярным маршрутам, также в сфере такси.

Уточнение и корректировка сведений о многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке до 01 января 2017 года.

Ведение контроля за реализацией мероприятий Региональной адресной программы Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы.

Формирование реестра аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 01 января 2012 года, и подлежащих сносу или реконструкции и списки граждан, подлежащих переселению.

Согласование исходных данных для осуществления закупки, технического задания и начально - максимальной цены контракта по приобретению жилых помещений для граждан.

Проведение комиссионного осмотра квартир, приобретаемых на вторичном рынке недвижимости для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Внесение изменений в Схему территориального планирования Забайкальского края.

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в Центральном и Железнодорожном административных районах городского округа «Город Чита».

Обеспечение внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов.

Проведение мониторинга текущих цен строительных ресурсов и эксплуатации строительных машин и механизмов за август 2020 года.

Согласование в системе АИС Госзаказ Забайкальского края закупок ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края.

Мониторинг исполнения мероприятий, контрольных точек и результатов регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами в системе «Электронный бюджет».

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Забайкальском крае целевой модели по направлению «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации».

Работа с муниципальными образованиями - участниками в рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей».

Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Контроль за освоением средств федерального и краевого бюджетов по объектам капитального строительства.

Осуществление контроля за исполнением по ранее выданным предписаниям органам местного самоуправления.

Реализация мероприятий по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями в рамках государственной программы Забайкальского края «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы». Подготовка ТЗ по разработке проекта 92-квартирного жилого дома в г. Чите «под ключ».