[bookmark: bookmark0]Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

[bookmark: bookmark2]По результатам реализации регионального проекта Забайкальским краем достигнуты следующие показатели и результаты:

-внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом) - 1 ед.
-установлены стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения РФ на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения - 261 единиц;
-размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения - 8 единиц;
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Внедрение интеллектуальной транспортной системы
Внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в Забайкальском крае проводится поэтапно, начиная с 2022 года. Интеллектуальная транспортная система обеспечивает мониторинг и управление транспортной системой Читинской городской агломерации на региональном уровне в режиме реального времени для повышения безопасности и качества оказываемых населению транспортных услуг.
С начала внедрения ИТС создан центр управления дорожным движением, внедрена интеграционная платформа необходимая для обеспечения организации взаимосвязанного функционирования всех подсистем и сервисов ИТС, модернизировано 50 светофорных объектов, установлено 185 детекторов транспортного потока, установлено 37 камер наблюдения детектирования ДТП и ЧС, внедрена подсистема метеомониторинга.
Продолжается работа по развитию Центра мониторинга и управления общественным транспортом. В настоящий момент проводится работа подключению перевозчиков к системе для отслеживания в реальном времени за движением автобусов, троллейбусов, для анализа ситуации и на основе этого оптимизировать работу маршрутной сети. 
Для предотвращение несанкционированного доступа к информации проведены работы по обеспечению информационной безопасности системы.
Внедрение системы уже приносит свои положительные результаты. По основным направлениям внедрения в среднем на 4% увеличилась скорость корреспонденции, пропускная способность улично-дорожной сети увеличилась на 6%. В дальнейшем прогнозируется сокращение времени задержек в пути на 8%. По результатам работ планируется сократить на 10 % количество ДТП.
Цель внедрения ИТС - повышение безопасности и комфорта передвижения для всех участников дорожного движения.
Все запланированные мероприятия на 2025 год выполнены в полном объеме. В 2026 году продолжается работа по модернизации и развитию Системы.
