**Информация Министерства культуры (с 24 по 30 мая 2021 г.)**

***(слайд 1 Министерства культуры)***

|  |
| --- |
| **1.** Учреждениями культуры было проведено **42** онлайн-мероприятия, которые посмотрели **51 257** пользователя. В очном формате прошли **63** мероприятие, которые посетили **10 130** зрителей.  **1.1**. **ОНЛАЙН Мероприятия:**  - Военно-патриотический фестиваль **«Война глазами забайкальцев»**. **Собрано 29 566 просмотров;**  ­- Праздничный концерт ко дню славянской письменности и культуры. Забайкальское краевое училище искусств **«Святой Руси великие деянья» 159 просмотров;**  - Краевой библиотекой имени А. С. Пушкина была представлена **виртуальная выставка «Тайна профессии «Библиотекарь»**. **423 просмотра;**  **-** В Нерчинском краеведческом музее прошла онлайн-перзентация **«Запах войны. Из архива журнала «Огонёк» за 1941 год»**. **148 просмотров.**  **1.2. ОФЛАЙН мероприятия:**  **-** Учреждения культуры города и края провели мероприятия, посвященные празднованию 170-й годовщины присвоения Чите статуса города.  - В рамках межрегиональной программы «Большие гастроли», которая реализуется в рамках Национального проекта «Культура», в Забайкальский край приехала труппа Братского драматического театра». Они привезли 5 спектаклей и выступают на площадке Дома офицеров Забайкальского края.  **-** Началась череда благотворительных мероприятий, собранные средства с которых будут направлены на лечение Кости Гепалова. А так же состоялся благотворительных концерт в поддержку талантливого музыканта, педагога, кларнетиста Владимира Казанджяна, который уже четыре года борется с саркомой и тоже нуждается в нашей помощи.  **-** Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих отпраздновала свое 60-летие. На сегодняшний день это единственное в регионе учреждение культуры специализированное для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья**.**  **2.** Была подготовлена и в конце недели опубликована «Афиша выходного дня» на 29-30 мая, чтобы забайкальцы смогли заранее спланировать свой досуг;  **3**. Продолжается подготовка к празднованию краевого фестиваля «Люди и солнце». Разработан логотип и афиша основных мероприятий. Начинается рекламная кампания фестиваля».  И о ситуации по заболеваемости COVID-19. На данный момент в государственных учреждений культуры и отделах культуры администраций муниципальных районов работают 5905 человек. Первым компонентом от общего числа сотрудников вакцинированы 39.9% (1415 сотрудников), еще 30% (1063 сотрудников) от общей численности вакцинированы вторым компонентом.  Среди работников государственных учреждений культуры к возрастной группе 65 + относятся 107. На больничном - 21, диагноз COVID-19 подтвержден у – 9 сотрудников и 12 студентов (8 проходят лечение в стацинонаре и 4 лечатся дома). В Забайкальском краевом училище искусств введен смешанный режим обучения. В общежитии училища введен карантин.  ***(слайд 2 Министерства культуры)***  **В рамках национального проекта «Культура»**  На проведение капитальных ремонтов зданий КДУ и детских школ искусств подписаны постановления Правительства Забайкальского края о распределении субсидий (11.03.2021 г)  Соглашения с муниципальными образованиями подписаны (12.03.2021 года), лимиты доведены (12.03.2021).  Закупки начаты с 17.03.2021 года.  **Капитальный ремонт ДШИ:**  конкурсных процедур объявлено 7/7 (4 аукциона, 3 конкурса),  конкурсных процедур проведено 7/5 (4 аукциона, 1 конкурс),  контрактов заключено 7/4.  Состоялись аукционы на кап.ремонт ДШИ:  п. Вершино-Дарасунский (победитель ООО «НАИРИ» (ИНН 7521003483) на сумму 3 550 689,09);  ЦДХШ ул. Бабушкина, д. 147 (победитель ООО «СПЕЦТЕХТРАНС» ИНН 7536171160) на сумму 5 875 263,95);  ДШИ №6, г.Чита (победитель ООО «ГАРАНТ-СТРОЙ» ИНН 7536135059) на сумму 7 167 568,2);  МБУ ДО «Детская школа искусств №5», г.Чита (победитель ООО «АЛЮКОМ» ИНН 7536054160) на сумму 50 657 000,00);  ДШИ с. Александровский Завод (победитель ООО «ЭКСПРЕСС СЕРВИС» (ИНН 7536119579) на сумму 5 889 540,00). Планируемая дата заключения контракта 08.06.2021 г;  МБУ ДО «Детская школа искусств №1» им. Н.П. Будашкина. Заявка на проведение конкурса размещена 23.04.2021 года. 28.05.2021 дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок (конкурс). Планируемая дата заключения контракта 11.06.2021 года;  МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им. Б.Г.Павликовской». Заявка на проведение конкурса размещена 09.04.2021 года. 01.06.2021 дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок (конкурс). Планируемая дата заключения контракта 14.06.2021 года  Для реализации мероприятий по созданию модельной библиотеки на базе сельской библиотеки в с. Хада-Булак и Узонской сельской библиотеки договоры на поставку оборудования и проведению работ по текущему ремонту заключены. Работы в с.Узон и с.Хада Булак по тек.ремонту завершены.  Библиотекой Агинского района закупки осуществлены частично через аукцион. Состоялись аукционы на текущий ремонт, который завершится 31.05.2021 г. Состоялись аукционы на поставку книжной продукции, поставку презентационно–игрового комплекса, поставку компьютерного, периферийного и интерактивного оборудования.    По созданию виртуального концертного зала на базе «Районный дом культуры «Строитель» в г. Краснокаменск закупки осуществляются путем проведения аукциона. Аукцион проведен 19.05.2021 года, победитель (ООО «МУЛЬТИМЕДИА ВИДЕОСИСТЕМЫ» (Свердловская обл., г. Екатеринбург) (ИНН 6658474265). Планируемая дата заключения контракта 04.06.2021  **Капитальный ремонт КДУ:**  аукционов объявлено 6/6,  аукционов проведено 6/6,  контрактов заключено 6/6.  Состоялись аукционы на кап.ремонт КДУ:  с. Адриановка (победитель ООО «РУБИН» (ИНН 7512006079) на сумму 5 226 412,97);  с.Холбон (победитель ООО «ГАРАНТ» (ИНН 7527009065) на сумму 6 600 000,00);  с. Кыкер (победитель ООО «НАИРИ» (ИНН 7521003483) на сумму 8 650 220,08);  с. Жипхеген (победитель ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 0326501517)) на сумму 5 969 344,00);  с. Богдановка (победитель ООО «ХИНГОБ» (ИНН 7536064168) на сумму 4 341 055,97);  с. Кайластуй (победитель ООО «СК МНО» ИНН 7536118127) на сумму 6 293 783,59).  **В рамках реализации Плана социального развития Центров экономического роста Забайкальского края**  На приобретение модульной конструкции библиотеки с.Удокан состоялся аукцион. Цена контракта 6 970 000,00, (победитель ООО «МодульСтрой» г.Новосибирск (ИНН 5406998692) контракт заключен 17.04.2021 года, прямые договоры 1,5 млн.рублей на оснащение библиотеки (заключены).  На оснащение детской школы искусств из предусмотренных 12,26 млн. рублей на 5,72 млн. рублей (контракты заключен 20.04.2021 года), 6,54 млн.рублей (заключены прямые договоры). Кассовое освоение 100%.  По созданию КДУ в п.Новая соглашение с районом подписано 23.04.2021 года. Заявка на проведение аукциона размещена 20.05.2021 года. Аукцион назначен на 01.06.2021 года.  Каларский историко-краеведческий музей - внесены изменения в план-график 29.04.2021. Заявка на проведение аукциона размещена 24.05.2021 года. Аукцион назначен на 03.06.2021 года (НМЦК 3 826,4 тыс.рублей (ремонт крыльца, установка пандуса, отмостка модульного здания, видеонаблюдение, благоустройство территории, установка дополнительных регистров, ремонт входной группы). Также планируется заключить прямые договоры на сумму 1 173,6 тыс.рублей. (огнезащитная пропитка фасада здания и приобретение и установка рольставней).  ***(слайд 3 Министерства культуры)***  **Планы на неделю:**  **- 1 июня с 10 до 18 часов** День открытых дверей для школьников в честь Международного дня детей в Забайкальском краевом краеведческом музее им. А.К.Кузнецова;  - **1 июня в 11:00 и 13:00** Сказка-игра «Что такое этикет?» в исполнении Братского драматического театра на сцене Дома офицеров Забайкальского края;  - **1 июня с 11:00 до 14:00** Праздник «Детства яркая планета». Фестиваль настольных игр в Шахматном парке. Проводит коллектив Детско-юношеской библиотеки им. Г.Р.Граубина;  - **со 2 по 6 июня** к нам с гастролями приезжает Бурятский театр оперы и балета г. Улан-Удэ;  - **4 июня** Открытие фотовыставки «Чарующий север» в Музейно-выставочном центре Забайкальского края;  - **4 июня** Благотворительный концерт-акция «Пожалуйста живи, наш маленький земляк!». Сбор средств для тяжелобольного читинца Кости Гепалова  - **6 июня** Онлайн-проект «Давайте читать Пушкина» в рамках Дня русского языка (Пушкинский день России) |