АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «АМАЗАРСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09 марта 2022 г                                                                                                     №  24

| # "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения «Амазарское» на 2022-2024 годы" |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 23.11.2009 года N 261 "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании Устава городского поселения «Амазарское» администрация городского поселения «Амазарское» постановляет:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения «Амазарское» на 2022-2024 годы " (далее - Программа).

2. Главному экономисту администрации городского поселения «Амазарское» при разработке проекта бюджета городского поселения «Амазарское» на 2022-2024 гг. предусмотреть финансирование муниципальной долгосрочной программы из средств бюджета в соответствии с объемами предусмотренными Программой. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и их объемы подлежат ежегодному уточнению.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района «Могочинский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава городского поселения

«Амазарское»                                                                                                              А.Р. Котлузаманов

Приложение

к Постановлению администрации

городского поселения

«Амазарское»

от 09.03.2022 г. № 24

ПАСПОРТ

### муниципальной долгосрочной целевой программы

### "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Амазарское» на 2022-2024 годы"

| Наименование долгосрочной целевой программы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Амазарское» на 2022-2024 годы" |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик долгосрочной целевой программы | Администрация городского поселения «Амазарское» |
| Разработчики долгосрочной целевой программы | Администрация городского поселения «Амазарское» |
| Исполнители долгосрочной целевой программы | Администрация городского поселения «Амазарское» |
| Цели программы | повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов |
| задачи долгосрочной целевой программы | Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением. |
| Показатели программы | Наименование целевого показателя; Ед. изм.; 2022 год; 2023 год; 2024 год. Кол-во приобретенных ламп для светильников уличного освещения; шт; 50; 40; 30. Закупка комплектующих к светодиодным лампам уличного освещения; шт; 25; 15; 10. |
| Программно-целевые инструменты Программы | - Федеральный Закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ " Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |
| Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы | Программа реализуется в один этап Сроки реализации 2022-2024 годы |
| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем финансирования составляет 210,0 тыс. рублей за счет средств бюджета городского поселения «Амазарское», в том числе по годам: 2022 год - 70,0 тыс. руб. 2023 год - 70,0 тыс. руб. 2024 год - 70,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - установка экономичных светильников и комплектующего оборудования для систем уличного освещения населенных пунктов; |

### 1. Анализ тенденций и проблем в сфере реализации Программы

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части бюджета.

В апреле 1996 года был принят Федеральный Закон "Об энергосбережении", являющийся основным документом по реализации политики энергосбережения.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности потреблении энергии и ресурсов других видов на территории городского поселения «Амазарское». Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по её решению.

В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих мероприятий, главным образом направленных на сбережение электрической энергии.

Задача энергосбережения актуальна в бюджетной сфере, т.к. доля затрат на энергоресурсы составляют значительную часть расходов.

Повышение эффективности использования энергии требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов.

В настоящее время на улицах для уличного освещения используются не эффективные осветительные приборы старого образца с лампами накаливания, что в свою очередь приводит к значительному увеличению затрат по их обслуживанию и увеличению платы за потребленную электроэнергию.

Использование современных энергосберегающих приборов наружного освещения для уличного освещения территории городского поселения «Амазарское», позволит сократить затраты на их обслуживание и уменьшить плату за потребленную электроэнергию.

В этой связи перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов является:

- замена светильников уличного освещения на менее энергоемкие;

- замена комплектов оборудования для установки уличного освещения;

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органа местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития городского поселения «Амазарское».

2. Цель Программы

Основными целями Программы является повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергетический путь развития в городского поселения «Амазарское».

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Для этого необходимо:

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- создание системы эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных приборов.

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городского поселения «Амазарское» является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления являются:

- закупка светильников уличного освещения;

- закупка комплектов оборудования для установки уличного освещения;

- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Общий объем финансирования Программы составляет 210,0 тыс. рублей.

Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке.

Основу финансирования Программы составляют средства местного бюджета. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы

### 3. Основные направления энергосбережения

### в жилищно-коммунальном хозяйстве

Программа предполагает комплексный подход к решению задач по энергосбережению в ЖКХ. Основными направлениями Программы являются:

- установка экономичных светильников и комплектующего оборудования для систем уличного освещения населенных пунктов;

- информационно-агитационная работа и социальная работа с населением по экономии ресурсов.

### 4. Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

| N п/п | наименование мероприятий | ответственные | финансовые затраты (тыс. рублей) |  |  |  |  | ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 210,0 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | администрация городского поселения «Амазарское» | не требуется финансирование |  |  |  |  |  |
| 2 | закупка ламп для светильников уличного освещения | администрация городского поселения «Амазарское» | бюджет городского поселения «Амазарское» | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | уменьшение потребления электроэнергии на освещение |
| 3 | Закупка комплектующих к светодиодным лампам уличного освещения | администрация городского поселения «Амазарское» | бюджет городского поселения «Амазарское» | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | уменьшение потребления электроэнергии на освещение |

5. Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| N п/п | Наименование целевого показателя | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Кол-во приобретенных ламп для светильников уличного освещения, (шт) | 50 | 40 |  |  | 30 |
| 2 | Закупка комплектующих к светодиодным лампам уличного освещения (шт) | 25 | 15 |  |  | 10 |