# Администрация муниципального района «Могочинский район»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 25 августа 2020 года № 415

г. Могоча

**Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений муниципального района «Могочинский район» (2021-2025 годы)»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального района «Могочинский район», администрация муниципального района «Могочинский район» постановляет:

 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений муниципального района «Могочинский район» (2021-2025 годы)».

 2.Настоящее постановление официально обнародовать на специально оборудованном стенде, расположенном на первом этаже здания по адресу: Забайкальский край, г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 13. Дополнительно настоящее постановление официально опубликовать (обнародовать) на сайте администрации муниципального района «Могочинский район» в информационно - коммуникационной сети интернет, размещенном по адресу: <http://могоча.забайкальскийкрай.рф/>.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить начальника отдела ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района «Могочинский район» Каргину Я.В.

И.о. главы муниципального района

«Могочинский район» С.Р. Резникова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района

«Могочинский район»

№­­­­ 415 от 25 августа 2020 года

**Муниципальная Программа**

**«Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства**

**сельских поселений муниципального района «Могочинский район»**

**(2021-2025 годы)»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной Программы**

 **«Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства**

**сельских поселений муниципального района «Могочинский район»**

 **(2021-2025 годы)»**

|  |  |
| --- | --- |
| ОтветственныйисполнительПрограммы |  - отдел ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района «Могочинский район» |
| СоисполнителиПрограммы |  - администрация сельского поселения «Семиозёрнинское»;- администрация сельского поселения «Сбегинское» |
| Подпрограммы Программы |  - подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального района «Могочинский район» (2021-2025 годы)»; - подпрограмма «Содержание мест захоронения сельских поселений муниципального района «Могочинский район» (2021-2025 годы)». |
| Цель программы |  - повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений муниципального района;- совершенствование системы организации ритуальных услуг на территории сельских поселений муниципального района, обеспечение надлежащего содержания мест захоронения. |
| Задачи Программы |  - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального района, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в коммунальном комплексе;- повышение уровня благоустройства кладбищ, совершенствование использование земельных площадей для захоронений. |
| Сроки реализации Программы | 2021-2025 годы |
| Основание дляразработкипрограммы | п. 4 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Контроль за ходом реализации Программы | Сбор и анализ данных осуществляют ответственные сотрудники отдела ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района «Могочинский район», на основании данных, представленных ресурсоснабжающими организациями, главами сельских поселений муниципального района «Могочинский район». По результатам представленных данных отдел ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи формирует сводный отчет с последующим направлением в Комитет по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» для анализа исполнителя Программы. |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации Программы | К 2025 году ожидается достижение следующих показателей реализации Программы: - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 35%.- доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения сельских поселений - 80%.- снижение доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства до 50%.- ограждение земельных участков территории 2 сельских кладбищ;- приведение территории действующих 3 кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм. |
| Объемы бюджетныхассигнованийПрограммы | Краевой бюджет – 7925,0 тыс.руб.;Местный бюджет – 16945,0 тыс.руб.;Внебюджетные источники – 929,0 тыс.руб.Общий объем финансирования по годам:2021 год – 8654,0 тыс.руб.2022 год – 7240,0 тыс. руб.2023 год – 3235,0 тыс.руб.2024 год – 3500,0 тыс.руб.2025 год – 3170,0 тыс.руб. |
| Ответственные исполнители мероприятий программы | - сотрудники отдела ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района «Могочинский район». |
| Сроки выполнения мероприятий | 1. Ремонтные работы – ежегодно, в период с апреля по октябрь;
2. Приобретение оборудования – ежегодно, с 01 января по 31 декабря.
3. Обслуживание кладбищ – ежегодно, с июня по сентябрь.
 |

**Общий объем финансирования программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок реализации | Общий объем финансирования по годам (тыс. рублей) |
| Краевой бюджет | Бюджет муниципального района | Внебюджетные источники | Итого |
| 2021 год | 2975,0 | 5600,0 | 79,0 | 8654,0 |
| 2022 год | 2150,0 | 4590,0 | 500,0 | 7240,0 |
| 2023 год | 700,0 | 2335,0 | 200,0 | 3235,0 |
| 2024 год | 1500,0 | 2000,0 | 0,0 | 3500,0 |
| 2025 год | 600,0 | 2420,0 | 150,0 | 3170,0 |
| Итого за весь период реализации | 7925,0 | 16945,0 | 929,0 | 25799,0 |

**Подпрограмма**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**сельских поселений муниципального района**

**«Могочинский район» (2021-2025 годы)»**

Паспорт подпрограммы

 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального района «Могочинский район» (2021-2025 годы)»

|  |  |
| --- | --- |
| ОтветственныйисполнительПодпрограммы |  - отдел ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района «Могочинский район» |
| СоисполнителиПодпрограммы |  - администрация сельского поселения «Семиозёрнинское»;- администрация сельского поселения «Сбегинское» |
| Основание дляразработкиПодпрограммы | Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Цель Подпрограммы |  - повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений муниципального района. |
| Задачи Подпрограммы |  - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального района, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в коммунальном комплексе. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2021-2025 годы |
| Основание дляразработкиподпрограммы | п. 4 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Объемы бюджетныхассигнованийПодпрограммы | Краевой бюджет – 7925,0 тыс.руб.;Местный бюджет – 13205,0 тыс.руб.;Внебюджетные источники – 929,0 тыс. руб.Общий объем финансирования по годам:2021 год – 8314,0 тыс.руб.2022 год – 6900,0 тыс. руб.2023 год – 2975,0тыс.руб.2024 год – 2330,0 тыс.руб.2025 год – 15400 тыс.руб. |
| Контроль за ходом реализации Подпрограммы | Сбор и анализ данных осуществляют ответственные сотрудники отдела ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района «Могочинский район», на основании данных, представленных ресурсоснабжающими организациями, главами сельских поселений муниципального района «Могочинский район». По результатам представленных данных отдел ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи формирует сводный отчет с последующим направлением в Комитет по финансам администрации муниципального района «Могочинский район» для анализа исполнителя Подпрограммы. |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации Подпрограммы | К 2025 году ожидается достижение следующих показателей реализации Программы: - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 35%.- доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения сельских поселений - 80%.- снижение доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства до 50%. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг - один из приоритетов муниципальной политики в Российской Федерации.
Состояние жилищно-коммунального комплекса сельских поселений муниципального района «Могочинский район» требует значительных капитальных вложений, направленных на реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство новых объектов с применением современных технологий и материалов.

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального района «Могочинский район» характеризуется:

- средним уровнем износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования;

- высокой себестоимостью производства коммунальных ресурсов из-за сверхнормативного потребления, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности.

Важными составляющими территориального развития являются:

- реализация мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельских поселениях муниципального района «Могочинский район».

В состав муниципального района «Могочинский район» входит два сельских поселения – Семиозёрнинское и Сбегинское.

Система коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Семиозёрнинское» представлена 2 котельными в с. Семиозёрный и с. Таптугары; 3,5 км тепловой сети; 2,7 км водопроводной сети; 1,2 км протяженность канализационной системы. Отпуск питьевой воды осуществляется из двух глубинных скважин, расположенных с с. Семиозёрный и с. Таптугары. Канализационная система представляет собой транспортирование стоков автомобильным транспортом на рельеф местности в с. Семиозёрный из канализационной насосной станции.

На котельных установлены резервные источники электроснабжения, работающие на дизельном топливе. Ежегодно осуществляется замена устаревшего и вышедшего из строя оборудования, проведена замена электропроводки котельной с. Семиозерный.

В сельском поселении «Сбегинское» расположены одна котельная, 960 метров тепловой сети; 480 м водопроводной, централизованная система водоотведения отсутствует. Имеется 3 водозабора – летний, зимний и для централизованной системы теплоснабжения, 1 водонапорная башня.

На котельной отсутствует резервный источник электроснабжения. Проведен ремонт электропроводки котельной, внедряются системы энергосбережения организацией, эксплуатирующей котельную.

Обе сельские территории объединяет устаревший и морально и физически автопарк коммунальной техники, большинство необходимых единиц специализированного транспорта отсутствуют, имеющиеся же практически находятся в неработоспособном состоянии.

**Общая характеристика проблемы**

За период действия муниципальной программы 2011-2020 годов реализован ряд комплексных мероприятий. Достигнуты значительные результаты экономии энергетических ресурсов, обновлено котельное оборудование, насосное оборудование, произведена замена больших участков тепловых и водопроводных наружных сетей, установлены резервные источники питания на 2-х котельных.

Ограниченное финансирование запланированных мероприятий программы в прошлые годы не позволило в полной мере реализовать намеченное, так не удалось осуществить работу водонапорной башни и водовода в с. Семиозёрный, спроектировать и построить новую котельную в п.ст. Сбега для подключения к системе теплоснабжения домой с пониженным уровнем комфортности.

Технический прогресс, изменения в действующем законодательстве и другие факторы требуют постоянного обновления технологических процессов, модернизации оборудования и производственных помещений, на фоне сложного и непрерывного на протяжении отопительного сезона цикла работы агрегатов, постоянно требуется приобретение нового оборудования и ремонт имеющегося, находящегося в работе. Для недопущения возникновения аварийных ситуаций, обеспечения бесперебойной работы всех звеньев системы коммунального комплекса, требуется оперативная готовность обеспечить замену или осуществить поставку подчас достаточно дорогостоящих комплектующих, что невозможно без соответствующего источника финансирования.

Основные цели и задачи Программы

Главная цель реализации подпрограммы - повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений муниципального района.

Для этого необходимо решить основные задачи:

1. повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального района;
2. сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в коммунальном комплексе.

Основные пути решения проблемы

 Основная проблема состоит в высоком физическом и моральном износе оборудования. За почти 10-летний период действия программы удалось обеспечить бесперебойную работу оборудования, однако современные условия работы требуют перехода на более новое, усовершенствованное, модернизированное, и главное, энергосберегающее оборудование, к внедрению которых необходимо стремиться.

Для повышения надежности функционирования системы вцелом, программой предусмотрено своевременное плановое проведение работ по ремонту участков трубопроводов сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, обновление котельного и насосного оборудования, создание аварийного запаса материалов и оборудования. Более того, для качественного подхода к контролю за функционированием объектов, необходимо суметь точно и в срок выявить возникшую проблему, обеспечить измерение показателей ресурса, найти участок сети, на котором возникла авария, что подчас невозможно осуществить визуально, для этого требуются измерительные приборы. Для решения этой задачи программой предусмотрено приобретение специальной аппаратуры для осуществления измерений.

Сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов в коммунальном комплексе возможно добиться в том числе за счет установки энергосберегающего оборудования и ухода от использования высокопотребляемых агрегатов, таких как сетевые насосы с потреблением электроэнергии до 30 кВт, а то время как аналог немецкий насос Wilo потребляет электроэнергии на 25% меньше.

Сроки реализации Подпрограммы

Период реализации Подпрограммы: 2021-2025 годы.

Перечень мероприятия Подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 1.

**Описание рисков реализации подпрограммы**

 **и способов их минимизации**

При реализации подпрограммы необходимо принимать во внимание возможность возникновения рисков, представленных в таблице № 1.

Таблица № 1

Возможные риски при реализации подпрограммы
и способы их минимизации

| Риск | Последствия наступления | Способы минимизации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Внешние риски |
| 1.1. Изменение федерального законодательства, связанного с перераспределением полномочий между уровнями власти ОМСУ | Невозможность проведения работ в виду отсутствия полномочий | Мониторинг изменений, своевременное принятие мер, в том числе внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты  |
| 2. Внутренние риски |
| 2.1. Неблагоприятная экономическая конъюнктура, ухудшение финансового положения организаций | Снижение объемов ресурсов, направляемых на реализацию программы, по сравнению с запланированным уровнем | Мониторинг состояния дел с реализацией мероприятий; проведение работы по включению мероприятий программы в счет финансирования из бюджета Забайкальского края либо внебюджетных источников (средства концессионеров). |
| 2.2. Разбалансированность деятельности различных органов исполнительной власти, участвующих в реализации подпрограммы | Нескоординированность работы, недостижение запланированных значений показателей, нарушение сроков выполнения мероприятий | Мониторинг реализации мероприятий подпрограммы органами исполнительной власти, своевременное внесение предложений по корректировке существующих процедур взаимодействия |
| 2.2. Недостаточный уровень знаний специалистов по вопросам коммунальной инфраструктуры | Выбор неоптимальных способов и форм реализации муниципальной подпрограммы, недостижение запланированных значений показателей, нарушение сроков выполнения мероприятий | Распространение информации действующего законодательства среди специалистов, распространение лучших практик работы в данном направлении, регулярная работа с курирующим сферу деятельности ведомством, с целью получения рекомендаций и консультаций квалифицированных специалистов |

Комплекс мер по минимизации, преодолению возможных последствий

 основных рисков программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование риска | Комплекс предлагаемых мер минимизации, преодолению возможных последствий наступления риска |
| 1. Недостаточность финансирования
 | 1. Возможность финансирования основных мероприятий за счет средств ресурсоснабжающих организаций на основании предоставления имущественного комплекса по договору аренды или концессионного соглашения.
 |

Перечень целевых показателей Подпрограммы

Перечень целевых показателей в области жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений представлен в Приложении 2.

**Механизмы стимулирования участников программы**

Для снижения рисков в управлении реализацией, с целью стимулирования ответственных исполнителей программы для возможности принятия в нужный момент дополнительных решений по координации деятельности всех участвующих в реализации программы, с целью повышения качества ее выполнения, программой предусмотрены следующие механизмы:

- ежегодно при подведении итогов реализации программы, отмечать благодарностью руководителя учреждения ответственных исполнителей – работников учреждения;

- при наличии источников финансирования за пределами реализации программы, предусмотреть финансовое поощрение наиболее отличившихся и добившихся максимального эффекта в реализации программы, отвественных ее исполнителей в виде денежной премии.

Меры ответственности за неисполнение мероприятий программы

Для снижения рисков в управлении реализацией, с целью недопущения нарушений ответственными исполнителями сроков реализации программы и ее мероприятий, программой предусмотрены следующие меры ответственности:

- в случае допущения ответственными исполнителя программы нарушений в ходе ее реализации, не повлекших к срыву сроков реализации, либо недостижение целевых показателей программы, руководитель учреждения имеет право принять меры дисциплинарного взыскания по отношению к данному работнику в соответствии с действующим законодательством;

- в случае допущения ответственными исполнителя программы нарушений в ходе ее реализации, повлекших за собой срыв сроков реализации, недостижение целевых показателей программы, либо неисполнение программы вцелом, руководитель учреждения имеет право принять меры дисциплинарного и денежного взыскания в отношении данного работника, исключительно в соответствии с действующим законодательством.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы:

|  |  |
| --- | --- |
| Срок реализации | Общий объем финансирования по годам (тыс. рублей) |
| Краевой бюджет | Бюджет муниципального района | Внебюджетные источники | Итого |
| 2021 год | 2975,0 | 5260,0 | 79,0 | 8314,0 |
| 2022 год | 2150,0 | 4250,0 | 500,0 | 6900,0 |
| 2023 год | 700,0 | 2075,0 | 200,0 | 2975,0 |
| 2024 год | 1500,0 | 830,0 | 0,0 | 2330,0 |
| 2025 год | 600,0 | 790,0 | 150,0 | 1540,0 |
| Итого за весь период реализации | 7925,0 | 13205,0 | 929,0 | 22059,0 |

**Подпрограмма 2**

**«Содержание мест захоронения на территории сельских поселений**

**муниципального района**

**«Могочинский район» (2021-2025 годы)»**

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории сельских поселений муниципального района

«Могочинский район» (2021-2025 годы)»

|  |  |
| --- | --- |
| ОтветственныйисполнительПодпрограммы |  - отдел ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района «Могочинский район» |
| СоисполнителиПодпрограммы | - администрация сельского поселения «Семиозёрнинское»;- администрация сельского поселения «Сбегинское»  |
| Основание дляразработкиПодпрограммы | * п. 4 ст. 14 Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон "О погребении и похоронном деле" от 12.01.1996 № 8-ФЗ |
| Цель Подпрограммы | Совершенствование системы организации ритуальных услуг на территории сельских поселений муниципального района, обеспечение надлежащего содержания мест захоронения. |
| Задачи Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства кладбищ, совершенствование использование земельных площадей для захоронений. |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации Подпрограммы | - ограждение земельных участков территории 2 сельских кладбищ;- приведение территории действующих 3 кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2021-2025 годы. |
| Объемы бюджетныхассигнованийПодпрограммы | Краевой бюджет – 0,0 тыс.руб.;Местный бюджет – 3740,0 тыс.руб.;Внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.Общий объем финансирования по годам:2021 год – 340,0 тыс.руб.2022 год – 340,0 тыс. руб.2023 год – 260,0тыс.руб.2024 год – 1170,0 тыс.руб.2025 год – 1630,0 тыс.руб. |

**Характеристика текущего состояния системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории сельских поселений муниципального района «Могочинский район»**

В сельских поселениях «Семиозёрнинское и «Сбегинское» действуют 3 кладбища, по одному в каждом населенном пункте – с. Семиозёрный, п. Таптугары, п.ст. Сбега. На территории сельских поселений отсутствуют действующие организации по организации ритуальных услуг, более того, единая специализированная организация, оказывающая услуги в данной сфере отсутствует и на территории Могочинского района. В основном услуги предоставляют частные предприниматели, занимающиеся реализацией похоронных принадлежностей, транспортировкой тела умершего до места захоронения и предоставления помещения для прощания с умершим. В перечень услуг таких предприятий не входит содержание мест захоронений и вцелом кладбища, в то время как органы местного самоуправления наделены таковыми полномочиями согласно действующего законодательства. В виду невозможности оказания полного спектра услуг в данном направлении частными организациями, администрация района обязана обеспечить выполнение минимального перечня услуг, а именно содержание сельских кладбищ – уборка мусора, устройство ограждений, поддержание порядка кладбищ.

Исходя из вышесказанного сформулирована главная задача подпрограммы - повышение уровня благоустройства кладбищ, совершенствование использование земельных площадей для захоронений.

К основным проблемным вопросам для решения данной задачи можно отнести отсутствие в настоящее время системного подхода и источников финансирование. Программный способ решения проблемы наиболее оптимальный в данном случае. Это позволит навести порядок и облагородить места захоронения сельских кладбищ, и наладить работу с населением, положительным примером организации работы добиться поддержания порядка каждым человеком, приходящим для посещения родных и близких.

Основные пути решение проблемы

1. Организация субботников с участием населения и юридических лиц с последующей транспортировкой собранного мусора на места складирования твердых коммунальных отходов.
2. Установка контейнерных площадок на кладбищах для складирования мусора.
3. Устройство ограждений территорий сельских кладбищ.

Реализация указанных мероприятий в первую очередь позволит систематизировать сбор мусора и обеспечить соблюдение порядка на территории кладбищ, не допускать утраты действующего ограждения, в местах его отсутствия - организовать устройство нового.

Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации мероприятий подпрограммы: 2021-2025 годы.

Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень программных мероприятий представлен в Приложении 3.

**Описание рисков реализации подпрограммы**

**и способов их минимизации**

При реализации подпрограммы необходимо принимать во внимание возможность возникновения рисков, представленных в таблице № 2.

Таблица № 2

Возможные риски при реализации подпрограммы
и способы их минимизации

| Риск | Последствия наступления | Способы минимизации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Внешние риски |
| 1.1. Изменение федерального законодательства в сфере похоронного обслуживания | Ухудшение возможностей реализации мероприятий программы | Мониторинг изменений, своевременное принятие мер, в том числе внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты  |
| 1.2. Неблагоприятная экономическая конъюнктура, ухудшение финансового положения организаций | Снижение объемов ресурсов, направляемых на реализацию мероприятий, по сравнению с запланированным уровнем | Повышение прозрачности взаимодействия с организациями негосударственного сектора: расширение использования договорных отношений, мониторинг состояния дел с реализацией мероприятий |
| 1.4. Пассивность населения в реализации мероприятий похоронного обслуживания | Невыполнение предусмотренных мероприятий, недостижение запланированных показателей подпрограммы | Реализация мер по пропаганде активного участия в реализации мероприятий среди населения и юридических лиц |
| 2. Внутренние риски |
| 2.1. Разбалансированность деятельности различных органов исполнительной власти, участвующих в реализации подпрограммы | Нескоординированность работы, недостижение запланированных значений показателей, нарушение сроков выполнения мероприятий | Мониторинг реализации мероприятий подпрограммы органами исполнительной власти, своевременное внесение предложений по корректировке существующих процедур взаимодействия |
| 2.2. Недостаточный уровень знаний специалистов по вопросам похоронного обслуживания | Выбор неоптимальных способов и форм реализации муниципальной подпрограммы, недостижение запланированных значений показателей, нарушение сроков выполнения мероприятий | Мониторинг действующего законодательства специалистами, использование в работе положительного опыта организации работы. |

Комплекс мер по минимизации, преодолению возможных последствий

 основных рисков программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование риска | Комплекс предлагаемых мер минимизации, преодолению возможных последствий наступления риска |
| 1. Недостаточность финансирования
 | 1. Проведение субботников с привлечением безвозмездной помощи граждан для проведения работ по уборке кладбищ.
 |

Перечень целевых показателей Подпрограммы

Перечень целевых показателей подпрограммы по содержанию мест захоронения в муниципальном секторе представлен в Приложении 2.

**Механизмы стимулирования участников программы**

Для снижения рисков в управлении реализацией, с целью стимулирования ответственных исполнителей программы для возможности принятия в нужный момент дополнительных решений по координации деятельности всех участвующих в реализации программы, с целью повышения качества ее выполнения, программой предусмотрены следующие механизмы:

- ежегодно при подведении итогов реализации программы, отмечать благодарностью руководителя учреждения ответственных исполнителей – работников учреждения;

- при наличии источников финансирования за пределами реализации программы, предусмотреть финансовое поощрение наиболее отличившихся и добившихся максимального эффекта в реализации программы, отвественных ее исполнителей в виде денежной премии.

Меры ответственности за неисполнение мероприятий программы

Для снижения рисков в управлении реализацией, с целью недопущения нарушений ответственными исполнителями сроков реализации программы и ее мероприятий, программой предусмотрены следующие меры ответственности:

- в случае допущения ответственными исполнителя программы нарушений в ходе ее реализации, не повлекших к срыву сроков реализации, либо недостижение целевых показателей программы, руководитель учреждения имеет право принять меры дисциплинарного взыскания по отношению к данному работнику в соответствии с действующим законодательством;

- в случае допущения ответственными исполнителя программы нарушений в ходе ее реализации, повлекших за собой срыв сроков реализации, недостижение целевых показателей программы, либо неисполнение программы вцелом, руководитель учреждения имеет право принять меры дисциплинарного и денежного взыскания в отношении данного работника, исключительно в соответствии с действующим законодательством.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы:

|  |  |
| --- | --- |
| Срок реализации | Общий объем финансирования по годам (тыс. рублей) |
| Краевой бюджет | Бюджет муниципального района | Внебюджетные источники | Итого |
| 2021 год | 0,0 | 340,0 | 0,0 | 340,0 |
| 2022 год | 0,0 | 340,0 | 0,0 | 340,0 |
| 2023 год | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 260,0 |
| 2024 год | 0,0 | 1170,0 | 0,0 | 1170,0 |
| 2025 год | 0,0 | 1630,0 | 0,0 | 1630,0 |
| Итого за весь период реализации | 0,0 | 3740,0 | 0,0 | 3740,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |

|  |
| --- |
| Приложение 1к постановлению администрации муниципального района «Могочинский район» № 415 от 25 августа 2020 г.**Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального района «Могочинский район» (2021-2025 годы)»** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Источник финансирования (тыс. рублей)** |
| **Краевой бюджет** | **Бюджет муниципального района** | **Внебюджетные источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Сельское поселение «Сбегинское»** |
| 1 | Создание неснижаемого минимального запаса твердого топлива | 2021 год | 0,0 | 625,0 | 0,0 |
| 2 | Ремонт системы водоснабжения от котельной до водонапорной башни (1250 м диаметр 80 мм) | 2021 год | 2075,0 | 475,0 | 0,0 |
| 3 | Создание аварийного запаса оборудования и материалов | 2022 год | 0,0 | 1300,0 | 200,0 |
| 4 | Приобретение и установка котлов КВр-1,25 2 шт. | 2022 год | 2150,0 | 450,0 | 300,0 |
| 5 | Создание аварийного запаса оборудования и материалов | 2023 год | 0,0 | 1300,0 | 200,0 |
| 6 | Ремонт тепловых сетей и замена компенсаторов | 2024 год | 1500,0 | 280,0 | 0,0 |
| 7 | Приобретение резервного оборудования скважины, циклонов, сетевых насосов) | 2025 год | 0,0 | 700,0 | 150,0 |
|  | **Итого по СП «Сбегинское»** |  | **5725,0** | **5130,0** | **850,0** |
| **Сельское поселение «Семиозёрнинское»** |
| 8 | Приобретение и установка котлов КВр-1 2 шт. на котельной п. Таптугары | 2021 год | 900,0 | 250,0 | 79,0 |
| 9 | Приобретение водовозной автомашины Краз (емкость 10 м3) | 2021 год | 0,0 | 3800,0 | 0,0 |
| 10 | Строительство пристройки к котельной п. Таптугары для установки дизель-генератора | 2021 год | 0,0 | 110,0 | 0,0 |
| 11 | Приобретение ассенизаторской машины (емкость 6 м3) | 2022 год | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| 12 | Создание резервного запаса оборудования котельных п. Семиозерный и п. Таптугары | 2023 год | 700,0 | 150,0 | 0,0 |
| 13 | Создание неснижаемого запаса твердого топлива котельных п. Таптугары и п. Семиозёрный | 2023 год | 0,0 | 625,0 | 0,0 |
| 14 | Создание аварийного запаса оборудования и материалов | 2024 год | 0,0 | 550,0 | 0,0 |
| 15 | Приобретение сетевого оборудования котельных п. Семиозерный и п. Таптугары | 2025 год | 600,0 | 90,0 | 0,0 |
|  | **Итого по СП «Семиозёрнинское»** |  | **2200,0** | **8075,0** | **79,0** |
|  | **Итого:** |  | **7925,0** | **13205,0** | **929,0** |

Приложение 2

к постановлению

 администрации муниципального района

«Могочинский район» № 415 от 25 августа 2020 г

Целевые показатели (индикаторы) программы «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства

сельских поселений муниципального района «Могочинский район»

 (2021-2025 годы)»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | 60% | 51% | 42,5% | 40 % | 35 % |
| 2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения сельских поселений | 75% | 77% | 80% | 80% | 80 % |
| 3 | Снижение доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | 55% | 55% | 50% | 50% | 50% |
| 4 | Ограждение земельных участков территории сельских кладбищ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Приведение территории действующих кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Приложение 3

к постановлению

 администрации муниципального района

«Могочинский район» № 415 от 25 августа 2020 г.

**Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание мест захоронения на территории сельских поселений муниципального района «Могочинский район» (2021-2025 годы)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Источник финансирования (тыс. рублей)** |
| **Краевой бюджет** | **Бюджет муниципального района** | **Внебюджетные источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Сельское поселение «Сбегинское»** |
| 1 | Уборка кладбища п/ст. Сбега, срезка кустарников и мелколесья | 2021 год | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 2 | Уборка кладбища п/ст. Сбега, скашивание травы, установка контейнеров для сбора мусора | 2022 год | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 3 | Уборка кладбища п/ст. Сбега, скашивание травы | 2023 год | 0,0 | 110,0 | 0,0 |
| 4 | Устройство (ремонт) забора и уборка кладбища п/ст. Сбега | 2024 год | 0,0 | 950,0 | 0,0 |
| 5 | Уборка кладбища п/ст. Сбега, срезка кустарников и мелколесья | 2025 год | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
|  | **Итого по СП «Сбегинское»** |  | **0,0** | **1540,0** | **0,0** |
| **Сельское поселение «Семиозёрнинское»** |
| 8 | Уборка кладбища п. Семиозерный и п. Таптугары, срезка кустарников и мелколесья | 2021 год | 0,0 | 190,0 | 0,0 |
| 9 | Уборка кладбища п. Семиозерный и п. Таптугары, скашивание травы, установка контейнеров для сбора мусора | 2022 год | 0,0 | 190,0 | 0,0 |
| 10 | Уборка кладбища п. Семиозерный и п. Таптугары, скашивание травы | 2023 год | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 11 | Уборка кладбища п. Семиозерный и п. Таптугары, срезка кустарников и мелколесья | 2024 год | 0,0 | 220,0 | 0,0 |
| 12 | Устройство (ремонт) забора и уборка кладбища п. Семиозерный и п. Таптугары | 2025 год | 0,0 | 1450,0 | 0,0 |
|  | **Итого по СП «Семиозёрнинское»** |  | **0,0** | **2200,0** | **0,0** |
|  | **Итого:** |  | **0,0** | **3740,0** | **0,0** |