Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

«Могочинский район»

№ 506 от 19 октября 2023 года

4.4. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от реализации муниципальной программы, сроки проведения таких мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **ед. изм.** | **Ожидаемые результаты от реализации программы** | **Объем финан- сирования, рублей** | **Срок проведения мероприятия** | **Ответственный исполнитель** |
| **в натуральном выражении** | **в стоимостном выражении,****рублей** |
| **2022год** | **2023год** | **2024год** |  |
| 1. | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |
| 1.1. | Проведение разъяснительной работы с гражданами, по оснащению жилых домов в жилищном фонде приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, тепловой и электрической энергии, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии (по переходу на расчет по показаниям приборов учета) | х | х | х | х | х | х | 2022-2024 | Администрация муниципального района«Могочинский район» |
| 2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| 2.1. | Информирование граждан о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включаемых всостав обязательных требований к | х | х | х | х | х | х | 2022-2024 | Администрация муниципального района«Могочинский район», управляющие организации |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **ед. изм.** | **Ожидаемые результаты от реализации программы** | **Объем финан- сирования, рублей** | **Срок проведения мероприятия** | **Ответственный исполнитель** |
| **в натуральном выражении** | **в стоимостном выражении,****рублей** |
| **2022год** | **2023год** | **2024год** |  |
|  | содержанию общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных, в том числе, на развитие жилищно-коммунального хозяйства |
| 3.1. | Мероприятия по модернизацииоборудования, используемого для выработки (передачи) энергоресурсов и воды | кВт. ч | х | х | х | х | х | 2022-2024 | Ресурсоснабжающие организации |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций |
| 4.1. | Мероприятия по снижению потребления энергетических ресурсов и воды в муниципальных учреждениях, в том числе: | - | - | - | - | - | 2000000 | 2022 | Муниципальные учреждения культуры, образования администрации муниципального района«Могочинский район», администрация муниципального района «Могочинский район» |
| 4.1.1. | обслуживание приборов учета тепловой энергии, холодной воды, горячей воды муниципальных учреждений культуры, образования, администрации муниципального района «Могочинский район»: | - | - | - | - | - | 921878 | 2022 |
| **4.1.1.1.** | Учреждения образования | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 921878 | 2022 |
| 4.1.2. | установка, проведение поверки узлов учета тепловой энергии, холодной воды, горячей воды муниципальных учреждений культуры, образования, администрации муниципального района «Могочинский район»: | - | - | - | - | - | 578122 | 2022 |
| 4.1.2.1 | Администрация муниципального района «Могочинский район» | - | - | - | - | - | 578122 | 2022 |
| 4.1.3. | Проведение энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение потребления энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях культуры, образования: | - | - | - | - | - | 396100 | 2022 |
| 4.1.3.1. | Учреждения образования | - | - | - | - | - | 213754,56 | 2022 |
| 4.1.3.2. | Учреждения культуры | - | - | - | - | - | 182345,44 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **ед. изм.** | **Ожидаемые результаты от реализации программы** | **Объем финан- сирования, рублей** | **Срок проведения мероприятия** | **Ответственный исполнитель** |
| **в натуральном выражении** | **в стоимостном выражении,****рублей** |
| **2022год** | **2023год** | **2024год** |  |
| 4.2. | Мероприятия по снижению потребления энергетических ресурсов и воды в муниципальных учреждениях, в том числе: | - | - | - | - | - | 0 | 2023 | Муниципальные учреждения культуры, образования администрации муниципального района«Могочинский район» |
| 4.2.1. | обслуживание приборов учета тепловой энергии, холодной воды, горячей воды муниципальных учреждений культуры, образования | - | - | - | - | - |
| 4.2.2. | установка, проведение поверки узлов учета тепловой энергии, холодной воды, горячей воды муниципальных учреждений культуры, образования | - | - | - | - | - |
| 4.2.3. | проведение энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение потребления энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях культуры, образования | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Мероприятия по снижению потребления энергетических ресурсов и воды в муниципальных учреждениях, в том числе: | - | - | - | - | - | 2200000 | 2024 |  |
| 4.3.1. | обслуживание приборов учета тепловой энергии, холодной воды, горячей воды муниципальных учреждений культуры, образования | - | - | - | - | - | 1200000 | 2024 | Муниципальные учреждения культуры, образования администрации муниципального района«Могочинский район» |
| 4.3.2. | установка, проведение поверки узлов учета тепловой энергии, холодной воды, горячей воды муниципальных учреждений культуры, образования | - | - | - | - | - | 500000 | 2024 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **ед. изм.** | **Ожидаемые результаты от реализации программы** | **Объем финан- сирования, рублей** | **Срок проведения мероприятия** | **Ответственный исполнитель** |
| **в натуральном выражении** | **в стоимостном выражении,****рублей** |
| **2022год** | **2023год** | **2024год** |  |
| 4.3.3. | проведение энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение потребления энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях культуры, образования | - | - | - | - | - | 456000 | 2024 |  |
| 4.4. | Разработка программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры, образования | шт. | х | х | х | х | х | 2022-2024 | Муниципальные учреждения культуры, образования администрации муниципального района«Могочинскийрайон» |
| 4.5. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации муниципального района «Могочинский район» |
| 4.5.1. | Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации | шт. | 1 | 0 | 0 | - | 39900 | 2022 | Администрация муниципального района«Могочинскийрайон» |
| 4.5.2. | Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные светильники (8 шт.) | Квт ч | 829 | 0 | 0 | 5300 | 4000 | 2022 | Администрация муниципального района«Могочинскийрайон» |
| 4.5.3. | Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные светильники (8 шт.) | Квт ч | 0 | 829 | 0 | 5300 | **60000** | 2023 | Администрация муниципального района«Могочинскийрайон» |
| 4.5.4. | Замена дифференциального автомата | **шт.** | **0** |  | **0** | **2000** | **2000** | **2023** | Администрация муниципального района«Могочинскийрайон» |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **ед. изм.** | **Ожидаемые результаты от реализации программы** | **Объем финан- сирования, рублей** | **Срок проведения мероприятия** | **Ответственный исполнитель** |
| **в натуральном выражении** | **в стоимостном выражении,****рублей** |
| **2022год** | **2023год** | **2024год** |  |
| 4.5.4. | Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные светильники (8 шт.) | Квт ч | 0 | 0 | 829 | 5300 | 4000 | 2024 | Администрация муниципального района«Могочинскийрайон» |
| 4.5.5. | Снижение тепловых потерь через оконные проемы путем установки оконных рам ПВХ  | Гкал | 9,70 | 0 | 0 | 29382 | 60000 | 2022 | Администрация муниципального района«Могочинскийрайон» |
| 4.5.6. | Снижение тепловых потерь через оконные проемы путем установки оконных рам ПВХ  | Гкал | 0 | 7,30 | 0 | 22037 | **338000** | 2023 | Администрация муниципального района«Могочинскийрайон» |
| 4.5.7. | Снижение тепловых потерь через оконные проемы путем установки оконных рам ПВХ | Гкал | 0 | 0 | 7,30 | 22037 | 40000 | 2024 | Администрация муниципального района«Могочинскийрайон» |
| 4.6. | Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений и сооружений при проведении строительства, реконструкции объектов, находящихся в собственности организаций с участием муниципального образования | х | х | х | х | х | х | 2022-2024 | Администрация муниципального района«Могочинский район», собственники объектов |
| 4.7. | Проведение разъяснительной работы среди руководителей муниципальных учреждений о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях закупки энергосервисных услуг | х | х | х | х | х | х | 2022-2024 | Администрация муниципального района«Могочинский район» |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **ед. изм.** | **Ожидаемые результаты от реализации программы** | **Объем финан- сирования, рублей** | **Срок проведения мероприятия** | **Ответственный исполнитель** |
| **в натуральном выражении** | **в стоимостном выражении,****рублей** |
| **2022год** | **2023год** | **2024год** |  |
| 5. | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |
| 5.1. | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения на территории | шт. | х | х | х | х | х | 2022-2024 | Администрация муниципального района«Могочинскийрайон» |
| 5.2 | Разработка и актуализация схемы водоснабжения на территории | шт. | х | х | х | х | х | 2022-2024 | Администрация муниципального района«Могочинский район» |
| 6. | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов |
| 6.1. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | х | х | х | х | х | х | 2022-2024 | Администрация муниципального района«Могочинскийрайон» |
| 7. | Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов |
| 7.1. | Мероприятия по снижению потерь энергоресурсов и воды | х | х | х | х | х | х | 2022-2024 | Администрация муниципального района«Могочинскийрайон» |
| 8. | Мероприятия по информационному обеспечению указанных в пунктах "1" - "9" мероприятий, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **ед. изм.** | **Ожидаемые результаты от реализации программы** | **Объем финан- сирования, рублей** | **Срок проведения мероприятия** | **Ответственный исполнитель** |
| **в натуральном выражении** | **в стоимостном выражении,****рублей** |
| **2022год** | **2023год** | **2024год** |  |
| 8.1. | Размещение информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | х | х | х | х | х | х | 2022-2024 | Администрация муниципального района«Могочинскийрайон» |
| 8.2. | Размещение муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической на официальном сайте органов власти местного самоуправления в сети Интернет | х | х | х | х | х | х | 2022-2024 | Администрация муниципального района«Могочинский район» |
| 8.3. | Информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, | х | х | х | х | х | х | 2022-2024 | Администрация муниципального района«Могочинскийрайон» |
| 8.4. | Информирование потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировкаэнергетической эффективности | х | х | х | х | х | х | 2022-2024 | Администрация муниципального района«Могочинский район» |