Администрация Могочинского муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21 апреля 2025 года № 507

г. Могоча

**Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ и реализации мероприятий «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2025-2030 годы»**

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом Могочинского муниципального округа, администрация Могочинского муниципального округа **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционных программ «Приведение качества питьевой воды в соответствие с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3 «Об утверждении [санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"](https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8)», результатах качества питьевой воды по санитарно—химическим показателям (железо, мутность, по показателям радиационной безопасности (удельная суммарная альфа активность, природные радионуклиды, радон-222) на территории Могочинского муниципального округа, Забайкальского края на 2025-2030 годы@.

2. Настоящее постановление обнародовать на специально оборудованном стенде, расположенном на первом этаже здания по адресу: Забайкальский край, г. Могоча, ул. Комсомольская, 13. Дополнительно настоящее постановление официально обнародовать на сайте администрации Могочинского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети Интернет: https: //mogocha.75.ru /.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Могочинского муниципального по территориальному развитию.

4. Настоящее постановление вступает в силе на следующий день после его официального обнародования.

Глава Могочинского

муниципального округа А.А. Сорокотягин

УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации

Могочинского муниципального округа

от 21 апреля 2025 года № 507

**Техническое задание**

**на разработку инвестиционных программ и реализации мероприятий «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2025-2030 годы»**

1. **Общие положения**

Техническое задание разработано на основании:

- Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3 «Об утверждении [санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"](https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8)».

1. **Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы**
	1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.
	2. Задачи разработки инвестиционной программы: обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
	3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить снижение уровня аварийности на объектах водоснабжения, снижение незапланированных издержек на осуществление аварийно-восстановительных и ремонтных работ, увеличение срока эксплуатации объектов водоснабжения, повышение качества услуг, предоставляемых системами коммунальной инфраструктуры по водоснабжению.
2. **Целевые индикаторы и показатели**
	1. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения. Доведение качества питьевой воды до требований санитарных правил по санитарно-химическим показателям:

- доведение среднегодовой суммарной альфа-активности до норматива не более 0,2 Бк/кг;

- по минерализации (сухого остатка) не более 100 мг/дм3

- по жесткости не более 70Ж;

- по сульфатам не более 500 мг/дм3;

- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения.

1. **Срок разработки инвестиционной программы**
	1. Срок разработки проекта инвестиционной программы – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.
2. **Требования к инвестиционной программе**

5.1 При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

- объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

5.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и тарифные средства;

- финансовые средства региональных, муниципальных бюджетов.

5.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

5.4. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

5.5. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют ресурсоснабжающие предприятия и администрация Могочинского муниципального округа Забайкальского края.

5.6. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

5.7. Инвестиционная программ должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

 наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;  наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;  наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;  наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б) цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

в) анализ существующего состояния систем водоснабжения;

г) основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

д) план технических мероприятий по системе водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния системы водоснабжения и условий ее эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами;

е) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

ж) расчет инвестиционной составляющей в тарифе и тариф на подключение;

з) срок реализации инвестиционной программы;

5.8. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, необходимо направить на согласование в администрацию Могочинского муниципального округа Забайкальского края, в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

5.9. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы.

1. **Порядок внесения изменений в техническое задание**
	1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Могочинского муниципального округа Забайкальского края или по инициативе ресурсоснабжающих предприятий.
	2. Основаниями 7 пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

 внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

6.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

6.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ресурсоснабжающих предприятий, заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе Могочинского муниципального округа Забайкальского края, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

1. **Форма представления инвестиционной программы**

7.1. Инвестиционная программа представляется на электронном и бумажном носителе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_