СОВЕТ МОГОЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

26 июня 2025 года                                                                                           №182

г. Могоча

О завершении отопительного периода 2024-2025 г.г. и планах подготовки  жилищно-коммунального хозяйства округа к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

Заслушав и обсудив доклад заместителя главы Могочинского муниципального округа по территориальному развитию Н.В.Мирину о завершении отопительного периода 2024-2025 г.г. и планах подготовки жилищно-коммунального хозяйства округа к отопительному периоду 2025-2026 г.г., Совет Могочинского муниципального округа отмечает, что отопительный период 2024-2025 годов на территории округа был начат согласно постановлению администрации Могочинского муниципального округа от 04.09.2024 года № 1408 «О начале отопительного периода 2024-2025 годов на территории Могочинского муниципального округа».

Отопительный сезон 2024-2025 гг. начался с 15 сентября 2024 г. Запуск жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального округа прошёл в плановом режиме без аварийных ситуаций.

Теплоснабжение Могочинского муниципального округа обеспечивалось 26 котельными на угле, 2 котельных на дровах (Итака, Кудеча).

К предприятиям, обеспечивающим теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение относятся:

- ООО «ГАРАНТиЯ» на территории г. Могоча, с. Сбега, п. Ключевский,

- ООО РСО «Тепломакс» на территории пгт. Амазар,

- ООО «ЖКХ Теплосервис» на территории пгт. Давенда,

- ИП Кордюкова О.Г. на территории п.ст. Семиозёрный, с. Таптугары,

- ИП Калабухов А.В. на территории пгт. Ксеньевка,

- ИП Воронова на территории п. Итака,

- ИП Дружинин Н.А. на территории с. Чалдонка.

К предприятиям, осуществляющим текущее содержание и ремонт жилищного фонда относятся: ООО «УК Жилмассив», ТСН «Парус» г. Могоча.

С целью минимизации рисков, связанных с бесперебойным прохождением отопительного периода 2024-2025 гг. администрацией Могочинского муниципального округа были проведены основные мероприятия:

- приобретено котельное оборудование (котлы водогрейные 13 шт.) – 9,3 млн. руб.;

- разработана проектная документация на техническое перевооружение котельной КЕ– 2,5 млн. руб.;

- приобретен дизельный генератор – 9,5 млн. руб.;

- выполнены работы по устройству сетей водоснабжения в п.г.т. Ксеньевка – 4,6 млн. руб.;

- для недопущения чрезвычайной ситуации и срыва отопительного периода приобретено 1889 тонн твёрдого топлива.

Всего в рамках реализации мероприятий по подготовке к отопительному зимнему периоду 2024-2025 г.г. было израсходовано 95,4 млн. рублей (для подготовки к ОЗП  2023-2024 гг. - 55,8 млн. рублей).

В целях контроля за ходом прохождения отопительного периода и работой объектов жизнеобеспечения округа при администрации муниципального округа, с заслушиванием руководителей жилищно-коммунальных предприятий, проводились заседания оперативного штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона.

Несмотря на проведенную подготовку, за время зимнего отопительного периода всё же происходили сбои в работе систем жилищно-коммунального хозяйства. Возникали внештатные ситуации, связанные с обеспечением объектов жилищного фонда и социальной сферы электроэнергией, центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением.

Необходимо отметить, что администрацией муниципального округа не решен вопрос заключения концессионного соглашения с ресурсоснабжающими организациями.

В настоящее время администрацией округа, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства ведется подготовка к отопительному сезону 2025-2026 гг. Имеется План мероприятий по подготовке к ОЗП. Заключены контракты на поставку коммунального оборудования и выполнение работ по ремонту инженерных сетей.

Всего на 2025 год на подготовку к ОЗП 2025/2026 гг. в рамках муниципальной программы «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Могочинского муниципального округа 2025-2027» запланировано 112 733,0 тыс. руб.

Совет Могочинского муниципального округа РЕШИЛ:

1. Доклад заместителя главы Могочинского муниципального округа по территориальному развитию Н.В.Мириной о завершении отопительного периода 2024-2025 г.г. и планах подготовки  жилищно-коммунального хозяйства округа к отопительному периоду 2025-2026 г.г. принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации округа:

- в соответствии с планом, заключенными контрактами, осуществить все мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства округа к отопительному периоду 2025-2026г.г.;

- обеспечить выполнение в текущем году муниципальной программы «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Могочинского муниципального округа 2025-2027»;

- муниципальное имущество, используемое в целях обеспечения жителей округа услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения передать ресурсоснабжающим организациям на условиях концессионного соглашения.

3.  Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям, работающим на территории округа, провести все мероприятия при подготовке к ОЗП в установленные сроки.

4. Предприятиям, осуществляющим текущее содержание и ремонт жилищного фонда, для подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов, необходимо провести осмотры жилых домов, составить дефектные ведомости. произвести ревизию и промывку внутренней системы отопления зданий.

5. Совету Могочинского муниципального округа рассмотреть на сессии в сентябре 2025 года вопрос «О готовности предприятий ЖКХ к отопительному периоду 2025-2026 г.г.»

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Могочинский рабочий», а также обнародованию на специально оборудованном стенде, расположенном на первом этаже здания по адресу: Забайкальский край г. Могоча, ул. Комсомольская,13. Дополнительно настоящее решение официально обнародовать на сайте Могочинского муниципального округа, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, размещенному по адресу: «https://mogocha.75.ru».

7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

| Председатель Совета Могочинского муниципального округа ____________ А.М. Уфимцев | И.о. глава Могочинского муниципального округа _____________ Н.В.Мирина |
| --- | --- |