Администрация Могочинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2025 года			                                                № 1331

г. Могоча

Об утверждении Положения и создании комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Могочинского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257 - ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр «Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», руководствуясь Уставом Могочинского муниципального округа, администрация Могочинского муниципального округа постановляет:

      - Утвердить Положение о комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Могочинского муниципального округа, согласно приложению № 1.

- Утвердить составы комиссий по приемке выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Могочинского муниципального округа, согласно приложениям № 2-7.

- В случае отсутствия председателей и членов комиссий, указанных в приложениях № 2-7, к участию привлекаются заместители указанных лиц. В случае отсутствия 2х или более членов комиссии приёмка выполненных работ осуществляется главой городской/сельской администрации (либо лица, его замещающего) и представителем подрядной организации.

- Постановление администрации Могочинского муниципального округа № 272 от 28 февраля 2025 года «Об утверждении Положения и создании комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Могочинского муниципального округа»  считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление обнародовать на специально оборудованном стенде, расположенном на первом этаже здания по адресу: Забайкальский край, г. Могоча, ул. Комсомольская, 13. Дополнительно настоящее постановление официально обнародовать на сайте администрации Могочинского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети Интернет: http: //mogocha.75.ru /.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Могочинского муниципального по территориальному развитию.

7. Настоящее постановление вступает в силе на следующий день после его  официального обнародования.

Глава Могочинского

муниципального округа                                                             А.А Сорокотягин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Могочинского муниципального округа

от 24  октября 2025 года №  1331

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Могочинского муниципального округа

- Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности Комиссий по приемке автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Могочинского муниципального округа (в дальнейшем - Комиссии), ее цели и задачи, права и ответственность.

1.2.  Изменения в состав Комиссий вносятся по мере необходимости.

1.3. Комиссии осуществляют приемку в эксплуатацию выполненных строительством, реконструкцией автомобильных дорог общего пользования, местного значения, а также осуществляют контроль за содержанием данного вида автодорог в соответствии с действующими законодательными актами, строительными нормами и правилами, стандартами и инструкциями.

1.4. Комиссии осуществляют выборочные проверки качества строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения участниками строительства нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности строящихся, реконструируемых и законченных строительством автомобильных дорог общего пользования.

- Задачи, функции и права

2.1. Основными задачами Комиссий являются:

- обеспечение контроля за исполнением нормативных актов Президента и Правительства Российской Федерации, Федеральной дорожной службы Российской Федерации, нормативно – правовых актов Забайкальского края и иных нормативных актов, в том числе контроля за строительством, ремонтом, реконструкцией автомобильных дорог на всех этапах, включая ежегодное и перспективное планирование, а также качеством содержания автомобильных дорог;

- осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств дорожных фондов;

- осуществление контроля за выполнением нормативных актов в области повышения безопасности дорожного движения;

- осуществление общего контроля за проведением единой политики в области управления автомобильными дорогами общего пользования и развития дорожной сети;

- осуществление контроля за соблюдением чистоты процедуры торгов и максимальной объективности в принятии решения о победителе торгов;

- оказание содействия в формировании нормативной базы дорожного хозяйства;

- внесение предложений по эффективному использованию придорожной зоны, а также выбора эффективного решения в вопросах дорожного отвода и землепользования, в том числе при выборе трассы для вновь строящихся дорог.

2.2. Основными функциями Комиссий являются:

- визуальное обследование и освидетельствование объекта;

- изучение результатов контрольных измерений, проверок, испытаний;

- анализ документов, предоставленных комиссии, по капитальному ремонту (ремонту) объекта;

- принятие решения о возможности (невозможности) приемки объекта, законченного капитальным ремонтом (ремонтом).

- Права и обязанности комиссии

  - Для выполнения возложенных задач Комиссии обязаны:

- проводить обследование и освидетельствование объектов выполненных ремонтов в соответствии с нормативными документами;

- составить акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения;

- контролировать выполнение работ по устранению выявленных недостатков;

- хранить 1 экземпляр акта в течение 5 лет.

3.2. Комиссии имеют право:

- беспрепятственного доступа на территории Могочинского района на все подконтрольные дорожно-строительные объекты;

- получать от участников строительства дорог всю необходимую для выполнения возложенных на них функции нормативно-техническую, исполнительную и проектную документацию;

- в пределах своих полномочий давать обязательные для исполнения участниками строительства дорог и изготовителями строительных материалов, изделий и конструкций предписания об устранении допущенных нарушений утвержденных проектов, строительных норм и правил, стандартов, технических условий, другой нормативно-технической документации;

- требовать в необходимых случаях от подрядчика, заказчика, изготовления строительных конструкций и изделий, отбора вырубок, выборочного вскрытия отдельных конструктивных элементов дорог, проведения дополнительных лабораторных и других испытаний, съемок, замеров с целью обеспечения необходимого качества применяемых в дорожном строительстве материалов и изделий;

- вносить предложения по совершенствованию вопросов планирования, контроля качества, применению новых технологий и материалов, проведению ценовой политики, а также внесению в установленном порядке изменений и дополнений в существующие нормативные документы в области строительства и управления в дорожном хозяйстве;

- вносить предложения по обеспечению безопасности дорожного движения.

- Работа приемочной комиссии

4.1. В состав комиссий по приемке выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Могочинского муниципального округа обязательно включаются представители органов местного самоуправления.

4.2. Дополнительно к участию в работе комиссий привлекаются представители заинтересованных организаций и органов надзора (по согласованию).

4.3. Комиссия состоит из:

- председателя Комиссии;

- секретаря Комиссии;

- членов Комиссии.

4.4.Председатель Комиссии:

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;

- созывает заседание Комиссии;

- ведет заседания Комиссии;

- дает поручения заместителю председателя и членам Комиссии;

-подписывает документы, подтверждающие принятие решения Комиссии;

- вносит предложения о составе Комиссии.

4.5. Секретарь Комиссии:

- осуществляет работу по подготовке заседаний Комиссии;

- оформляет акты и иные документы по результатам работы Комиссии.

4.6. Члены Комиссии:

- участвуют в проведении обследования;

- участвуют в рассмотрении представленных материалов;

- выражают свое особое мнение в отношении принятых решений;

- выполняют поручения председателя Комиссии и его заместителя, связанные с работой Комиссии.

4.7. Основной организационной формой работы Комиссий является заседание.

4.8. Заседание проводится по окончании работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Могочинского муниципального округа.

4.9. Заседания Комиссий считается правомочными, если на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов.

4.10. Решение комиссии принимается большинством голосов.

4.11. Председатель приемочной комиссии не позднее, чем за 5 дней до начала приемки в эксплуатацию автомобильной дороги, определяет время и место работы приемочной комиссии и уведомляет об этом ее членов.

4.12. Приемочной комиссии предъявляются выполненным ремонтом автомобильная дорога (участок автомобильной дороги) и следующие документы:

- утвержденная к производству работ проектно-сметная документация;

- извещение о завершении всех предусмотренных муниципальным контрактом работ в соответствии с проектом и о готовности объекта к приемке;

- журналы производства работ;

- сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, лабораторные журналы и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве строительно-монтажных работ и другая исполнительно-техническая документация;

- гарантийные паспорта.

4.13. Приемочная комиссия изучает и анализирует предъявленные документы и освидетельствует автомобильную дорогу с проведением необходимых контрольных измерений, проверок и испытаний.

4.14. Не допускается приемка в эксплуатацию автомобильных дорог и дорожных сооружений при наличии отступлений от проекта, снижающих прочность, устойчивость, надежность и экологическую безопасность отремонтированных объектов, уровень безопасности движения транспортных средств, а также отступлений от проекта, не согласованных с проектной организацией и представителем заказчика.

4.15. По результатам обследования объектов, анализа заключений и заседания Комиссии составляется акт приемки согласно приложению к настоящему Положению.

4.16. Акт приемки составляется в двух экземплярах. После подписания один экземпляр хранится у заказчика, другой - у подрядчика.

4.17. Акт приемки подписывается всеми членами приемочной комиссии. Члены приемочной комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в письменном виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты. Заключение председателя приемочной комиссии по указанным особым мнениям излагается в докладной записке к акту приемки.

4.18. Если приемочная комиссия принимает решение о невозможности приемки в эксплуатацию автомобильной дороги (участка автомобильной дороги), то вместо акта приемки составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие нормативные акты, которое подписывается всеми членами приемочной комиссии, с предложениями по устранению выявленных недостатков в установленные сроки для обеспечения ввода автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в эксплуатацию.

4.19. Заказчик определяет сроки устранения выявленных недостатков и определяет дату проведения повторной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

- Порядок прекращения деятельности комиссии

5.1. Комиссия прекращает свою работу на основании постановления администрации Могочинского муниципального округа.

__________________

Приложение к Положению о комиссии

по приемке законченных работ по капитальному

ремонту и ремонту автомобильных дорог общего

пользования местного значения Могочинского

муниципального округа, утвержденного

постановлением администрации Могочинского

муниципального округа

от  24  октября  2025 года №   1331

Администрация Могочинского муниципального округа

А К Т комиссионного осмотра № ___ от «___» _____________ 202_ года

Комиссией, назначенной Постановлением администрации муниципального района «Могочинский район» от «___» ________ 2024 г. № ______ в составе:

| Председатель комиссии: ФИО Члены комиссии: | - | должность |
| --- | --- | --- |
| ФИО Секретарь комиссии: ФИО | - - | должность должность |

произведен осмотр

автомобильной дороги:          ___________________________        ___________________

на предмет выполнения работ по содержанию подрядной организацией ________________, на основании муниципального контракта № _______ от «___» ________ 202_ г., с целью установления фактического объема выполненных работ на объекте, выявления дефектов, и мер по их устранению.

Комиссией установлено:

Выполненные работы в период с «__» ______ 202_ г. по «__» ______ 202_г.

Решение (выводы комиссии):

| Вид работ | Единица измерения | Кол-во | Замечания комиссии | Меры по устранению замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Решение (выводы комиссии):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии: ФИО _____________ ________________________ (подпись) Члены комиссии: ФИО _______________ ________________________ (подпись) Секретарь комиссии: ФИО _______________ ________________________ (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Могочинского муниципального округа

от 24 октября  2025 года №  1331

СОСТАВ

приемочной комиссии по приемке законченных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по г. Могоча и прилегающим населенным пунктам Могочинского муниципального округа

| Председатель комиссии: | - Сорокотягин Анатолий Анатольевич - глава Могочинского муниципального округа; |
| --- | --- |
| Заместитель председателя: | - Пляскина Анна Александровна – и.о. заместителя начальника Управления ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Могочинского муниципального округа; |
| Секретарь комиссии: | - Ковалева Екатерина Андреевна - ведущий специалист Управления ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Могочинского муниципального округа; |
| Члены комиссии: |  |
| Малкова Ирина Сергеевна | - и.о. начальника Управления территориального развития администрации Могочинского муниципального округа. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Могочинского муниципального округа

от 24 октября  2025 года №   1331

СОСТАВ

приемочной комиссии по приемке законченных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по пгт. Амазар и прилегающим населенным пунктам Могочинского муниципального округа

| Председатель комиссии: | - Алексейчик Наталья Юрьевна - глава Амазарской городской администрации; |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии: | - Ерохина Елена Викторовна -делопроизводитель Амазарской городской администрации; |
| Члены комиссии: |  |
|  | - Зимина Наталья Николаевна - заместитель главы Амазарской городской администрации. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Могочинского муниципального округа

от 24 октября  2025 года № 1331

СОСТАВ

приемочной комиссии по приемке законченных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по пст. Семиозерный и пст. Таптугары Могочинского муниципального округа

| Председатель комиссии: | - Плотникова Светлана Анатольевна - и.о.главы Семиозернинской сельской администрации; |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии: | - Грудинина Светлана Владимировна - главный специалист территориального развития Семиозернинской сельской администрации; |
| Члены комиссии: |  |
|  | - Степанова Дарья Сергеевна - старший специалист 1 разряда по общим вопросам Семиозернинской сельской администрации. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Могочинского муниципального округа

от 24 октября  2025 года №  1331

СОСТАВ

приемочной комиссии по приемке законченных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по пгт. Ключевский, пгт. Давенда и прилегающим населенным пунктам Могочинского муниципального округа

| Председатель комиссии: | - Гизатов Александр Александровна - глава Давендинской городской администрации; |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии: | - Шадрина Вероника Александровна - главный специалист территориального развития Давендинской городской администрации. |
| Члены комиссии: |  |
|  | - Зырянова Любовь Ивановна - главный специалист по общим вопросам Ключевской городской администрации. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Могочинского муниципального округа

от 24 октября  2025 года № 1331

СОСТАВ

приемочной комиссии по приемке законченных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по пгт. Ксеньевка и прилегающим населенным пунктам Могочинского муниципального округа

| Председатель комиссии: | - Ломанов Сергей Валерьевич - и.о.главы Ксеньевской городской администрации; |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии: | - Быкова Юлия Александровна - главный специалист территориального развития Ксеньевской городской администрации |
| Члены комиссии: |  |
|  | - Коваль Николай Владимирович - заместитель главы Ксеньевской городской администрации. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Могочинского муниципального округа

от 24 октября  2025 года № 1331

СОСТАВ

приемочной комиссии по приемке законченных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по пст. Сбега и прилегающим населенным пунктам Могочинского муниципального округа

| Председатель комиссии: | - Куприянов Сергей Михайлович - глава Сбегинской сельской администрации; |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии: | - Маркова Екатерина Олеговна -ведущий специалист территориального развития Сбегинской сельской администрации; |
| Члены комиссии: |  |
|  | - Старицына Екатерина Андреевна -старший специалист 1 разряда по общим вопросам Сбегинской сельской администрации. |

________________